BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

VIBE MAPPING

HỆ THỐNG ĐỊNH HƯỚNG SỐ

VERSION 0.0.3

07/10/2026

| VERSION HISTORY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Approved by | Revision date | Description of change | Author |
| 0.0.1 | Lê Bá Huy | 26.09.2026 | Khởi tạo | Team BA |
| 0.0.2 | Lê Bá Huy | 03.10.2026 | Phạm vi đối tượng | Team BA |
| 0.0.3 | Lê Bá Huy | 07.10.2026 | Tên hệ thống | Team BA |

MỤC LỤC

1. Mục đích tài liệu:	1

1.1. Đối tượng sử dụng tài liệu:	1

1.2. Tóm tắt tài liệu :	2

1.3. Vấn đề cần giải quyết:	5

2. Mô tả dự án:	6

2.1. Tổng quan dự án:	6

2.2. Quy trình định hướng nghề nghiệp hiện tại:	7

2.3. Thách thức:	7

2.4. Lý do cần thực hiện dự án:	8

3. Phạm vi dự án:	9

3.1. Phạm vi tổng quan:	9

3.2. Trong phạm vi (In-scope):	12

3.3. Ngoài phạm vi (Out-of-scope):	16

3.4. Sản phẩm bàn giao:	18

4. Động lực kinh doanh:	20

4.1. Các động lực kinh doanh:	20

4.2. Mục tiêu nghiệp vụ (Business objectives):	23

4.3. Giá trị và lợi ích kỳ vọng:	24

5. Các bên liên quan và quản trị dự án (Stakeholders & Governance):	27

5.1. Danh sách các bên liên quan:	27

5.2. Ma trận trách nhiệm RACI:	29

6. Người dùng và quy trình hiện tại (Users & current process):	31

6.1. Chân dung người dùng (User personas):	31

6.2. Mô tả quy trình hiện tại (As-is):	34

6.3. Sơ đồ BPMN quy trình hiện tại (As-is):	38

6.4. Vấn đề của quy trình hiện tại:	46

7. Quy trình đề xuất (To-be):	47

7.1. Mục tiêu của quy trình đề xuất:	47

7.2. Mô tả quy trình đề xuất (To-be):	48

7.3. Sơ đồ BPMN quy trình đề xuất (To-be):	58

7.4. Lợi ích của quy trình đề xuất:	68

7.5. Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):	72

8. Yêu cầu chức năng (Functional requirements):	88

8.1. Độ ưu tiên (Priority):	88

8.2. Bảng yêu cầu chức năng:	88

8.3. Danh sách User Story:	122

M01: Tự đánh giá kết hợp đánh giá 360°	122

M02: Lớp học và nhà trường trong đánh giá 360°	151

M03: Nền tảng dùng chung cho đánh giá 360°	159

M04: Định hướng nghề nghiệp theo đánh giá 360°	168

M05: Bản đồ Nghề – Ngành – Trường	180

M06: Hỗ trợ ra quyết định dựa trên kết quả 360°	192

M07: Lộ trình phát triển theo kết quả 360°	205

M08: Chuẩn bị nghề nghiệp theo năng lực đã xác thực 360°	212

M09: Cộng đồng hướng nghiệp	218

9. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional requirements):	224

Sẵn sàng 	224

Tương thích	229

Tính phù hợp chức năng	233

Tính dễ bảo trì	235

Hiệu năng vận hành	237

Tính di động	239

Độ tin cậy 	241

Khả năng mở rộng quy mô 	242

Bảo mật 	243

Dễ sử dụng 	245

Chứng nhận	246

10. Xây dựng lõi hệ thống - Rule (Core system rules):	247

10.1. Mục đích và nguyên tắc chung:	247

10.2. Tổng quan chuỗi tính toán:	248

10.3. Giai đoạn 1: Từ câu trả lời thô đến điểm của một người đánh giá:	250

R01 – Question Score: Chấm điểm từng câu hỏi	250

R02 – Rater Score: Điểm của một người chấm cho một tiêu chí	251

R02B – Group Rater Score: Điểm đại diện của từng nhóm người đánh giá	251

10.4. Giai đoạn 2: Gộp nhiều nguồn đánh giá thành điểm của một tiêu chí:	253

R03 – Dimension Score: Điểm tiêu chí tổng hợp từ nhiều nguồn	253

R09 – N/A: Loại trừ khỏi phép tính	254

R10 – Coverage: Độ phủ dữ liệu của tiêu chí	254

R11 – Confidence: Độ tin cậy dựa trên Coverage	255

R12 – Minimum Rater Threshold: Điều kiện tối thiểu để chốt kết quả	255

10.5. Giai đoạn 3: Gộp các tiêu chí thành điểm của một nhóm năng lực:	256

R04 – Group Score: Điểm của một nhóm năng lực	256

R05 – Ngoại lệ dành cho nhóm G6	256

R13 – Toàn N/A Cascade: Không có điểm không bị biến thành 0 ở tầng nhóm	256

10.6. Giai đoạn 4: So sánh năng lực của học sinh với yêu cầu của nghề:	257

R06 – Fit Score: Mức đáp ứng của từng tiêu chí	257

R07 – Gap Score và mức ưu tiên cải thiện	257

10.7. Giai đoạn 5: Tính mức phù hợp nghề và xếp hạng nghề gợi ý:	257

R08 – Career Fit: Mức phù hợp nghề nghiệp tổng	257

R20 – Quy tắc xếp hạng nghề gợi ý	258

R19 – Giải thích và truy vết kết quả	259

10.8. Kiểm soát độ tin cậy, dữ liệu nghề, hiệu lực, phiên bản và phân quyền:	260

R14 – Trust Index: Chỉ số tin cậy của bài chấm	260

R16 – Quy đổi cấp độ nghề và dữ liệu nghề cần có	261

R17 – Thời hạn hiệu lực và lưu trữ	261

R18 – Phiên bản bộ đánh giá	262

R21 – Phân quyền xem và sửa dữ liệu	263

10.9. Ba hệ trạng thái của kết quả:	267

10.10. Sổ tham số P01 đến P45:	267

11. Yêu cầu dữ liệu (Data requirements):	273

11.1. Danh mục dữ liệu:	273

11.2. Quy tắc chất lượng dữ liệu:	278

11.3. Di chuyển dữ liệu – Transition Requirements:	281

12. Tích hợp và phụ thuộc (Integration & dependencies):	284

12.1. Yêu cầu tích hợp:	284

12.2. Phụ thuộc (Dependencies):	295

13. Bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ (Security, privacy & compliance):	301

13.1. Yêu cầu bảo mật:	301

13.2. Yêu cầu quyền riêng tư:	312

13.3. Danh mục kiểm tra tuân thủ	319

14. Báo cáo tài chính (Financial statements)*	323

14.1. Chi phí đầu tư ban đầu (Initial investment)*	323

14.2. Chi phí vận hành hằng năm (Annual operating costs)*	324

14.3. Lợi ích và doanh thu (Benefits & revenue)*	325

14.4. Ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu (Impact on equity)*	325

14.5. Tóm tắt tác động tài chính*	325

15. Nguồn lực (Resources)*	326

15.1. Nhân sự*	326

15.2. Hạ tầng, phần mềm, thiết bị và không gian*	327

16. Lịch trình, thời gian và thời hạn (Schedule, timeline & deadlines):	327

16.1. Các giai đoạn:	327

16.2. Các mốc quan trọng (Milestones):	328

16.3. Danh mục sẵn sàng go-live	329

17. Rủi ro, giả định, ràng buộc & phụ thuộc (Risks, assumptions, constraints & Dependencies):	330

17.1. Đăng ký rủi ro (Risk register):	330

17.2. Giả định (Assumptions):	338

17.3. Ràng buộc (Constraints):	342

17.4. Phụ thuộc (Dependencies):	346

18. Tiêu chí thành công, nghiệm thu và đo lường (Success criteria, UAT & analytics):	347

18.1. Tiêu chí thành công:	347

18.2. Tiêu chí nghiệm thu UAT:	351

18.3. Đo lường và phân tích (Analytics):	360

19. Quản lý thay đổi (Change control):	362

19.1. Quản lý thay đổi tổ chức và chiến lược thay đổi (Organizational Change Management – OCM):	362

19.2. Quy trình quản lý thay đổi trong BRD:	363

19.3. Điểm khác nhau giữa BRD trước và BRD hiện tại:	364

19.4. Nhật ký yêu cầu thay đổi:	366

20. Thuật ngữ (Glossary):	368

21. Tham chiếu (References):	375

Phụ lục A. Các nội dung chưa chốt (Open items)	381

# 1. Mục đích tài liệu:

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Nghiệp vụ (BRD) này nhằm xác định toàn bộ các yêu cầu nghiệp vụ và định hướng giải pháp triển khai Hệ thống định hướng số Vibe Mapping. Nền tảng được xây dựng để số hóa sâu sắc và giải quyết triệt để những khó khăn của người học trong quá trình khám phá bản thân, lựa chọn nghề nghiệp, ngành học, trường học và xây dựng lộ trình phát triển cá nhân.

Tài liệu được cấu trúc logic từ tổng quan dự án, phạm vi, động lực kinh doanh, quy trình hiện tại và đề xuất, cho đến hệ thống các yêu cầu chức năng, phi chức năng và dữ liệu chi tiết của hệ thống. Đây là căn cứ chính thức để các bên liên quan đạt được sự thống nhất về mục tiêu, phạm vi, tiêu chí thành công và nguồn lực triển khai; đồng thời làm nền tảng vững chắc để chuyển tiếp sang giai đoạn lập Đặc tả Yêu cầu Phần mềm, thiết kế kiến trúc, giao diện, phát triển phần mềm và nghiệm thu sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo.

## 1.1. Đối tượng sử dụng tài liệu:

| Đối tượng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- |
| Ban Quản lý | Nắm bắt mục tiêu chiến lược và nghiệp vụ, phê duyệt phạm vi các tính năng và bộ quy tắc cốt lõi; làm cơ sở chỉ đạo định hướng phát triển các giai đoạn tiếp theo và phê duyệt nghiệm thu sản phẩm cuối cùng. |
| Quản lý Dự án | Theo dõi phạm vi dự án, lập kế hoạch tiến độ, phân bổ nguồn lực và quản lý các mốc bàn giao cho các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và phát hành. |
| Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ | Sử dụng làm căn cứ cốt lõi để chi tiết hóa các luồng nghiệp vụ, quản lý cấu trúc dữ liệu, theo dõi truy vết yêu cầu và biên soạn tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm cũng như đặc tả giao diện. |
| Bộ phận Nghiệp vụ | Rà soát và xác nhận tài liệu nhằm đảm bảo phản ánh chính xác quy trình nghiệp vụ thực tế, nhu cầu của nhà trường, giáo viên và chuẩn hóa khung năng lực hướng nghiệp. |
| Đội ngũ Phát triển Phần mềm | Nắm rõ các phân hệ và hạng mục chức năng MVP, luồng hoạt động người dùng, yêu cầu chức năng và phi chức năng để thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và hiện thực hóa phần mềm. |
| Đội ngũ Kiểm thử & Đảm bảo Chất lượng | Xây dựng kịch bản kiểm thử, tiêu chí chấp nhận và kiểm tra toàn bộ tính năng, đảm bảo hệ thống vận hành chính xác theo đúng yêu cầu nghiệp vụ. |
| Nhóm người dùng chính (Học sinh, Sinh viên) | Nắm bắt mục đích, phạm vi và quyền lợi khi tham gia sử dụng các tính năng tự đánh giá, đánh giá 360 độ, khám phá nghề nghiệp và xây dựng lộ trình cá nhân. |
| Nhóm người dùng hỗ trợ (Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn, Bạn bè) | Hiểu rõ vai trò, quy trình và các công cụ hỗ trợ để đồng hành, đánh giá đối chiếu và tư vấn hiệu quả cho học sinh, sinh viên trong suốt hành trình hướng nghiệp. |
| Bộ phận Hỗ trợ & Vận hành | Sử dụng tài liệu làm căn cứ xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng , quy trình hỗ trợ người dùng và sẵn sàng vận hành hệ thống sau khi phát hành. |
| Bộ phận Pháp lý & Tuân thủ | Đánh giá và đảm bảo các quy định về bảo mật thông tin, quyền riêng tư dữ liệu cá nhân tuân thủ đúng quy định pháp luật. |

## 1.2. Tóm tắt tài liệu :

| Nội dung chính | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Vấn đề | Công tác định hướng hiện tại bị phân mảnh, thủ công và thiếu dữ liệu tập trung. Đánh giá năng lực người học chủ yếu mang tính một chiều, cảm tính và thiếu cơ chế đối chiếu chéo giữa các góc nhìn từ gia đình và nhà trường, dẫn đến quyết định chọn ngành nghề sai lệch và lãng phí nguồn lực. |
| Giải pháp đề xuất | Hệ thống giải quyết các vấn đề bằng cách xây dựng quy trình định hướng số hóa dựa trên dữ liệu. Nền tảng tiếp nhận đánh giá đa chiều thông qua bài tự đánh giá của người học kết hợp tạo đường dẫn và mã QR để mời phụ huynh, giáo viên, bạn bè, người hướng dẫn tham gia đánh giá khách quan. Người học có quyền kiểm tra và duyệt (chấp nhận hoặc loại bỏ) các bài nộp, sau đó hệ thống tự động tính điểm tổng hợp theo nhóm mà không hiển thị điểm riêng lẻ của từng người, đảm bảo tính khách quan và đúng quy tắc nghiệp vụ. Thuật toán tự động hóa việc tính toán trọng số và xử lý xung đột dữ liệu để phác họa hồ sơ năng lực 360 độ toàn diện, sau đó đối sánh trực tiếp với cơ sở dữ liệu yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Từ đó, hệ thống hỗ trợ gia đình ra quyết định chọn ngành nghề tối ưu, tự động hoạch định lộ trình phát triển cá nhân hóa và mở rộng kết nối trong toàn bộ hệ sinh thái giáo dục. |
| Phạm vi phát hành đầu tiên | Giai đoạn đầu tập trung triển khai 26 nhóm chức năng thuộc 9 module cốt lõi, bao gồm quản lý hồ sơ và đánh giá 360 độ, quản lý lớp học, tra cứu danh mục Nghề Ngành Trường, so sánh phương án quyết định, thiết lập lộ trình phát triển cá nhân hóa, phân tích khoảng cách kỹ năng và vận hành nền tảng cộng đồng cơ bản. |
| Ngoài phạm vi | Các tính năng nâng cao được dịch chuyển sang các giai đoạn sau bao gồm cơ chế tự động điều chỉnh lộ trình theo tiến độ thực tế, phân tích mô tả công việc chuyên sâu bằng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, cùng mạng lưới kết nối người hướng dẫn và trợ lý hướng nghiệp AI cá nhân hóa. |
| Yêu cầu Dữ liệu, Kỹ thuật & Tuân thủ | Hệ thống thiết lập danh mục dữ liệu theo từng thực thể, áp dụng quy tắc kiểm soát chất lượng dữ liệu khắt khe và phương án chuyển tiếp dữ liệu phù hợp, đồng thời đảm bảo tích hợp thông suốt các dịch vụ bên ngoài, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật. |
| Giá trị kỳ vọng | Dự án mang lại giá trị toàn diện cho các nhóm đối tượng trong hệ sinh thái. Đối với người học, hệ thống dập tắt tâm lý định hướng cảm tính, hỗ trợ ra quyết định chọn ngành nghề chuẩn xác và xây dựng lộ trình thực chiến cá nhân hóa. Đối với phụ huynh, nền tảng giải quyết xung đột thế hệ thông qua các báo cáo minh bạch và tối ưu hóa bài toán tài chính giáo dục. Đối với nhà trường và giáo viên, giải pháp tự động hóa giúp giải phóng khỏi các thao tác quản lý thủ công và nâng cao chất lượng tư vấn. Về phía vận hành và dữ liệu, hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật thông tin, đồng thời tích lũy nguồn dữ liệu sạch về hành vi và năng lực người học. Cuối cùng, dự án giúp tối ưu hóa chi phí, rút ngắn thời gian hoàn vốn và tạo lợi thế cạnh tranh chiến lược dài hạn cho chủ sở hữu. |
| Thời gian kỳ vọng | Dự án được kế hoạch triển khai qua 4 giai đoạn chính trong tổng thời lượng 20 tuần, bắt đầu từ giai đoạn Khởi tạo và Lên kế hoạch (tuần 1, 3) nhằm phê duyệt BRD và chốt kiến trúc tổng thể. Tiếp đó là giai đoạn Phân tích và Thiết kế (tuần 4 8) tập trung hoàn thiện tài liệu SRS, thiết kế UI/UX trên Figma cùng bộ tiêu chí 31 năng lực và ma trận trọng số 360 độ. Giai đoạn Phát triển và Kiểm thử (tuần 9 17) sẽ tiến hành lập trình các phân hệ MVP, kiểm thử SIT và UAT. Cuối cùng, giai đoạn Nghiệm thu và Triển khai (tuần 18 20) hướng tới việc hoàn tất kiểm thử tải, đào tạo người dùng và chính thức phát hành hệ thống vào tuần 20. |
| Quyết định cần phê duyệt | Ban quản lý cùng các bên liên quan cần tiến hành phê duyệt phạm vi tính năng MVP, cấu trúc dữ liệu, quy tắc tính điểm 360 độ và bộ tiêu chí đánh giá cốt lõi. Đồng thời, các bên cần thống nhất các thủ tục, quy trình kiểm soát thay đổi để đảm bảo cơ sở pháp lý và căn cứ nghiệp vụ vững chắc trước khi chính thức chuyển tiếp sang giai đoạn thiết kế chi tiết, kiến trúc hệ thống và phát triển phần mềm. |

## 1.3. Vấn đề cần giải quyết:

Hiện nay, quá trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên đang gặp nhiều khó khăn thực tế do việc tự đánh giá bản thân chủ yếu mang tính một chiều và thiếu cơ chế đối chiếu khách quan từ môi trường xung quanh. Người học thường đưa ra quyết định chọn ngành nghề dựa trên cảm tính, sở thích nhất thời hoặc tâm lý đám đông, trong khi thiếu sự kiểm chứng từ góc nhìn của phụ huynh, giáo viên và bạn bè, dẫn đến nguy cơ đánh giá sai lệch năng lực và phát sinh mâu thuẫn định hướng trong gia đình.

Bên cạnh đó, các công cụ hướng nghiệp hiện hành còn nhiều hạn chế khi vận hành độc lập, cung cấp kết quả trắc nghiệm chung chung và đứt gãy hoàn toàn với các yêu cầu năng lực thực tế của thị trường lao động.

Đồng thời, nguồn thông tin về thị trường lao động, ngành học và trường đào tạo hiện vẫn phân mảnh, chưa qua kiểm chứng và trôi nổi trên nhiều kênh rời rạc, làm cho người học rơi vào trạng thái mất phương hướng, không thể tự nhận diện khoảng trống kỹ năng cũng như tìm kiếm lộ trình bù đắp phù hợp. Trong môi trường gia đình, việc thiếu các căn cứ định lượng khoa học khiến phụ huynh gặp khó khăn khi đồng hành cùng con, dễ rơi vào trạng thái áp đặt theo kinh nghiệm chủ quan hoặc lúng túng phó mặc cho con tự quyết định.

Cuối cùng, công tác quản lý và tư vấn hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục đang đối mặt với tình trạng quá tải do phụ thuộc vào khảo sát giấy hoặc biểu mẫu trực tuyến thủ công, thiếu hệ thống lưu trữ và kế thừa dữ liệu qua các năm, khiến giáo viên tốn nhiều thời gian hành chính và không đủ nguồn lực để theo dõi, hỗ trợ cá nhân hóa cho từng học sinh.

Tóm lại, nếu không có một hệ thống số hóa như Vibe Mapping để giải quyết triệt để các bài toán trên, tỷ lệ sinh viên chọn sai ngành, chán nản và bỏ học giữa chừng sẽ tiếp tục tăng cao. Điều này gây lãng phí rất lớn về tài chính, thời gian của gia đình (chi phí cơ hội), đồng thời làm đội ngũ giáo viên, người hướng dẫn học đường ngày càng rơi vào tình trạng quá tải, không thể mở rộng quy mô hỗ trợ định hướng.

# 2. Mô tả dự án:

## 2.1. Tổng quan dự án:

Dự án Hệ thống định hướng số Vibe Mapping là một nền tảng công nghệ giáo dục toàn diện, được đội phát triển thiết kế nhằm số hóa và cá nhân hóa sâu sắc hành trình chọn ngành, chọn nghề của người học. Khác biệt hoàn toàn với các công cụ trắc nghiệm tính cách một chiều truyền thống, điểm nhấn đột phá của nền tảng Vibe Mapping nằm ở việc ứng dụng Mô hình đánh giá 360 độ làm lõi vận hành. Hệ thống không chỉ ghi nhận góc nhìn tự đánh giá chủ quan của bản thân người học, mà còn tự động thu thập, tính toán trọng số từ các góc nhìn đối chiếu khách quan xung quanh bao gồm: Phụ huynh, Giáo viên, Bạn bè và Người hướng dẫn.

Đối tượng phục vụ trung tâm của nền tảng là nhóm học sinh (từ 15 tuổi trở lên) và sinh viên đang đứng trước các ngã rẽ quyết định con đường học tập, sự nghiệp. Bên cạnh đó, nền tảng Vibe Mapping còn là cầu nối dành cho các đối tượng liên quan: cung cấp không gian dữ liệu minh bạch để Phụ huynh đồng hành cùng con; đồng thời trang bị cho Nhà trường và Giáo viên các công cụ số hóa để quản lý lớp học, đánh giá năng lực hàng loạt và theo dõi tiến độ hướng nghiệp của hàng trăm học sinh mà không bị quá tải bởi các thao tác thủ công.

Giá trị cốt lõi của hệ thống Vibe Mapping là khả năng chuyển hóa những mâu thuẫn định hướng cảm tính thành các quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Bằng việc sử dụng thang đo chuẩn hóa 31 tiêu chí đánh giá, hệ thống sẽ phác họa một hồ sơ năng lực 360 độ toàn diện, sau đó đối sánh trực tiếp với cơ sở dữ liệu yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Từ quá trình này, Vibe Mapping giúp người học nhận diện rõ độ vênh năng lực, đo lường sự đánh đổi giữa các phương án chọn trường/ngành, và tự động phác thảo một lộ trình phát triển cá nhân hóa để các em chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Giá trị cốt lõi của hệ thống:

Tôn trọng – Khách quan – Minh bạch – Cá nhân hóa – Trao quyền. Tôn trọng con người → Khách quan trong đánh giá → Minh bạch trong kết quả → Cá nhân hóa trải nghiệm → Trao quyền quyết định.

## 2.2. Quy trình định hướng nghề nghiệp hiện tại:

Quy trình định hướng nghề nghiệp hiện nay tại Việt Nam vẫn chủ yếu diễn ra một cách tự phát, rời rạc và phụ thuộc nhiều vào cảm tính cá nhân của người học. Nhóm đối tượng chịu tác động chính là học sinh phổ thông và sinh viên đại học thường bắt đầu bằng việc tự tìm kiếm thông tin trên các nền tảng mạng xã hội hoặc thực hiện các bài trắc nghiệm tính cách một chiều trực tuyến. Do thiếu dữ liệu đối chiếu khách quan và phương pháp khoa học, bức tranh thực tế ghi nhận mức độ lệch pha rất lớn giữa nguyện vọng cá nhân và yêu cầu của thị trường lao động. Khảo sát trên 3000 sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội phản ánh thực trạng có tới 70% sinh viên ra trường chưa có định hướng nghề nghiệp cụ thể.

Trong quá trình tham vấn, các bên liên quan bao gồm phụ huynh, giáo viên và tư vấn viên học đường đều gặp phải những rào cản lớn về mặt công cụ và thông tin. Phụ huynh thường đưa ra định hướng dựa trên kinh nghiệm lịch sử hoặc xu hướng nghề nghiệp cũ, trong khi giáo viên tư vấn tại các trường phổ thông phải xử lý dữ liệu nguyện vọng của hàng trăm học sinh bằng phương pháp thủ công.

Thách thức này càng trở nên nghiêm trọng khi thị trường lao động có những biến động nhanh chóng về yêu cầu kỹ năng. Theo Báo cáo Roboko 2026, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tại khu vực thành thị đã chạm mức 11.24%, phản ánh sự đứt gãy rõ rệt giữa năng lực đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF dự báo có tới 37% kỹ năng cốt lõi tại Việt Nam sẽ thay đổi tính đến năm 2030. Việc tiếp tục áp dụng quy trình hướng nghiệp truyền thống không chỉ gây lãng phí chi phí đầu tư giáo dục của gia đình mà còn làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp và làm trái ngành đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp.

## 2.3. Thách thức:

Người học hiện nay chủ yếu thực hiện việc tự đánh giá bản thân một chiều và thiếu cơ chế đối chiếu khách quan từ môi trường xung quanh. Quá trình ra quyết định chọn ngành, chọn nghề phần lớn dựa trên cảm tính, sở thích nhất thời hoặc tâm lý đám đông, dẫn đến nguy cơ lệch pha nghiêm trọng so với năng lực thực tế và nhu cầu của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, các công cụ hướng nghiệp hiện hành còn nhiều hạn chế khi vận hành độc lập, cung cấp kết quả chung chung và hoàn toàn đứt gãy với các yêu cầu năng lực thực tế. Người học không nhận được bản đồ đối sánh chi tiết cũng như lộ trình hành động cụ thể để chủ động cải thiện và phát triển bản thân.

Thách thức còn đến từ sự phân mảnh và thiếu chuẩn hóa của thông tin thị trường lao động, ngành học và trường đào tạo. Dữ liệu trôi nổi trên nhiều nguồn rời rạc khiến người học và gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc tra cứu, xác định khoảng trống năng lực và tìm kiếm lộ trình bù đắp kỹ năng phù hợp. Trong môi trường gia đình, việc thiếu các căn cứ định lượng khoa học tạo ra áp lực lớn cho phụ huynh khi đồng hành cùng con.

Cuối cùng, công tác quản lý và tư vấn hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục đang đối mặt với sự quá tải nghiêm trọng do phụ thuộc vào quy trình thủ công. Việc thiếu hệ thống lưu trữ và kế thừa dữ liệu qua các năm khiến giáo viên tốn nhiều thời gian xử lý công việc hành chính, không đủ nguồn lực để theo dõi sát sao và triển khai hỗ trợ cá nhân hóa cho từng học sinh.

## 2.4. Lý do cần thực hiện dự án:

Việc triển khai dự án Hệ thống định hướng số Vibe Mapping xuất phát từ thực trạng quy trình định hướng nghề nghiệp hiện nay còn nhiều đứt gãy và phân mảnh, nơi người học chủ yếu đưa ra quyết định chọn ngành nghề một chiều dựa trên cảm tính, sở thích nhất thời hoặc tâm lý đám đông mà thiếu cơ chế đối chiếu khách quan. Nền tảng Vibe Mapping được xây dựng nhằm giải quyết triệt để vấn đề bằng cách ứng dụng mô hình đánh giá 360 độ dựa trên dữ liệu đa chiều, giúp đối sánh năng lực thực tế của người học với yêu cầu thị trường để đưa ra lộ trình phát triển cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, dự án giải quyết bài toán mâu thuẫn định hướng trong gia đình khi học sinh phải lựa chọn tổ hợp môn và ngành học từ sớm nhưng thiếu các căn cứ khoa học, khiến phụ huynh dễ rơi vào trạng thái áp đặt chủ quan hoặc lúng túng phó mặc.

Thông qua các báo cáo minh bạch và công cụ tính toán chi phí, hệ thống cung cấp một bàn đối thoại dựa trên dữ liệu giúp gia đình đạt được sự đồng thuận và tối ưu hóa bài toán đầu tư giáo dục. Đồng thời, giải pháp cũng hỗ trợ các cơ sở giáo dục xóa bỏ quy trình tư vấn thủ công bằng phiếu giấy hay bảng tính rời rạc, tự động hóa công tác quản lý lớp học và theo dõi tiến trình của học sinh, từ đó giảm tải nguồn lực vận hành cho nhà trường và tạo tiền đề tích lũy tài sản dữ liệu chuẩn hóa phục vụ định hướng lâu dài.

# 3. Phạm vi dự án:

## 3.1. Phạm vi tổng quan:

| Mã module | Tên module | Đối tượng sử dụng | Mô tả | Chức năng | Dịch vụ bên ngoài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Tự đánh giá kết hợp đánh giá 360° | Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn | Cho phép HSSV làm bài tự đánh giá tuần tự theo gói 35, 50 hoặc 75 câu, tạo link hoặc mã QR theo từng nhóm người đánh giá (Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn; người đánh giá được chọn ẩn danh) để mời đối chiếu, tính điểm trọng số 360° và tổng hợp Hồ sơ định hướng cá nhân. | F01.01: Quản lý hồ sơ cá nhân F01.02: Làm bài đánh giá tuần tự F01.03: Tổng hợp hồ sơ định hướng cá nhân F01.04: Thu thập đánh giá từ người xung quanh F01.05: Tính điểm trọng số 360° F01.06: Quản lý trạng thái kết quả | Dịch vụ đăng nhập SSO; Dịch vụ gửi Email/SMS/Zalo; Cloud Storage để lưu hoặc tải tệp PDF Hồ sơ định hướng. |
| M02 | Lớp học và nhà trường trong đánh giá 360° | Giáo viên, Nhà trường, Học sinh, Quản trị hệ thống | Số hóa quy trình đánh giá học đường; hỗ trợ nhà trường tạo lớp, nhập danh sách học sinh từ Excel, giáo viên chấm điểm hàng loạt học sinh qua Bảng lưới rút gọn và xuất báo cáo xu hướng của lớp, của trường (chỉ hiển thị khi nhóm có từ 5 học sinh trở lên). | F02.01: Quản lý lớp học F02.02: Chấm điểm học sinh theo bảng lưới F02.03: Theo dõi kết quả lớp | API nhập hoặc xuất dữ liệu tệp Excel; API Hệ thống quản lý nhà trường; Cổng gửi Email hoặc SMS thông báo lớp học. |
| M03 | Nền tảng dùng chung cho đánh giá 360° | Tất cả vai trò | Cung cấp hạ tầng dịch vụ dùng chung: phân quyền theo vai trò và liên kết tài khoản (phụ huynh, bạn bè), gửi thông báo và email có cài đặt bật tắt từng loại, bảo vệ quyền riêng tư (gồm xác nhận của phụ huynh với học sinh dưới 16 tuổi), cấu hình tham số vận hành 360° và nhật ký hệ thống. | F03.01: Phân quyền theo vai trò F03.02: Gửi thông báo F03.03: Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân F03.04: Cấu hình tham số đánh giá 360° F03.05: Nhật ký hệ thống | Cổng gửi Email hoặc SMS; SDK Tracking & Phân tích; Cổng thanh toán trực tuyến. |
| M04 | Định hướng nghề nghiệp theo đánh giá 360° | Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Quản trị hệ thống | Quản lý và tra cứu cây danh mục nghề nghiệp; tự động đối sánh hồ sơ 360° với chuẩn năng lực nghề để đưa ra tối đa 5 nghề có độ phù hợp trên 50% kèm giải thích lý do (nếu không có nghề đạt ngưỡng thì hiển thị nghề gần đạt từ 40% kèm cảnh báo), chỉ ra điểm lệch góc nhìn, so sánh đối đầu, lưu nghề yêu thích (không giới hạn) và nghề mục tiêu (tối đa 2). | F04.01: Khám phá danh mục nghề nghiệp F04.02: Khám phá chi tiết nghề nghiệp | CSDL Nghề nghiệp chuẩn hóa; Nguồn tuyển dụng; API AI để trích xuất hoặc giải thích lý do gợi ý. |
| M05 | Bản đồ Nghề – Ngành – Trường | Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh | Cung cấp bản đồ liên kết trực quan giữa Nghề nghiệp → Ngành đào tạo → Trường/Cơ sở đào tạo trong phạm vi toàn quốc (đại học, học viện, cao đẳng trong nước); tra cứu thông tin ngành, chương trình đào tạo, học phí, đề án tuyển sinh và điểm chuẩn lịch sử 2–3 năm gần nhất. Kết quả tra cứu trung lập, nội dung quảng cáo hoặc đối tác có nhãn riêng; dữ liệu MVP có sẵn và rà soát 6 tháng một lần. | F05.01: Khám phá danh mục Trường học F05.02: Xem bản đồ liên kết Nghề – Ngành – Trường | CSDL Dữ liệu Ngành, Trường & Cổng Bộ GD&ĐT; Đề án tuyển sinh các trường ĐH/CĐ; API liên kết mở URL nguồn chính thức. |
| M06 | Hỗ trợ ra quyết định dựa trên kết quả 360° | Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh | Hỗ trợ nhập thông tin học tập để đối chiếu điều kiện xét tuyển; chọn 2–4 phương án, thiết lập tiêu chí & mức quan trọng để so sánh và xếp hạng (ưu tiên phương án đáp ứng điều kiện); khai báo ngân sách và cảnh báo khi học phí vượt ngưỡng; lập Báo cáo quyết định, chia sẻ cho phụ huynh ở chế độ chỉ đọc, xác nhận đồng thuận gia đình và chốt tối đa 2 nghề mục tiêu. | F06.01: So sánh Nghề Ngành Trường F06.02: Lập báo cáo quyết định cho gia đình F06.03: Lưu lựa chọn quyết định | CSDL Tuyển sinh & Học phí; Cloud Storage; API gửi Email hoặc SMS chia sẻ báo cáo cho Phụ huynh. |
| M07 | Lộ trình phát triển theo kết quả 360° | Học sinh, Sinh viên | Tự động tạo Lộ trình phát triển cá nhân hóa dạng bản đồ đường đi quy hoạch ngược từ nghề mục tiêu; chia mốc thời gian; cân đối 3 trụ cột; tính tiến độ theo trọng số; phát cảnh báo chệch hướng (chậm hơn 20 điểm phần trăm hoặc quá hạn mốc chính) và cho phép tạo lại lộ trình, kể cả khi không trúng tuyển. | F07.01: Xây dựng lộ trình phát triển F07.02: Điều chỉnh lộ trình theo tiến độ (Phase 2) | API gửi Email, đẩy thông báo nhắc hạn & cảnh báo; API Mô hình AI. |
| M08 | Chuẩn bị nghề nghiệp theo năng lực đã xác thực 360° | Sinh viên, Người hướng dẫn. | Cho phép sinh viên tạo Hồ sơ năng lực với nhãn "Đã xác thực 360°"; phân tích khoảng cách năng lực so với yêu cầu bản mô tả công việc (Đạt, Gần đạt, Chưa đạt); gợi ý dự án hoặc khóa học (từ đối tác và quản trị viên, có nhãn riêng) lấp khoảng thiếu và hỗ trợ chuẩn bị CV. | F08.01: Quản lý hồ sơ năng lực F08.02: Phân tích khoảng cách năng lực F08.03: Gợi ý dự án, khóa học F08.04: Phân tích mô tả công việc (Phase 2) F08.05: Hỗ trợ hồ sơ ứng tuyển (Phase 2) | Nguồn CSDL việc làm để lấy JD; API Mô hình AI để trích xuất & bóc tách JD; Cloud Storage lưu tệp JD. |
| M09 | Cộng đồng hướng nghiệp | Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn, Quản trị hệ thống, Quản trị trường | Xây dựng môi trường giao lưu, hỏi đáp định hướng: tìm, tham gia hoặc tạo cộng đồng theo vai trò, đăng bài, bình luận; nội dung được kiểm duyệt tự động và báo cáo vi phạm; đăng ký sự kiện hướng nghiệp (giới hạn số chỗ và hạn đăng ký); xem hồ sơ người hướng dẫn đã được xác minh và gửi yêu cầu kết nối (học sinh dưới 16 tuổi không được gửi). Đặt lịch tư vấn 1:1 và phỏng vấn thử với Người hướng dẫn thuộc giai đoạn sau. | F09.01: Kết nối cộng đồng hướng nghiệp F09.02: Kết nối mạng lưới người hướng dẫn (Phase 3) | Cổng thanh toán khi thuê Người hướng dẫn; API gửi Email hoặc thông báo nhắc lịch hẹn. |
| M10 | Trợ lý hướng nghiệp AI | Học sinh, Sinh viên, Trí tuệ nhân tạo. | Trợ lý ảo AI hỏi đáp và tư vấn cá nhân hóa dựa trên dữ liệu Hồ sơ 360° của chính người học; đề xuất điều chỉnh lộ trình phát triển và đưa ra các lời khuyên định hướng kèm lưu ý giới hạn. | F10.01: Tư vấn hướng nghiệp cá nhân hóa (Phase 3, Tầng AI) | Tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn NLP APIs; Kết nối CSDL Hồ sơ & Lộ trình phát triển theo kết quả 360°. |

## 3.2. Trong phạm vi (In-scope):

| Mã | Hạng mục | Mô tả | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| IS-01 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Đăng ký (Email, Google hoặc số điện thoại) và xác minh, đăng nhập, quản lý mật khẩu, tên hiển thị ẩn danh, cập nhật hồ sơ; phân nhóm học sinh hoặc sinh viên. | Chức năng F01.01 |
| IS-02 | Làm bài đánh giá tuần tự | Bài tự đánh giá tuần tự G1–G7 (tính cách → giá trị, động lực → sở thích → năng lực chuyên môn), chọn 35/50/75 câu, xử lý tiêu chí "Không đủ cơ sở", lưu tạm tiến độ; quản trị cấu hình bộ tiêu chí và câu hỏi. | Chức năng F01.02 |
| IS-03 | Tổng hợp hồ sơ định hướng cá nhân | Tổng hợp điểm G1–G7, biểu đồ radar, xuất Hồ sơ định hướng PDF, xem lịch sử kết quả. | Chức năng F01.03 |
| IS-04 | Thu thập đánh giá từ người xung quanh | Mời người xung quanh đánh giá bằng đường dẫn và mã QR theo từng nhóm (không cần đăng nhập, link hạn 14 ngày, chống nộp trùng theo IP); kiểm tra chất lượng bài nộp; học sinh chấp nhận hoặc loại bỏ bài. | Chức năng F01.04 |
| IS-05 | Tính điểm trọng số 360° | Tính trọng số người đánh giá, điểm từng nguồn, năng lực tổng hợp 360° và phân loại mức năng lực; lưu bản chụp kết quả. | Chức năng F01.05 |
| IS-06 | Quản lý trạng thái kết quả | Gắn nhãn Tự đánh giá / Tạm thời / Cuối cùng 360°, theo dõi tiến độ và thông báo trong ứng dụng và qua email khi có sự kiện, chốt kết quả tự động (khi link hết hạn) hoặc thủ công. | Chức năng F01.06 |
| IS-07 | Quản lý lớp học | Tạo trường, tạo lớp, gán giáo viên, nhập danh sách học sinh, tham gia lớp bằng mã (học sinh xác nhận đồng ý, được thuộc nhiều lớp), xem trạng thái lớp. | Chức năng F02.01 |
| IS-08 | Chấm điểm học sinh theo bảng lưới | Giáo viên chấm học sinh theo bảng lưới (bộ câu hỏi rút gọn), điền hàng loạt, lọc theo nhóm tố chất, lưu nháp và nộp bảng điểm. | Chức năng F02.02 |
| IS-09 | Theo dõi kết quả lớp | Xem tiến độ và báo cáo tổng hợp của lớp và của trường (chỉ hiển thị khi nhóm có từ 5 học sinh). | Chức năng F02.03 |
| IS-10 | Phân quyền theo vai trò | Phân quyền theo 7 vai trò (Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn, Quản trị trường, Quản trị hệ thống), giới hạn truy cập, liên kết phụ huynh và bạn bè với học sinh. | Chức năng F03.01 |
| IS-11 | Gửi thông báo | Thông báo trong ứng dụng và qua email; cài đặt bật tắt từng loại thông báo; xem lịch sử thông báo. | Chức năng F03.02 |
| IS-12 | Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân | Ghi nhận đồng ý (gồm xác nhận của phụ huynh với học sinh dưới 16 tuổi), ẩn điểm từng người đánh giá, chia sẻ kết quả theo quyền, xuất và xóa dữ liệu cá nhân. | Chức năng F03.03 |
| IS-13 | Cấu hình tham số đánh giá 360° | Quản trị cấu hình tham số vận hành đánh giá 360°. | Chức năng F03.04 |
| IS-14 | Nhật ký hệ thống | Ghi và tra cứu nhật ký thao tác hệ thống. | Chức năng F03.05 |
| IS-15 | Khám phá danh mục nghề nghiệp | Tìm kiếm, duyệt cây nghề, lọc nâng cao; quản trị thông tin nghề và yêu cầu năng lực của nghề; cảnh báo dữ liệu nghề quá hạn rà soát (6 tháng tính từ ngày kiểm tra JD mới nhất của nghề). | Chức năng F04.01 |
| IS-16 | Khám phá chi tiết nghề nghiệp | Đối sánh hồ sơ với nghề, gợi ý 5 nghề có điểm phù hợp lớn hơn 50% kèm giải thích, xem mô tả nghề, so sánh nghề, lưu nghề yêu thích (không giới hạn), đặt nghề mục tiêu (tối đa 2). | Chức năng F04.02 |
| IS-17 | Khám phá danh mục Trường học | Xem ngành theo nghề, thông tin ngành, chương trình đào tạo, trường, tuyển sinh (phạm vi toàn quốc, trường trong nước); lọc danh sách trường; nội dung quảng cáo hoặc đối tác có nhãn riêng. | Chức năng F05.01 |
| IS-18 | Xem bản đồ liên kết Nghề – Ngành – Trường | Bản đồ liên kết Nghề → Ngành → Trường và mở trang chi tiết từ bản đồ. | Chức năng F05.02 |
| IS-19 | So sánh Nghề Ngành Trường | Đối chiếu điều kiện đăng ký, so sánh và xếp hạng 2–4 phương án theo tiêu chí (ưu tiên phương án đáp ứng điều kiện), đề xuất phương án dự phòng, nêu đánh đổi, lý do xếp hạng và ảnh hưởng của dữ liệu thiếu. | Chức năng F06.01 |
| IS-20 | Lập báo cáo quyết định cho gia đình | Khai báo ngân sách, chấm tiêu chí tài chính và cảnh báo vượt ngân sách, lập và chia sẻ báo cáo quyết định cho phụ huynh (chế độ chỉ đọc), xác nhận đồng thuận gia đình. | Chức năng F06.02 |
| IS-21 | Lưu lựa chọn quyết định | Lưu phương án quan tâm và phương án ưu tiên, xem lịch sử quyết định, chuyển phương án thành mục tiêu lộ trình (tối đa 2 mục tiêu). | Chức năng F06.03 |
| IS-22 | Xây dựng lộ trình phát triển | Tạo lộ trình cá nhân hóa từ nghề mục tiêu, chia theo thời gian, tạo cột mốc, theo dõi tiến độ theo trọng số, cảnh báo chệch hướng, tạo lại lộ trình (kể cả khi không trúng tuyển). | Chức năng F07.01 |
| IS-23 | Quản lý hồ sơ năng lực | Tạo hồ sơ năng lực, tự chấm mức thành thạo, điền kỹ năng mềm từ kết quả 360°, gắn nhãn Đã xác thực 360°, kết quả có hiệu lực 12 tháng hoặc đến hết năm học hiện tại; sau đó gắn nhãn Cần đánh giá lại nhưng vẫn dùng được. | Chức năng F08.01 |
| IS-24 | Phân tích khoảng cách năng lực | So hồ sơ với mô tả công việc (Đạt, Gần đạt, Chưa đạt), tính mức chênh, xếp hạng kỹ năng cần bổ sung, vẽ biểu đồ khoảng cách. | Chức năng F08.02 |
| IS-25 | Gợi ý dự án, khóa học | Gợi ý dự án, khóa học, chứng chỉ để lấp khoảng cách (nguồn từ đối tác và quản trị viên, có nhãn riêng); thêm gợi ý vào lộ trình. | Chức năng F08.03 |
| IS-26 | Kết nối cộng đồng hướng nghiệp | Cộng đồng (tạo, tham gia, đăng bài, hỏi đáp, bình luận, báo cáo và xử lý vi phạm, kiểm duyệt tự động), sự kiện hướng nghiệp (giới hạn chỗ và hạn đăng ký), xem hồ sơ người hướng dẫn đã xác minh và gửi yêu cầu kết nối. | Chức năng F09.01 |

## 3.3. Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

| Mã | Hạng mục | Nội dung | Lý do tạm hoãn | Điều kiện xem xét triển khai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OS-01 | Điều chỉnh lộ trình theo tiến độ (Phase 2; F07.02) | Tự động dự báo khả năng đạt mục tiêu, gửi thông báo nhắc nhở công việc và đề xuất các phương án điều chỉnh lộ trình học tập, rèn luyện khi người học bị trễ tiến độ. | Phiên bản đầu tiên đã cung cấp bảng theo dõi tiến độ cơ bản. Việc tự động đề xuất điều chỉnh dài hạn cần thời gian thu thập đủ dữ liệu lịch sử rèn luyện thực tế của người dùng. | Sẽ triển khai ở giai đoạn tiếp theo, sau khi hệ thống vận hành ổn định phiên bản đầu và có đủ dữ liệu tiến độ từ người dùng thực tế. |
| OS-02 | Phân tích mô tả công việc (Phase 2; F08.04) | Cho phép sinh viên tự tải lên hoặc dán nội dung bất kỳ bản mô tả công việc (JD) nào từ bên ngoài để AI tự động bóc tách kỹ năng và so sánh với hồ sơ cá nhân. | Phiên bản đầu tiên tập trung đối chiếu hồ sơ với các mô tả công việc chuẩn đã có sẵn trong hệ thống. Việc xử lý tệp nhập tự do bằng AI cần thêm thời gian để kiểm định độ chính xác. | Sẽ triển khai ở giai đoạn tiếp theo, sau khi chốt được nguồn dữ liệu tuyển dụng chính thức và mô hình AI đạt ngưỡng chính xác kiểm định. |
| OS-03 | Hỗ trợ hồ sơ ứng tuyển (Phase 2; F08.05) | Tự động tạo CV ứng tuyển từ hồ sơ năng lực, cung cấp bộ câu hỏi phỏng vấn mẫu và đề xuất danh sách các chương trình thực tập/tuyển dụng. | Tính năng này chỉ tập trung hỗ trợ giai đoạn chuẩn bị xin việc (đầu ra), chưa phải là ưu tiên cấp thiết hàng đầu ở bước định hướng ban đầu. | Sẽ triển khai ở giai đoạn tiếp theo, sau khi hoàn thiện các tính năng định hướng cốt lõi và chuẩn bị xong nguồn nội dung thực tập, phỏng vấn. |
| OS-04 | Kết nối mạng lưới người hướng dẫn (Phase 3; F09.02) | Cho phép người học tìm kiếm chuyên gia, đặt lịch tư vấn trực tuyến 1:1, nhờ góp ý CV hoặc đặt lịch phỏng vấn thử với người hướng dẫn. | Cần có thời gian xây dựng mạng lưới chuyên gia sâu rộng, thiết lập quy trình vận hành và ký kết cơ chế hợp tác chính thức với các người hướng dẫn. | Sẽ triển khai ở giai đoạn mở rộng tiếp theo, sau khi đã xây dựng xong mạng lưới đối tác chuyên gia và hoàn tất thỏa thuận hợp tác. |
| OS-05 | Tư vấn hướng nghiệp cá nhân hóa (Phase 3; F10.01) | Trợ lý ảo AI trò chuyện và tư vấn 24/7 dựa trên dữ liệu Hồ sơ 360° của chính người học, đưa ra các lời khuyên chọn ngành, chọn trường cá nhân hóa. | Yêu cầu nguồn dữ liệu người dùng đủ lớn và mô hình AI cần được huấn luyện, kiểm thử chuyên sâu để đảm bảo tính an toàn và chính xác của lời khuyên. | Sẽ triển khai ở giai đoạn mở rộng tiếp theo, khi hệ thống đã tích lũy đủ dữ liệu người dùng thực tế và mô hình AI đạt tiêu chuẩn chuyên môn. |

## 3.4. Sản phẩm bàn giao:

| Mã | Sản phẩm bàn giao | Tiêu chí hoàn thành | Người nhận | Giai đoạn bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEL-01 | Bộ tài liệu Đặc tả và Thiết kế gồm: Tài liệu Yêu cầu Nghiệp vụ, Đặc tả Yêu cầu Phần mềm, Hồ sơ Thiết kế Giao diện UI/UX và Mô hình Cấu trúc Cơ sở Dữ liệu. | Toàn bộ tài liệu đặc tả được rà soát và phê duyệt chính thức bởi Ban Quản lý. Thiết kế giao diện phản ánh chính xác 100% các luồng nghiệp vụ, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên cả thiết bị di động và máy tính. Cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu bảo mật, truy vết thao tác và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. | Ban Quản lý, Quản lý Dự án, Chuyên viên BA, Đội ngũ Phát triển Phần mềm, Đội ngũ Kiểm thử, Bộ phận Hỗ trợ & Vận hành, Bộ phận Pháp lý & Tuân thủ | Cuối giai đoạn Phân tích và Thiết kế |
| DEL-02 | Bộ Dữ liệu Hướng nghiệp cốt lõi gồm: Ngân hàng câu hỏi tự đánh giá, ma trận tham số tính điểm trọng số 360 độ và cơ sở dữ liệu liên kết Nghề – Ngành – Trường ban đầu. | Bộ 31 tiêu chí đánh giá năng lực được kiểm chứng bởi Chuyên gia Hướng nghiệp. Thuật toán tính toán điểm trọng số 360 độ và xử lý xung đột dữ liệu vận hành chính xác 100% theo quy tắc nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu Nghề – Ngành – Trường được tổng hợp đầy đủ. | Ban Quản lý, Chuyên viên BA, Đội ngũ Phát triển Phần mềm, Bộ phận Nghiệp vụ | Song song giai đoạn Phát triển phần mềm |
| DEL-03 | Hệ thống trên môi trường Kiểm thử gồm: Phiên bản phần mềm hoàn thiện đầy đủ 26 nhóm chức năng thuộc 9 module MVP trên môi trường UAT, kèm kịch bản kiểm thử và báo cáo QA. | Hệ thống hoàn thành 100% kịch bản kiểm thử SIT và UAT, không còn lỗi nghiêm trọng hay lỗi mức độ cao. Luồng đánh giá 360 độ, ẩn danh điểm số và so khớp nghề nghiệp vận hành chính xác. Cơ chế phân quyền, mã hóa dữ liệu và cơ chế đồng ý của người giám hộ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo mật. | Ban Quản lý, Quản lý Dự án, Đội ngũ Kiểm thử, Đại diện Nhóm người dùng chính và Nhóm người dùng hỗ trợ | Cuối giai đoạn Phát triển và Kiểm thử |
| DEL-04 | Hệ thống trên môi trường Vận hành gồm: Nền tảng Vibe Mapping chính thức phát hành và vận hành chính thức trên hạ tầng máy chủ thực tế. | Đạt biên bản nghiệm thu UAT chính thức. Hệ thống vận hành ổn định trên hạ tầng máy chủ chính, đáp ứng chỉ số sẵn sàng tối thiểu 99,5%, đạt tiêu chuẩn kiểm thử chịu tải và an toàn thông tin trước khi đưa vào khai thác thương mại. | Ban Quản lý, Nhóm người dùng chính và Nhóm người dùng hỗ trợ | Giai đoạn Nghiệm thu và Triển khai |
| DEL-05 | Tài liệu Hướng dẫn và Bàn giao gồm: Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng dành cho từng vai trò người dùng, tài liệu Quản trị Vận hành và hồ sơ bàn giao mã nguồn. | Tài liệu hướng dẫn trực quan, có minh họa rõ ràng. Mã nguồn và hồ sơ kỹ thuật được lưu trữ đầy đủ, tuân thủ quy chuẩn quản lý tài sản tri thức nội bộ. | Bộ phận Hỗ trợ & Vận hành, Quản trị Dự án, Đội ngũ Phát triển Phần mềm | Sau khi phát hành hệ thống |

# 4. Động lực kinh doanh:

## 4.1. Các động lực kinh doanh:

| Mã | Động lực kinh doanh | Vấn đề chủ quan | Vấn đề khách quan | Tác động | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD-01 | Xóa bỏ định hướng cảm tính bằng Bản đồ liên kết Nghề Ngành | Học sinh lớp 11-12 tự đánh giá sai năng lực quá tự tin hoặc tự ti, chọn ngành theo cảm tính, sở thích nhất thời và hiệu ứng đám đông FOMO Sinh viên nhầm tưởng 1 ngành học chỉ dẫn tới đúng 1 nghề FOMO) | Các công cụ trắc nghiệm hiện tại chỉ hoạt động một chiều, thiếu góc nhìn đối chiếu khách quan từ xung quanh Thông tin bề nổi, thiếu bản đồ mạng lưới 2 chiều minh bạch để giải đáp học ngành này ra làm gì | Rất cao | 70% trong khảo sát 3.000 sinh viên tốt nghiệp (ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội) chưa có định hướng cụ thể. Tâm lý sợ bỏ lỡ FOMO của HS lớp 11-12 |
| BD-02 | Định lượng Khoảng thiếu và cá nhân hóa lộ trình quy hoạch ngược | Sinh viên chạy đua chứng chỉ vô bổ do áp lực đồng trang lứa, thiếu mốc đo lường. Nước đến chân mới nhảy: SV năm 3-4 mới tìm thực tập, rải CV rớt vì Portfolio trống. Chấp nhận làm thực tập sinh bưng bê chỉ để ghi vào CV. | Đứt gãy giữa lý thuyết trường lớp và yêu cầu thực chiến của doanh nghiệp. Lộ trình đi theo chiều xuôi thay vì quy hoạch ngược áp JD năm 4 để suy ra việc cần làm năm 1 | Rất Cao | Báo cáo Roboko 2026: Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị 11.24%. WEF ước tính 37% kỹ năng cốt lõi tại VN sẽ thay đổi đến 2030 |
| BD-03 | Cung cấp Bàn đối thoại dựa trên dữ liệu để hóa giải xung đột thế hệ trong gia đình | Phụ huynh dễ áp đặt theo kinh nghiệm cũ hoặc lúng túng phó mặc Khi trao đổi định hướng dễ chuyển thành cãi vã do con cái không thể giải thích minh bạch vì sao chọn ngành đó | Hai thế hệ thiếu một thang đo hoặc căn cứ dữ liệu chung Phụ huynh thiếu thông tin thị trường, còn các công cụ AI hiện hành chỉ đưa ra gợi ý chung chung mà không giải thích được lý do | Cao | Insight định tính: Khó trao đổi giữa 2 thế hệ; phụ huynh thiếu niềm tin vào hệ thống tự động, lo sợ dữ liệu cá nhân bị sử dụng sai mục đích. |
| BD-04 | Tối ưu hóa bài toán đánh đổi tuyển sinh (Điểm chuẩn, Học phí, Khoảng cách) | Gia đình hoang mang trước số lượng phương thức xét tuyển quá lớn Thường mang tâm lý chuẩn bị 1 nguyện vọng duy nhất, lo sợ ngân sách vượt dự tính do chi phí ẩn | Nguyên nhân cốt lõi: Thông tin tuyển sinh đang phân tán ở hàng trăm website. Không có một hệ thống tính toán giúp gia đình kéo thả các tiêu chí ưu tiên để xếp hạng trường và đưa ra phương án dự phòng an toàn. | Cao | Học phí ĐH tự chủ tăng mạnh (VD: ĐH Bách khoa TP.HCM tăng 30-80 tr/năm). Quy định tuyển sinh phức tạp thay đổi theo năm. |
| BD-05 | Số hóa toàn diện, giải phóng nguồn lực quản lý hướng nghiệp cho Nhà trường | Người hướng dẫn thường tư vấn chung chung ở bề nổi do quá tải, không thể đi sâu giải quyết vấn đề cá nhân hóa | Công tác hướng nghiệp dùng phiếu giấy,Excel rời rạc, thủ công Dữ liệu không kế thừa qua các năm, thiếu công cụ tự động tổng hợp để theo dõi tiến trình hàng trăm học sinh | Cao | Sĩ số đông khiến giáo viên quá tải, không có hồ sơ năng lực,tâm lý chi tiết trước khi tư vấn định hướng 1-1 |

## 4.2. Mục tiêu nghiệp vụ (Business objectives):

| Mã | Mục tiêu | Chỉ số (KPI) | Hiện tại | Mục tiêu | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BO-01 | Chuyển hóa định hướng cảm tính thành định lượng nhờ đối sánh 360° và chuẩn năng lực thị trường | Tỷ lệ học sinh, sinh viên đạt Kết quả cuối cùng 360° trong hạn 14 ngày Tỷ lệ hồ sơ tính điểm hợp lệ dựa trên Trọng số bản thân và Điểm thấu hiểu. Tỷ lệ chốt Nghề mục tiêu đạt mức độ phù hợp vượt ngưỡng tối thiểu | HS/SV chọn ngành theo cảm tính/hiệu ứng đám đông; đánh giá 1 chiều rời rạc; rải CV rỗng do lệch pha với thị trường. | ≥ 80% người dùng hoàn thành Skill-Gap và có lộ trình quy hoạch ngược gắn với Career JD thực tế. | PO |
| BO-02 | Xây dựng Bàn đối thoại, giải quyết xung đột định hướng thế hệ trong gia đình | Tỷ lệ bài đánh giá 360° từ phụ huynh vượt qua ngưỡng thời gian làm bài tối thiểu | Phụ huynh áp đặt hoặc phó mặc; gia đình cãi vã do thiếu dữ liệu khách quan minh bạch | ≥ 50% tài khoản HS có liên kết với Phụ huynh và chia sẻ báo cáo quyết định; Điểm NPS của Phụ huynh ≥ 8/10. | GĐ MKT |
| BO-03 | Tối ưu hóa quyết định đầu tư giáo dục, thiết lập phương án dự phòng an toàn | Tỷ lệ hồ sơ có lập bảng xếp hạng ưu tiên các phương án. Số lượng hồ sơ có lưu trữ từ 2 phương án dự phòng thay thế khi không đạt điều kiện bắt buộc. | HS/PH hoang mang trước quá nhiều đề án xét tuyển, chuẩn bị 1 nguyện vọng duy nhất, áp lực nặng nề vì học phí | 100% hồ sơ chốt trường,ngành mục tiêu đều có kèm phương án dự phòng và dự toán tài chính gia đình. | Trưởng phòng vận hành |
| BO-04 | Số hóa toàn diện quy trình hướng nghiệp tại các trường học | Số giờ tiết kiệm được cho giáo viên khi chấm điểm qua bảng lưới rút gọn. Tỷ lệ các lớp học (có tối thiểu 5 học sinh xuất thành công Báo cáo xu hướng định hướng tổng hợp. | 100% trường học dùng phiếu giấy, Excel thủ công; giáo viên chủ nhiệm quá tải, thiếu dữ liệu để tư vấn cá nhân hóa. | Tối thiểu 20 trường THPT đối tác ký kết triển khai và vận hành thực tế phân hệ Lớp học | GĐ kinh doanh |

## 4.3. Giá trị và lợi ích kỳ vọng:

| Nhóm lợi ích | Lợi ích kỳ vọng | Cách đo | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Người học (Học sinh, sinh viên) | Dập tắt tâm lý FOMO (chọn ngành theo đám đông), hoang mang hay ảo tưởng bằng cách đối chiếu năng lực thực tế qua bài đánh giá tuần tự đa chiều. Có sẵn phương án dự phòng dựa trên công cụ tính toán điểm chuẩn/học phí minh bạch Chuyển đổi mục tiêu xa vời thành hành động thực chiến từ năm 1 nhờ Lộ trình quy hoạch ngược và Quét khoảng cách kỹ năng so với JD thực tế. | Tỷ lệ hoàn thành đánh giá toàn cảnh đúng hạn 14 ngày Tỷ lệ người dùng chọn phiên bản bài test phù hợp 35,50, 75 câu mà không bỏ dở Điểm đánh giá hợp lệ dựa trên Ngưỡng phân loại năng lực và tỷ lệ chốt nghề mục tiêu vượt Ngưỡng tối thiểu . | Ngay sau khi chốt Kết quả cuối cùng 360° và lập lộ trình. Xuyên suốt các năm học đại học đối với Sinh viên |
| Phụ huynh (Gia đình) | Xóa bỏ tranh luận cảm tính, cãi vã nhờ Bàn đối thoại định hướng" và lớp giải thích minh bạch từ AI chỉ rõ vì sao gợi ý nghề này Minh bạch chi phí và bài toán tài chính giúp gia đình thống nhất ngân sách Biết đủ để an tâm thông qua các Báo cáo năng lực định kỳ phát hiện sớm nguy cơ lệch hướng mà không cần kiểm soát, can thiệp độc hại. | Số lượt truy cập và tỷ lệ chia sẻ Báo cáo quyết định cho phụ huynh. Tỷ lệ bài đánh giá 360° từ phụ huynh vượt Ngưỡng thời gian tối thiểu, chặn đánh giá qua loa. Đảm bảo hệ thống yêu cầu sự đồng ý pháp lý của phụ huynh đối với học sinh dưới tuổi (Đề xuất 16 tuổi Kiểm soát số lượng người tham gia thông qua Số bài tối đa mỗi link | Trong giai đoạn cao điểm định hướng và đăng ký tuyển sinh Tháng 3 Tháng 6 hàng năm. Cuối mỗi học kỳ |
| Nhà trường & Giáo viên | Giải phóng giáo viên khỏi công việc nhập liệu Excel, giấy tờ thủ công nhờ Bảng lưới chấm điểm 360° rút gọn. Cung cấp kho dữ liệu trực quan về tiến trình của toàn lớp, giúp giáo viên có cơ sở dữ liệu sâu sắc để tư vấn 1-1 thay vì tư vấn bề nổi chung chung. | Số giờ quản lý hành chính, tổng hợp nguyện vọng tiết kiệm được cho mỗi lớp học. Tỷ lệ các lớp học đáp ứng đủ sĩ số Tối thiểu 5 học sinh xuất thành công Báo cáo xu hướng định hướng tổng hợp. | Hàng học kỳ và cuối mỗi năm học. |
| Vận hành (Hệ thống) | Lưu trữ dữ liệu tập trung, đảm bảo quy trình hướng nghiệp diễn ra liền mạch Ngăn chặn triệt để các hành vi spam đánh giá, đánh giá qua loa hoặc làm sai lệch kết quả. Tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu cá nhân. | Uptime hệ thống đạt ≥ 99,5%, không phát sinh lỗi Tỷ lệ dữ liệu rác bị hệ thống chặn thành công nhờ Ngưỡng thời gian tối thiểu (P05) và giới hạn Số bài tối đa mỗi link | -Giám sát liên tục hàng tháng sau khi Go-live. |
| Dữ liệu và ra quyết định | Thu thập được nguồn dữ liệu sạch, độ nhiễu thấp về hành vi chọn ngành, chọn trường và năng lực thực tế của thế hệ trẻ. Cung cấp báo cáo phân tích xu hướng thị trường sâu sắc phục vụ cho việc cải tiến chương trình đào tạo của các trường đối tác. | Số lượng Nghề mục tiêu, Trường mục tiêu được người dùng lưu trữ vào hệ thống. Thuật toán xử lý xung đột dữ liệu hoạt động chính xác dựa trên Điểm thấu hiểu (P01) và Trọng số bản thân (P03) để chuẩn hóa kết quả. | -Cuối mỗi mùa tuyển sinh |
| Tài chính | Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư ban đầu Phát triển phần mềm. Tối ưu hóa chi phí vận hành hàng năm Rút ngắn thời gian hoàn vốn thông qua mô hình kinh doanh | Tỷ suất hoàn vốn đầu tư đạt kỳ vọng sau khi go-live. Biên lợi nhuận gộp từ các gói dịch vụ gia tăng. Chi phí vận hành thực tế nằm trong hạn mức ngân sách dự phòng hàng năm. | Theo dõi định kỳ hàng quý, hàng năm sau khi phát hành sản phẩm. |
| Chiến lược | Dịch chuyển mô hình thu hút khách hàng từ bề nổi test tâm lý miễn phí sang giải quyết đúng nỗi đau gốc rễ: Gia đình mất kết nối và Sinh viên thất nghiệp. | Tốc độ thâm nhập thị trường và số lượng trường THPT/ĐH ký kết hợp tác chiến lược. Mức độ nhận diện thương hiệu Vibe Mapping trong cộng đồng học sinh, sinh viên và phụ huynh. Số lượng đối tác doanh nghiệp tham gia mạng lưới tuyển dụng theo năng lực | Từ năm vận hành thứ 2 trở đi sau khi đã sở hữu lượng User và Data ổn định. |

# 5. Các bên liên quan và quản trị dự án (Stakeholders & Governance):

## 5.1. Danh sách các bên liên quan:

| Nhóm | Vai trò | Mối quan tâm | Ảnh hưởng | Mức độ sử dụng | Kênh trao đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I: Nhóm nội bộ (Đội dự án) |  |  |  |  |  |
| Ban giám đốc | Người ra quyết định | Tỷ suất hoàn vốn đầu tư, tiến độ Go-live, rủi ro pháp lý và tính khả thi thương mại của dự án. | Rất cao | Thỉnh thoảng Xem báo cáo tổng hợp | Báo cáo trực tiếp, Họp định kỳ, Email |
| Quản lý dự án (PM) | Điều phối tổng thể | Đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đúng ngân sách và phân bổ nguồn lực hiệu quả. | Rất Cao | Hàng ngày, Công cụ quản lý | Email, Zalo, SMS, Web |
| Phân tích nghiệp vụ (BA) | Cầu nối nghiệp vụ | Các Nỗi đau của thị trường được giải quyết triệt để thông qua các luồng tính năng hệ thống. | Cao | Hàng ngày | BRD, SRS, Workshop |
| Đội ngũ Phát triển (Dev, QA, UX/UI) | Trực tiếp xây dựng hệ thống | Yêu cầu chức năng FR rõ ràng; kiến trúc thuật toán đánh giá 360° logic; luồng giao diện thân thiện cho từng tập User; kịch bản test chặt chẽ. ẩn danh điểm số. | Cao | Hàng ngày | Nhóm Zalo |
| Chuyên gia Hướng nghiệp | Cố vấn chuyên môn | Khung năng lực chuẩn hóa; tính chính xác của công cụ phân tích khoảng trống và sơ đồ đối sánh ngành nghề Career Map. | Cao | Theo từng giai đoạn | Họp chuyên môn, Email |
| Bảo mật | Đảm bảo tuân thủ | Rủi ro pháp lý khi thu thập thông tin tài chính gia đình; tính bảo mật dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên; cơ chế xác nhận đồng ý của người giám hộ. | Cao | Trước Go-live | Báo cáo rà soát, Văn bản |
| II: Nhóm bên ngoài (Người dùng hệ thống) |  |  |  |  |  |
| Học sinh, sinh viên | Người dùng cuối | Trải nghiệm mượt mà, bài test không quá dài; nhận được lộ trình thực tế, khắc phục được sự hoang mang. | Rất cao | Thường xuyên | Ứng dụng Web, App |
| Phụ huynh | Người Đồng hành | Nhận được báo cáo giải thích minh bạch để tránh xung đột giao tiếp với con; có công cụ dự toán ngân sách và lập phương án dự phòng | Cao | Hàng tháng, Mùa tuyển sinh | Cổng Web, SMS,Zalo, Email |
| Giáo viên | Người dùng quản lý cấp cơ sở | Cần công cụ số hóa giúp giảm tải 80% thao tác thủ công nhập Excel, chấm điểm hàng loạt; tự động trích xuất báo cáo xu hướng của cả lớp. | Cao | Hàng học kỳ, Cuối năm | Hệ thống Web Admin cấp trường |
| Bạn bè | Người đánh giá 360° | Trải nghiệm làm bài đánh giá mượt mà không cần tạo tài khoản quét QR; cam kết điểm số được ẩn danh tuyệt đối để đảm bảo sự khách quan. | Trung bình | Tùy thời điểm được mời | Trình duyệt Web qua link chia sẻ |

## 5.2. Ma trận trách nhiệm RACI:

Quy ước: R (Responsible) – thực hiện; A (Accountable) – chịu trách nhiệm cuối cùng; C (Consulted) – được tham vấn; I (Informed) – được thông báo.

| Hạng mục | Tài trợ | PO | BA | Tech Lead | UX/UI | QA | Chuyên gia | Pháp chế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Khởi tạo và Lên kế hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phê duyệt phạm vi dự án (Business Case) | A | R | C | I | I | I | I | I |
| Lập tài liệu Đặc tả Yêu cầu (BRD) | I | A | R | C | I | I | C | C |
| Giai đoạn 2: Phân tích và Thiết kế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xây dựng Bộ tiêu chí G1-G7 | I | A | C | I | I | I | R | I |
| Thiết kế Logic thuật toán 360° | I | R | R | C | I | I | C | I |
| Thiết kế luồng nghiệp vụ hệ thống | I | A | R | C | C | C | I | I |
| Thiết kế giao diện người dùng (UX/UI) | I | A | C | C | R | I | I | I |
| Đánh giá rủi ro pháp lý và bảo mật | I | A | C | C | I | I | I | R |
| Giai đoạn 3: Phát triển và Kiểm thử |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phát triển hệ thống (Coding) | I | A | C | R | C | I | I | I |
| Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases) | I | A | C | C | I | R | I | I |
| Thực hiện kiểm thử nội bộ (SIT) | I | A | I | C | I | R | I | I |
| Giai đoạn 4: Nghiệm thu và Triển khai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổ chức nghiệm thu người dùng (UAT) | I | A | R | C | I | C | C | I |
| Phê duyệt phát hành hệ thống (Go-live) | I | A | C | R | I | C | I | C |

# 6. Người dùng và quy trình hiện tại (Users & current process):

## 6.1. Chân dung người dùng (User personas):

| Persona | Đặc điểm | Mục tiêu | Khó khăn | Nhu cầu hệ thống |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Học sinh THPT | Lớp 9–12, dùng điện thoại là chính. Hành vi: Tự tìm thông tin rời rạc trên Google, YouTube, TikTok; làm trắc nghiệm một chiều; dễ chọn ngành theo đám đông hoặc theo ý gia đình. | Hiểu rõ tính cách, sở thích, giá trị và năng lực bản thân. Chọn tổ hợp môn, ngành, trường phù hợp và có phương án dự phòng. | Thiếu thông tin tin cậy, chưa hiểu rõ bản thân; kết quả tự đánh giá một chiều dễ sai lệch. Quá tải khi phải tự so sánh đề án tuyển sinh của nhiều trường; chịu áp lực kỳ vọng từ cha mẹ. | Đánh giá tuần tự dễ hiểu kết hợp góc nhìn 360° từ người xung quanh. Gợi ý nghề kèm % phù hợp và giải thích rõ ràng Bản đồ Nghề – Ngành – Trường, bảng so sánh phương án và lộ trình cụ thể. |
| Sinh viên/người mới đi làm | Sinh viên năm 1–4 cao đẳng/đại học hoặc mới ra trường, dùng cả điện thoại và máy tính. Hành vi: Năm 1–2 học theo quán tính, thiếu kế hoạch tích lũy; đến năm 3–4 mới vội vàng tìm hiểu mô tả công việc, viết CV và tìm nơi thực tập. | Xác định hướng nghề nghiệp đầu ra từ ngành đang học. Nhận diện khoảng cách năng lực so với yêu cầu tuyển dụng thực tế để bù đắp kỹ năng và chuẩn bị đi làm. | Lệch pha giữa lý thuyết trên trường và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Tự chấm kỹ năng mang tính chủ quan; hồ sơ năng lực CV hoặc Portfolio trống rỗng, không biết cần ưu tiên học kỹ năng nào trước. | Hồ sơ năng lực có gắn nhãn Đã xác thực 360° từ giảng viên, người hướng dẫn, bạn bè. Công cụ đối chiếu hồ sơ với JD thực tế, xếp hạng kỹ năng còn thiếu và gợi ý dự án, khóa học để đưa vào lộ trình phát triển. |
| Bạn bè | Bạn cùng lớp, cùng nhóm bài tập hoặc câu lạc bộ. Hiểu rõ tính cách và thói quen sinh hoạt hàng ngày của học sinh, sinh viên. | Cung cấp góc nhìn khách quan, chân thực về tính cách, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm mà người lớn khó quan sát thấy. | Ngại làm mất lòng bạn nếu chấm điểm thấp. Dễ đánh giá qua loa nếu biểu mẫu khảo sát quá dài hoặc phức tạp. | Giao diện làm bài nhanh trên điện thoại. Câu hỏi tình huống gần gũi với lứa tuổi. Đảm bảo tính ẩn danh chi tiết điểm số khi tổng hợp. |
| Phụ huynh | Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, sinh viên; người quan sát con lâu dài trong gia đình và chi trả học phí. Hành vi: Định hướng dựa trên kinh nghiệm thế hệ trước, hỏi người quen hoặc đọc báo; chỉ theo dõi được điểm số của con. | Hiểu đúng năng lực, điểm mạnh và yếu của con từ nhiều góc nhìn. Nắm được ngành nghề phù hợp với con và ước tính chi phí học tập vừa sức ngân sách gia đình để đồng hành hiệu quả. | Thông tin nghề nghiệp lỗi thời, dễ áp đặt hoặc lo ngại các ngành mới nổi. Thiếu công cụ lọc học phí, điều kiện tuyển sinh; thiếu ngôn ngữ chung dựa trên dữ liệu dẫn đến mâu thuẫn với con khi chọn trường. | Đường dẫn và mã QR đánh giá 360° cho con thao tác nhanh trên điện thoại, không cần tạo tài khoản phức tạp. Công cụ khai báo ngân sách, chấm tiêu chí tài chính và xem Báo cáo quyết định gia đình. |
| Người hướng dẫn | Cố vấn học tập, quản lý thực tập tại doanh nghiệp, chuyên gia đi trước, đóng vai trò tư vấn chuyên sâu 1-1. | Đánh giá năng lực chuyên môn, thái độ làm việc của sinh viên. Giải đáp thắc mắc chuyên sâu và xây dựng lộ trình nghề nghiệp cá nhân hóa. | Thiếu công cụ đo lường chuẩn hóa để chấm điểm. Khó quản lý quỹ thời gian khi có nhiều sinh viên đặt lịch hẹn; thiếu hồ sơ đầu vào của sinh viên. | Biểu mẫu đánh giá năng lực bám sát yêu cầu công việc thực tế. Hệ thống quản lý lịch hẹn tư vấn và xem trước hồ sơ năng lực 360° của sinh viên. |
| Giáo viên | Giáo viên chủ nhiệm/bộ môn tại trường học, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý và hướng nghiệp cơ bản. +Hành vi: Quan sát học sinh trên lớp; thu thập nguyện vọng thủ công. | Nắm bắt bức tranh định hướng của cả lớp dựa trên khung tiêu chí chuẩn. Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn cá nhân hóa dựa trên dữ liệu. | Sĩ số đông khiến việc theo dõi cá nhân gặp khó; quá tải vì tổng hợp thủ công. Thường không có hồ sơ năng lực và tâm lý chi tiết của học sinh trước khi tư vấn. | Quản lý danh sách lớp, phát mã khảo sát hàng loạt và xuất báo cáo tổng hợp. Xem trước hồ sơ định hướng 360° chi tiết của người học; công cụ tra cứu dữ liệu ngành nghề. |
| Quản trị hệ thống | Đội ngũ vận hành hệ thống, chuyên gia hướng nghiệp và quản trị viên hệ thống Vibe Mapping. Hành vi: Thu thập, chuẩn hóa dữ liệu nghề từ JD thực tế, cập nhật thông tin ngành/trường và cấu hình bộ câu hỏi, tham số trên máy tính | Đảm bảo bộ tiêu chí, ngân hàng câu hỏi, dữ liệu Nghề – Ngành – Trường và tham số tính điểm 360° luôn chính xác, có nguồn dẫn và cập nhật kịp thời. | Dữ liệu tuyển sinh và yêu cầu nghề nghiệp ngoài thị trường thay đổi liên tục; rủi ro sai lệch hoặc lỗi thời nếu thiếu công cụ chuẩn hóa và kiểm soát phiên bản cập nhật. | Giao diện quản trị cho phép thêm/ sửa/ ẩn câu hỏi và nghề nghiệp, khai báo mức yêu cầu năng lực, cấu hình ma trận tiêu chí 360°, chỉnh tham số vận hành và tra cứu nhật ký hệ thống mà không cần sửa mã nguồn. |

## 6.2. Mô tả quy trình hiện tại (As-is):

| Bước | Tác nhân | Hành động hiện tại | Công cụ | Vấn đề |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Học sinh, Giáo viên | Nhận ra nhu cầu định hướng: Học sinh lớp 11–12 bắt đầu lo lắng về kỳ thi đại học và tương lai ngành nghề; điền phiếu khảo sát nhu cầu, sở thích ban đầu. Đến đợt khảo sát định kỳ, giáo viên chủ nhiệm phát phiếu khảo sát cho lớp; học sinh điền xong thì quy trình tách thành hai nhánh song song: giáo viên tổng hợp phiếu. | Phiếu giấy, biểu mẫu trực tuyến Google Forms. | Dữ liệu rời rạc, khó tổng hợp. Áp lực từ bên ngoài nhiều hơn nhu cầu nội tại; học sinh điền theo cảm tính vì chưa hiểu rõ bản thân. |
| 2 | Giáo viên, Quản lý nhà trường | Thu thập và tổng hợp khảo sát tại trường: Giáo viên phát phiếu, thu hồi và nhập liệu thủ công nguyện vọng của lớp để gửi báo cáo thống kê theo đợt cho Quản lý nhà trường. | Phiếu khảo sát giấy, bảng tính Excel, báo cáo tổng hợp thủ công. | Giáo viên quá tải vì sĩ số đông, tổng hợp thủ công tốn thời gian và dễ sai sót. Quản lý thiếu dữ liệu lưu trữ tập trung qua các năm để theo dõi tiến trình và đánh giá hiệu quả. |
| 3 | Học sinh, Phụ huynh, Giáo viên | Học sinh hỏi bạn bè và nghe tư vấn tập trung tại trường; phụ huynh hỏi người quen và định hướng theo kinh nghiệm thế hệ trước Giáo viên tư vấn hướng nghiệp chung tại lớp/trường và động viên học sinh đảm nhận phần tư vấn, tạo động lực trước đây ghi cho tư vấn viên. Học sinh tổng hợp các lời khuyên nhận được từ mạng, bạn bè, gia đình và giáo viên trước khi chuyển sang so sánh ngành và trường. | Google, YouTube, TikTok, web trắc nghiệm rời rạc, truyền miệng, buổi hướng nghiệp định kỳ | Thông tin phân tán, khó phân biệt thông tin chính thức và quảng cáo; trắc nghiệm 1 chiều thiếu khách quan. Nhận nhiều lời khuyên trái chiều gây hoang mang; giáo viên quá tải nên chỉ tư vấn chung chung ở đầu phễu |
| 4 | Học sinh, Phụ huynh | So sánh và lọc ngành và trường: Mở website từng trường để xem điểm chuẩn năm cũ, đọc đề án tuyển sinh, học phí và tự kẻ bảng so sánh; phụ huynh tự ước tính chi phí học tập | Website các trường thủ công | Quá tải thông tin vì mỗi trường có một định dạng công bố khác nhau |
| 5 | Học sinh, Phụ huynh | Ra quyết định chọn ngành/trường: Điền và chốt nguyện vọng dựa trên điểm số ước tính, cảm tính, danh tiếng trường, tâm lý đám đông hoặc chiều theo ý kiến gia đình. Trước khi chốt, học sinh thảo luận lựa chọn với gia đình; nếu hai bên không thống nhất, phụ huynh thường áp đặt lựa chọn theo ý gia đình. | Cổng đăng ký tuyển sinh, hồ sơ xét tuyển. | Quyết định thiếu dữ liệu kiểm chứng độ phù hợp năng lực nghề nghiệp. Xung đột quan điểm giữa hai thế hệ hoặc con chọn ngành không hợp năng lực để làm hài lòng cha mẹ. |
| 6 | Sinh Viên Năm 1–2, Phụ huynh, Quản lý nhà trường, Giáo viên, Người hướng dẫn | Sinh viên học theo lịch tín chỉ để qua môn, tham gia CLB theo phong trào, đi làm thêm tự phát; phụ huynh và nhà trường chỉ theo dõi qua điểm GPA . Người hướng dẫn: Giảng dạy, chấm điểm và nhận xét bài tập theo từng môn; điểm được nhà trường cập nhật thành GPA trên hệ thống học vụ. Giáo viên: sinh hoạt lớp, rà soát GPA và động viên sinh viên; nếu phát hiện sinh viên sa sút thì gặp riêng, khuyên nhủ, tạo động lực. | Hệ thống điểm học vụ của trường, các hội nhóm tìm việc làm thêm trên mạng xã hội. | Phụ huynh ở xa không phát hiện sớm khi con giảm động lực hoặc thiếu kỹ năng thực tế. Nhận xét của người hướng dẫn chỉ gắn với từng môn, không được lưu thành hồ sơ năng lực; giáo viên can thiệp theo đợt và dựa trên GPA nên phát hiện vấn đề muộn. |
| 7 | Sinh viên Năm 3–4, Giáo viên, Người hướng dẫn | Nhận ra sự lệch pha: Sinh viên năm 3–4 tiếp cận mô tả công việc JD thực tế khi chuẩn bị thực tập/đi làm mới nhận ra ngành học không như kỳ vọng, thiếu kỹ năng so với thị trường và CV trống rỗng. Chuẩn bị đi làm: sinh viên tự viết CV, tìm nơi thực tập. Song song, giáo viên tư vấn định hướng nghề và giữ động lực cho sinh viên; mentor hướng dẫn thực tập/đồ án, đánh giá chuyên môn, góp ý CV và giới thiệu cơ hội việc làm. Ứng tuyển: sinh viên nộp CV, phỏng vấn doanh nghiệp. Nếu không có offer: chưa có việc/thất nghiệp. Ra trường, nếu chỉ có 1 offer, sinh viên nhận việc ngay; nếu có nhiều offer hoặc còn phân vân, tư vấn cân nhắc và mentor góp ý theo chuyên môn trước khi sinh viên chọn và nhận việc. | Các cổng thông tin tuyển dụng JD thực tế, hồ sơ CV tự viết, buổi phỏng vấn doanh nghiệp | Quá muộn để đổi ngành; thiếu công cụ đo khoảng cách kỹ năng Skill Gap và thiếu sự xác thực năng lực từ giảng viên hoặc mentor. Mắc kẹt trong vòng lặp thiếu kinh nghiệm – không ai nhận, dẫn đến làm trái ngành hoặc thất nghiệp sau tốt nghiệp. Giáo viên và mentor tư vấn riêng lẻ, theo đợt, không dùng chung hồ sơ sinh viên; nhận xét của mentor không trở thành chứng nhận năng lực khi ứng tuyển. |

## 6.3. Sơ đồ BPMN quy trình hiện tại (As-is):

Từ điểm bắt đầu đến Tổng hợp các lời khuyên ( Lane học sinh THPT)

Tiếp theo đến điền và chốt nguyện vọng xét tuyển

Tiếp đến phát hiện sinh viên sa sút

Tiếp theo đến tiếp nhận JD thực tế, nhận ra lệch kĩ năng

Tiếp theo đến 1 hay nhiều offer

Tiếp theo đến việc đúng ngành

Sơ đồ 6.3: Sơ đồ BPMN quy trình định hướng hiện tại của HSSV

## 6.4. Vấn đề của quy trình hiện tại:

| Đối tượng | Nội dung của vấn đề | Hệ quả | Nguyên nhân gốc rễ |
| --- | --- | --- | --- |
| Học sinh THPT | Đánh giá bản thân một chiều, cảm tính và thiếu góc nhìn đối chiếu khách quan từ những người xung quanh. | Kết quả tự đánh giá dễ bị sai lệch do tâm trạng chủ quan, dẫn đến việc lựa chọn sai ngành nghề ngay từ bước đầu tiên hoặc chọn ngành theo tâm lý đám đông. | Thiếu một cơ chế có cấu trúc để thu thập, chuẩn hóa và đối chiếu góc nhìn từ những người trực tiếp quan sát hành vi của học sinh trong thực tế như: phụ huynh, giáo viên, bạn bè. |
| Học sinh THPT và Phụ huynh | Dữ liệu về ngành học, trường học, điểm chuẩn, học phí phân mảnh, không đồng nhất và không được lưu trữ tập trung. | Phụ huynh và học sinh bị quá tải khi phải tự tra cứu, chắp vá thông tin thủ công ví dụ: tự lập bảng Excel. Các cuộc thảo luận gia đình dễ rơi vào bế tắc hoặc áp đặt do thiếu số liệu làm ngôn ngữ chung. | Chưa có một nền tảng cơ sở dữ liệu trung tâm chuẩn hóa chuỗi liên kết Nghề – Ngành – Trường để cung cấp thông tin minh bạch, cập nhật. |
| Giáo viên và Người hướng dẫn | Quy trình khảo sát, thu thập nguyện vọng hướng nghiệp tại trường học diễn ra thủ công, tốn thời gian và dễ sai sót. | Đội ngũ giáo viên bị quá tải với công việc nhập liệu, dẫn đến các buổi tư vấn chỉ mang tính đại trà, chung chung mà không thể đi sâu giải quyết vấn đề cá nhân hóa cho từng học sinh. | Thiếu công cụ số hóa để tự động phát và tổng hợp phiếu khảo sát; thiếu bộ tiêu chí đánh giá chuẩn gắn với năng lực nghề nghiệp. |
| Sinh viên | Trải nghiệm học tập và định hướng nghề nghiệp đứt gãy, thiếu cá nhân hóa, tách rời hoàn toàn với yêu cầu tuyển dụng thực tế trên thị trường. | Sinh viên có xu hướng học đối phó qua môn trong những năm đầu. Đến năm 3–4, khi đối mặt với thị trường lao động thực tế, sinh viên mới nhận ra sự chênh lệch lớn về kỹ năng và hồ sơ năng lực trống rỗng, dẫn đến nguy cơ làm trái ngành hoặc thất nghiệp. | Thiếu công cụ phân tích khoảng cách năng lực đối chiếu trực tiếp với yêu cầu kỹ năng thực tế từ các bản mô tả công việc; hoạt động định hướng chỉ diễn ra một lần trước kỳ thi đại học mà không có lộ trình theo dõi, cập nhật xuyên suốt. |

# 7. Quy trình đề xuất (To-be):

## 7.1. Mục tiêu của quy trình đề xuất:

Mục tiêu cốt lõi của quy trình đề xuất là chuyển đổi toàn diện hoạt động định hướng nghề nghiệp học đường và cá nhân từ phương pháp thủ công, cảm tính và đứt gãy sang một quy trình số hóa tập trung, minh bạch và dựa trên dữ liệu đa chiều. Quy trình mới đóng vai trò là cầu nối liên kết chặt chẽ giữa năng lực cá nhân, điều kiện gia đình, chương trình đào tạo học đường và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Quy trình đề xuất hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái định hướng số khép kín thông qua bảy giai đoạn liên hoàn bao gồm: Hiểu mình, Hiểu nghề, Kết nối Nghề Ngành Trường, Đánh giá và so sánh lựa chọn, Xác định mục tiêu, Xây dựng lộ trình và Theo dõi điều chỉnh. Hệ thống chuyển đổi trọng tâm từ việc hỗ trợ chọn ngành thụ động ở cuối cấp THPT sang quá trình đồng hành, quy hoạch ngược lộ trình phát triển năng lực dài hạn từ phổ thông lên đại học và kết nối việc làm đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

## 7.2. Mô tả quy trình đề xuất (To-be):

| Bước | Tác nhân | Hành động đề xuất | Module hỗ trợ | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Khởi tạo & Tự đánh giá kết hợp 360° | HSSV, Hệ thống | Khi có nhu cầu định hướng nghề nghiệp, HSSV mở hệ thống, chọn "Đăng ký tài khoản" bằng email, tài khoản Google hoặc số điện thoại, chọn vai trò ở câu "Bạn là ai?" (Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn) và khai báo hồ sơ cá nhân. Hệ thống gửi mã xác minh bằng chính phương thức đã chọn (mã có hiệu lực 90 giây, quá hạn thì hủy mã và cho phép gửi lại), hiển thị biểu mẫu đăng ký và khai báo hồ sơ. | M01 – Tự đánh giá & 360° M03 – Nền tảng dùng chung | Hồ sơ định hướng cá nhân (PDF) kèm Báo cáo 360° và nhãn trạng thái ("Tự đánh giá", "Tạm thời", "Cuối cùng 360°"). |
|  | Hệ thống, Phụ huynh | Trường hợp HSSV dưới 16 tuổi: Hệ thống gửi yêu cầu đồng ý cho Phụ huynh qua Email/SMS (đường dẫn có hiệu lực 15 phút), màn hình HSSV hiển thị trạng thái "Đang chờ Phụ huynh xác nhận". Khi Phụ huynh xác nhận, hệ thống hiển thị thông báo liên kết tài khoản thành công cho cả hai bên và mở đầy đủ chức năng cho HSSV. Trong lúc chưa có xác nhận (đang chờ hoặc đường dẫn quá 15 phút), HSSV vẫn được tự đánh giá, xem danh mục nghề–ngành–trường và vào lớp học; hệ thống khóa chức năng mời đánh giá 360° và chia sẻ dữ liệu, đồng thời mỗi lần HSSV mở hệ thống sẽ hiển thị gợi ý gửi lại yêu cầu xác nhận cho Phụ huynh. Trường hợp từ 16 tuổi trở lên, hệ thống không gửi yêu cầu và HSSV đi tiếp ngay. |  |  |
|  | HSSV, Hệ thống | HSSV chọn có tham gia qua lớp học hay không. Nếu có, HSSV nhập mã lớp hoặc quét mã QR của lớp. Nếu không, HSSV đi tiếp. Hệ thống hiển thị lựa chọn "Tham gia qua lớp học". Nếu HSSV chọn có, hệ thống hiển thị ô nhập mã lớp và nút quét QR, xác nhận HSSV đã vào lớp thành công. HSSV chọn bài đánh giá 35, 50 hoặc 75 câu. Hệ thống hiển thị 3 lựa chọn bài đánh giá kèm số câu, sau khi chọn thì mở bài đánh giá gồm 4 phần. HSSV được đổi gói giữa chừng; từ câu thứ 36 trở đi, nếu đổi xuống gói có số câu nhỏ hơn thì hệ thống hiển thị cảnh báo sẽ mất dữ liệu đã trả lời. HSSV làm tuần tự từng phần trong 4 phần của bài đánh giá. HSSV có thể thoát giữa chừng và quay lại làm tiếp. Hệ thống hiển thị từng phần theo thứ tự, tự động lưu nháp câu trả lời sau mỗi phần. Bản nháp giữ 7 ngày. Hệ thống cho phép người dùng được đổi gói giữa chừng; từ câu 36 trở đi, đổi xuống gói nhỏ hơn thì hiện cảnh báo mất dữ liệu. HSSV hoàn thành và nộp bài tự đánh giá. Hệ thống tính phần trăm các nhóm G1–G7, hiển thị kết quả với nhãn "Tự đánh giá" cùng gợi ý sơ bộ các nghề phù hợp. |  |  |
|  | HSSV, Hệ thống | HSSV chọn có đồng ý mời đánh giá 360 độ hay không. Nếu không, HSSV bỏ qua việc mời và quy trình đi tiếp sang bước tổng hợp kết quả. Hệ thống hiển thị câu hỏi "Đồng ý mời đánh giá 360 độ?" với hai lựa chọn Có/Không. Nếu có, HSSV chọn nhóm người đánh giá (Phụ huynh, Bạn bè, Người hướng dẫn, Giáo viên). Hệ thống hiển thị danh sách nhóm người đánh giá để chọn; mỗi nhóm có 1 link/QR và số người đánh giá dự kiến của nhóm do HSSV khai báo khi mời. HSSV gửi link/QR cho người đánh giá bằng cách sao chép link hoặc tải mã QR. Hệ thống sinh link/QR riêng cho từng nhóm, hiển thị kèm hạn sử dụng 14 ngày (tính từ lúc tạo link) và nút sao chép/tải về. |  |  |
|  | Phụ huynh, Bạn bè, Người hướng dẫn, Giáo viên, Hệ thống | Những người được mời mở link hoặc quét QR và cùng lúc thực hiện chấm 360 độ: Phụ huynh chấm qua link (thang 1–5), Bạn bè chấm qua link/QR, Người hướng dẫn chấm qua link, Giáo viên chấm bảng lưới cả lớp (khoảng 5 phút/em). Mọi người đánh giá đều có thể chọn chấm ẩn danh; hệ thống gộp các bài ẩn danh vào cụm "Ẩn danh" và không hiển thị tên người chấm khi trả kết quả cho HSSV. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chấm tương ứng với từng nhóm, kèm lưu ý "Bài đã nộp không sửa được" ở đầu và cuối bài. Sau khi người chấm gửi, hệ thống hiển thị thông báo gửi thành công và ghi nhận bài chấm. Khi các bài chấm đã gửi về, hệ thống tổng hợp để chuyển sang bước kiểm tra. |  |  |
|  | Hệ thống, HSSV | HSSV nhận thông báo, xem danh sách bài nộp và duyệt từng bài bằng nút "Chấp nhận" hoặc "Loại bỏ". Hệ thống kiểm tra chất lượng bài nộp, báo cho HSSV và hiển thị danh sách bài nộp kèm kết quả kiểm tra. HSSV theo dõi kết quả điểm 360 độ. Nếu chưa chốt, HSSV chờ thêm bài và duyệt tiếp khi có bài mới. Hệ thống tính điểm 360 độ có trọng số từ các bài đã chấp nhận và hiển thị với nhãn "Tạm thời". Nếu chưa đủ điều kiện chốt, hệ thống hiển thị trạng thái chờ thêm bài và thông báo cho HSSV khi có bài mới. HSSV bấm "Chốt" khi đã có ít nhất 1 bài được chấp nhận; nếu HSSV không bấm, hệ thống tự chốt khi link hết hạn 14 ngày mà có ít nhất 1 bài đã chấp nhận. Nếu chỉ có 1 bài được chấp nhận, hệ thống hiển thị cảnh báo kết quả ít cơ sở trước khi chốt. Sau khi chốt, HSSV xem kết quả cuối cùng và tải hồ sơ. Hệ thống chốt "Cuối cùng 360 độ", sinh biểu đồ Radar và hồ sơ PDF, hiển thị cho HSSV xem và tải về. |  |  |
| Bước 2: Quản lý lớp học & Số hóa đánh giá học đường | Hệ thống | Sau khi chốt kết quả 360 độ, hệ thống chạy song song hai việc: HSSV tiếp tục sang Bước 3, đồng thời hệ thống kiểm tra HSSV có thuộc lớp học hay không. Nếu HSSV không thuộc lớp học, hệ thống không phát sinh báo cáo lớp và nhánh này kết thúc. Nếu thuộc lớp học, hệ thống chốt "Cuối cùng 360 độ", sinh Radar và hồ sơ PDF của HSSV đó vào dữ liệu lớp. | M02 – Lớp học & Nhà trường M03 – Nền tảng dùng chung | Danh sách lớp số hóa, Báo cáo phân bố nguyện vọng và điểm trung bình tố chất của cả lớp. Báo cáo tổng hợp toàn trường, lưu tập trung theo năm học. |
|  | Giáo viên | Giáo viên vào mục báo cáo lớp, xem kết quả của lớp, mở hồ sơ từng học sinh để tư vấn và động viên. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh trong lớp và báo cáo lớp gồm phân bố nguyện vọng và điểm trung bình tố chất của cả lớp. Báo cáo chỉ hiển thị khi có từ 5 học sinh hoàn thành tự đánh giá (dưới 5 học sinh chỉ hiển thị % tiến độ). Giáo viên chỉ xem được dữ liệu của học sinh đã cấp quyền. |  |  |
|  | Quản trị hệ thống | Quản trị trường vào mục báo cáo tổng hợp toàn trường để xem số liệu. Hệ thống hiển thị báo cáo tổng hợp toàn trường, lưu tập trung theo năm học (giữ 10 năm), và hiển thị trạng thái "Báo cáo lớp/trường sẵn sàng". Báo cáo áp dụng cùng ngưỡng 5 học sinh; Quản trị hệ thống chỉ xem báo cáo tổng hợp, không xem hồ sơ cá nhân của học sinh. |  |  |
| Bước 3: Khám phá nghề & Đối sánh năng lực | Hệ thống, HSSV | Hệ thống đối sánh kết quả 360 độ với yêu cầu nghề trong cơ sở dữ liệu Nghề – Ngành – Trường, hiển thị Top 4–5 nghề xếp theo tỷ lệ phù hợp (Match %), chỉ gồm các nghề có Match % trên 50%. Nếu không có nghề nào đạt ngưỡng, hệ thống báo "Chưa tìm thấy nghề đạt ngưỡng phù hợp cao" và hiển thị nghề có điểm cao nhất kèm con số Match % cụ thể. HSSV bấm vào từng nghề để xem chi tiết. Hệ thống hiển thị lý do gợi ý, điểm hụt so với yêu cầu nghề và điểm lệch góc nhìn giữa tự đánh giá và đánh giá của người khác. | M04 – Định hướng nghề nghiệp M03 – Nền tảng dùng chung | Danh sách 4–5 Nghề phù hợp nhất kèm phân tích điểm mạnh, điểm hụt và lý do gợi ý minh bạch. Tối đa 2 nghề mục tiêu làm đầu vào cho các bước sau. |
|  | HSSV, Phụ huynh | HSSV tra cứu cây nghề và chọn 2–4 nghề để so sánh. Cùng lúc đó, nếu HSSV chia sẻ, Phụ huynh cùng con xem chi tiết nghề. Hệ thống hiển thị cây nghề và bảng so sánh các nghề đã chọn. Với Phụ huynh, hệ thống hiển thị trang chi tiết nghề ở chế độ chỉ xem. Khi cả hai việc hoàn tất, hệ thống cho phép HSSV chọn nghề mục tiêu. HSSV chọn tối đa 2 nghề mục tiêu. Hệ thống ghi nhận 2 nghề mục tiêu (báo lỗi nếu chọn quá 2) và lưu làm đầu vào cho các bước tiếp theo. |  |  |
| Bước 4: Tra cứu Bản đồ Nghề – Ngành – Trường | Hệ thống | Hệ thống kiểm tra HSSV có phải học sinh hay không. Nếu là sinh viên, hệ thống bỏ qua Bước 4 và Bước 5 và chuyển thẳng sang màn hình khai báo lộ trình của Bước 6. Nếu là học sinh, hệ thống mở Bản đồ Nghề – Ngành – Trường. | M05 – Bản đồ Nghề – Ngành – Trường | Danh mục các chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp. |
|  | Học sinh, Phụ huynh | Học sinh xem bản đồ Nghề → Ngành → Trường của nghề mục tiêu và lọc theo khu vực, học phí. Cùng lúc đó, Phụ huynh cùng xem bản đồ và lọc theo ngân sách. Hệ thống hiển thị chuỗi liên kết nghề, ngành đào tạo và trường/cơ sở đào tạo, cùng bộ lọc khu vực, học phí, ngân sách. Danh sách kết quả cập nhật ngay theo bộ lọc, kèm thông tin tuyển sinh và điểm chuẩn khi bấm vào từng trường. Học sinh chọn 2–4 chương trình đào tạo để so sánh. Hệ thống ghi nhận các chương trình đã chọn và chuyển sang bước ra quyết định. |  |  |
| Bước 5: Ra quyết định & Báo cáo đồng thuận gia đình | Học sinh, Phụ huynh, Hệ thống | Học sinh nhập điểm học tập, ngoại ngữ. Cùng lúc đó, Phụ huynh khai báo ngân sách, chi tiêu, tài chính của gia đình. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập điểm cho học sinh và biểu mẫu khai báo tài chính cho Phụ huynh, lưu thông tin sau khi gửi và chờ cả hai hoàn tất. Hệ thống kiểm tra điều kiện bắt buộc, xếp hạng các phương án, đề xuất Plan B/C và hiển thị Báo cáo quyết định gồm bảng so sánh xếp hạng, đánh đổi tài chính và phương án dự phòng. | M06 – Hỗ trợ ra quyết định | Báo cáo so sánh các phương án (Xếp hạng, Đánh đổi tài chính, Phương án dự phòng Plan B/C). Báo cáo quyết định gia đình (PDF) được hai bên đồng thuận. |
|  | Học sinh, Phụ huynh, Hệ thống | Học sinh và gia đình thảo luận trên Báo cáo quyết định, rồi xác nhận gia đình đã đồng thuận hay chưa. Hệ thống hiển thị câu hỏi "Gia đình đồng thuận?". Gia đình được coi là đồng thuận khi học sinh xác nhận và Phụ huynh đã liên kết cũng xác nhận; nếu học sinh chưa liên kết Phụ huynh thì học sinh tự xác nhận. Nếu chưa, hệ thống đưa học sinh về màn hình chọn 2–4 chương trình để chọn lại. Nếu đã đồng thuận, hệ thống xuất Báo cáo quyết định gia đình (PDF) để xem và tải về. Học sinh chốt phương án và nộp hồ sơ xét tuyển (thực hiện ngoài hệ thống; học sinh tự khai việc đã nộp, hệ thống không kiểm chứng). Hệ thống ghi nhận phương án đã chốt và chuyển sang Bước 6. Nếu sau đó không trúng tuyển, học sinh bấm "Thay đổi lộ trình", chọn ngành/nghề khác và quay lại lập lộ trình ở Bước 6. |  |  |
| Bước 6: Lập lộ trình phát triển quy hoạch ngược | HSSV, Hệ thống | HSSV khai báo điểm xuất phát (cấp học, năm học, chứng chỉ, kỹ năng), thời hạn đạt mục tiêu và số giờ đầu tư mỗi tuần. Hệ thống hiển thị biểu mẫu khai báo và kiểm tra HSSV đã nhập đủ thông tin. Hệ thống sinh lộ trình và hiển thị Roadmap gồm 3 trụ cột (Kiến thức – Kinh nghiệm – Trải nghiệm), chia mốc theo tháng/quý và có các điểm kiểm tra (checkpoint). Hệ thống kiểm tra HSSV có phải sinh viên hay không. Nếu là sinh viên, chuyển sang Bước 7. Nếu là học sinh, chuyển sang Bước 8. | M07 – Lộ trình phát triển 360° | Bản đồ đường đi (Roadmap) cá nhân hóa kèm các cột mốc đánh giá theo học kỳ/năm học. |
| Bước 7: Phân tích khoảng thiếu năng lực & Thực chiến | Sinh viên, Hệ thống | Hệ thống tạo hồ sơ năng lực cho sinh viên và hiển thị nhãn "Đã xác thực 360 độ" trên hồ sơ. Sinh viên bổ sung kỹ năng cứng, chứng chỉ, dự án và chọn mô tả công việc (JD) mục tiêu. Hệ thống hiển thị biểu mẫu bổ sung và danh sách JD để chọn, lưu thông tin sau khi gửi. Hệ thống phân tích khoảng cách năng lực (Skill-Gap) so với JD, hiển thị Báo cáo Skill-Gap (kỹ năng đã có và còn thiếu) kèm gợi ý khóa học/dự án. | M08 – Chuẩn bị nghề nghiệp M09 – Cộng đồng | Báo cáo chênh lệch kỹ năng, Danh sách dự án/khóa học cần bổ sung và Kết nối tư vấn 1:1. |
|  | Sinh viên, Người hướng dẫn, Hệ thống | Sinh viên chọn có cần tư vấn 1:1 hay không. Nếu có, Người hướng dẫn xem trước hồ sơ đã xác thực và tư vấn 1:1. Hệ thống hiển thị câu hỏi "Cần tư vấn 1:1?". Nếu có, hệ thống chia sẻ hồ sơ đã xác thực cho Người hướng dẫn và hiển thị kết nối tư vấn. Nếu không, hệ thống bỏ qua. Sinh viên chọn các gợi ý phù hợp để đưa vào lộ trình. Hệ thống cập nhật Roadmap với các gợi ý đã chọn rồi chuyển sang Bước 8. |  |  |
| Bước 8: Thực hiện lộ trình & Theo dõi tiến độ | HSSV, Hệ thống | HSSV thực hiện công việc theo lộ trình và đánh dấu hoàn thành từng công việc. Hệ thống cập nhật Roadmap, tính phần trăm tiến độ và hiển thị so sánh kế hoạch với thực tế. Hệ thống kiểm tra chệch hướng: HSSV bị coi là chệch hướng khi (% thời gian đã trôi) trừ (% công việc hoàn thành theo trọng số) lớn hơn 20 điểm phần trăm, hoặc khi quá hạn một cột mốc chính. Nếu không chệch hướng, hệ thống hỏi đã đạt mục tiêu nghề chưa: nếu chưa, HSSV tiếp tục thực hiện công việc; nếu đạt, hệ thống hiển thị trạng thái "Sẵn sàng ứng tuyển nghề mục tiêu" và quy trình kết thúc. | M07 – Lộ trình phát triển 360° M03 – Nền tảng dùng chung | Lộ trình được điều chỉnh theo tiến độ thực tế; Phụ huynh và Giáo viên theo dõi được khi được chia sẻ. |
|  | Hệ thống, HSSV, Phụ huynh, Giáo viên | Nếu chệch hướng, hệ thống gửi cảnh báo kèm phương án điều chỉnh tới HSSV, Phụ huynh và Giáo viên (khi được chia sẻ); nhắc tối đa 3 lần/ngày vào 8h, 12h và 20h. Ba việc diễn ra song song: HSSV điều chỉnh hoặc tạo lại lộ trình; Phụ huynh đồng hành và nhắc nhở con; Giáo viên động viên và tư vấn lại. Hệ thống hiển thị màn hình điều chỉnh lộ trình cho HSSV, và thông báo cảnh báo cho Phụ huynh và Giáo viên. Khi cả ba việc hoàn tất, HSSV quay lại thực hiện theo lộ trình mới. |  |  |

## 7.3. Sơ đồ BPMN quy trình đề xuất (To-be):

Từ điểm bắt đầu đến Làm bài đánh giá và Gợi ý nghề

Tiếp đến làm đánh giá 360 độ và chốt kết quả sinh Radar & hồ sơ PDF

Tiếp đến chốt cùng 360 độ và đối sánh với nghề để chọn ra được 2 nghề mục tiêu

Tiếp đến Xem bản đồ Nghề → Ngành → Trường, Khai báo ngân sách và điểm học tập để chốt phương án

Tiếp đến sinh lộ trình học tập và đưa vào lộ trình để triển khai

Cuối cùng thực hiện công việc theo lô trình để sẵn sàng ứng tuyển

Bảng 7.3: Sơ đồ BPMN quy trình định hướng số của hệ thống (To-be)

## 7.4. Lợi ích của quy trình đề xuất:

| Lợi ích | Đối tượng | Quy trình tạo lợi ích | Giá trị mang lại | Giá trị cốt lõi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cá nhân hóa định hướng nghề nghiệp | Học sinh phổ thông (Lớp 9–12) và Sinh viên Đại học/Cao đẳng | Hệ thống thu thập dữ liệu qua bài tự đánh giá tuần tự G1–G7, tự động sinh link và mã QR ẩn danh thu thập đánh giá 360° từ Phụ huynh, Giáo viên, Bạn bè và Người hướng dẫn. Thuật toán áp dụng trọng số thấu hiểu để tổng hợp biểu đồ 360° và đối sánh với Ma trận yêu cầu năng lực của Cơ sở dữ liệu Career JD | Người học nhận diện chính xác bản thân từ nhiều góc nhìn khách quan, khắc phục điểm mù cá nhân (quá tự tin hoặc tự ti), nhận gợi ý TOP 4–5 nghề phù hợp nhất thay vì chọn ngành theo phong trào hay định kiến xã hội | Định hướng cá thể hóa dựa trên dữ liệu thực, lấy người học làm trung tâm |
| Tập trung & Chuẩn hóa thông tin Nghề – Ngành – Trường | Học sinh, Phụ huynh, Giáo viên và Người hướng dẫn hướng nghiệp | Hệ thống tích hợp và kết nối chuỗi dữ liệu liên kết đa chiều Nghề nghiệp Ngành đào tạo Trường/Cơ sở đào tạo. Dữ liệu chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, học phí và điểm chuẩn lịch sử được rà soát định kỳ 6 tháng/lần và có nguồn dẫn công khai chính thức | Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tra cứu chắp vá, ngợp thông tin trôi nổi trên internet; giúp người dùng tra cứu toàn bộ lộ trình học tập, điều kiện tuyển sinh và học phí 4 năm chỉ trên một giao diện thống nhất | Cung cấp Kho dữ liệu tập trung duy nhất và đáng tin cậy minh bạch |
| Ra quyết định dựa trên dữ liệu & Tối ưu hóa bài toán đánh đổi | Học sinh và Phụ huynh (Gia đình) | Sử dụng công cụ So sánh & Xếp hạng phương án . Hệ thống kiểm tra điều kiện xét tuyển bắt buộc trước, sau đó chấm điểm khả thi tài chính dựa trên hạn mức ngân sách gia đình khai báo, tính toán điểm ưu tiên và tự động xếp hạng các phương án tối ưu | Giúp gia đình nhìn thấy rõ bức tranh đánh đổi giữa chất lượng đào tạo, học phí, vị trí địa lý và điểm % phù hợp 360°; loại bỏ rủi ro vỡ mộng tài chính do chi phí ẩn hoặc biến động học phí | Ra quyết định dựa trên bằng chứng và dữ liệu minh bạch |
| Giải quyết xung đột thế hệ & Mở khóa đồng thuận gia đình | Phụ huynh và Học sinh / Sinh viên | Thông qua chức năng Lập và Chia sẻ Báo cáo quyết định gia đình. Học sinh xuất báo cáo chi tiết chứa điểm 360° đã xác thực, mức độ đáp ứng tuyển sinh và dự toán chi phí để gửi cho Phụ huynh tham mưu và đồng thuận. | Chuyển hóa các cuộc tranh luận gia đình từ cãi vã cảm tính, áp đặt kinh nghiệm cũ thành "Bàn đối thoại" dựa trên con số và dữ liệu minh bạch; Phụ huynh thấu hiểu con hơn và tự tin đồng hành. | Chuyển hóa áp đặt cảm tính thành sự đồng thuận gia đình dựa trên sự thấu hiểu và dữ liệu minh bạch. |
| Thiết lập phương án dự phòng an toàn (Plan B/C) | Học sinh THPT và Phụ huynh. | Thuật toán M06 tự động kiểm duyệt điều kiện bắt buộc. Nếu phương án ưu tiên (Plan A) bị lệch điểm chuẩn hoặc vượt hạn mức ngân sách, hệ thống tự động kích hoạt logic đề xuất 2–3 phương án thay thế có tổ hợp môn hoặc nhóm ngành tương đương. | Học sinh không bị hoảng loạn hay bế tắc khi không đạt nguyện vọng 1; gia đình luôn sở hữu phương án dự phòng an toàn được tính toán kỹ lưỡng từ trước. | Quản trị rủi ro tuyển sinh chủ động và an toàn |
| Quy hoạch ngược & Chuyển quyết định thành hành động | Học sinh THPT và Sinh viên Đại học. | Module M07 khởi tạo Lộ trình phát triển cá nhân hóa dựa trên Nghề mục tiêu đã chọn. Lộ trình được quy hoạch ngược từ Năm 4 về Năm 1, phân bổ cân bằng trên 3 trụ cột: Kiến thức – Kinh nghiệm – Trải nghiệm chia nhỏ theo Tháng/Học kỳ | Chấm dứt tình trạng sinh viên học thụ động theo quán tính, đứt gãy định hướng sau khi vào đại học; giúp người học biết rõ từng tháng/học kỳ cần hoàn thành mục tiêu gì để đạt công việc mong muốn. | Quy hoạch ngược – Lấy mục tiêu làm đầu ra để điều hướng hành động hiện tại. |
| Phân tích khoảng thiếu kỹ năng & Chuẩn hóa thực chiến | Sinh viên Đại học / Cao đẳng và Doanh nghiệp tuyển dụng. | Module M08 đối chiếu Hồ sơ năng lực đã gắn nhãn "Đã xác thực 360°" của sinh viên với Bản mô tả công việc thực tế. Hệ thống đo lường độ chênh lệch, vẽ biểu đồ Skill-Gap, xếp hạng kỹ năng thiếu và tự động gợi ý các khóa học/dự án thực hành bù đắp. | Sinh viên phát hiện và chủ động bù đắp kỹ năng còn thiếu ngay từ năm 1–2 thay vì chờ đến năm 3–4 mới vội vàng viết CV; giải quyết triệt để bài toán sinh viên ra trường CV trống rỗng, bị doanh nghiệp từ chối hoặc làm trái ngành | Thực chiến hóa năng lực – Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo học đường và nhu cầu doanh nghiệp. |
| Tự động hóa & Giải phóng nguồn lực Nhà trường / Giáo viên | Giáo viên chủ nhiệm, Quản trị nhà trường và Người hướng dẫn học đường. | Sử dụng Module M02. Giáo viên tạo lớp, nhập danh sách Excel, chấm điểm hàng loạt qua Bảng lưới rút gọn (~5 phút/em). Hệ thống tự động tổng hợp báo cáo phân bố nguyện vọng và điểm trung bình tố chất của cả lớp (từ 5 học sinh trở lên) | Giải phóng giáo viên khỏi công việc thu phiếu giấy và nhập Excel thủ công tốn hàng chục giờ; lưu trữ CSDL tập trung có tính kế thừa qua các năm; giúp nhà trường dễ dàng tư vấn cá nhân hóa cho từng học sinh. | Tự động hóa quy trình nghiệp vụ & Chuyển đổi số giáo dục học đường. |
| Giám sát tiến độ liên tục & Cảnh báo chệch hướng tự động | Học sinh / Sinh viên, Phụ huynh và Người hướng dẫn | Trình giám sát tự động ở Module M07 đối chiếu mốc thời gian thực tế với tiến độ hoàn thành các cột mốc Checkpoint. Nếu người học trễ tiến độ quá 20% hoặc bỏ lỡ cột mốc quan trọng, hệ thống tự động phát cảnh báo chệch hướng qua App/Email và đề xuất phương án điều chỉnh. | Ngăn ngừa tình trạng lập kế hoạch rồi bỏ dở; giúp người học duy trì kỷ luật cá nhân và giúp gia đình/mentor phát hiện sớm khi người học suy giảm động lực hoặc gặp khó khăn. | Giám sát và thích ứng liên tục (Continuous Feedback & Adaptation) |

## 7.5. Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):

| Mã | Tên quy tắc nghiệp vụ | Nội dung và điều kiện áp dụng | Luồng xử lý ngoại lệ | Trách nhiệm quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-001 | Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và tính chất tham khảo | Tất cả kết quả đánh giá năng lực, điểm tương thích nghề nghiệp, báo cáo so sánh và gợi ý lộ trình đều mang tính chất tham khảo định hướng, tuyệt đối không phải là chẩn đoán tâm lý hay cam kết trúng tuyển tuyển sinh. | Hiển thị thông báo miễn trừ trách nhiệm bắt buộc ở tất cả các báo cáo kết quả và màn hình chi tiết. | Chuyên gia hướng nghiệp và Bộ phận Pháp chế |
| BR-002 | Bảo mật ẩn danh và bảo vệ góc nhìn người đánh giá | Điểm số đo từng cá nhân phụ huynh, bạn bè, giáo viên hay người hướng dẫn chấm được bảo mật ẩn danh hoàn toàn. Học sinh hoặc sinh viên chỉ được xem điểm trung bình tổng hợp theo từng nhóm đối tượng (được tính bằng trung bình gia quyền theo điểm thấu hiểu của các bài hợp lệ trong nhóm đó theo quy tắc R02B) khi nhóm có từ 2 bài nộp được chấp nhận trở lên (P26). | Nếu một nhóm chỉ có 1 bài nộp được chấp nhận, hệ thống tự động gộp bài đó vào nhóm Người khác và dùng R02B tính điểm trung bình gia quyền cho nhóm Người khác để tránh lộ danh tính người chấm. Nếu nhóm Người khác sau khi gộp vẫn chỉ có 1 bài duy nhất thì hệ thống ẩn dòng điểm nhóm đó và chỉ hiển thị điểm tổng hợp 360° chung (P27). Khi toàn bộ đợt đánh giá chỉ có 1 bài được chấp nhận, điểm bài đó vẫn được bảo mật ẩn danh và không công khai danh tính người chấm trên báo cáo. | Trưởng nhóm kỹ thuật và Trưởng bộ phận bảo vệ dữ liệu |
| BR-003 | Tuân thủ sự đồng ý của người giám hộ đối với học sinh dưới 16 tuổi | Học sinh dưới 16 tuổi bắt buộc phải có sự xác nhận đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn trước khi hệ thống kích hoạt các chức năng thu thập điểm 360 độ và chia sẻ dữ liệu lớp học. | Hệ thống tự động khóa tính năng tạo đường dẫn mời đánh giá 360 độ cho đến khi nhận được mã xác nhận từ người giám hộ. | Chủ sản phẩm và Bộ phận Pháp chế |
| BR-004 | Khóa logic tiến độ làm bài tự đánh giá tuần tự | Bài tự đánh giá cá nhân bắt buộc thực hiện theo trình tự từ phần khái quát đến phần chi tiết bao gồm bốn phần theo thứ tự: Tính cách cá nhân, Giá trị và động lực, Sở thích nghề nghiệp, Năng lực chuyên môn. Người học chưa hoàn thành phần trước thì không thể mở phần tiếp theo. | Người học có thể tạm dừng làm bài giữa chừng, hệ thống tự động lưu tạm tiến độ để lần sau làm tiếp đúng câu đang dừng. | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-005 | Quy tắc xử lý lựa chọn không đủ cơ sở đánh giá | Khi người đánh giá lựa chọn ô Không đủ cơ sở (N/A) ở bất kỳ câu hỏi nào, hệ thống ghi nhận cờ is_NA = true, gán điểm bằng giá trị rỗng (NULL) và loại bỏ hoàn toàn câu hỏi hoặc nguồn đánh giá đó ra khỏi cả tử số lẫn mẫu số trong tất cả các bước tính toán (R01, R02, R02B, R03, R04, R06, R07, R08), tuyệt đối không quy về điểm 0 và không gán điểm phạt 40%. Hệ thống tự động tái chuẩn hóa tổng trọng số của các nguồn hợp lệ còn lại về 100%. Nguyên tắc áp dụng xuyên suốt: tiêu chí không có điểm hợp lệ ở bất kỳ nguồn nào thì để trống điểm tiêu chí; không tính độ đáp ứng, khoảng thiếu, mức ưu tiên cải thiện; không đưa vào tử số lẫn mẫu số của độ phù hợp nghề. | Nếu số ô chọn Không đủ cơ sở vượt quá 40 phần trăm tổng số tiêu chí, hệ thống hiển thị nhãn cảnh báo Thiếu dữ liệu đánh giá và hạ mức tin cậy của kết quả theo tỷ lệ điểm hợp lệ trên số điểm kỳ vọng, nhưng không trừ điểm và không xếp loại học sinh vào mức năng lực Thấp. Mức tin cậy là Cao khi tỷ lệ từ 80 phần trăm trở lên, Trung bình khi từ 60 phần trăm trở lên và Thấp khi dưới 60 phần trăm. Nếu mọi câu hỏi của một tiêu chí đều là Không đủ cơ sở thì Dimension Score của tiêu chí đó nhận giá trị rỗng (NULL), được ghi là Chưa đủ dữ liệu và loại khỏi phép tính Group Score (R04). | Kỹ sư dữ liệu và Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-006 | Quy tắc tính trọng số người đánh giá theo điểm thấu hiểu | Điểm thấu hiểu (TH) của mỗi bài nộp được quy đổi từ 3 câu hỏi ngữ cảnh ban đầu theo bảng P01 (mọi mức quy đổi bắt buộc lớn hơn 0, TH từ 3 đến 12) và được lưu cứng khi nộp bài. Bên cạnh TH, mỗi bài có điểm hiểu biết bổ sung S theo thang 100 do hệ thống chấm từ câu hỏi mở (R02B). TH và S được quy về thang 0 đến 100%; trọng số của mỗi bài nộp tỷ lệ với TH% × S và được chuẩn hóa. Tại mỗi tiêu chí, chỉ các bài được chấp nhận và có điểm chấm hợp lệ (RS khác NULL) mới được đưa vào mẫu số. (1) Khi tính điểm tổng hợp 360° (R03), Dimension Score = Σ(RS_i × Weight_i) ÷ Σ(Weight_i hợp lệ); trọng số bài nộp = (TH% × S) của bài ÷ tổng (TH% × S) của các bài hợp lệ được chấp nhận × (100% − P03), và trọng số của các nguồn hợp lệ được tự động tái chuẩn hóa để tổng trọng số thực tế tại tiêu chí luôn bằng 100%. (2) Khi tính điểm đại diện từng nhóm (R02B), tỷ phần của bài trong nhóm tính theo cùng công thức TH% × S trên các bài hợp lệ cùng nhóm. | Nếu tại một tiêu chí chưa có bài đánh giá ngoài nào có điểm hợp lệ (hoặc các nguồn ngoài đều là N/A), trọng số của Bản thân được chuẩn hóa thành 100%. Tổng tỷ phần trong từng nhóm (R02B) và tổng trọng số các nguồn hợp lệ tại mỗi tiêu chí (R03) luôn bằng 100%. | Chủ sản phẩm và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-007 | Gắn nhãn trạng thái và quy tắc chốt kết quả đánh giá | Kết quả định hướng luôn mang một trong ba nhãn trạng thái gồm: Tự đánh giá, Tạm thời, Cuối cùng 360 độ. Hệ thống tự động chốt kết quả sang trạng thái cuối cùng khi đủ số bài nộp dự kiến hoặc khi hết thời hạn 14 ngày. | Người học được phép bấm nút chốt kết quả thủ công bất kỳ lúc nào nếu đã có ít nhất một bài đánh giá của người xung quanh được chấp nhận (n_accepted ≥ 1). Khi chưa có bài nào được chấp nhận (n_accepted = 0), hệ thống chặn thao tác chốt và giữ nguyên nhãn Tự đánh giá. Khi chốt với đúng 1 bài ngoài được chấp nhận, hệ thống bật cờ Dữ liệu mỏng trên báo cáo và bản PDF để cảnh báo nguy cơ thiên lệch dữ liệu. | Chủ sản phẩm và Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-008 | Kiểm soát chất lượng bài nộp chống chấm qua loa | Hệ thống chặn cứng thao tác nộp bài nếu còn bất kỳ câu hỏi nào bỏ trống chưa trả lời. Trường hợp thời gian làm bài dưới ngưỡng tối thiểu hoặc chọn cùng một mức điểm đồng nhất trên chuỗi câu hỏi, hệ thống hiển thị popup nhắc người chấm kiểm tra lại nhưng vẫn cho phép nộp, tự động tính Chỉ số tin cậy (0–100%) và gắn nhãn Tin cậy, Cần cân nhắc hoặc Đề xuất loại (R14) để HSSV xem xét giữ hoặc bỏ cả bài khi duyệt bài (FR01.04.16). Chỉ bài ở trạng thái Đã chấp nhận mới được tính điểm; cờ cảnh báo không tự đổi điểm. Trạng thái bài chấm gồm Đã nộp (Chờ duyệt), Bị cảnh báo, Đã chấp nhận và Bị loại. | Trước khi nộp, hệ thống nhắc người chấm xem lại nhưng vẫn cho nộp; lý do hiển thị cho HSSV không nêu điểm đã chấm. | Trưởng nhóm kiểm thử và Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-009 | Cơ chế tham gia lớp học và đồng ý đánh giá học đường | Học sinh tham gia lớp học bằng cách nhập mã lớp hoặc quét mã QR do giáo viên cung cấp. Màn hình xác nhận hiển thị rõ thông báo giáo viên sẽ đánh giá hướng nghiệp và việc tham gia lớp học được ghi nhận là sự đồng ý. | Học sinh dưới 16 tuổi chưa có sự xác nhận của người giám hộ vẫn tham gia được lớp học nhưng giáo viên chưa thể nộp bảng điểm chấm. Giáo viên được thông báo rằng điểm mình chấm bị ẩn với HSSV nhưng được lưu kèm tên giáo viên trong bảng điểm lớp. | Quản trị trường học và Giáo viên chủ nhiệm |
| BR-010 | Chấm điểm hàng loạt qua bảng lưới của giáo viên | Giáo viên chủ nhiệm chấm điểm học sinh theo bộ câu hỏi rút gọn trong khoảng 5 phút mỗi em, hỗ trợ thao tác điền xuống, dán dữ liệu từ tệp Excel và lọc học sinh theo nhóm tố chất mã Holland. | Bài nộp của giáo viên sau khi gửi thành công được hệ thống ghi nhận là một nguồn đánh giá đã chấp nhận trong hồ sơ học sinh. | Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên bộ môn |
| BR-011 | Ngưỡng hiển thị báo cáo tổng hợp tiến độ lớp học | Báo cáo phân bố nguyện vọng nghề nghiệp và điểm trung bình tố chất của lớp học chỉ hiển thị khi sĩ số học sinh đã hoàn thành bài tự đánh giá đạt từ 5 học sinh trở lên nhằm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. | Lớp học dưới 5 học sinh làm bài chỉ hiển thị tỷ lệ phần trăm tiến độ tham gia, không hiển thị biểu đồ phân tích tổng hợp. | Quản trị trường học và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-012 | Nhập danh sách học sinh từ tệp Excel chuẩn hóa | Tệp danh sách học sinh tải lên hệ thống phải tuân thủ đúng tệp mẫu. Hệ thống tự động kiểm tra dòng lỗi cấu trúc hoặc trùng lặp mã định danh, báo rõ vị trí dòng lỗi và chỉ nhập các dòng hợp lệ. | Báo cáo chi tiết các dòng bị bỏ qua kèm nguyên nhân lỗi để giáo viên hoặc quản trị viên chỉnh sửa và nộp lại. | Giáo viên và Bộ phận Vận hành nội dung |
| BR-013 | Liên kết tài khoản phụ huynh với con | Tài khoản phụ huynh được liên kết với tài khoản con bằng mã liên kết cá nhân. Phụ huynh chỉ được xem báo cáo quyết định và hồ sơ của con sau khi học sinh bấm xác nhận đồng ý chia sẻ trên hệ thống. | Học sinh có quyền thu hồi quyền xem báo cáo của phụ huynh bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt quyền riêng tư. | Phụ huynh và Học sinh |
| BR-014 | Điều kiện đề xuất danh sách nghề nghiệp phù hợp nhất | Danh sách nghề nghiệp gợi ý chọn tối đa 5 nghề có điểm phần trăm phù hợp cao nhất, với điều kiện điểm phù hợp lớn hơn 50 phần trăm. Các nghề bị ẩn hoặc chưa khai báo đủ không được đưa vào gợi ý. Nghề được coi là khai báo đủ khi có mức yêu cầu và trọng số cho các tiêu chí G1 đến G5, G7 (tính từ ít nhất 20 JD mức L1 đến L2, đề xuất); có mã Holland và nhóm giá trị; có ghi nguồn JD; ngày kiểm tra JD chưa quá 6 tháng; và đã được chuyên gia duyệt. G6 được khai báo bằng mã Holland Top 3 hoặc hồ sơ sáu chiều R-I-A-S-E-C, không khai báo như mức yêu cầu từ 1 đến 5; nghề thiếu Holland hoặc RIASEC là lỗi dữ liệu chuẩn nghề và không được gợi ý. | Nếu chỉ có từ 1 đến 4 nghề hoặc không có nghề nào lớn hơn 50 phần trăm, hệ thống hiển thị các nghề từ 40 phần trăm trở lên, tối đa 5 nghề, gắn nhãn Nghề gần đạt kèm cảnh báo cần nỗ lực bổ sung năng lực; nếu không có nghề nào từ 40 phần trăm thì chỉ hiển thị cảnh báo. Nếu chỉ có từ 1 đến 4 nghề lớn hơn 50 phần trăm, hệ thống hiển thị các nghề đạt và bổ sung các nghề từ 40 phần trăm trở lên cho đủ số lượng, các nghề bổ sung gắn nhãn Nghề gần đạt. | Chuyên gia hướng nghiệp và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-015 | Quy tắc tính điểm phù hợp khi thiếu dữ liệu khảo sát | Trường hợp người học mới hoàn thành một hoặc hai phần của bài tự đánh giá, hệ thống vẫn tính điểm phần trăm phù hợp dựa trên phần dữ liệu hiện có kèm nhãn cảnh báo mức độ đầy đủ dữ liệu chưa cao. | Màn hình gợi ý hiển thị lời mời người học hoàn thành nấc khảo sát tiếp theo để nâng cao độ chính xác của kết quả. | Kỹ sư dữ liệu và Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-016 | Cảnh báo và giải thích điểm lệch góc nhìn | Khi điểm tự đánh giá của người học và điểm trung bình gia quyền theo điểm thấu hiểu của từng nhóm người đánh giá chênh lệch từ 25 phần trăm trở lên (P28) ở tiêu chí quan trọng của nghề, hệ thống tự động hiển thị nhãn cảnh báo điểm lệch kèm tên nhóm người đánh giá. | Chỉ hiển thị điểm của một nhóm khi nhóm đó có từ 2 bài đánh giá hợp lệ trở lên. Tuyệt đối ẩn danh tên cá nhân chấm điểm lệch, chỉ nêu tên nhóm đối tượng như nhóm Phụ huynh hay nhóm Bạn bè. | Kỹ sư dữ liệu và Bộ phận Bảo vệ dữ liệu |
| BR-017 | Tự động tính toán lại danh sách nghề khi có bài nộp mới | Mỗi khi có bài đánh giá 360 độ mới được học sinh chấp nhận hoặc loại bỏ, điểm phần trăm phù hợp của toàn bộ danh sách nghề nghiệp sẽ tự động được tính toán lại theo bảng trọng số mới. | Nghề nghiệp bị rớt khỏi nhóm ưu tiên sẽ được tự động thay thế bằng nghề nghiệp có điểm phần trăm phù hợp cao kế tiếp theo quy tắc xếp hạng BR-039; nghề mục tiêu của học sinh không bị bỏ khỏi danh sách. | Trưởng nhóm kỹ thuật và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-018 | Giới hạn số lượng chọn Nghề mục tiêu | Học sinh hoặc sinh viên được phép lựa chọn tối đa 2 nghề nghiệp làm Nghề mục tiêu để làm dữ liệu đầu vào khởi tạo lộ trình phát triển. Chọn nghề thứ 3 hệ thống sẽ yêu cầu thay thế nghề cũ. | Người học có thể thay đổi Nghề mục tiêu bất kỳ lúc nào, hệ thống sẽ đưa ra tùy chọn tạo lại lộ trình mới tương ứng. | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-019 | Phân biệt điều kiện xét tuyển bắt buộc và tiêu chí ưu tiên | Các điều kiện xét tuyển bắt buộc như điểm sàn, tổ hợp môn học bạ phải được đối chiếu trước. Phương án không đạt điều kiện bắt buộc bị đánh nhãn Chưa đáp ứng và không được xếp trên phương án Đạt dù điểm ưu tiên cao. | Cho phép người học bật bộ lọc xem các phương án cần nỗ lực thêm để biết khoảng thiếu điểm thi cần phấn đấu. | Chuyên gia hướng nghiệp và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-020 | Tự động đề xuất phương án dự phòng | Khi phương án ưu tiên Plan A bị đánh giá Không đáp ứng điều kiện xét tuyển hoặc vượt quá hạn mức ngân sách gia đình, hệ thống tự động gợi ý từ 2 đến 3 phương án dự phòng có nhóm ngành tương đương. | Các phương án dự phòng được sắp xếp theo thứ tự độ an toàn về điểm chuẩn lịch sử và mức độ phù hợp với ngân sách gia đình. | Chuyên gia hướng nghiệp và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-021 | Quy tắc chấm tiêu chí tài chính theo ngân sách gia đình | Tiêu chí tài chính được chấm điểm dựa trên khoảng ngân sách học phí do gia đình khai báo. Nếu gia đình bỏ qua không khai báo ngân sách, tiêu chí tài chính bị bỏ qua trong bảng so sánh, không tính điểm zero. | Hệ thống sử dụng mức chi phí trung bình của khối ngành để cảnh báo nếu học phí phương án vượt quá mức phổ thông. | Kỹ sư dữ liệu và Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-022 | Phân quyền chia sẻ Báo cáo quyết định gia đình | Báo cáo quyết định cho gia đình chỉ được gửi tới phụ huynh theo mức độ chi tiết do học sinh hoặc sinh viên chủ động thiết lập. Học sinh có thể chọn ẩn hoặc hiện phần đánh đổi tài chính. | Phụ huynh liên kết chỉ xem được báo cáo ở chế độ đọc, không có quyền sửa đổi các phương án đã chọn của con. | Học sinh và Phụ huynh |
| BR-023 | Giới hạn số lượng phương án đưa vào so sánh song song | Hệ thống cho phép người dùng chọn từ 2 đến 4 phương án Trường hoặc Ngành hoặc Nghề để đưa vào bảng so sánh đối chiếu song song. Thao tác chọn dưới 2 hoặc trên 4 phương án sẽ bị chặn. | Khi muốn thêm phương án thứ 5, người dùng phải bỏ chọn 1 trong 4 phương án đang có trong danh sách so sánh. | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-024 | Quy hoạch ngược lộ trình phát triển từ Nghề mục tiêu | Lộ trình phát triển được tự động khởi tạo từ Nghề mục tiêu đã chốt, phân bổ ngược từ năm tốt nghiệp về hiện tại, chia nhỏ theo Tháng ở năm đầu tiên và theo Học kỳ hoặc Quý ở các năm tiếp theo. | Mọi thay đổi về Nghề mục tiêu sẽ làm thay đổi cấu trúc các cột mốc và mục tiêu năng lực trong lộ trình phát triển. | Chuyên gia hướng nghiệp và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-025 | Bắt buộc cân đối ba trụ cột phát triển trên lộ trình | Tất cả các giai đoạn trên lộ trình phát triển bắt buộc phải chứa đủ ba nhóm hoạt động gồm: Kiến thức học thuật, Kinh nghiệm thực hành, Trải nghiệm ngoại khóa để đảm bảo người học phát triển toàn diện. | Nếu một giai đoạn bị thiếu một trong ba trụ cột, hệ thống tự động đưa ra gợi ý bổ sung hoạt động tương ứng. | Chuyên gia hướng nghiệp và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-026 | Ưu tiên gợi ý rèn luyện kỹ năng mềm bị điểm thấp | Các tiêu chí năng lực nhóm G1 đến G7 có điểm dưới 50 phần trăm hoặc có độ lệch lớn giữa tự đánh giá và người xung quanh sẽ được hệ thống ưu tiên xếp vào danh sách rèn luyện ở giai đoạn 1 của lộ trình. | Người học có quyền điều chỉnh thứ tự ưu tiên hoặc thay thế bằng hoạt động rèn luyện khác phù hợp với hoàn cảnh. | Chuyên gia hướng nghiệp và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-027 | Cảnh báo chệch hướng lộ trình tự động | Trình giám sát tự động quét dữ liệu tiến độ hằng ngày và gửi thông báo cảnh báo qua ứng dụng cùng thư điện tử khi người học chậm tiến độ quá 20 phần trăm thời gian hoặc bỏ lỡ cột mốc quan trọng. | Cảnh báo tự động xóa sau khi người học bấm cập nhật hoàn thành công việc hoặc thực hiện thao tác tạo lại lộ trình. | Trưởng nhóm kỹ thuật và Bộ phận Vận hành |
| BR-028 | Quy định lưu trữ lịch sử khi tạo lại lộ trình mới | Khi hoàn cảnh thay đổi hoặc bị trễ hạn quá sâu, người học được sử dụng chức năng Tạo lại lộ trình. Lộ trình mới được sinh ra dựa trên đầu vào mới, đồng thời toàn bộ lộ trình cũ được lưu trữ vào nhật ký lịch sử. | Người học có thể mở lại xem các lộ trình cũ trong lịch sử nhưng chỉ có một lộ trình duy nhất ở trạng thái kích hoạt thực thi. | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-029 | Gắn nhãn Đã xác thực 360 độ trong hồ sơ năng lực | Chỉ các kỹ năng mềm được trích xuất từ kết quả đánh giá 360 độ đã ở trạng thái Cuối cùng 360 độ mới được hệ thống gắn nhãn Đã xác thực 360 độ trong hồ sơ năng lực của sinh viên. | Kết quả đánh giá mới ở trạng thái Tự đánh giá hoặc Tạm thời tuyệt đối không được gắn nhãn xác thực này. Bài đánh giá bị gắn nhãn Đề xuất loại mà HSSV vẫn giữ lại thì được ghi chú trên kết quả, bản PDF và bản chụp kết quả. | Chủ sản phẩm và Chuyên viên phân tích nghiệp vụ |
| BR-030 | Quy tắc phân tích khoảng thiếu kỹ năng so với JD tuyển dụng | Phân tích khoảng thiếu kỹ năng đối chiếu từng kỹ năng trong hồ sơ năng lực với bản mô tả công việc JD thực tế, phân loại kết quả thành Đạt, Gần đạt, Chưa đạt và vẽ biểu đồ khoảng cách kỹ năng. | Nếu bản mô tả công việc JD có kỹ năng mới chưa có trong hồ sơ, hệ thống mặc định đánh nhãn Chưa đạt cho kỹ năng đó. | Kỹ sư dữ liệu và Chuyên gia hướng nghiệp |
| BR-031 | Xếp hạng ưu tiên các kỹ năng cần bổ sung | Danh sách kỹ năng còn hụt được tự động xếp hạng giảm dần theo mức độ ảnh hưởng và tầm quan trọng của kỹ năng đó đối với vị trí tuyển dụng để sinh viên ưu tiên học tập trước. | Sinh viên có thể chọn trực tiếp các kỹ năng thiếu để hệ thống gợi ý dự án hoặc khóa học lấp khoảng trống tương ứng. | Kỹ sư dữ liệu và Chuyên gia hướng nghiệp |
| BR-032 | Thời hạn và quy tắc thu hồi đường dẫn mời đánh giá | Đường dẫn và mã QR mời đánh giá 360 độ có thời hạn sử dụng tối đa là 14 ngày. Học sinh có quyền bấm thu hồi đường dẫn cũ và khởi tạo đường dẫn mới bất kỳ lúc nào nếu nghi ngờ bị lộ thông tin. | Sau khi bấm thu hồi, đường dẫn cũ lập tức bị vô hiệu hóa, người cầm đường dẫn cũ mở ra sẽ nhận được thông báo đường dẫn không còn tồn tại. | Trưởng nhóm kỹ thuật và Kỹ sư dữ liệu |
| BR-033 | Quản trị tham số hệ thống không can thiệp mã nguồn | Toàn bộ các tham số vận hành, bảng điểm thấu hiểu, trọng số bản thân, hạn đường dẫn, ngưỡng phân loại năng lực phải được cấu hình linh hoạt trên trang quản trị mà không cần sửa mã nguồn lập trình. | Các thay đổi tham số trên trang quản trị CMS chỉ có hiệu lực áp dụng cho các lượt tính toán phát sinh từ thời điểm lưu thay đổi. Mỗi lần đổi cấu hình tạo một bản ghi lịch sử tham số kèm mã phiên bản TS-X.Y. Mỗi tham số ghi mã, giá trị, đơn vị, khoảng hợp lệ, căn cứ, mức kiểm định (Demo, Theo tài liệu, Theo dữ liệu JD, Chuyên gia duyệt, Đã hiệu chỉnh), người duyệt, ngày hiệu lực và phiên bản; tham số mức Demo không dùng cho kết quả chính thức. Ngưỡng phân loại độ tin cậy Confidence (ngưỡng High, ngưỡng Medium) và ngưỡng cảnh báo tỷ lệ Không đủ cơ sở (40%) cũng được cấu hình trên trang quản trị, áp dụng phiên bản không hồi tố theo BR-034. | Trưởng nhóm kỹ thuật và Quản trị hệ thống |
| BR-034 | Ghi nhật ký hệ thống vĩnh viễn cho các thao tác nhạy cảm | Mọi thao tác tạo đường dẫn, thu hồi đường dẫn, duyệt bài, loại bỏ bài, chốt kết quả và thay đổi tham số quản trị phải được ghi nhật ký hệ thống vĩnh viễn gồm tài khoản thực hiện, hành động, thời gian và IP. | Nhật ký hệ thống chỉ dành cho quản trị viên tối cao tra cứu phục vụ công tác kiểm toán bảo mật và giải quyết khiếu nại. | Trưởng nhóm kỹ thuật và Quản trị hệ thống |
| BR-035 | Tuân thủ quy trình xuất và xóa dữ liệu cá nhân | Khi người dùng gửi yêu cầu xóa tài khoản, toàn bộ dữ liệu hồ sơ cá nhân và các bài đánh giá 360 độ liên quan phải được hệ thống tiến hành xóa bỏ hoặc ẩn danh hóa vĩnh viễn theo đúng quy định pháp luật. | Bài đánh giá do người dùng đó đi chấm cho người khác sẽ được giữ lại ở dạng ẩn danh hoàn toàn để không làm hỏng kết quả 360 độ của người được chấm. | Bộ phận Pháp chế và Trưởng bộ phận bảo vệ dữ liệu |
| BR-036 | Thời hạn hiệu lực kết quả | Mỗi học sinh có một bản kết quả Đang dùng, bản cũ chuyển vào Lịch sử. Bản Đang dùng quá 12 tháng (P17), sang năm học mới hoặc đổi cấp học thì gắn nhãn Cần đánh giá lại, vẫn dùng được kèm nhãn. Khoảng cách làm lại là 14 ngày (P18). Bảng điểm giáo viên chỉ tính trong năm học. Không dùng Time Decay. | Tác vụ nền quét hằng ngày: link mời quá 14 ngày có từ 2 bài đã duyệt thì chốt Cuối cùng 360°; có đúng 1 bài thì chốt kèm cờ Dữ liệu mỏng; không có bài nào thì giữ Tự đánh giá. |  |
| BR-037 | Phiên bản bộ đánh giá | Bộ đánh giá gồm bốn phần phiên bản KHUNG, CH, TS, NGHE với mã dạng X.Y; mỗi kết quả lưu đủ bốn mã. Đợt đang mở giữ phiên bản tại thời điểm mở link. Chỉnh sửa hoặc ban hành phiên bản chỉ áp dụng cho lượt làm bài mới; hệ thống không tính lại điểm của bài đã hoàn thành. | Bản chụp đã chốt không bị ghi đè; tính lại theo TS hoặc NGHE mới tạo bản chụp mới, bản cũ chuyển vào Lịch sử. Không so sánh trực tiếp hai kết quả khác phiên bản khi chưa xác định tính tương thích. | PO duyệt; Trưởng nhóm Nội dung (CH); Chủ sở hữu dữ liệu nghề (NGHE) |
| BR-038 | Giải thích phần trăm phù hợp | Giải thích theo ba tầng: tầng 1 hiển thị phần trăm và nhãn; tầng 2 là bảng theo từng tiêu chí (điểm, yêu cầu, mức đáp ứng, trọng số, phần bị trừ); tầng 3 là báo cáo chuyên sâu tùy chọn. Tầng 1 và tầng 2 bắt buộc và miễn phí. Nội dung giải thích lấy từ bản chụp, không hiển thị điểm của từng người chấm. | Tầng 3 thuộc Phase 2. Nghề ở trạng thái Nháp hoặc thiếu dữ liệu ghi Đang cập nhật nguồn xác thực, không suy diễn. Lời giải thích do AI viết chỉ dùng số liệu trong bản chụp, không gửi thông tin định danh và phải khớp số trong bảng. |  |
| BR-039 | Quy tắc xếp hạng nghề | Chỉ xét nghề đang hiển thị và đủ dữ liệu; lấy nghề có Career Fit lớn hơn 50% (P06); xếp theo bậc 1 điểm phần trăm (P24); cùng bậc thì xét lần lượt khoảng thiếu nhỏ hơn ở tiêu chí có trọng số nghề cao nhất, số tiêu chí chưa đạt ít hơn, rồi mã nghề (Career ID); lấy Top 5 (P23). Lý do xếp hạng được lưu vào bản chụp. | Chỉ có 1 đến 4 nghề đạt hoặc không nghề nào đạt thì hiển thị nghề từ 40% (P25), tối đa 5 nghề, gắn nhãn Nghề gần đạt. Mức ưu tiên cải thiện P1, P2, P3 không dùng để xếp hạng; nghề mục tiêu của học sinh không bị bỏ khỏi danh sách. |  |
| BR-040 | Bảng phân quyền xem và sửa dữ liệu | Quyền xem và sửa dữ liệu theo bảng phân quyền R21 (bảy vai trò, mười loại dữ liệu, bốn mức nhạy cảm); kết quả đã chốt không ai sửa được, kể cả quản trị. Học sinh và phụ huynh không xem điểm từng câu hay điểm của từng người chấm. Ngưỡng ẩn danh: P26 (2 bài), P27, P28 (25%), P29 (5 em). Phân quyền được thực thi ở phía máy chủ. | Nhóm chỉ có 1 bài gộp vào Người khác; sau khi gộp vẫn chỉ 1 bài thì chỉ hiện điểm tổng hợp (P27). Quản trị hệ thống chỉ xem dữ liệu mức 1 khi xử lý khiếu nại, có nhật ký. R21 không thay đổi điểm, trọng số hay thứ hạng nghề. |  |
| BR-041 | Quy tắc xác định độ phủ đánh giá (Coverage) | Độ phủ đánh giá của từng tiêu chí là tỷ lệ phần trăm giữa số người đánh giá cốt lõi thực tế có điểm hợp lệ (khác NULL) và tổng số người đánh giá cốt lõi được phân công theo Ma trận tiêu chí (n_expected). Không đặt cứng mẫu số bằng 5 và không tính người đánh giá có trọng số 0 (SUPPORTING). |  |  |
| BR-042 | Quy tắc xác định độ tin cậy dữ liệu (Confidence) | Mức High khi Coverage từ 80% (P37) trở lên; mức Medium khi Coverage từ 60% (P38) đến dưới 80%, hiển thị nhãn khuyến nghị bổ sung; mức Low khi Coverage dưới 60%, hiển thị cảnh báo dữ liệu mỏng và gợi ý học sinh gửi thêm lời mời đánh giá 360°. | Khi tỷ lệ câu hỏi chọn Không đủ cơ sở vượt 40% (P14) thì cảnh báo Thiếu dữ liệu đánh giá và hạ độ tin cậy xuống Low, không phạt điểm và không xếp loại năng lực là Thấp. |  |
| BR-043 | Độ đáp ứng tiêu chí so với yêu cầu nghề | Với mỗi nghề đang hiển thị và mỗi tiêu chí G1 đến G5, G7 có trọng số nghề lớn hơn 0, độ đáp ứng = MIN(điểm tiêu chí 360° chia mức yêu cầu của nghề; 100%), cùng thang 1 đến 5. Vượt yêu cầu chỉ ghi nhận 100%, không bù sang tiêu chí khác. Nhóm G6 không áp dụng quy tắc này mà so theo mã Holland của nghề. | Tiêu chí không có điểm hợp lệ ở bất kỳ nguồn nào thì ghi Chưa đủ dữ liệu, không tính 0, loại khỏi phép tính độ phù hợp nghề. Nghề thiếu mức yêu cầu ở tiêu chí có trọng số thì không đưa vào gợi ý (BR-014). |  |
| BR-044 | Khoảng thiếu tiêu chí so với yêu cầu nghề | Khoảng thiếu của tiêu chí = MAX(mức yêu cầu của nghề trừ điểm tiêu chí 360°; 0), cùng thang 1 đến 5, tính trên cùng cặp số với độ đáp ứng. Vượt yêu cầu thì khoảng thiếu bằng 0, không hiển thị số âm. Hiển thị kèm mô tả bậc của thang đo. Mức ưu tiên cải thiện theo ngưỡng P40, P41. | Thiếu điểm tiêu chí hoặc thiếu mức yêu cầu thì không tính khoảng thiếu, ghi Chưa đủ dữ liệu. Khoảng thiếu tiêu chí khác khoảng thiếu kỹ năng theo JD của M08. |  |

# 8. Yêu cầu chức năng (Functional requirements):

## 8.1. Độ ưu tiên (Priority):

| Mức | Ý nghĩa | Quy tắc phát hành |
| --- | --- | --- |
| Quan trọng (Critical) | Không có thì hệ thống/quy trình không thể vận hành | Bắt buộc trước go-live |
| Cao (High) | Quan trọng, ảnh hưởng lớn đến giá trị | Nên có ở bản phát hành đầu |
| Trung bình (Medium) | Có giá trị, có giải pháp tạm thời | Cân nhắc theo nguồn lực |
| Thấp (Low) | Nên có nhưng không cấp thiết | Đưa vào backlog |
| Tương lai (Future) | Không thuộc phạm vi hiện tại | Đưa vào lộ trình |

## 8.2. Bảng yêu cầu chức năng:

| ID | Tên | Mô tả yêu cầu | Vai trò | Độ ưu tiên | Đề xuất bởi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01.01 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Nhóm 4 chức năng nhỏ | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.01.01 | Đăng ký tài khoản | Người dùng tạo tài khoản bằng email, số điện thoại hoặc tài khoản Google và chọn vai trò (Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn), có chức năng lấy lại mật khẩu. | Tất cả | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.01.02 | Cập nhật hồ sơ | HS/SV nhập, sửa họ tên, ngày sinh, email, trường, khối lớp/ngành học và tên hiển thị dùng cho người được mời đánh giá. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.01.03 | Phân nhóm học sinh sinh viên | Hệ thống xác định nhóm Học sinh hoặc Sinh viên để hiển thị đúng bộ câu hỏi và thuật ngữ. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.01.04 | Đăng nhập tài khoản | Người dùng đăng nhập, đăng xuất và được giữ phiên làm việc an toàn. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| F01.02 | Làm bài đánh giá tuần tự | Nhóm 19 chức năng nhỏ | AD, HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.01 | Chọn số lượng câu hỏi | HS/SV chọn các phiên bản của bài đánh giá: Cơ bản (35 câu, 6–8 phút), Tiêu chuẩn (50 câu, 10–12 phút), Chuyên sâu (75 câu, 15–18 phút). Ít câu thì kết quả khái quát, càng nhiều câu thì kết quả càng chi tiết. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.02 | Chia số câu cho từng phần | Hệ thống chia tổng số câu đã chọn cho các phần của bài; số câu tăng thì các phần chi tiết được thêm câu. | Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.03 | Làm phần tính cách | Phần mở đầu và khái quát nhất: HS/SV làm bài tính cách theo các tiêu chí nhóm G1 Tính cách cá nhân; kết quả quy đổi % và ánh xạ vào nhóm G1, G4. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.04 | Xem báo cáo tính cách | Hệ thống phân loại và xuất báo cáo nét nổi trội, ghi rõ đây là xu hướng, không phải chẩn đoán tâm lý. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.05 | Làm phần giá trị, động lực | Hệ thống soạn câu hỏi phần này theo kết quả phần tính cách. HS/SV trả lời tình huống về giá trị nghề nghiệp (thu nhập, vị thế, cân bằng cuộc sống, ý nghĩa xã hội, sáng tạo) và tự chấm nhóm động lực thành tựu, tính cạnh tranh, mục tiêu dài hạn, khả năng tự thúc đẩy. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.06 | Chọn giá trị cốt lõi | HS/SV xác nhận, sắp xếp lại và chọn 3–5 giá trị quan trọng nhất. | HS, SV | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.07 | Làm phần sở thích nghề nghiệp | Hệ thống soạn câu hỏi phần này theo kết quả các phần trước. HS/SV làm bài theo mô hình Holland (RIASEC); kết quả ánh xạ vào nhóm G6. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.08 | Xem mã Holland nổi trội | Hệ thống hiển thị 3 chữ cái Holland nổi trội nhất kèm diễn giải ngắn. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.09 | Làm phần năng lực chuyên môn | Phần chi tiết nhất: hệ thống soạn câu hỏi theo kết quả các phần trước. HS/SV tự chấm thang 1–5 các tiêu chí nhóm tư duy, giao tiếp, thái độ, lãnh đạo; mỗi tiêu chí có định nghĩa và ví dụ hành vi. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.10 | Soạn câu hỏi phần kế tiếp | Sau mỗi phần, hệ thống dùng kết quả phần vừa xong để chọn hoặc soạn câu hỏi phần sau cho phù hợp (ví dụ: tính cách nào thì ứng với nhóm câu chuyên môn nào). | Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.11 | Khóa thứ tự làm bài | HS/SV phải làm lần lượt từ phần khái quát đến phần chi tiết; chưa xong phần trước thì chưa mở phần sau. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.12 | Lưu tạm tiến độ làm bài | HS/SV thoát giữa chừng vẫn được tiếp tục ở lần sau mà không mất câu đã chọn. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.13 | Chọn không đủ cơ sở đánh giá | HSSV được chọn ô Không đủ cơ sở ở các câu hỏi chưa từng trải nghiệm; hệ thống ghi nhận giá trị rỗng (NULL) và loại bỏ hoàn toàn câu hỏi đó khỏi phép tính điểm của tiêu chí (R02), không tính là 0 điểm và không gán điểm 40%. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.14 | Nhập minh chứng bổ trợ | HS/SV nhập điểm trung bình, chứng chỉ, thành tích; khi cập nhật hoặc làm lại bài, hồ sơ và kết quả nghề được tính lại. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.15 | Lưu bộ tiêu chí G1–G7 | Hệ thống lưu 7 nhóm, 31 tiêu chí kèm mã, định nghĩa, dấu hiệu hành vi và nguồn khung tham chiếu. | AD, HS, SV, PH, GV, BB, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.16 | Dùng chung câu hỏi cho mọi nguồn | Cùng một tiêu chí có câu chữ theo góc nhìn bản thân hoặc người khác, và theo nhóm HS hoặc SV; thang 1–5 kèm “không đủ cơ sở”. | AD, HS, SV, PH, GV, BB, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.17 | Cấu hình tiêu chí theo nhóm người đánh giá | Quản trị chọn tiêu chí nào hiển thị cho phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn (bảng mặc định ở sheet Ma trận tiêu chí). | AD, HS, SV, PH, GV, BB, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.18 | Chỉnh sửa nội dung câu hỏi | Quản trị thêm, sửa, ẩn tiêu chí và câu hỏi mà không cần sửa hệ thống. | AD, HS, SV, PH, GV, BB, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.02.19 | Gắn mức chi tiết cho câu hỏi | Quản trị gán cho mỗi câu hỏi thuộc phần nào và ở mức khái quát hay chi tiết, để hệ thống chọn câu theo số câu HS/SV đã chọn. | AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| F01.03 | Tổng hợp hồ sơ định hướng cá nhân | Nhóm 4 chức năng nhỏ | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.03.01 | Tổng hợp kết quả tự đánh giá | Hệ thống tổng hợp 4 trụ cột (sở thích, năng lực, tính cách, giá trị) thành điểm % từng nhóm G1–G7; khi có dữ liệu 360° thì dùng điểm tổng hợp 360°. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.03.02 | Vẽ biểu đồ đa chiều | Hệ thống vẽ biểu đồ radar; khi có 360° thì chồng thêm đường tổng hợp 360° lên đường tự đánh giá. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.03.03 | Xuất hồ sơ định hướng | Hệ thống tự tạo Hồ sơ định hướng cá nhân và cho tải về dạng PDF. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.03.04 | Xem lịch sử kết quả | Hệ thống lưu các bản kết quả theo mốc thời gian để người dùng so sánh thay đổi. | HS, SV | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| F01.04 | Thu thập đánh giá từ người xung quanh | Nhóm 17 chức năng nhỏ | HS, SV, PH, BB, GV, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.01 | Hỏi ý kiến sau bài tự đánh giá | Ngay sau khi HSSV làm xong bộ bài tự đánh giá, hệ thống hỏi: “Bạn có đồng ý cho người khác (phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn) đánh giá bạn không?” kèm giải thích ngắn về quyền kiểm soát. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.02 | Chọn nhóm và số người mời | HSSV chọn nhóm muốn mời và số người dự kiến mỗi nhóm; chỉ nhóm được chọn mới có đường dẫn mời. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.03 | Ghi nhận lựa chọn đồng ý | Hệ thống lưu câu trả lời kèm thời điểm và nội dung đã hiển thị. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.04 | Đổi ý sau này | HSSV bật hoặc tắt việc mời người đánh giá bất kỳ lúc nào; nút mời luôn hiển thị trên màn hình kết quả. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.05 | Tạo đường dẫn và mã QR | Với mỗi nhóm được chọn, hệ thống tạo một đường dẫn và một mã QR riêng, gắn với đúng HSSV và nhóm đó. HSSV bấm một nút để sao chép đường dẫn gửi cho người được mời. HSSV bấm một nút để tải ảnh mã QR. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.06 | Giới hạn số bài nộp | Mỗi đường dẫn chỉ nhận tối đa số bài bằng số người dự kiến (tham số P02), tránh nộp tràn. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.07 | Đặt hạn dùng đường dẫn | Đường dẫn hết hạn sau số ngày cấu hình (đề xuất 14); hết hạn thì người quét thấy thông báo thân thiện. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.08 | Thu hồi đường dẫn | HSSV vô hiệu đường dẫn cũ và tạo đường dẫn mới khi bị lộ hoặc gửi nhầm. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.09 | Mở bài từ đường dẫn | Người được mời quét mã hoặc bấm đường dẫn là vào làm ngay, không đăng nhập, không mã OTP, không chờ HSSV duyệt. | PH, BB, GV, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.10 | Khai báo thông tin ban đầu | Ngay màn hình mở đầu, người được mời khai tên hoặc biệt danh và trả lời 4 câu gồm câu mối quan hệ cụ thể với HSSV không tính điểm và 3 câu tính điểm thấu hiểu về thời gian quen biết, tần suất tiếp xúc và độ sâu quan sát thực tế, mỗi câu từ 1 đến 4 điểm. | PH, BB, GV, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.11 | Làm bộ câu hỏi năng lực | Người được mời chấm thang 1–5 các tiêu chí G1–G7 thuộc nhóm mình có thể quan sát, được chọn “không đủ cơ sở”. | PH, BB, GV, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.12 | Lưu nháp bài làm | Hệ thống tự lưu nháp để người được mời quay lại làm tiếp trong hạn đường dẫn. | PH, BB, GV, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.13 | Kiểm tra chất lượng khi nộp | Khi người được mời bấm Nộp bài, nếu còn câu hỏi bỏ trống thì hệ thống chặn nộp và cuộn tới câu còn thiếu (DQ-003); nếu làm quá nhanh (dưới ngưỡng thời gian P05) hoặc chấm cùng một mức điểm cho chuỗi các câu hỏi thì hệ thống hiện popup nhắc người chấm kiểm tra lại nhưng vẫn cho phép nộp, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và gắn nhãn chỉ số tin cậy (R14) để hiển thị cho HSSV trên màn hình duyệt bài. | PH, BB, GV, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.14 | Nộp bài đánh giá | Hệ thống ghi nhận bài, báo lời cảm ơn và không hiển thị kết quả của HSSV. | PH, BB, GV, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.15 | Nhận thông báo bài mới | HSSV được báo khi có người nộp bài (tên/biệt danh, nhóm, quan hệ, mức thấu hiểu). | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.16 | Quyết định bài đánh giá | HSSV bấm Chấp nhận hoặc loại bỏ để bài được tính vào kết quả. HSSV đổi bài đã chấp nhận thành loại bỏ (hoặc ngược lại); hệ thống tính lại kết quả. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.04.17 | Xem danh sách bài đã nộp | HSSV xem danh sách người đã nộp theo nhóm và trạng thái Chờ duyệt / Đã chấp nhận / Đã loại bỏ; không xem điểm từng người. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| F01.05 | Tính điểm trọng số 360° | Nhóm 8 chức năng nhỏ | AD, Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.05.01 | Quy đổi điểm thấu hiểu | Hệ thống quy đổi 3 câu ban đầu thành “điểm thấu hiểu” của người đánh giá theo bảng quy đổi do quản trị cấu hình. | AD, Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.05.02 | Đặt trọng số bản thân | Quản trị đặt một trọng số cố định cho ý kiến của chính HSSV (P03). | AD, Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.05.03 | Tính trọng số người đánh giá | Trọng số của mỗi bài được chấp nhận = điểm thấu hiểu của bài ÷ tổng điểm thấu hiểu × (100% − trọng số bản thân); người càng thấu hiểu thì trọng số càng cao; tổng luôn 100%. | AD, Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.05.04 | Tính điểm năng lực từng nguồn | Tại từng tiêu chí (Dimension), hệ thống tính điểm đại diện Rater Score (RS, thang 1–5) của từng bài nộp bằng tổng điểm các câu hỏi hợp lệ thuộc tiêu chí đó chia cho số câu hỏi hợp lệ n_valid (RS = Σ(QS_i) / n_valid, bỏ qua các câu chọn Không đủ cơ sở). Nếu tất cả câu hỏi của tiêu chí đều chọn Không đủ cơ sở (n_valid = 0) thì RS = NULL. Chỉ khi hiển thị lên giao diện báo cáo mới quy đổi từ thang 1–5 sang tỷ lệ phần trăm (điểm ÷ 5 × 100). | AD, Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.05.05 | Tính năng lực tổng hợp | Năng lực tổng hợp = tổng (trọng số × điểm năng lực từng nguồn). | AD, Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.05.06 | Tính điểm từng tiêu chí | Với mỗi tiêu chí, hệ thống tính điểm tổng hợp từ các nguồn có chấm tiêu chí đó, chia lại trọng số giữa các nguồn này; dùng cho biểu đồ và gợi ý nghề. | AD, Hệ thống | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.05.07 | Phân loại mức năng lực | Hệ thống xếp mức: từ 80% Rất cao; từ 65% đến dưới 80% Cao; từ 50% đến dưới 65% Trung bình; dưới 50% Thấp, kèm diễn giải; cảnh báo thiếu dữ liệu nếu nhiều ô không đủ cơ sở. | AD, Hệ thống | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.05.08 | Lưu bản chụp kết quả | Mỗi lần tính, hệ thống lưu kết quả đầu ra (điểm, trọng số, thời điểm) để đối chiếu lịch sử. | AD, Hệ thống | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F01.06 | Quản lý trạng thái kết quả | Nhóm 7 chức năng nhỏ | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.06.01 | Hiển thị kết quả tự đánh giá | Ngay sau bài tự đánh giá, hệ thống hiển thị 4–5 nghề phù hợp nhất kèm %, kể cả khi HSSV đồng ý mời người khác. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.06.02 | Gắn nhãn trạng thái kết quả | Kết quả luôn có một trong ba nhãn: “Tự đánh giá”, “Tạm thời (x/y)”, “Cuối cùng 360°”; nhãn tự đổi theo tiến độ. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.06.03 | Hiển thị chú thích trạng thái | Tự đánh giá: “Đây là kết quả dựa trên đánh giá của chính cá nhân bạn.” Tạm thời: “Kết quả này vẫn chưa được đánh giá dựa trên toàn cảnh.” Cuối cùng: “Kết quả dựa trên đánh giá 360° từ [n] nhóm đối tượng.” | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.06.04 | Theo dõi tiến độ đánh giá | Hệ thống hiển thị số bài đã nộp, đã chấp nhận, còn thiếu so với số người dự kiến của từng nhóm. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.06.05 | Gửi thông báo tiến độ | Hệ thống báo trong ứng dụng và qua email khi có bài mới, khi kết quả thay đổi, khi đường dẫn sắp hết hạn; không dùng cập nhật thời gian thực. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.06.06 | Chốt kết quả tự động | Kết quả chuyển “Cuối cùng 360°” khi mọi nhóm đã đủ số bài được chấp nhận theo số người dự kiến, hoặc khi hết hạn; người chưa nộp bị loại khỏi tính toán. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR01.06.07 | Chốt kết quả thủ công | HSSV bấm “Chốt kết quả” khi đã có ít nhất 1 bài được chấp nhận; hệ thống thông báo và khóa bản kết quả vào hồ sơ định hướng. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F02.01 | Quản lý lớp học | Nhóm 7 chức năng nhỏ | GV, QT, HS | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.01.01 | Tạo hồ sơ trường | Quản trị hệ thống tạo trường và cấp tài khoản quản trị trường; quản trị trường thêm giáo viên. | GV, QT, HS | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.01.02 | Tạo lớp học | Giáo viên hoặc quản trị trường tạo lớp (tên, khối, năm học) và hệ thống sinh mã lớp, mã QR. | GV, QT, HS | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.01.03 | Gán giáo viên vào lớp | Gán giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; một giáo viên thuộc nhiều lớp. | GV, QT, HS | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.01.04 | Nhập danh sách học sinh | Giáo viên tải danh sách học sinh từ tệp Excel theo mẫu; hệ thống kiểm tra lỗi và trùng. | GV, QT, HS | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.01.05 | Tham gia lớp bằng mã | Học sinh nhập mã lớp hoặc quét mã QR; hệ thống báo trước rằng giáo viên của lớp sẽ đánh giá hướng nghiệp và việc tham gia lớp được coi là đồng ý. | GV, QT, HS | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.01.06 | Xem trạng thái lớp | Giáo viên xem từng học sinh đã tham gia, đã làm bài, đã được chấm hay chưa. | GV, QT, HS | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.01.07 | Rời lớp hoặc xóa học sinh khỏi lớp | Học sinh rời lớp hoặc Giáo viên/Quản trị trường xóa học sinh khỏi lớp để danh sách lớp luôn đúng với thực tế. | HS, GV, QT | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| F02.02 | Chấm điểm học sinh theo bảng lưới | Nhóm 9 chức năng nhỏ | GV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.01 | Chọn bộ câu hỏi rút gọn | Giáo viên chọn bộ câu hỏi rút gọn (khoảng 5 phút) gồm các tiêu chí cốt lõi. | GV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.02 | Khai báo mức thấu hiểu | Giáo viên trả lời 3 câu ban đầu một lần cho cả lớp và sửa riêng cho từng em nếu cần. | GV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.03 | Nhập điểm theo bảng lưới | Giáo viên nhập điểm 1–5 hoặc “không đủ cơ sở” trên bảng học sinh × tiêu chí kiểu bảng tính. | GV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.04 | Điền điểm hàng loạt | Giáo viên điền xuống, điền cả cột hoặc dán dữ liệu từ Excel. | GV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.05 | Lọc học sinh theo nhóm tố chất | Giáo viên lọc học sinh có cùng mã Holland hoặc nhóm G nổi trội từ bài tự đánh giá (chỉ với học sinh đã làm bài). | GV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.06 | Gán điểm cho nhóm đã chọn | Giáo viên chọn nhiều học sinh rồi gán cùng một bộ điểm. | GV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.07 | Sửa điểm từng học sinh | Giáo viên sửa lẻ điểm của từng em sau khi gán chung. | GV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.08 | Lưu nháp bảng điểm | Hệ thống lưu nháp và hiển thị tiến độ số học sinh đã chấm. | GV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.02.09 | Nộp bảng điểm | Hệ thống kiểm tra ô thiếu rồi ghi nhận điểm của giáo viên là một nguồn đã chấp nhận của từng học sinh. | GV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| F02.03 | Theo dõi kết quả lớp | Nhóm 2 chức năng nhỏ | GV, QT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.03.01 | Xem tiến độ lớp | Giáo viên xem tỷ lệ học sinh đã làm bài tự đánh giá và đã được chấm. | GV, QT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR02.03.02 | Xem báo cáo tổng hợp lớp | Hệ thống hiển thị phân bố nghề quan tâm và điểm trung bình G1–G7 của lớp; chỉ hiện khi nhóm từ 5 học sinh trở lên. | GV, QT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F03.01 | Phân quyền theo vai trò | Nhóm 4 chức năng nhỏ | Tất cả | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.01.01 | Xác định vai trò người dùng | Hệ thống có các vai trò: Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Quản trị trường, Quản trị hệ thống; người được mời làm bài là khách không cần tài khoản. | Tất cả | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.01.02 | Giới hạn truy cập theo vai trò | Mỗi vai trò chỉ thấy chức năng và dữ liệu được cấp quyền. | Tất cả | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.01.03 | Liên kết phụ huynh với con | Tài khoản phụ huynh liên kết với HSSV bằng mã và cần HSSV chấp nhận. | Tất cả | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.01.04 | Liên kết với bạn bè | HSSV liên kết với bạn bè là Học sinh/Sinh viên khác để mời nhau đánh giá thuận tiện hơn. | HS, SV | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| F03.02 | Gửi thông báo | Nhóm 4 chức năng nhỏ | Tất cả | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.02.01 | Gửi thông báo trong ứng dụng | Hệ thống hiển thị thông báo và trạng thái đã đọc trong ứng dụng. | Tất cả | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.02.02 | Gửi thông báo qua email | Hệ thống gửi email cho các thông báo quan trọng (bài mới, thay đổi kết quả, chốt kết quả, hạn đường dẫn). | Tất cả | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.02.03 | Xem lịch sử thông báo | Người dùng xem lại các thông báo đã nhận. | Tất cả | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.02.04 | Bật/tắt từng loại thông báo | Người dùng bật hoặc tắt từng loại thông báo để chỉ nhận thông báo mình cần. | Tất cả | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| F03.03 | Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân | Nhóm 6 chức năng nhỏ | HS, SV, PH, GV, BB, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.03.01 | Ghi nhận sự đồng ý | Hệ thống lưu ai đồng ý việc gì, lúc nào, với nội dung nào; người dùng có thể thu hồi. | HS, SV, PH, GV, BB, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.03.02 | Ẩn điểm từng người đánh giá | Người được mời không xem kết quả của HSSV hay của nhau; HSSV chỉ xem điểm theo nhóm, không xem điểm từng người. | HS, SV, PH, GV, BB, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.03.03 | Chia sẻ kết quả theo quyền | HSSV chọn chia sẻ kết quả cho phụ huynh, giáo viên, người hướng dẫn cụ thể và thu hồi khi muốn; mặc định không chia sẻ. | HS, SV, PH, GV, BB, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.03.04 | Yêu cầu đồng ý của phụ huynh | Với học sinh dưới ngưỡng tuổi theo quy định, hệ thống yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ xác nhận trước khi thu thập dữ liệu. | HS, SV, PH, GV, BB, MT | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.03.05 | Xuất dữ liệu cá nhân | Người dùng tải về dữ liệu cá nhân của mình. | HS, SV, PH, GV, BB, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.03.06 | Xóa dữ liệu cá nhân | Người dùng yêu cầu xóa tài khoản; các bài đánh giá về HSSV đó bị xóa theo; người được mời có thể xóa bài của mình. | HS, SV, PH, GV, BB, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F03.04 | Cấu hình tham số đánh giá 360° | Nhóm 1 chức năng nhỏ | AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.04.01 | Cấu hình tham số vận hành | Quản trị chỉnh trọng số bản thân, bảng quy đổi điểm thấu hiểu, hạn đường dẫn, ngưỡng thời gian làm bài, ngưỡng % nghề, ngưỡng phân loại (bảng tham số ở sheet riêng). | AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| F03.05 | Nhật ký hệ thống | Nhóm 2 chức năng nhỏ | AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.05.01 | Ghi nhật ký thao tác | Hệ thống ghi lại tạo hoặc thu hồi đường dẫn, chấp nhận hoặc loại bài, nộp bài, chốt kết quả, đổi cấu hình. | AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR03.05.02 | Tra cứu nhật ký | Quản trị tra cứu nhật ký theo học sinh, thời gian, người thực hiện. | AD | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| F04.01 | Khám phá danh mục nghề nghiệp | Nhóm 7 chức năng nhỏ | HS, SV, PH, GV, AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.01.01 | Tìm kiếm nghề nghiệp | Người dùng gõ từ khóa (có hoặc không dấu) để tìm nghề, ngành, lĩnh vực. | HS, SV, PH, GV, AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.01.02 | Duyệt cây danh mục nghề | Người dùng xem nghề theo cây Lĩnh vực > Nhóm ngành > Nghề. | HS, SV, PH, GV, AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.01.03 | Mở danh mục thả xuống | Thanh điều hướng có danh mục thả xuống liệt kê toàn bộ nghề; nhấn vào nghề để xem chi tiết; dùng được khi chưa đăng nhập. | HS, SV, PH, GV, AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.01.04 | Lọc nghề nâng cao | Người dùng lọc theo thang lương, mức tăng trưởng, trình độ học vấn, môi trường làm việc. | HS, SV, PH, GV, AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.01.05 | Quản lý thông tin nghề | Quản trị thêm, sửa, ẩn nghề và cập nhật mô tả, kỹ năng, thang lương, lộ trình thăng tiến. | HS, SV, PH, GV, AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.01.06 | Khai báo yêu cầu năng lực của nghề | Quản trị nhập mức yêu cầu 1–5 cho từng tiêu chí G1–G7, mã Holland và nhóm giá trị của mỗi nghề để hệ thống đối sánh. | HS, SV, PH, GV, AD | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.01.07 | Ghi nguồn dữ liệu nghề | Mỗi nghề lưu nguồn và ngày cập nhật gần nhất, hiển thị cho người dùng. | HS, SV, PH, GV, AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F04.02 | Khám phá chi tiết nghề nghiệp | Nhóm 15 chức năng nhỏ | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.01 | Đối sánh hồ sơ với nghề | Hệ thống so hồ sơ (điểm từng tiêu chí, mã Holland, giá trị) với yêu cầu của từng nghề. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.02 | Tính điểm phù hợp từng nghề | Hệ thống tính % phù hợp cho mọi nghề; nếu mới làm một phần bài test thì tính trên phần đã có và báo mức đầy đủ dữ liệu. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.03 | Hiển thị nghề phù hợp nhất | Hệ thống hiển thị 4–5 nghề có % cao nhất và vượt ngưỡng tối thiểu; nhãn trạng thái theo F08.06. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.04 | Giải thích lý do gợi ý | Hệ thống diễn giải vì sao nghề được gợi ý, chỉ ra điểm giao thoa giữa sở thích, tính cách, năng lực. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.05 | Cảnh báo điểm còn thiếu | Hệ thống nêu các tiêu chí người dùng chưa đạt yêu cầu của nghề. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.06 | Chỉ ra điểm lệch góc nhìn | Khi điểm tự đánh giá và điểm người khác chênh lớn ở tiêu chí quan trọng của nghề, hệ thống nêu rõ tiêu chí và nhóm người đánh giá (ẩn danh theo nhóm). | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.07 | Tính lại danh sách nghề | Khi có bài đánh giá được chấp nhận hoặc bị loại, hệ thống tính lại % mọi nghề; nghề rớt khỏi danh sách được thay bằng nghề có % cao kế tiếp. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.08 | Thông báo thay đổi thứ hạng | Hệ thống báo trong ứng dụng và email nghề nào vào hoặc ra danh sách, nghề nào tăng giảm nhiều nhất. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.09 | Xem mô tả nghề | Trang nghề hiển thị nhiệm vụ hằng ngày, kỹ năng bắt buộc, công cụ, lộ trình phát triển. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.10 | Xem ngành đào tạo liên quan | Trang nghề liệt kê ngành và trường đào tạo tương ứng, dẫn sang bản đồ Nghề – Ngành – Trường. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.11 | Xem phần trăm phù hợp cuối trang | Cuối trang hiển thị % phù hợp kèm phân tích theo nhóm tiêu chí khi người dùng đã làm ít nhất 1 bài test; nếu chưa thì hiển thị lời mời làm bài. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.12 | Chọn nghề để so sánh | Người dùng chọn 2–4 nghề và xem trên cùng một màn hình. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.13 | Nêu điểm khác biệt chính | Hệ thống làm nổi bật khác biệt về thu nhập, thời gian đào tạo và % phù hợp của bản thân. | HS, SV | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.14 | Lưu nghề yêu thích | Người dùng lưu nghề quan tâm vào danh sách theo dõi cá nhân. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR04.02.15 | Đặt nghề mục tiêu | Người dùng đặt tối đa 2 nghề làm nghề mục tiêu để làm đầu vào lộ trình. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F05.01 | Khám phá danh mục Trường học | Nhóm 9 chức năng nhỏ | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.01 | Xem ngành theo nghề | Người dùng chọn một nghề để xem ngành liên quan kèm mức liên quan (trực tiếp/gián tiếp) và nguồn tham khảo. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.02 | Xem thông tin ngành | Hệ thống hiển thị tên ngành, mã ngành, mô tả, nội dung đào tạo chính, yêu cầu nền tảng. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.03 | Xem hướng nghề sau đào tạo | Trang ngành liệt kê các hướng nghề sau khi học và dẫn sang trang nghề. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.04 | Tìm chương trình đào tạo | Người dùng tìm theo từ khóa nghề hoặc ngành; kết quả gồm chương trình, ngành, trường và liên kết tới nghề. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.05 | Xem trường theo ngành | Người dùng chọn một ngành để xem danh sách trường, phân biệt các chương trình khác nhau của cùng trường. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.06 | Lọc danh sách trường | Người dùng lọc theo khu vực, bậc đào tạo, khoảng học phí; chức năng này không chấm điểm phù hợp cá nhân. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.07 | Xem thông tin trường | Hệ thống hiển thị giới thiệu trường, chương trình, bậc học, thời gian, học phí, nguồn chính thức và ngày cập nhật. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.08 | Xem thông tin tuyển sinh | Hệ thống hiển thị điều kiện đăng ký, chỉ tiêu, thời hạn theo năm và phương thức, cùng điểm chuẩn lịch sử nếu có. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.01.09 | Chuyển chương trình sang so sánh | Người dùng chọn chương trình để đưa sang chức năng so sánh phương án. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| F05.02 | Xem bản đồ liên kết Nghề – Ngành – Trường | Nhóm 2 chức năng nhỏ | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.02.01 | Hiển thị chuỗi liên kết | Hệ thống vẽ quan hệ Nghề → Ngành → Trường dạng bản đồ hoặc chuỗi. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR05.02.02 | Mở chi tiết từ bản đồ | Người dùng chọn một nút để mở trang chi tiết tương ứng. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F06.01 | So sánh Nghề Ngành Trường | Nhóm 14 chức năng nhỏ | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.01 | Nhập thông tin học tập | Người dùng nhập hoặc dùng lại điểm, chứng chỉ, thông tin học tập đã lưu. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.02 | Đối chiếu điều kiện đăng ký | Hệ thống so với điều kiện của từng chương trình theo năm và phương thức. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.03 | Hiển thị kết quả đối chiếu | Kết quả là “Đáp ứng”, “Chưa đáp ứng” hoặc “Chưa đủ dữ liệu”, kèm căn cứ. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.04 | Đặt tiêu chí so sánh | Người dùng chọn từ 2 đến 4 phương án. Người dùng chọn tiêu chí (học phí, địa điểm, mức đáp ứng tuyển sinh) và mức quan trọng của từng tiêu chí. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.05 | Xếp hạng phương án | Hệ thống lập bảng so sánh, tính điểm và sắp xếp theo bộ quy tắc đã phê duyệt. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.06 | Phân biệt điều kiện bắt buộc | Hệ thống tách điều kiện bắt buộc khỏi tiêu chí ưu tiên. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.07 | Dùng phần trăm phù hợp làm tiêu chí | Người dùng đưa % phù hợp nghề (kèm nhãn trạng thái kết quả) vào bảng so sánh. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.08 | Đề xuất phương án khác | Khi người dùng chọn phương án ưu tiên, hệ thống đề xuất phương án liên quan kèm lý do, khác biệt, điều kiện chưa đáp ứng. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.09 | Thông báo không có phương án | Hệ thống báo rõ khi không tìm được phương án phù hợp. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.10 | Hiển thị cơ hội và hạn chế | Hệ thống nêu cơ hội, yêu cầu, khó khăn của ngành/nghề, có căn cứ và trình bày cân bằng. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.11 | Trình bày đánh đổi từng phương án | Mỗi phương án có điểm đáp ứng tốt, điểm hạn chế và sự đánh đổi theo tiêu chí cá nhân. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.12 | Cập nhật khi đổi tiêu chí | Khi người dùng đổi tiêu chí hoặc mức ưu tiên, hệ thống tính lại và chỉ ra yếu tố làm thay đổi kết quả. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.13 | Xem lý do xếp hạng | Người dùng xem dữ liệu đầu vào, tiêu chí, trọng số, quy tắc và nguồn tham khảo của kết quả. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.01.14 | Nêu ảnh hưởng của dữ liệu thiếu | Hệ thống nêu dữ liệu nào còn thiếu và ảnh hưởng đến kết quả ra sao; nêu các nhóm người đánh giá đã tham gia nếu dùng dữ liệu 360°. | HS, SV, PH | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| F06.02 | Lập báo cáo quyết định cho gia đình | Nhóm 5 chức năng nhỏ | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.02.01 | Khai báo ngân sách | Người dùng nhập khoảng ngân sách, tiền tệ, kỳ tính, phạm vi chi phí; được bỏ qua hoặc sửa sau. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.02.02 | Chấm tiêu chí tài chính | Hệ thống dùng ngân sách đã khai để đánh giá tiêu chí tài chính của phương án. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.02.03 | Lập báo cáo quyết định | Hệ thống tổng hợp phương án, tiêu chí, kết quả, đánh đổi và lựa chọn thành báo cáo dễ hiểu. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.02.04 | Chia sẻ báo cáo cho phụ huynh | HS/SV chọn chia sẻ và chọn mức chi tiết; phụ huynh chỉ xem theo quyền được cấp. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.02.05 | Xác nhận đồng thuận của gia đình | HSSV hoặc Phụ huynh xác nhận đồng thuận của gia đình đối với phương án đã chọn để quyết định cuối cùng được cả học sinh và phụ huynh thống nhất trước khi chốt mục tiêu. | HS, SV, PH | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F06.03 | Lưu lựa chọn quyết định | Nhóm 4 chức năng nhỏ | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.03.01 | Lưu phương án quan tâm | Người dùng lưu các phương án đang cân nhắc. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.03.02 | Đánh dấu phương án ưu tiên | Người dùng đánh dấu phương án ưu tiên hoặc đã chọn và ghi lý do. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.03.03 | Xem lịch sử quyết định | Hệ thống lưu các lần đổi quyết định để người dùng xem lại. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR06.03.04 | Chuyển phương án thành mục tiêu | Người dùng xác nhận phương án đã chọn làm mục tiêu đầu vào của lộ trình. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F07.01 | Xây dựng lộ trình phát triển | Nhóm 15 chức năng nhỏ | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.01 | Chọn mục tiêu nghề nghiệp | Người dùng chọn nghề từ danh sách hoặc từ 4–5 nghề gợi ý (kể cả kết quả 360° đã có). | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.02 | Xác định điểm xuất phát | Người dùng khai cấp học, năm học, kỹ năng, chứng chỉ, hoạt động ngoại khóa hiện có, hoặc lấy từ hồ sơ. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.03 | Đặt mốc thời gian mục tiêu | Người dùng chọn thời hạn đạt mục tiêu và số giờ mỗi tuần có thể đầu tư. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.04 | Tạo lộ trình cá nhân hóa | Hệ thống tạo lộ trình từ điểm xuất phát đến mục tiêu, hiển thị dạng bản đồ đường đi. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.05 | Cân đối ba trụ cột | Lộ trình gồm Kiến thức, Kinh nghiệm, Trải nghiệm được cân đối theo từng giai đoạn. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.06 | Chia lộ trình theo thời gian | Lộ trình chia theo tháng ở năm đầu và theo quý/kỳ học ở các năm sau, mỗi mốc ghi mục tiêu, hoạt động, kết quả kỳ vọng. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.07 | Gợi ý hoạt động học tập | Hệ thống gợi ý khóa học, sách, bài tập, dự án nhỏ phù hợp từng giai đoạn. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.08 | Gợi ý kỹ năng mềm cần rèn | Hệ thống ưu tiên các tiêu chí G1–G7 điểm thấp hoặc bị lệch giữa tự đánh giá và người khác, kèm hoạt động rèn luyện. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.09 | Tạo cột mốc tự động | Hệ thống đặt cột mốc cuối mỗi học kỳ, sau chứng chỉ, sau giai đoạn lớn, kèm tiêu chí đạt/chưa đạt. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.10 | Thêm cột mốc riêng | Người dùng tự thêm cột mốc; hệ thống đưa vào lộ trình. | HS, SV | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.11 | Gán thời hạn hoạt động | Hệ thống tự gán thời hạn cho hoạt động và cột mốc; người dùng sửa được và hệ thống cảnh báo nếu ảnh hưởng mốc khác. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.12 | Đánh dấu hoàn thành hoạt động | Người dùng đánh dấu, ghi chú kết quả; hệ thống tính % hoàn thành tổng thể và theo trụ cột. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.13 | Xem bảng tiến độ | Hệ thống hiển thị thanh tiến độ và so sánh kế hoạch với thực tế. | HS, SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.14 | Cảnh báo chệch hướng | Hệ thống báo khi chậm tiến độ quá 20% hoặc bỏ lỡ cột mốc quan trọng, kèm nguyên nhân. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR07.01.15 | Tạo lại lộ trình | Khi chệch hướng hoặc người dùng đổi hoàn cảnh, hệ thống tạo lộ trình mới. | HS, SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| F08.01 | Quản lý hồ sơ năng lực | Nhóm 4 chức năng nhỏ | SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.01.01 | Tạo hồ sơ năng lực | SV nhập kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, chứng chỉ, kinh nghiệm, dự án; có thể lấy từ hồ sơ SV. | SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.01.02 | Tự chấm mức thành thạo | SV tự chấm từng kỹ năng theo thang 1–5: 1 Mới biết khái niệm; 2 Làm được khi có hướng dẫn; 3 Tự làm độc lập; 4 Xử lý được tình huống thực tế; 5 Dẫn dắt được người khác. | SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.01.03 | Điền kỹ năng mềm từ kết quả 360° | Hệ thống tự điền mức kỹ năng mềm từ điểm tổng hợp 360°; SV được chỉnh sửa. | SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.01.04 | Gắn nhãn đã xác thực 360° | Kỹ năng lấy từ kết quả 360° đã chốt hiển thị nhãn “Đã xác thực 360°”. | SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| F08.02 | Phân tích khoảng cách năng lực | Nhóm 4 chức năng nhỏ | SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.02.01 | So sánh hồ sơ với công việc | Hệ thống so hồ sơ năng lực với yêu cầu JD, cho kết quả Đạt / Gần đạt / Chưa đạt từng tiêu chí. | SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.02.02 | Tính mức chênh năng lực | Hệ thống tính khoảng cách từng kỹ năng và % mức đạt tổng thể của hồ sơ so với JD. | SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.02.03 | Xếp hạng kỹ năng cần bổ sung | Hệ thống xếp thứ tự ưu tiên các kỹ năng còn thiếu theo mức ảnh hưởng đến JD. | SV | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.02.04 | Vẽ biểu đồ khoảng cách | Hệ thống vẽ biểu đồ radar hoặc cột thể hiện khoảng cách năng lực. | SV | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| F08.03 | Gợi ý dự án, khóa học | Nhóm 2 chức năng nhỏ | SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.03.01 | Gợi ý cách lấp khoảng cách | Hệ thống gợi ý dự án, khóa học, chứng chỉ để bổ sung từng kỹ năng còn thiếu. | SV | Quan trọng | Đội phát triển sản phẩm |
| FR08.03.02 | Thêm gợi ý vào lộ trình | SV lưu gợi ý hoặc đưa vào lộ trình phát triển cá nhân. | SV | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| F09.01 | Kết nối cộng đồng hướng nghiệp | Nhóm 16 chức năng nhỏ | HS, SV, PH, GV, MT, QT, AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.01 | Xem danh sách cộng đồng | Người dùng xem và tìm cộng đồng, chủ đề về hướng nghiệp, học tập, phát triển nghề nghiệp. | HS, SV, PH, GV, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.02 | Tham gia cộng đồng | Người dùng tham gia cộng đồng phù hợp với vai trò của mình. | HS, SV, PH, GV, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.03 | Rời cộng đồng | Người dùng rời cộng đồng khi không còn nhu cầu. | HS, SV, PH, GV, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.04 | Đăng bài viết | Thành viên đăng bài trong cộng đồng theo quy định của cộng đồng. | HS, SV, PH, GV, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.05 | Đặt câu hỏi cộng đồng | Thành viên hỏi đáp về học tập, nghề nghiệp, định hướng. | HS, SV, PH, GV, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.06 | Bình luận bài viết | Thành viên bình luận, trao đổi dưới bài viết và câu hỏi. | HS, SV, PH, GV, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.07 | Báo cáo nội dung vi phạm | Thành viên báo cáo bài viết, bình luận không phù hợp. | AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.08 | Xử lý nội dung bị báo cáo | Quản trị xem, ẩn hoặc hạn chế nội dung vi phạm; nội dung cộng đồng được gắn nhãn phân biệt với dữ liệu chính thức. | AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.09 | Quản lý thành viên, chủ đề | Quản trị quản lý thành viên, chủ đề và hoạt động của cộng đồng. | AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.10 | Đăng sự kiện | Quản trị hoặc nhà trường tạo và công bố sự kiện hướng nghiệp. | HS, SV, PH, QT, AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.11 | Xem thông tin sự kiện | Người dùng xem chủ đề, thời gian, đối tượng, nội dung chính. | HS, SV, PH, QT, AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.12 | Đăng ký tham gia sự kiện | Người dùng đăng ký tham gia sự kiện. | HS, SV, PH, QT, AD | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.13 | Xem hồ sơ người hướng dẫn | Hệ thống hiển thị thông tin và chuyên môn của người hướng dẫn. | HS, SV, MT | Cao | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.14 | Tìm người hướng dẫn | Người dùng tìm theo lĩnh vực nghề nghiệp hoặc chủ đề. | HS, SV, MT | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.15 | Gửi yêu cầu kết nối | Người dùng gửi yêu cầu kết nối hoặc tư vấn tới người hướng dẫn phù hợp. | HS, SV, MT | Trung bình | Đội phát triển sản phẩm |
| FR09.01.16 | Tạo cộng đồng mới | Người dùng tạo một cộng đồng mới để tập hợp những người cùng mối quan tâm về hướng nghiệp. | Người dùng | Cao | Đội phát triển sản phẩm |

## 8.3. Danh sách User Story:

### M01: Tự đánh giá kết hợp đánh giá 360°

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01.01: Quản lý hồ sơ cá nhân |  |  |  |  |  |
| US-01-01-01 | As a Người dùng, I want to tạo tài khoản bằng email, số điện thoại hoặc tài khoản Google và lấy lại được mật khẩu khi quên so that tôi có thể bắt đầu sử dụng hệ thống một cách thuận tiện. | Given tôi ở màn hình đăng ký và nhập email hoặc số điện thoại chưa tồn tại trên hệ thống, chọn vai trò ở câu "Bạn là ai?" (Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn) hoặc chọn tài khoản Google hợp lệ, When tôi bấm Đăng ký, Then hệ thống tạo tài khoản thành công (với email hoặc số điện thoại: sau khi xác minh thành công) và chuyển vào trang hồ sơ. Given tôi nhập một email hoặc số điện thoại đã gắn với một tài khoản trên hệ thống, When tôi bấm Đăng ký, Then hệ thống từ chối tạo mới và hiển thị thông báo lỗi rõ ràng; một email hoặc số điện thoại chỉ gắn với 1 tài khoản và một người chỉ có một vai trò. Given tôi đã nhập thông tin đăng ký hợp lệ bằng email hoặc số điện thoại, When tôi bấm Đăng ký, Then hệ thống gửi ngay mã xác minh bằng chính phương thức tôi đã đăng ký, mã có hiệu lực 90 giây; When mã quá hạn, Then hệ thống hủy mã và cho phép tôi gửi lại mã mới. Given tôi đang tạo mật khẩu, When tôi nhập mật khẩu ít hơn 8 ký tự hoặc thiếu chữ in hoa, số hoặc ký tự đặc biệt, Then hệ thống từ chối và nêu rõ điều kiện còn thiếu; When tôi bấm gợi ý, Then hệ thống đưa ra một mật khẩu mạnh đáp ứng đủ điều kiện (từ 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ in hoa, 1 số, 1 ký tự đặc biệt). Given tôi ở màn hình quên mật khẩu và nhập đúng email hoặc số điện thoại đã đăng ký, When tôi xác nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email (hoặc qua SMS nếu tài khoản đăng ký bằng số điện thoại), Then tôi đổi được mật khẩu mới thành công. | Quan trọng | FR01.01.01 |
| US-01-01-02 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to nhập và chỉnh sửa thông tin cá nhân cùng tên hiển thị so that tôi có thể cá nhân hóa hồ sơ và giúp người được mời đánh giá nhận diện đúng tôi mà không lộ thông tin nhạy cảm. | Given tôi đã đăng nhập và mở trang hồ sơ cá nhân, When tôi nhập/sửa đầy đủ các trường như: họ tên, ngày sinh (bắt buộc, dùng để kiểm tra dưới 16 tuổi và đủ 18 tuổi), email, trường, khối lớp/ngành học, tên hiển thị và bấm Lưu, Then hệ thống lưu thành công toàn bộ thông tin đã cập nhật. Given tôi đã lưu tên hiển thị, When người được mời mở đường dẫn đánh giá của tôi, Then màn hình mở đầu hiển thị đúng tên hiển thị đó mà không lộ thông tin nhạy cảm khác. Given tôi đang nhập tên hiển thị, When tôi nhập tên quá 20 ký tự hoặc có ký tự đặc biệt và bấm Lưu, Then hệ thống chặn lưu và báo lý do; tên hiển thị được phép trùng với họ tên thật. When tôi đổi tên hiển thị lần nữa trước 168 giờ (7 ngày) kể từ lần đổi trước, Then hệ thống từ chối và hiển thị thời điểm tôi được đổi tiếp. | Quan trọng | FR01.01.02 |
| US-01-01-03 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to tự chọn nhóm đối tượng là Học sinh hoặc Sinh viên khi đăng ký so that tôi được hiển thị bộ câu hỏi và thuật ngữ khảo sát phù hợp với cấp học. | Given tôi đã chọn Học sinh hoặc Sinh viên ở câu "Bạn là ai?" khi đăng ký, When hệ thống ghi nhận lựa chọn, Then tài khoản của tôi được xếp vào đúng nhóm đã chọn, hệ thống không tự đổi nhóm và màn hình khảo sát hiển thị đúng bộ câu hỏi, thuật ngữ tương ứng với nhóm đó. Given tài khoản Học sinh của tôi có ngày sinh cho thấy tôi đã đủ 18 tuổi, When tôi mở hệ thống, Then hệ thống hỏi tôi có muốn chuyển sang tài khoản Sinh viên không; nếu tôi đồng ý thì yêu cầu bổ sung thông tin sinh viên, đổi sang bộ câu hỏi dành cho Sinh viên và vẫn giữ nguyên kết quả cũ của tôi. | Cao | FR01.01.03 |
| US-01-01-04 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to đăng nhập, đăng xuất và được duy trì phiên làm việc an toàn so that tôi có thể truy cập lại dữ liệu định hướng cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. | Given tôi có tài khoản hợp lệ, When tôi nhập đúng thông tin đăng nhập, Then hệ thống đưa tôi vào trang chủ và giữ nguyên phiên làm việc khi tôi tải lại trang. Given tôi nhập sai thông tin đăng nhập, When tôi bấm Đăng nhập, Then hệ thống từ chối truy cập và báo lỗi. Given tôi đang đăng nhập, When tôi bấm Đăng xuất, Then hệ thống kết thúc phiên làm việc và quay về màn hình đăng nhập. Given tôi ở màn hình đăng nhập, When tôi nhập đúng thông tin và không chọn "Duy trì đăng nhập" (tùy chọn hiển thị dưới ô mật khẩu), Then phiên làm việc kéo dài 24 giờ kể từ lúc tôi bấm Đăng nhập, hết 24 giờ hệ thống yêu cầu đăng nhập lại; When tôi chọn "Duy trì đăng nhập", Then hệ thống giữ phiên cho đến khi tôi bấm Đăng xuất. Given tôi nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, When tôi thử đăng nhập lần tiếp theo, Then hệ thống khóa đăng nhập 15 phút và hiển thị thời gian còn lại. | Quan trọng | FR01.01.04 |
| F01.02: Làm bài đánh giá tuần tự |  |  |  |  |  |
| US-01-02-01 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to chọn 1 trong 3 phiên bản độ dài của bài đánh giá: Cơ bản 35 câu, Tiêu chuẩn 50 câu, Chuyên sâu 75 câu so that tôi có thể chủ động cân đối giữa quỹ thời gian của mình và mức độ chi tiết của kết quả. | Given tôi bắt đầu làm bài tự đánh giá, When màn hình chọn phiên bản hiển thị, Then tôi thấy đủ 3 lựa chọn: Cơ bản 35 câu, 6–8 phút, Tiêu chuẩn 50 câu, 10–12 phút – mặc định và Chuyên sâu 75 câu, 15–18 phút. Given tôi chọn một phiên bản bất kỳ, When tôi bắt đầu làm bài, Then tổng số câu hỏi của bài khớp đúng với số câu của phiên bản đã chọn 35, 50 hoặc 75 câu. Given tôi chọn một phiên bản bài đánh giá, When hệ thống khởi tạo đề bài, Then cấu trúc câu hỏi đúng như sau: gói 35 câu = 1 câu họ tên/ẩn danh + 3 câu mức hiểu biết + 31 câu tiêu chí D1.1 đến D7.4; gói 50 câu = gói 35 câu + 15 câu tình huống; gói 75 câu = gói 50 câu + 25 câu chuyên sâu về trải nghiệm thực tế. Given tôi đang làm bài ở câu từ 1 đến 35, When tôi đổi sang gói khác, Then hệ thống cho đổi qua lại và giữ nguyên dữ liệu đã trả lời. Given tôi đang làm bài từ câu 36 trở đi, When tôi đổi xuống gói nhỏ hơn (từ gói 75 xuống 50 thì mất dữ liệu từ câu 51; xuống gói 35 thì mất dữ liệu từ câu 36), Then hệ thống hiển thị cảnh báo mất dữ liệu và chỉ thực hiện sau khi tôi xác nhận; When tôi đang ở gói 35 và muốn lên gói 50 hoặc 75, Then hệ thống hiển thị nút "Tiếp tục với gói 50/75 câu" và không làm mất dữ liệu đã trả lời. | Quan trọng | FR01.02.01 |
| US-01-02-02 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống tự động phân bổ số lượng câu hỏi hợp lý vào 4 phần của bài đánh giá theo phiên bản tôi đã chọn so that các phần chi tiết được đào sâu hơn khi tôi chọn gói nhiều câu. | Given tôi đã chọn phiên bản 35, 50 hoặc 75 câu, When hệ thống khởi tạo đề bài, Then tổng số câu của 4 phần cộng lại bằng đúng số câu đã chọn và số câu ở các phần chi tiết của bản 50/75 câu nhiều hơn bản 35 câu theo đúng quy tắc phân bổ: Phần 1 Tính cách = nhóm G1 + G4; Phần 2 Giá trị và Động lực = G7 + khối giá trị nghề nghiệp; Phần 3 Sở thích = G6; Phần 4 Năng lực = G2 + G3 + G5. Gói 50 câu: mỗi nhóm G1–G7 thêm 2 câu tình huống, riêng G2 thêm 3 câu (tổng 15 câu). Gói 75 câu: mỗi nhóm thêm 3 câu chuyên sâu, riêng G2, G3, G5, G6 thêm 4 câu (tổng 25 câu). | Quan trọng | FR01.02.02 |
| US-01-02-03 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to làm phần mở đầu về Tính cách theo các tiêu chí nhóm G1 Tính cách cá nhân so that hệ thống quy đổi điểm % và ánh xạ vào nhóm tiêu chí tính cách G1 và thái độ G4 của tôi. | Given tôi đang ở Phần 1 của bài đánh giá tuần tự, When tôi trả lời hết các câu hỏi tính cách nhóm G1 và hoàn thành Phần 1, Then hệ thống tính ra điểm % và ánh xạ chính xác vào các tiêu chí thuộc nhóm G1 và G4 theo bảng ánh xạ chuẩn. | Quan trọng | FR01.02.03 |
| US-01-02-04 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xem báo cáo phân loại nét tính cách nổi trội kèm khuyến cáo rõ ràng so that tôi có thể hiểu xu hướng hành vi của bản thân mà không hiểu lầm đó là chẩn đoán tâm lý. | Given tôi đã hoàn thành phần đánh giá tính cách, When tôi mở xem báo cáo tính cách, Then màn hình hiển thị phân tích các nét xu hướng nổi trội và luôn có dòng ghi chú rõ: Đây là xu hướng hành vi, không phải nhãn cố định và không phải chẩn đoán tâm lý. | Quan trọng | FR01.02.04 |
| US-01-02-05 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to trả lời các câu hỏi tình huống về Giá trị nghề nghiệp và tự chấm nhóm Động lực so that tôi xác định được điều gì thúc đẩy mình trong công việc tương lai. | Given tôi đã hoàn thành Phần 1 Tính cách, When tôi chuyển sang Phần 2, Then hệ thống hiển thị đủ các câu hỏi tình huống về 5 giá trị nghề nghiệp thu nhập, vị thế, cân bằng cuộc sống, ý nghĩa xã hội, sáng tạo và 4 tiêu chí động lực nhóm được chọn lọc phù hợp với kết quả Phần 1, đồng thời ghi nhận điểm ánh xạ đúng vào. | Quan trọng | FR01.02.05 |
| US-01-02-06 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xác nhận, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên và chốt từ 3 đến 5 giá trị nghề nghiệp cốt lõi nhất sau Phần 2 so that hệ thống dùng làm tiêu chí đối sánh nghề chính xác. | Given tôi vừa trả lời xong các câu hỏi giá trị nghề nghiệp, When tôi sắp xếp thứ tự và chọn từ 3 đến 5 giá trị cốt lõi rồi bấm lưu, Then hệ thống ghi nhận thành công danh sách giá trị đã chọn. Given tôi chọn ít hơn 3 hoặc nhiều hơn 5 giá trị, When tôi bấm lưu, Then hệ thống chặn thao tác và yêu cầu chọn đúng trong khoảng từ 3 đến 5 giá trị. | Trung bình | FR01.02.06 |
| US-01-02-07 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to làm Phần 3 về Sở thích nghề nghiệp theo mô hình Holland/RIASEC so that hệ thống quy đổi kết quả vào nhóm tiêu chí sở thích trong bộ khung 360°. | Given tôi đã hoàn thành Phần 2, When tôi làm xong các câu hỏi sở thích Holland được soạn theo kết quả các phần trước, Then hệ thống tính điểm và ánh xạ chính xác kết quả RIASEC vào 6 tiêu chí của nhóm sở thích cá nhân tương thích giá trị nghề nghiệp. | Quan trọng | FR01.02.07 |
| US-01-02-08 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xem bộ mã Holland gồm 3 chữ cái có điểm cao nhất kèm diễn giải ngắn gọn so that tôi có thể nắm bắt nhanh thiên hướng sở thích nghề nghiệp của mình. | Given tôi đã hoàn thành phần đánh giá sở thích Holland, When hệ thống hiển thị kết quả phần này, Then màn hình xuất hiện đúng 3 chữ cái Holland có điểm số cao nhất kèm đoạn giải thích ý nghĩa ngắn gọn cho từng chữ cái. | Cao | FR01.02.08 |
| US-01-02-09 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to tự chấm điểm các tiêu chí Năng lực thuộc các nhóm: tư duy & năng lực học tập, giao tiếp & xã hội, thái độ, lãnh đạo & tổ chức. Trên thang điểm 1–5 kèm theo định nghĩa so that tôi có thể đánh giá sát với thực tế năng lực hiện có của bản thân. | Given tôi đang làm Phần 4 Năng lực chuyên môn, When tôi xem từng tiêu chí thuộc các nhóm: tư duy, giao tiếp, thái độ, lãnh đạo, Then mỗi tiêu chí đều hiển thị rõ định nghĩa kèm ví dụ hành vi quan sát được và cho phép tôi chấm điểm từ 1 đến 5. Given tôi đã hoàn thành các phần trước của bài đánh giá, When tôi vào Phần 4 Năng lực chuyên môn, Then hệ thống soạn câu hỏi của phần này theo kết quả các phần trước. | Quan trọng | FR01.02.09 |
| US-01-02-10 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống tự động chọn các câu hỏi tình huống ở phần kế tiếp dựa trên kết quả phần tôi vừa làm xong so that bài đánh giá đi sâu vào đúng những nét đặc trưng của tôi. | Given tôi vừa hoàn thành một phần trong bài đánh giá tuần tự, When hệ thống tải câu hỏi cho phần tiếp theo, Then danh sách câu hỏi được chọn ra khớp đúng với bảng quy tắc ánh xạ giữa kết quả phần trước và nhóm câu hỏi phần sau. | Quan trọng | FR01.02.10 |
| US-01-02-11 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to bài đánh giá được mở khóa tuần tự từng phần từ khái quát đến chi tiết so that tôi có thể hoàn thành trọn vẹn từng bước mà không bị nhảy cóc làm sai lệch luồng thích ứng câu hỏi. | Given tôi chưa trả lời xong phần hiện tại của bài đánh giá, When tôi bấm sang phần tiếp theo, Then phần tiếp theo ở trạng thái khóa không mở được; ngay khi tôi hoàn thành câu cuối cùng của phần hiện tại thì phần kế tiếp mới tự động mở khóa. | Quan trọng | FR01.02.11 |
| US-01-02-12 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống tự động lưu tạm tiến độ làm bài so that khi thoát ra giữa chừng, tôi vẫn có thể quay lại làm tiếp từ câu đang dừng mà không bị mất dữ liệu đã chọn. | Given tôi đang làm dở bài đánh giá ở câu thứ k và thoát ứng dụng hoặc đóng trình duyệt, When tôi đăng nhập và mở lại bài đánh giá ở phiên sau, Then toàn bộ các câu từ 1 đến k vẫn giữ nguyên đáp án đã chọn và tôi được làm tiếp ngay tại vị trí dừng. Given tôi đang làm bài, When tôi trả lời xong mỗi câu, Then hệ thống lưu ngay câu trả lời đó; bản nháp được giữ 168 giờ (7 ngày), quá hạn thì hệ thống xóa bản nháp và tôi bắt đầu bài mới; When tôi mất mạng giữa chừng rồi đăng nhập lại, Then các câu đã lưu hiện lại đầy đủ. | Cao | FR01.02.12 |
| US-01-02-13 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to chọn được ô không đủ cơ sở ở những tiêu chí năng lực mà tôi chưa từng trải nghiệm so that hệ thống đổi sang câu hỏi dễ hiểu hơn tối đa 3 lần; nếu tôi vẫn chưa trả lời được, tiêu chí đó chỉ nhận 40% điểm thay vì làm mất điểm hoàn toàn. | Given tôi đang chấm điểm các tiêu chí năng lực, When tôi tích chọn: Không đủ cơ sở ở một số câu hỏi và nộp bài, Then hệ thống ghi nhận lựa chọn này là giá trị rỗng (NULL), tự động loại bỏ các câu hỏi đó khỏi tử số và mẫu số khi tính điểm tiêu chí (R02); quy tắc áp dụng cho cả người tự đánh giá và người đánh giá ngoài; kết quả khớp 100% với nguyên tắc loại trừ N/A của R09 và với phép tính tay. | Quan trọng | FR01.02.13 |
| US-01-02-14 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to nhập bổ sung các minh chứng học tập; điểm trung bình môn, chứng chỉ ngoại ngữ, giải thưởng so that hệ thống cập nhật hồ sơ và tính toán lại danh sách nghề nghiệp phù hợp sát với thực lực của tôi. | Given tôi mở mục minh chứng bổ trợ trong hồ sơ đánh giá, When tôi thêm hoặc cập nhật điểm trung bình, chứng chỉ, thành tích hoặc làm lại bài đánh giá và bấm lưu, Then hệ thống lưu minh chứng và tự động tính toán lại điểm hồ sơ định hướng cùng danh sách nghề phù hợp. Given tôi đã hoàn thành một bài đánh giá, When tôi bấm làm lại bài trước 336 giờ (14 ngày) kể từ lúc tôi bấm Hoàn thành, Then hệ thống chặn và hiển thị thời điểm tôi được làm lại; When tôi cập nhật minh chứng bổ trợ, Then hệ thống không giới hạn số lần cập nhật. | Cao | FR01.02.14 |
| US-01-02-15 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống lưu trữ chuẩn hóa bộ 7 nhóm bao gồm: tính cách cá nhân, tư duy & năng lực, giao tiếp & xã hội, lãnh đạo & tổ chức, sở thích cá nhân, động lực với 31 tiêu chí kèm mã, định nghĩa, dấu hiệu hành vi và nguồn tham chiếu so that tôi có một gốc dữ liệu thống nhất cho mọi bài đánh giá. | Given tôi truy cập danh mục bộ tiêu chí trên trang quản trị, When tôi kiểm tra cấu trúc dữ liệu, Then hệ thống hiển thị đầy đủ 7 nhóm gồm: tính cách cá nhân, tư duy & năng lực, giao tiếp & xã hội, lãnh đạo & tổ chức, sở thích cá nhân, động lực và 31 tiêu chí, mỗi tiêu chí có đủ trường: mã tiêu chí, tên, định nghĩa, dấu hiệu hành vi quan sát được và nguồn khung tham chiếu. | Quan trọng | FR01.02.15 |
| US-01-02-16 | As a Quản trị hệ thống, I want to mỗi tiêu chí trong bộ 7 nhóm bao gồm: Tính cách cá nhân, tư duy & năng lực, giao tiếp & xã hội, lãnh đạo & tổ chức, sở thích cá nhân, động lực. Có sẵn biến thể câu chữ theo góc nhìn: bản thân hoặc người khác và theo cấp học trên cùng thang điểm 1–5 kèm ô Không đủ cơ sở so that mọi nguồn đánh giá đều dùng chung một hệ quy chiếu chuẩn hóa. | Given một tiêu chí bất kỳ trong 31 tiêu chí thuộc 7 nhóm: tính cách cá nhân, tư duy & năng lực, giao tiếp & xã hội, lãnh đạo & tổ chức, sở thích cá nhân, động lực, When người làm bài là Học sinh/Sinh viên tự đánh giá hoặc là Phụ huynh/Giáo viên/Bạn bè/Người hướng dẫn đánh giá, Then hệ thống hiển thị đúng câu chữ tương ứng với ngôi xưng và cấp học trên cùng thang điểm 1–5 và có nút chọn Không đủ cơ sở. | Quan trọng | FR01.02.16 |
| US-01-02-17 | As a Quản trị hệ thống, I want to cấu hình bật hoặc tắt từng tiêu chí hiển thị cho từng nhóm người đánh giá như: Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn so that mỗi nhóm chỉ tập trung chấm những hành vi mà họ có cơ hội quan sát thực tế. | Given tôi đang ở màn hình cấu hình Ma trận tiêu chí theo đối tượng, When tôi bật/tắt các tiêu chí cho từng nhóm hoặc dùng cấu hình mặc định và lưu lại, Then người được mời thuộc nhóm nào khi mở bài đánh giá chỉ nhìn thấy đúng các tiêu chí đã được bật cho nhóm đó. | Cao | FR01.02.17 |
| US-01-02-18 | As a Quản trị hệ thống, I want to thêm mới, chỉnh sửa nội dung hoặc ẩn tiêu chí và câu hỏi ngay trên giao diện quản trị so that tôi có thể cập nhật bộ công cụ khảo sát kịp thời mà không cần can thiệp mã nguồn. | Given tôi ở màn hình quản lý ngân hàng câu hỏi và tiêu chí, When tôi thêm mới, sửa câu chữ hoặc ẩn một câu hỏi/tiêu chí và bấm lưu, Then thay đổi được áp dụng ngay cho các lượt làm bài mới mà không làm lỗi các bài đã hoàn thành trước đó. | Cao | FR01.02.18 |
| US-01-02-19 | As a Quản trị hệ thống, I want to gán nhãn cho từng câu hỏi theo phần phần 1–4 và theo mức độ khái quát hoặc chi tiết so that hệ thống tự động trích xuất đúng số lượng câu hỏi phù hợp cho từng gói đánh giá 35, 50 và 75 câu. | Given tôi tạo hoặc sửa một câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi, When tôi gán phần: Tính cách / Giá trị & Động lực / Sở thích / Năng lực và mức độ: Khái quát / Chi tiết, Then hệ thống lưu nhãn thành công và lấy đủ số câu hợp lệ khi Học sinh/Sinh viên chọn gói 35, 50 hoặc 75 câu. | Quan trọng | FR01.02.19 |
| F01.03: Tổng hợp hồ sơ định hướng cá nhân |  |  |  |  |  |
| US-01-03-01 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống tự động tổng hợp kết quả từ 4 phần khảo sát và kết hợp điểm đánh giá 360° khi có thành điểm % cho từng nhóm tiêu chí bao gồm: Tính cách cá nhân, tư duy & năng lực, giao tiếp & xã hội, lãnh đạo & tổ chức, sở thích cá nhân, động lực so that tôi có thể nắm bắt rõ ràng bức tranh năng lực toàn diện của bản thân. | Given tôi đã hoàn thành bài tự đánh giá tuần tự, When hệ thống xử lý tổng hợp kết quả, Then điểm % của từng nhóm hiển thị chính xác khớp với công thức tính tay trên bộ dữ liệu mẫu; nếu đã có bài đánh giá 360° được chấp nhận thì hệ thống hiển thị điểm tổng hợp 360°. | Quan trọng | FR01.03.01 |
| US-01-03-02 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xem biểu đồ đa chiều lồng ghép hai đường dữ liệu: Tự đánh giá và Tổng hợp 360° trên 7 nhóm tiêu chí: Tính cách cá nhân, tư duy & năng lực, giao tiếp & xã hội, lãnh đạo & tổ chức, sở thích cá nhân, động lực so that tôi có thể nhận diện trực quan mức độ đồng thuận hoặc chênh lệch giữa góc nhìn của bản thân và đánh giá từ những người xung quanh. | Given tôi mở trang Hồ sơ định hướng cá nhân sau khi làm bài, When chỉ mới có điểm tự đánh giá, Then biểu đồ Radar hiển thị 1 đường nối đủ 7 trục: Tính cách cá nhân, tư duy & năng lực, giao tiếp & xã hội, lãnh đạo & tổ chức, sở thích cá nhân, động lực. Given tôi đã có kết quả đánh giá 360°, When tôi xem biểu đồ Radar, Then biểu đồ hiển thị chồng thêm đường Tổng hợp 360° lên trên đường Tự đánh giá với màu sắc phân biệt rõ ràng. | Cao | FR01.03.02 |
| US-01-03-03 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xuất và tải Hồ sơ định hướng cá nhân về thiết bị dưới định dạng tệp PDF chuẩn so that tôi có thể lưu trữ hoặc in ấn phục vụ việc trao đổi định hướng nghề nghiệp cùng gia đình và thầy cô. | Given tôi đang xem trang Hồ sơ định hướng cá nhân, When tôi bấm nút Tải PDF, Then hệ thống sinh và tải về tệp PDF có đầy đủ thông tin hồ sơ, điểm, biểu đồ và nhãn trạng thái khớp 100% với dữ liệu đang hiển thị trên màn hình. | Quan trọng | FR01.03.03 |
| US-01-03-04 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to lưu trữ và xem lại lịch sử các bản kết quả đánh giá theo mốc thời gian so that tôi có thể theo dõi sự thay đổi và mức độ trưởng thành của bản thân qua từng giai đoạn học tập. | Given tôi có nhiều lần hoàn thành đánh giá hoặc chốt kết quả 360° ở các thời điểm khác nhau, When tôi mở mục Lịch sử kết quả, Then hệ thống liệt kê đầy đủ các bản kết quả kèm ngày giờ ghi nhận và cho phép tôi chọn 2 mốc để so sánh sự thay đổi. | Trung bình | FR01.03.04 |
| F01.04: Thu thập đánh giá từ người xung quanh |  |  |  |  |  |
| US-01-04-01 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to nhận được câu hỏi xin ý kiến đồng ý mời người xung quanh tham gia đánh giá 360° kèm giải thích quyền kiểm soát ngay sau khi hoàn thành bài tự đánh giá so that tôi có thể chủ động quyết định việc thu thập góc nhìn đa chiều về bản thân. | Given tôi vừa nộp xong phần cuối của bài tự đánh giá, When màn hình chuyển tiếp hiển thị, Then hệ thống hiện hộp thoại hỏi: Bạn có đồng ý cho người khác như: phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn đánh giá bạn không? Kèm giải thích quyền duyệt/thu hồi và xử lý đúng theo lựa chọn Đồng ý hoặc Không của tôi. Given tôi là học sinh dưới 16 tuổi và phụ huynh chưa xác nhận, When tôi mở chức năng mời đánh giá 360°, Then chức năng bị khóa và hệ thống hiển thị lý do kèm gợi ý gửi lại xác nhận cho phụ huynh. | Quan trọng | FR01.04.01 |
| US-01-04-02 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to chọn các nhóm đối tượng muốn mời: Phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn và số người dự kiến mỗi nhóm so that hệ thống chỉ tạo đường dẫn đánh giá cho đúng các nhóm mà tôi đã cho phép. | Given tôi đã chọn Đồng ý mời đánh giá 360°, When tôi tích chọn các nhóm muốn mời (Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn), Then hệ thống chỉ sinh đường dẫn mời cho đúng các nhóm đã được chọn. Given tôi đã tích chọn các nhóm muốn mời, When tôi nhập số người dự kiến cho từng nhóm được chọn, Then hệ thống lưu số người dự kiến của mỗi nhóm để dùng cho đường dẫn mời của nhóm đó. | Quan trọng | FR01.04.02 |
| US-01-04-03 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống lưu lại lịch sử các lựa chọn đồng ý của tôi kèm mốc thời gian và nội dung cam kết đã hiển thị so that tôi có cơ sở minh chứng rõ ràng và an tâm về tính bảo mật, minh bạch của quyền riêng tư dữ liệu. | Given tôi bấm xác nhận Đồng ý hoặc Không đồng ý mời đánh giá 360°, When hệ thống xử lý phản hồi, Then một bản ghi chứa lựa chọn của tôi, dấu thời gian và nội dung thông báo đã hiển thị được lưu lại và có thể tra cứu trong mục quyền riêng tư. | Quan trọng | FR01.04.03 |
| US-01-04-04 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to bật hoặc tắt chế độ mời đánh giá 360° bất kỳ lúc nào ngay trên màn hình kết quả so that tôi có thể chủ động, linh hoạt thay đổi quyết định khi bản thân đã sẵn sàng thu thập đánh giá từ những người xung quanh. | Given tôi đang ở màn hình xem kết quả định hướng dù trước đó đã chọn Đồng ý hay Không, When tôi nhìn lên màn hình, Then nút bật hoặc tắt và quản lý lời mời đánh giá 360° luôn hiển thị và cho phép tôi đổi trạng thái bật/tắt ngay lập tức. | Cao | FR01.04.04 |
| US-01-04-05 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống tạo liên kết và mã QR riêng cho từng nhóm đối tượng: Phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn kèm nút sao chép nhanh và tải ảnh QR so that tôi có thể dễ dàng chia sẻ lời mời qua Zalo, Messenger hoặc gửi trực tiếp cho người khác quét thuận tiện. | Given tôi đã chọn các nhóm người đánh giá, When hệ thống khởi tạo lời mời, Then mỗi nhóm có 1 đường dẫn và 1 mã QR riêng biệt gắn đúng với tài khoản của tôi và nhóm đó; khi bấm Sao chép đường dẫn hoặc Tải mã QR thì đường dẫn được chép vào bộ nhớ tạm và ảnh QR tải về quét mở đúng trang đánh giá. Given hệ thống đã tạo đường dẫn mời, When nhiều người cùng mở một đường dẫn, Then hệ thống không giới hạn số người đánh giá trên mỗi đường dẫn; kết quả được gộp vào 4 cụm: Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn. | Quan trọng | FR01.04.05 |
| US-01-04-06 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to mỗi người dùng chung một địa chỉ IP chỉ nộp tối đa 1 bài trên mỗi đường dẫn mời, và mỗi đường dẫn chỉ nhận tối đa số bài bằng số người dự kiến (tham số P02) so that tôi tránh tình trạng một người nộp nhiều bài hoặc nộp tràn làm sai lệch kết quả. | Given một địa chỉ IP đã nộp 1 bài trên một đường dẫn mời, When địa chỉ IP đó mở lại đường dẫn này và cố nộp thêm bài, Then hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lý do (mỗi IP chỉ nộp tối đa 1 bài cho mỗi đường dẫn). Given một đường dẫn mời đã nhận đủ số bài bằng số người dự kiến (tham số P02), When có người mở đường dẫn này và cố nộp thêm bài, Then hệ thống từ chối và hiển thị thông báo lý do (đường dẫn đã nhận đủ số bài). | Cao | FR01.04.06 |
| US-01-04-07 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to đường dẫn mời đánh giá 360° tự động hết hạn sau khoảng thời gian quy định mặc định 14 ngày so that chu kỳ thu thập đánh giá không bị kéo dài vô thời hạn và kết quả có tính cập nhật đúng lúc. | Given đường dẫn mời đã vượt quá số ngày hiệu lực được cấu hình 14 ngày, When người được mời bấm vào đường dẫn hoặc quét mã QR, Then hệ thống không mở bài khảo sát và hiển thị màn hình thông báo thân thiện rằng đợt đánh giá đã kết thúc. Given tôi tạo đường dẫn mời, When hệ thống đặt hạn dùng, Then 14 ngày được tính từ lúc tạo đường dẫn. | Cao | FR01.04.07 |
| US-01-04-08 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to thu hồi đường dẫn đánh giá cũ và tạo một đường dẫn mới bất kỳ lúc nào so that tôi có thể chủ động bảo vệ dữ liệu hồ sơ cá nhân khi lỡ gửi nhầm nhóm đối tượng hoặc nghi ngờ đường dẫn bị lộ ra ngoài. | Given tôi đang có một đường dẫn mời đang hoạt động, When tôi bấm Thu hồi và tạo mới, Then đường dẫn cũ không nhận người mở mới; người đã mở và đang làm dở trước thời điểm thu hồi vẫn được nộp bài; một đường dẫn/mã QR mới được sinh ra thay thế. | Quan trọng | FR01.04.08 |
| US-01-04-09 | As a Người được mời đánh giá: Phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn, I want to truy cập trực tiếp vào bài đánh giá ngay khi nhấp vào liên kết hoặc quét mã QR mà không cần đăng ký tài khoản, không cần nhập mã OTP và không phải chờ phê duyệt so that tôi có thể hoàn thành việc đánh giá nhanh chóng và tiết kiệm tối đa thời gian. | Given tôi nhận được đường dẫn hoặc mã QR còn hiệu lực từ Học sinh/Sinh viên, When tôi bấm mở đường dẫn trên điện thoại hoặc máy tính, Then hệ thống đưa tôi thẳng vào màn hình mở đầu bài đánh giá mà không yêu cầu đăng nhập, không hỏi mã OTP và không chặn chờ duyệt. | Quan trọng | FR01.04.09 |
| US-01-04-10 | As a Người được mời đánh giá (Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn), I want to khai tên hoặc biệt danh và trả lời 4 câu gồm câu mối quan hệ cụ thể với HSSV không tính điểm và 3 câu tính điểm thấu hiểu về thời gian quen biết, tần suất tiếp xúc và độ sâu quan sát thực tế ngay màn hình mở đầu so that hệ thống ghi nhận được mức độ thấu hiểu của tôi đối với HSSV. | Given tôi vừa mở bài đánh giá từ đường dẫn hoặc mã QR hợp lệ, When màn hình mở đầu hiển thị, Then tôi được yêu cầu khai tên hoặc biệt danh và trả lời 4 câu gồm câu mối quan hệ cụ thể với HSSV không tính điểm và 3 câu tính điểm thấu hiểu về thời gian quen biết, tần suất tiếp xúc và độ sâu quan sát thực tế, mỗi câu từ 1 đến 4 điểm. Given tôi đã trả lời các câu ban đầu, When tôi chuyển sang phần tiếp theo, Then hệ thống lưu các câu trả lời này để quy đổi thành điểm thấu hiểu. | Quan trọng | FR01.04.10 |
| US-01-04-11 | As a Người được mời đánh giá (Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn), I want to chấm thang 1–5 các tiêu chí G1–G7 thuộc nhóm mình có thể quan sát và được chọn “không đủ cơ sở” so that đánh giá của tôi chỉ dựa trên những gì tôi thực sự quan sát được. | Given tôi đang làm bộ câu hỏi năng lực, When tôi chấm từng tiêu chí G1–G7 thuộc nhóm mình có thể quan sát, Then hệ thống cho phép tôi chọn điểm từ 1 đến 5 cho từng tiêu chí. Given tôi chưa có cơ sở để đánh giá một tiêu chí, When tôi chọn “không đủ cơ sở” cho tiêu chí đó, Then hệ thống ghi nhận lựa chọn này là cờ is_NA = true, gán điểm câu hỏi là NULL và loại bỏ hoàn toàn khỏi tử số và mẫu số của bài đánh giá (R02), không gán 40% điểm và không tính là 0 điểm. | Quan trọng | FR01.04.11 |
| US-01-04-12 | As a Người được mời đánh giá (Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn), I want to được hệ thống tự lưu nháp bài làm so that tôi có thể quay lại làm tiếp trong hạn đường dẫn. | Given tôi đang làm dở bài đánh giá, When tôi thoát khỏi trang hoặc bị gián đoạn, Then hệ thống tự lưu phần đã làm dưới dạng bản nháp. Given tôi quay lại bài đánh giá khi đường dẫn còn hạn, When tôi mở lại bài, Then hệ thống hiển thị bản nháp để tôi làm tiếp. | Cao | FR01.04.12 |
| US-01-04-13 | As a Người được mời đánh giá (Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn), I want to được hệ thống kiểm tra chất lượng bài khi bấm Nộp so that bài nộp đầy đủ và nghiêm túc. | Given tôi đã làm bài và bấm Nộp, When bài còn ô bỏ trống, Then hệ thống chặn việc nộp và yêu cầu tôi làm lại. Given tôi đã làm bài và bấm Nộp, When còn câu hỏi bỏ trống, Then hệ thống chặn nộp và cuộn tới câu còn thiếu (DQ-003). Given tôi làm quá nhanh (dưới ngưỡng thời gian P05) hoặc chấm cùng một mức điểm cho chuỗi các câu hỏi, When tôi bấm Nộp, Then hệ thống hiện popup nhắc tôi kiểm tra lại nhưng vẫn cho phép nộp, lưu dữ liệu và gắn nhãn chỉ số tin cậy (R14) để hiển thị cho HSSV trên màn hình duyệt bài. | Quan trọng | FR01.04.13 |
| US-01-04-14 | As a Người được mời đánh giá (Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn), I want to nộp bài đánh giá và nhận lời cảm ơn mà không xem được kết quả của HSSV so that bài của tôi được ghi nhận và kết quả của HSSV được giữ riêng. | Given bài của tôi đã qua bước kiểm tra chất lượng, When tôi bấm Nộp, Then hệ thống ghi nhận bài và hiển thị lời cảm ơn. Given tôi đã nộp bài, When hệ thống hiển thị màn hình sau khi nộp, Then hệ thống không hiển thị kết quả của HSSV cho tôi. | Quan trọng | FR01.04.14 |
| US-01-04-15 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to được báo khi có người nộp bài (tên/biệt danh, nhóm, quan hệ, mức thấu hiểu) so that tôi biết có bài mới cần xem và quyết định. | Given có một người được mời vừa nộp bài đánh giá cho tôi, When hệ thống ghi nhận bài nộp, Then tôi nhận được thông báo kèm tên hoặc biệt danh, nhóm, quan hệ và mức thấu hiểu của người nộp. | Quan trọng | FR01.04.15 |
| US-01-04-16 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to bấm Chấp nhận hoặc Loại bỏ từng bài đánh giá và đổi lại quyết định so that tôi quyết định bài nào được tính vào kết quả. | Given có bài đánh giá đang chờ duyệt, When tôi bấm Chấp nhận hoặc Loại bỏ, Then bài được tính hoặc không được tính vào kết quả theo lựa chọn của tôi. Given một bài đã được chấp nhận, When tôi đổi thành loại bỏ (hoặc ngược lại), Then hệ thống tính lại kết quả. | Quan trọng | FR01.04.16 |
| US-01-04-17 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xem danh sách người đã nộp theo nhóm và trạng thái Chờ duyệt / Đã chấp nhận / Đã loại bỏ so that tôi theo dõi được các bài đã nhận mà không biết điểm từng người. | Given đã có người nộp bài đánh giá, When tôi mở danh sách bài đã nộp, Then hệ thống hiển thị người nộp theo nhóm và trạng thái Chờ duyệt / Đã chấp nhận / Đã loại bỏ. Given tôi đang xem danh sách bài đã nộp, When danh sách hiển thị, Then hệ thống không hiển thị điểm của từng người. | Quan trọng | FR01.04.17 |
| F01.05: Tính điểm trọng số 360° |  |  |  |  |
| US-01-05-01 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống quy đổi 3 câu ban đầu thành “điểm thấu hiểu” của người đánh giá theo bảng quy đổi do tôi cấu hình so that mức độ thấu hiểu của từng người đánh giá được định lượng nhất quán. | Given người được mời đã trả lời 3 câu ban đầu, When hệ thống xử lý bài của người đó, Then hệ thống quy đổi các câu trả lời thành “điểm thấu hiểu” theo bảng quy đổi do quản trị cấu hình. | Quan trọng | FR01.05.01 |
| US-01-05-02 | As a Quản trị hệ thống, I want to đặt một trọng số cố định cho ý kiến của chính HSSV (P03) so that ý kiến của bản thân được cân đối với ý kiến của những người xung quanh. | Given tôi đang ở màn hình cấu hình tham số đánh giá, When tôi đặt trọng số cố định cho ý kiến của chính HSSV (P03), Then hệ thống lưu giá trị này và dùng khi tính trọng số người đánh giá. | Quan trọng | FR01.05.02 |
| US-01-05-03 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống tính trọng số của mỗi bài được chấp nhận theo điểm thấu hiểu so that người càng thấu hiểu thì ý kiến càng có trọng số cao. | Given các bài đánh giá đã được chấp nhận, When hệ thống tính trọng số, Then trọng số của mỗi bài bằng điểm thấu hiểu của bài chia tổng điểm thấu hiểu, nhân với (100% trừ trọng số bản thân). Given hệ thống đã tính trọng số của các bài, When kiểm tra kết quả, Then người càng thấu hiểu thì trọng số càng cao và tổng trọng số luôn bằng 100%. | Quan trọng | FR01.05.03 |
| US-01-05-04 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống tính điểm năng lực của từng nguồn đánh giá so that mỗi nguồn có một điểm năng lực quy về thang 100. | Given một nguồn đánh giá đã chấm các tiêu chí, When hệ thống tính điểm của nguồn, Then hệ thống tính điểm đại diện Rater Score (RS, thang 1–5) của từng tiêu chí bằng tổng điểm các câu hỏi hợp lệ chia cho số câu hỏi hợp lệ n_valid; chỉ khi hiển thị lên giao diện báo cáo mới quy đổi sang tỷ lệ phần trăm (điểm ÷ 5 × 100). Given trong bài có các ô “không đủ cơ sở”, When hệ thống tính điểm, Then các ô này nhận giá trị rỗng (NULL), bị loại hoàn toàn khỏi tử số và mẫu số, không tính là 0 điểm và không gán 40% điểm; nếu mọi câu hỏi của một tiêu chí đều chọn Không đủ cơ sở (n_valid = 0) thì RS của tiêu chí đó là NULL. | Quan trọng | FR01.05.04 |
| US-01-05-05 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống tính năng lực tổng hợp từ các nguồn so that có một kết quả năng lực chung theo đánh giá 360°. | Given đã có trọng số và điểm năng lực của từng nguồn, When hệ thống tính năng lực tổng hợp, Then kết quả bằng tổng của (trọng số nhân điểm năng lực từng nguồn). | Quan trọng | FR01.05.05 |
| US-01-05-06 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống tính điểm cho từng tiêu chí so that điểm tiêu chí được dùng cho biểu đồ và gợi ý nghề. | Given một tiêu chí được chấm bởi một hoặc nhiều nguồn, When hệ thống tính điểm tiêu chí, Then điểm tổng hợp được tính từ các nguồn có chấm tiêu chí đó và trọng số được chia lại giữa các nguồn này. Given điểm từng tiêu chí đã được tính, When hệ thống dựng biểu đồ và gợi ý nghề, Then điểm này được dùng cho biểu đồ và gợi ý nghề. | Quan trọng | FR01.05.06 |
| US-01-05-07 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống phân loại mức năng lực kèm diễn giải so that kết quả điểm được hiểu dễ dàng. | Given điểm năng lực đã được tính, When hệ thống xếp mức, Then từ 80% là Rất cao; từ 65% đến dưới 80% là Cao; từ 50% đến dưới 65% là Trung bình; dưới 50% là Thấp, kèm diễn giải. Given nhiều ô “không đủ cơ sở”, When hệ thống phân loại mức, Then hệ thống hiển thị cảnh báo thiếu dữ liệu. | Cao | FR01.05.07 |
| US-01-05-08 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống lưu bản chụp kết quả mỗi lần tính so that có thể đối chiếu lịch sử. | Given hệ thống vừa tính xong kết quả, When hoàn tất mỗi lần tính, Then hệ thống lưu kết quả đầu ra gồm điểm, trọng số và thời điểm tính để đối chiếu lịch sử. | Cao | FR01.05.08 |
| F01.06: Quản lý trạng thái kết quả |  |  |  |  |
| US-01-06-01 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xem ngay 4–5 nghề phù hợp nhất kèm % sau bài tự đánh giá, kể cả khi tôi đồng ý mời người khác so that tôi có kết quả định hướng ban đầu ngay. | Given tôi vừa hoàn thành bài tự đánh giá, When hệ thống xử lý xong, Then hệ thống hiển thị 4–5 nghề phù hợp nhất kèm %. Given tôi đã đồng ý mời người khác đánh giá, When tôi xem kết quả, Then kết quả tự đánh giá vẫn được hiển thị. | Quan trọng | FR01.06.01 |
| US-01-06-02 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to thấy kết quả luôn được gắn một trong ba nhãn trạng thái so that tôi biết kết quả đang ở mức nào của quá trình đánh giá. | Given tôi xem kết quả định hướng, When màn hình kết quả hiển thị, Then kết quả luôn có một trong ba nhãn: “Tự đánh giá”, “Tạm thời (x/y)”, “Cuối cùng 360°”. Given tiến độ đánh giá thay đổi, When tôi xem lại kết quả, Then nhãn tự đổi theo tiến độ. | Quan trọng | FR01.06.02 |
| US-01-06-03 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xem chú thích tương ứng với từng nhãn trạng thái so that tôi hiểu đúng ý nghĩa của kết quả. | Given kết quả đang ở trạng thái “Tự đánh giá”, When tôi xem kết quả, Then hệ thống hiển thị chú thích: “Đây là kết quả dựa trên đánh giá của chính cá nhân bạn.” Given kết quả đang ở trạng thái “Tạm thời”, When tôi xem kết quả, Then hệ thống hiển thị chú thích: “Kết quả này vẫn chưa được đánh giá dựa trên toàn cảnh.” Given kết quả đang ở trạng thái “Cuối cùng”, When tôi xem kết quả, Then hệ thống hiển thị chú thích: “Kết quả dựa trên đánh giá 360° từ [n] nhóm đối tượng.” | Quan trọng | FR01.06.03 |
| US-01-06-04 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to theo dõi tiến độ đánh giá của từng nhóm so that tôi biết còn thiếu bao nhiêu bài so với số người dự kiến. | Given tôi đã mời người đánh giá, When tôi mở màn hình theo dõi tiến độ, Then hệ thống hiển thị số bài đã nộp, đã chấp nhận và còn thiếu so với số người dự kiến của từng nhóm. | Quan trọng | FR01.06.04 |
| US-01-06-05 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to nhận thông báo tiến độ trong ứng dụng và qua email so that tôi kịp xử lý khi có bài mới, kết quả thay đổi hoặc đường dẫn sắp hết hạn. | Given có bài mới, kết quả thay đổi hoặc đường dẫn sắp hết hạn, When sự kiện đó xảy ra, Then hệ thống gửi thông báo cho tôi trong ứng dụng và qua email. Given hệ thống gửi thông báo tiến độ, When thông báo được tạo, Then hệ thống không dùng cập nhật thời gian thực. | Cao | FR01.06.05 |
| US-01-06-06 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to kết quả tự động chuyển sang “Cuối cùng 360°” khi đủ điều kiện so that tôi có kết quả cuối cùng mà không phải chốt thủ công. | Given mọi nhóm đã đủ số bài được chấp nhận theo số người dự kiến, When điều kiện này đạt, Then kết quả chuyển sang “Cuối cùng 360°”. Given đã hết hạn thu thập đánh giá, When hết hạn, Then kết quả chuyển sang “Cuối cùng 360°” và người chưa nộp bị loại khỏi tính toán. | Quan trọng | FR01.06.06 |
| US-01-06-07 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to bấm “Chốt kết quả” khi đã có ít nhất 1 bài được chấp nhận so that tôi chủ động chốt kết quả vào hồ sơ định hướng. | Given tôi đã có ít nhất 1 bài đánh giá được chấp nhận, When tôi bấm “Chốt kết quả”, Then hệ thống thông báo và khóa bản kết quả vào hồ sơ định hướng. Given tôi chưa có bài đánh giá nào được chấp nhận, When tôi xem màn hình kết quả, Then tôi chưa thể chốt kết quả. | Cao | FR01.06.07 |

### M02: Lớp học và nhà trường trong đánh giá 360°

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F02.01: Quản lý lớp học |  |  |  |  |
| US-02-01-01 | As a Quản trị hệ thống, I want to tạo hồ sơ trường và cấp tài khoản Quản trị trường so that họ có thể tự chủ động thêm giáo viên của trường mình. | Given người dùng đăng nhập quyền Quản trị hệ thống và truy cập module quản lý đối tác, When nhập thông tin trường và email của người làm Quản trị trường rồi bấm Tạo, Then hệ thống khởi tạo hồ sơ trường, sinh tài khoản Admin trường tương ứng và gửi email thông báo kích hoạt. | Quan trọng | FR02.01.01 |
| US-02-01-02 | As a Giáo viên hoặc Quản trị trường, I want to tạo lớp học mới gồm Tên, khối, năm học so that hệ thống tự động sinh mã lớp và mã QR. | Given người dùng đăng nhập quyền Giáo viên, Quản trị trường và chọn Tạo lớp học, When nhập đầy đủ Tên lớp, Khối, Năm học và bấm Lưu, Then hệ thống ghi nhận lớp học và lập tức hiển thị một Mã số lớp cùng 1 Mã QR duy nhất trên màn hình để phục vụ việc mời học sinh. Given giáo viên báo mã lớp bị lộ cho hệ thống, When quản trị xử lý yêu cầu, Then hệ thống thay bằng mã lớp khác và gửi lại cho giáo viên; mã cũ ngừng hiệu lực; giáo viên không tự đổi được mã. | Quan trọng | FR02.01.02 |
| US-02-01-03 | As a Quản trị trường, I want to gán giáo viên chủ nhiệm, bộ môn vào lớp học so that phân quyền quản lý cụ thể cho từng cá nhân, đồng thời cho phép một giáo viên quản lý nhiều lớp. | Given Quản trị trường đang ở màn hình chi tiết của một lớp học, When bấm Thêm giáo viên, chọn tên giáo viên từ danh sách và gán vai trò GVCN, GVBM, Then hệ thống lưu lại phân quyền; tài khoản của giáo viên đó sẽ nhìn thấy lớp học này trong danh sách quản lý của họ. Given Quản trị trường gán giáo viên vào lớp, When hệ thống lưu, Then không giới hạn sĩ số lớp và số giáo viên mỗi lớp; một giáo viên được thuộc nhiều lớp. | Quan trọng | FR02.01.03 |
| US-02-01-04 | As a Giáo viên, I want to tải danh sách học sinh từ tệp Excel so that nhập liệu hàng loạt thay vì tạo từng tài khoản. | Given giáo viên có file Excel danh sách lớp theo đúng biểu mẫu template của hệ thống, When upload file Excel lên hệ thống, Then hệ thống tự động kiểm tra. Nếu phát hiện lỗi định dạng hoặc trùng lặp dữ liệu, hệ thống báo đỏ vị trí lỗi. Nếu hợp lệ, hệ thống nhập danh sách và khởi tạo tài khoản cho học sinh. | Cao | FR02.01.04 |
| US-02-01-05 | As a Học sinh, I want to nhập mã lớp hoặc quét mã QR so that nhanh chóng gia nhập vào lớp học của mình trên hệ thống. | Given học sinh đang mở ứng dụng web và chọn Tham gia lớp học, When học sinh quét QR hoặc nhập mã lớp hợp lệ, Then hệ thống hiển thị popup cảnh báo Giáo viên của lớp sẽ đánh giá hướng nghiệp và việc tham gia lớp được coi là đồng ý. Sau khi học sinh bấm Đồng ý, hệ thống thêm học sinh vào lớp. Given tôi đã thuộc một lớp, When tôi nhập mã của lớp khác hoặc quét QR lớp khác, Then hệ thống cho tôi vào thêm lớp đó; một học sinh được thuộc nhiều lớp cùng lúc. Given tôi là học sinh dưới 16 tuổi và phụ huynh chưa xác nhận, When tôi vào lớp bằng mã, Then tôi vẫn vào được lớp nhưng giáo viên chưa nộp được bảng điểm cho tôi; hệ thống hiển thị cho giáo viên trạng thái "Chờ phụ huynh xác nhận". | Quan trọng | FR02.01.05 |
| US-02-01-06 | As a Giáo viên, I want to xem trạng thái tổng quan của lớp so that biết được tiến độ tham gia và làm bài của từng học sinh. | Given giáo viên truy cập vào một lớp học đang quản lý, When mở tab danh sách học sinh của lớp, Then hệ thống hiển thị dạng danh sách, trong đó mỗi học sinh đều có gắn nhãn trạng thái rõ ràng: Đã tham gia, Chưa tham gia; Đã làm bài test, Chưa làm; Đã được chấm điểm, Chưa chấm. | Cao | FR02.01.06 |
| US-02-01-07 | As a Học sinh hoặc Giáo viên/Quản trị trường, I want to rời lớp hoặc xóa học sinh khỏi lớp so that danh sách lớp luôn đúng với thực tế. | Given học sinh đang thuộc một lớp, When học sinh rời lớp hoặc giáo viên/quản trị trường xóa học sinh khỏi lớp, Then hệ thống bỏ học sinh khỏi danh sách lớp; dữ liệu và bài chấm của giáo viên vẫn lưu trên hồ sơ giáo viên và hồ sơ học sinh cho đến khi bị xóa. | Trung bình | FR02.01.07 |
| F02.02: Chấm điểm học sinh theo bảng lưới |  |  |  |  |
| US-02-02-01 | As a Giáo viên, I want to chọn bộ câu hỏi rút gọn gồm các tiêu chí cốt lõi so that rút ngắn thời gian chấm (chỉ khoảng 5 phút/lớp). | Given giáo viên truy cập tính năng chấm điểm lớp, When lựa chọn chế độ Bộ câu hỏi rút gọn, Then hệ thống tải bảng lưới chỉ hiển thị các cột tiêu chí cốt lõi, ẩn đi các tiêu chí phụ. | Quan trọng | FR02.02.01 |
| US-02-02-02 | As a Giáo viên, I want to khai báo mức thấu hiểu bằng cách trả lời 3 câu ban đầu một lần cho cả lớp so that có thể sửa riêng cho từng em nếu cần. | Given giáo viên bắt đầu phiên đánh giá, When nhập câu trả lời cho 3 câu hỏi mức thấu hiểu ở cấp độ chung của toàn lớp, Then hệ thống tự động điền giá trị đó cho toàn bộ học sinh, đồng thời cho phép giáo viên click vào từng học sinh cụ thể để ghi đè (sửa) kết quả riêng biệt. | Quan trọng | FR02.02.02 |
| US-02-02-03 | As a Giáo viên, I want to nhập điểm từ 1-5 hoặc chọn không đủ cơ sở trên bảng lưới học sinh × tiêu chí so that thao tác quen thuộc như trên bảng tính. | Given giáo viên đang thao tác trên giao diện bảng lưới đánh giá kiểu bảng tính, When click vào một ô giao cắt giữa học sinh và tiêu chí, Then hệ thống cho phép nhập giá trị số 1-5 hoặc click chọn option Không đủ cơ sở. | Quan trọng | FR02.02.03 |
| US-02-02-04 | As a Giáo viên, I want to có thể điền điểm hàng loạt điền xuống, điền cả cột, dán từ Excel so that tiết kiệm tối đa thao tác nhập liệu thủ công. | Given giáo viên có sẵn dữ liệu bên ngoài hoặc muốn chấm cùng mức điểm cho nhiều học sinh trên một cột, When thực hiện thao tác kéo góc, chọn cả cột để điền dữ liệu copy từ file Excel vào bảng lưới, Then hệ thống nhận diện và tự động điền dữ liệu chính xác vào các ô tương ứng. | Cao | FR02.02.04 |
| US-02-02-05 | As a Giáo viên, I want to lọc học sinh theo mã Holland hoặc nhóm G nổi trội so that chấm điểm theo từng nhóm tính cách. | Given học sinh trong lớp đã làm xong bài tự đánh giá cá nhân và đã cấp quyền cho giáo viên, When giáo viên dùng bộ lọc chọn mã Holland hoặc nhóm G nổi trội, Then hệ thống lập tức ẩn các học sinh không khớp, chỉ hiển thị danh sách những em thuộc nhóm tố chất đã chọn trên bảng lưới; học sinh chưa cấp quyền không hiện trong kết quả lọc, giáo viên vẫn chấm điểm bình thường cho học sinh đó. | Cao | FR02.02.05 |
| US-02-02-06 | As a Giáo viên, I want to chọn nhiều học sinh cùng lúc và gán chung một bộ điểm so that xử lý nhanh nhóm học sinh có năng lực tương đồng. | Given giáo viên đang xem danh sách học sinh trên bảng lưới, When tick chọn nhiều học sinh và nhập một mức điểm, Then hệ thống cập nhật hàng loạt mức điểm đó cho tất cả các học sinh đang được tick chọn. | Cao | FR02.02.06 |
| US-02-02-07 | As a Giáo viên, I want to có thể sửa lẻ điểm của từng học sinh sau khi đã gán chung so that cá nhân hóa nhận xét nếu cần thiết. | Given nhóm học sinh đã được gán điểm chung hàng loạt, When giáo viên click vào ô điểm của một học sinh cụ thể và sửa giá trị mới, Then hệ thống chỉ cập nhật dữ liệu của riêng học sinh đó, không làm thay đổi điểm của các em khác trong nhóm vừa gán. | Quan trọng | FR02.02.07 |
| US-02-02-08 | As a Giáo viên, I want to hệ thống tự động lưu nháp bảng điểm và hiển thị tiến độ số học sinh đã chấm so that dễ theo dõi và không lo mất dữ liệu. | Given giáo viên đang nhập điểm rải rác trên bảng lưới, When dữ liệu được cập nhật thành công vào một ô bất kỳ, Then hệ thống tự động lưu nháp ở chế độ ngầm và cập nhật thay đổi trên thanh tiến độ. | Cao | FR02.02.08 |
| US-02-02-09 | As a Giáo viên, I want to nộp bảng điểm so that hệ thống kiểm tra ô thiếu và ghi nhận chính thức vào hồ sơ học sinh. | Given giáo viên hoàn thành việc chấm điểm và bấm nút Nộp bảng điểm, When hệ thống quét kiểm tra tính toàn vẹn của toàn bộ bảng lưới, Then nếu có ô trống, hệ thống cảnh báo và yêu cầu bổ sung. Nếu hợp lệ 100%, ghi nhận bảng điểm này thành một nguồn đánh giá đã chấp nhận trong hồ sơ 360° của từng học sinh. Given học sinh dưới 16 tuổi chưa có xác nhận phụ huynh, When giáo viên nộp bảng điểm, Then hệ thống không ghi nhận bảng điểm của học sinh đó và báo cho giáo viên. Given bảng điểm của giáo viên được ghi nhận, When hệ thống tính điểm 360°, Then điểm giáo viên dùng chung công thức trọng số ở FR01.05.03. | Quan trọng | FR02.02.09 |
| F02.03: Theo dõi kết quả lớp |  |  |  |  |
| US-02-03-01 | As a Giáo viên hoặc Quản trị trường, I want to xem tiến độ của lớp so that nắm được chính xác tỷ lệ học sinh đã làm bài tự đánh giá và tỷ lệ đã được giáo viên chấm. | Given giáo viên, Quản trị trường truy cập vào bảng điều khiển của một lớp học cụ thể, When mở tab Tiến độ lớp, Then hệ thống hiển thị trực quan các chỉ số thống kê thể hiện rõ số lượng học sinh đã hoàn thành bài tự đánh giá cá nhân và số lượng hồ sơ đã được giáo viên chấm điểm. | Cao | FR02.03.01 |
| US-02-03-02 | As a Giáo viên hoặc Quản trị trường, I want to xem báo cáo tổng hợp lớp hiển thị phân bố nghề quan tâm và điểm trung bình so that nhìn nhận xu hướng định hướng chung của cả tập thể. | Given lớp học có ít nhất 1 giáo viên và từ 5 học sinh trở lên đã hoàn thành bài tự đánh giá, When giáo viên, Quản trị trường click vào tab Báo cáo tổng hợp, Then hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu và hiển thị biểu đồ phân bố các ngành nghề được lớp quan tâm nhất, kèm theo biểu đồ thể hiện điểm trung bình của bộ tiêu chí G1-G7. Given lớp có dưới 5 học sinh hoàn thành tự đánh giá, When giáo viên hoặc Quản trị trường mở tab Báo cáo tổng hợp, Then hệ thống ẩn báo cáo, hiển thị thông báo chưa đủ dữ liệu để đảm bảo tính ẩn danh và chính xác của thống kê và chỉ hiện % tiến độ tham gia. Cùng ngưỡng 5 học sinh áp dụng cho báo cáo toàn trường. Given dữ liệu lớp và báo cáo, When hệ thống lưu trữ, Then lưu tập trung theo năm học và giữ 10 năm. | Cao | FR02.03.02 |

### M03: Nền tảng dùng chung cho đánh giá 360°

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F03.01: Phân quyền theo vai trò |  |  |  |  |
| US-03-01-01 | As a Hệ thống, Quản trị hệ thống, I want to xác định rõ 7 vai trò có tài khoản (Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn, Quản trị trường, Quản trị hệ thống) và quyền Khách cho người mở link mời so that quản lý đúng luồng trải nghiệm cho từng đối tượng. | Given người dùng truy cập vào nền tảng Vibe Mapping, When người dùng đăng ký, đăng nhập hoặc bấm vào một đường link mời đánh giá, Then hệ thống định danh chính xác vai trò. Đặc biệt, nếu người dùng truy cập qua link mời đánh giá 360°, hệ thống cấp ngay quyền Khách để làm bài mà không bắt buộc phải tạo tài khoản. Given tôi mở link mời đánh giá 360°, When hệ thống định danh, Then mọi vai (kể cả người đã có tài khoản) vào bằng quyền Khách; Bạn bè không phải loại tài khoản riêng vì bạn bè là Học sinh hoặc Sinh viên. Given một email hoặc số điện thoại đã gắn với một tài khoản, When người dùng đăng ký thêm tài khoản bằng email hoặc số điện thoại đó, Then hệ thống từ chối; một người chỉ có một vai trò. | Quan trọng | FR03.01.01 |
| US-03-01-02 | As a Người dùng, I want to chỉ nhìn thấy và truy cập các chức năng, dữ liệu thuộc thẩm quyền của mình so that bảo đảm tính bảo mật và luồng làm việc tập trung. | Given người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống, When truy cập vào giao diện trang chủ hoặc điều hướng qua các menu, Then hệ thống kiểm tra ma trận phân quyền và ẩn, chặn mọi menu, dữ liệu không thuộc vai trò đó. Ví dụ: Học sinh khi đăng nhập sẽ tuyệt đối không nhìn thấy tab Quản lý trường học của Quản trị trường. Given tôi là Quản trị trường, When tôi mở dữ liệu học sinh, Then tôi chỉ xem được báo cáo tổng hợp, không xem được hồ sơ cá nhân học sinh. Given tôi là giáo viên, When học sinh chưa cấp quyền, Then tôi không xem được dữ liệu của học sinh đó. | Quan trọng | FR03.01.02 |
| US-03-01-03 | As a Phụ huynh, I want to liên kết tài khoản với con bằng mã an toàn và cần sự chấp thuận của con so that có thể xem báo cáo định hướng một cách hợp lệ, tôn trọng quyền riêng tư. | Given phụ huynh có tài khoản và nhận được mã liên kết từ HSSV, When phụ huynh nhập mã và bấm Yêu cầu liên kết, Then hệ thống gửi một thông báo đến tài khoản của HSSV. Chỉ khi HSSV bấm Chấp nhận, trạng thái liên kết mới được kích hoạt thành công để chia sẻ dữ liệu. Given một học sinh hoặc một phụ huynh đã có liên kết, When có thêm phụ huynh hoặc con muốn liên kết, Then hệ thống không giới hạn số phụ huynh mỗi học sinh và số con mỗi phụ huynh; mã liên kết có hiệu lực đến khi gỡ liên kết, và việc gỡ do một bên thực hiện là hợp lệ; mặc định chưa chia sẻ kết quả. | Cao | FR03.01.03 |
| US-03-01-04 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to liên kết với bạn bè là Học sinh/Sinh viên khác so that tôi mời nhau đánh giá thuận tiện hơn. | Given hai tài khoản Học sinh/Sinh viên, When một bên gửi yêu cầu liên kết bạn bè và bên kia chấp nhận, Then liên kết được kích hoạt; mặc định hai bên không chia sẻ dữ liệu cho nhau. | Trung bình | FR03.01.04 |
| F03.02: Gửi thông báo |  |  |  |  |
| US-03-02-01 | As a Người dùng tất cả vai trò, I want to nhận và xem thông báo ngay trong ứng dụng so that cập nhật kịp thời các hoạt động liên quan đến mình. | Given có một sự kiện hoặc luồng nghiệp vụ mới phát sinh liên quan đến người dùng, ví dụ: có người vừa làm xong bài đánh giá 360°, When người dùng truy cập hoặc đang mở ứng dụng, Then hệ thống hiển thị thông báo tại biểu tượng quả chuông kèm chấm đỏ trạng thái chưa đọc. Khi người dùng click vào xem, trạng thái lập tức chuyển thành đã đọc. | Quan trọng | FR03.02.01 |
| US-03-02-02 | As a Người dùng, I want to nhận thông báo qua email cho các sự kiện thực sự quan trọng như có bài mới, thay đổi kết quả, chốt kết quả, sắp hết hạn đường dẫn so that không bỏ lỡ thông tin kể cả khi không mở ứng dụng. | Given hệ thống ghi nhận một tác vụ thuộc nhóm quan trọng vừa hoàn thành, When tác vụ được trigger thành công trên hệ thống backend, Then hệ thống tự động render nội dung và gửi một email thông báo đến địa chỉ email mà người dùng đã đăng ký; hệ thống không giới hạn số email gửi cho mỗi người dùng. | Cao | FR03.02.02 |
| US-03-02-03 | As a Người dùng, I want to xem lại lịch sử các thông báo đã nhận so that dễ dàng tra cứu lại thông tin cũ khi cần thiết. | Given người dùng đang ở giao diện xem thông báo, When lướt xem danh sách thông báo hoặc bấm vào Xem tất cả, Then hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ các thông báo đã từng gửi đến người dùng này, được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất. | Trung bình | FR03.02.03 |
| US-03-02-04 | As a Người dùng, I want to bật hoặc tắt từng loại thông báo so that tôi chỉ nhận thông báo mình cần. | Given tôi mở phần Cài đặt thông báo, When tôi bật hoặc tắt từng loại thông báo (trong ứng dụng, email), Then hệ thống lưu lựa chọn và chỉ gửi loại thông báo tôi đã bật. | Trung bình | FR03.02.04 |
| F03.03: Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cá nhân |  |  |  |  |
| US-03-03-01 | As a Người dùng (HS, SV, PH, GV, BB, MT), I want to hệ thống ghi nhận sự đồng ý của tôi so that có thể kiểm soát thông tin và thu hồi khi cần. | Given hệ thống yêu cầu sự đồng ý về điều khoản thu thập thông tin, quyền riêng tư, When người dùng chọn đồng ý hoặc thực hiện thu hồi sự đồng ý, Then hệ thống tự động lưu trữ chính xác ai đã đồng ý việc gì, vào thời gian nào, nội dung cụ thể là gì và áp dụng trạng thái thu hồi ngay khi người dùng yêu cầu. | Quan trọng | FR03.03.01 |
| US-03-03-02 | As a Người dùng, I want to ẩn điểm của từng người đánh giá so that đảm bảo tính khách quan và riêng tư. | Given người được mời tham gia làm bài, hoặc HSSV vào xem kết quả, When truy cập vào giao diện kết quả đánh giá 360°, Then người được mời tuyệt đối không xem được kết quả của HSSV hoặc của người đánh giá khác; HSSV chỉ được xem điểm tổng hợp theo nhóm, không được xem điểm chi tiết của từng cá nhân. | Quan trọng | FR03.03.02 |
| US-03-03-03 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to chủ động chia sẻ kết quả theo quyền so that quyết định ai (phụ huynh, giáo viên, người hướng dẫn) được phép xem dữ liệu của mình. | Given HSSV có kết quả đánh giá 360°, mặc định ban đầu hệ thống cấu hình là không chia sẻ, When HSSV chọn tính năng chia sẻ cho các đối tượng cụ thể, hoặc bấm thu hồi quyền, Then hệ thống chỉ cấp quyền truy cập báo cáo cho những người được chọn và ngay lập tức chặn truy cập khi HSSV thu hồi quyền. | Quan trọng | FR03.03.03 |
| US-03-03-04 | As a Học sinh, I want to hệ thống yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh khi tôi dưới 16 tuổi so that tuân thủ pháp luật bảo vệ trẻ em. | Given học sinh đăng ký tài khoản có độ tuổi dưới 16, When học sinh hoàn tất đăng ký, Then hệ thống gửi yêu cầu xác nhận cho cha mẹ hoặc người giám hộ qua Email, SMS hoặc OTP (tùy chọn); đường dẫn xác nhận có hiệu lực 15 phút; hệ thống mở các chức năng mời đánh giá 360° và chia sẻ dữ liệu sau khi được xác nhận. Given phụ huynh chưa xác nhận (đang chờ hoặc đường dẫn quá 15 phút), When học sinh sử dụng hệ thống, Then học sinh vẫn tự đánh giá, xem danh mục ngành–nghề–trường và vào lớp học; bị khóa: mời đánh giá 360° và chia sẻ dữ liệu; giáo viên chưa nộp được bảng điểm cho em đó; mỗi lần học sinh mở hệ thống, hiện gợi ý gửi lại xác nhận cho phụ huynh. | Quan trọng | FR03.03.04 |
| US-03-03-05 | As a Người dùng, I want to xuất dữ liệu cá nhân so that tải về lưu trữ cá nhân. | Given người dùng truy cập màn hình quản lý tài khoản, When bấm nút Xuất, Tải về dữ liệu cá nhân, Then hệ thống đóng gói và tải xuống máy người dùng một tệp tin chứa toàn bộ dữ liệu cá nhân của họ. | Cao | FR03.03.05 |
| US-03-03-06 | As a Người dùng, I want to yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân so that xóa bỏ vĩnh viễn thông tin của tôi khỏi hệ thống. | Given người dùng gửi yêu cầu xóa tài khoản, dữ liệu trên hệ thống, When yêu cầu được xác thực và chấp nhận, Then nếu là tài khoản HSSV, hệ thống xóa toàn bộ tài khoản và các bài đánh giá về HSSV đó; nếu là người được mời, hệ thống chỉ xóa các bài đánh giá do chính người đó thực hiện. Given người dùng gửi yêu cầu xóa dữ liệu, When yêu cầu được xác thực, Then hệ thống xử lý trong tối đa 14 ngày; tài khoản không tự xóa khi không hoạt động, chỉ xóa khi người dùng yêu cầu. | Cao | FR03.03.06 |
| F03.04: Cấu hình tham số đánh giá 360° |  |  |  |  |
| US-03-04-01 | As a Quản trị hệ thống, I want to điều chỉnh các tham số vận hành trọng số, hạn đường dẫn... so that kiểm soát và thay đổi thuật toán đánh giá 360° linh hoạt theo thực tế. | Given quản trị viên truy cập vào giao diện quản lý cấu hình hệ thống, When thực hiện thay đổi các giá trị như: trọng số bản thân, bảng quy đổi điểm thấu hiểu, hạn đường dẫn, ngưỡng % nghề, ngưỡng phân loại và bấm lưu, Then hệ thống ghi nhận các tham số mới và tự động áp dụng cho các lần tính sau trong toàn bộ luồng vận hành, thuật toán tính điểm đánh giá 360° trên nền tảng. Given quản trị đổi một tham số, When bấm lưu, Then hệ thống lưu thành một phiên bản gồm người đổi, thời điểm, giá trị cũ và giá trị mới; không cần duyệt 2 bước; thay đổi chỉ áp dụng cho lần tính sau, kết quả đã tính giữ nguyên. | Quan trọng | FR03.04.01 |
| F03.05: Nhật ký hệ thống |  |  |  |  |
| US-03-05-01 | As a Quản trị hệ thống, I want to hệ thống tự động ghi lại các thao tác tạo hoặc thu hồi đường dẫn, chấp nhận hoặc loại bài, nộp bài, chốt kết quả, đổi cấu hình so that đảm bảo tính minh bạch và có thể truy vết mọi thay đổi dữ liệu. | Given một thao tác quan trọng được thực hiện trên hệ thống, When thao tác đó được xử lý thành công, Then hệ thống tự động sinh ra một bản ghi chạy ngầm, lưu đầy đủ thông tin về: thời gian, người thực hiện, hành động cụ thể và đối tượng bị tác động vào cơ sở dữ liệu nhật ký. Given nhật ký hệ thống đã được ghi, When hệ thống lưu trữ, Then nhật ký được lưu vĩnh viễn. | Cao | FR03.05.01 |
| US-03-05-02 | As a Quản trị hệ thống, I want to có thể tra cứu nhật ký theo các bộ lọc học sinh, thời gian, người thực hiện so that nhanh chóng kiểm tra và xử lý khi có khiếu nại hoặc sự cố phát sinh. | Given quản trị viên truy cập vào màn hình Quản lý Nhật ký hệ thống, When quản trị viên nhập thông tin tìm kiếm vào các trường lọc: chọn tên, mã học sinh, khoảng thời gian, hoặc tên người thực hiện và bấm Tra cứu, Then hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị danh sách các bản ghi nhật ký khớp với điều kiện tìm kiếm, sắp xếp theo thứ tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất; quản trị viên xuất được nhật ký. | Trung bình | FR03.05.02 |

### M04: Định hướng nghề nghiệp theo đánh giá 360°

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F04.01: Khám phá danh mục nghề nghiệp |  |  |  |  |
| US-04-01-01 | As a Người dùng, I want to tìm kiếm nghề bằng từ khóa có hoặc không dấu, So that tra cứu nhanh nghề, ngành và lĩnh vực mong muốn. | Given tôi đang ở thanh tìm kiếm nghề nghiệp, When tôi nhập từ khóa hợp lệ (có dấu hoặc không dấu) và nhấn tìm kiếm, Then hệ thống trả về danh sách các nghề, ngành và lĩnh vực khớp với từ khóa. Given tôi nhập từ khóa không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, When tôi nhấn tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy nghề nghiệp phù hợp" kèm gợi ý các từ khóa phổ biến. Given tôi để trống ô tìm kiếm, When tôi nhấn tìm kiếm, Then hệ thống chặn truy vấn và hiển thị thông báo nhắc nhở tôi nhập từ khóa. | Quan trọng | FR04.01.01 |
| US-04-01-02 | As a Người dùng, I want to duyệt cây danh mục Lĩnh vực -> Nhóm ngành -> Nghề, So that khám phá nghề nghiệp theo cấu trúc phân tầng bài bản. | Given tôi đang ở trang danh mục nghề nghiệp, When tôi chọn một Lĩnh vực cụ thể, Then hệ thống hiển thị danh sách các Nhóm ngành tương ứng. Given tôi chọn tiếp một Nhóm ngành, When tôi nhấp vào nhóm đó, Then hệ thống mở rộng và hiển thị toàn bộ các chức danh Nghề thuộc nhóm ngành đã chọn. Given một nhóm ngành chưa có dữ liệu nghề, When tôi mở nhóm đó, Then hệ thống hiển thị thông báo: "Dữ liệu nghề đang được cập nhật". | Quan trọng | FR04.01.02 |
| US-04-01-03 | As a Người dùng, I want to muốn mở danh mục thả xuống trên thanh điều hướng, So that xem nhanh và chọn mở chi tiết bất kỳ nghề nào. | Given tôi ở bất kỳ trang nào trên hệ thống, When tôi nhấp vào menu nghề trên thanh điều hướng, Then hệ thống hiển thị danh mục thả xuống liệt kê toàn bộ các nghề có trong cơ sở dữ liệu. Given menu thả xuống đang mở, When tôi nhấp chọn một nghề cụ thể, Then hệ thống điều hướng tôi trực tiếp đến trang thông tin chi tiết của nghề đó. | Quan trọng | FR04.01.03 |
| US-04-01-04 | As a Người dùng, I want to lọc nghề nâng cao theo thang lương, mức tăng trưởng, trình độ học vấn và môi trường làm việc, So that thu hẹp lựa chọn theo tiêu chí thực tế. | Given tôi đang ở danh mục nghề nghiệp, When tôi thiết lập các điều kiện lọc và nhấn "Áp dụng", Then hệ thống hiển thị danh sách các nghề thỏa mãn đồng thời tất cả các tiêu chí đã chọn. Given tôi áp dụng bộ lọc nhưng không có nghề nào thỏa mãn, When hệ thống lọc xong dữ liệu, Then hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy nghề phù hợp với bộ lọc" kèm nút "Đặt lại bộ lọc". | Cao | FR04.01.04 |
| US-04-01-05 | As a Quản trị hệ thống, I want to thêm, sửa, ẩn nghề và cập nhật mô tả, kỹ năng, thang lương, lộ trình thăng tiến, So that duy trì CSDL nghề nghiệp luôn chính xác và cập nhật mới nhất. | Given tôi đã đăng nhập với vai trò Quản trị hệ thống và ở trang quản trị nghề, When tôi nhập đầy đủ thông tin nghề mới và nhấn "Lưu", Then hệ thống ghi nhận bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu và thông báo tạo thành công. Given một nghề hiện có cần tạm ẩn, When tôi chuyển trạng thái của nghề sang "Ẩn", Then hệ thống cập nhật trạng thái và không hiển thị nghề đó trên giao diện người dùng công cộng. Given dữ liệu nghề đã quá 6 tháng chưa được rà soát, When người dùng xem trang chi tiết nghề, Then hệ thống hiển thị cảnh báo dữ liệu quá hạn. Ở MVP quản trị tự biên soạn dữ liệu nghề; các phase sau chuyển sang cập nhật và duyệt tự động. | Quan trọng | FR04.01.05 |
| US-04-01-06 | As a Quản trị hệ thống, I want to nhập mức yêu cầu năng lực từ 1-5 cho các tiêu chí G1–G7, mã Holland và nhóm giá trị cho từng nghề, So that hệ thống có dữ liệu đối sánh độ phù hợp. | Given tôi đang ở màn hình cấu hình năng lực của nghề, When tôi nhập đầy đủ mức yêu cầu cho 31 tiêu chí, mã Holland chuẩn và nhấn "Lưu", Then hệ thống lưu trữ ma trận yêu cầu của nghề vào cơ sở dữ liệu đối sánh. Given tôi nhập giá trị điểm ngoài khoảng 1–5 hoặc để trống mã Holland bắt buộc, When tôi nhấn "Lưu", Then hệ thống chặn lưu và hiển thị cảnh báo lỗi nhập liệu tại từng ô vi phạm. | Quan trọng | FR04.01.06 |
| US-04-01-07 | As a Người dùng, I want to xem nguồn dữ liệu nghề và ngày cập nhật gần nhất, So that thẩm định độ tin cậy và tính thời sự của thông tin. | Given tôi đang xem trang chi tiết của một nghề, When trang tải xong, Then hệ thống hiển thị rõ ràng nguồn trích xuất dữ liệu cùng ngày cập nhật gần nhất. Given một mục thông tin chưa xác thực được nguồn, When tôi xem trang chi tiết, Then hệ thống hiển thị nhãn trạng thái "Đang cập nhật nguồn xác thực", không tự ý tạo nguồn giả định. Given một nghề có ngày cập nhật gần nhất cách đây hơn 6 tháng, When tôi xem trang chi tiết, Then hệ thống hiển thị nhãn cảnh báo "Dữ liệu cần rà soát lại" cạnh ngày cập nhật. | Cao | FR04.01.07 |
| F04.02: Khám phá chi tiết nghề nghiệp |  |  |  |  |
| US-04-02-01 | As a HS, SV, I want to hệ thống tự động đối sánh hồ sơ 360° của mình với chuẩn yêu cầu của từng nghề, So that biết mức độ tương thích thực tế. | Given tôi đã hoàn thành các bài đánh giá cá nhân và có dữ liệu hồ sơ, When tôi truy cập phân hệ định hướng nghề nghiệp, Then hệ thống tự động đối chiếu điểm số hồ sơ của tôi với bộ tiêu chuẩn của từng nghề trong cơ sở dữ liệu. Given hồ sơ của tôi còn thiếu bài đánh giá sở thích RIASEC, When hệ thống thực hiện đối sánh, Then hệ thống chỉ tính toán trên các phần dữ liệu đã có và hiển thị thông báo mức độ hoàn thiện của hồ sơ. | Quan trọng | FR04.02.01 |
| US-04-02-02 | As a HS, SV, I want to hệ thống tính toán tỷ lệ % phù hợp cho từng nghề và hiển thị mức độ đầy đủ của dữ liệu, So that hiểu rõ căn cứ của điểm số. | Given tôi đã hoàn thành đầy đủ bài test 360°, When hệ thống tính điểm, Then hệ thống kết xuất chính xác tỷ lệ % phù hợp cho từng nghề theo đúng công thức chuẩn: % phù hợp = 40% mức khớp nhóm G1–G5 + 30% mức khớp sở thích RIASEC (G6) + 30% mức khớp động lực (G7). Given tôi mới chỉ hoàn thành bài tự đánh giá, When hệ thống hiển thị điểm, Then hệ thống hiển thị % tạm tính kèm thông báo: "Dữ liệu sơ bộ dựa trên tự đánh giá, cần thêm góc nhìn 360° để có kết quả chính xác nhất". Given hồ sơ của tôi thiếu một trong các nguồn dữ liệu (G1–G5, G6 hoặc G7), When hệ thống tính % phù hợp, Then hệ thống chỉ tính trên phần dữ liệu đã có, chia lại trọng số cho các phần còn lại và hiển thị mức đầy đủ dữ liệu. | Quan trọng | FR04.02.02 |
| US-04-02-03 | As a HS, SV, I want to xem 4–5 nghề có % phù hợp cao nhất và vượt ngưỡng tối thiểu, So that tập trung định hướng vào các phương án khả thi nhất. | Given hệ thống đã hoàn tất đối sánh hồ sơ, When tôi vào trang kết quả gợi ý, Then hệ thống hiển thị danh sách 4–5 nghề đạt % cao nhất và vượt ngưỡng phù hợp tối thiểu lớn hơn 50%. Given không có nghề nào trong hệ thống đạt ngưỡng tối thiểu, When tôi xem kết quả, Then hệ thống hiển thị thông báo: "Chưa tìm thấy nghề đạt ngưỡng phù hợp cao", gợi ý mở rộng khảo sát và hiển thị các nghề có điểm cao nhất kèm con số % cụ thể. | Quan trọng | FR04.02.03 |
| US-04-02-04 | As a HS, SV, I want to xem lời giải thích chi tiết vì sao nghề được gợi ý, So that hiểu được điểm giao thoa giữa sở thích, tính cách và năng lực bản thân. | Given tôi đang xem một nghề trong danh sách đề xuất, When tôi mở phần giải thích khuyến nghị, Then hệ thống hiển thị lời diễn giải chi tiết chỉ ra điểm giao thoa giữa mã Holland, nét tính cách nổi trội và các năng lực được các bên đánh giá công nhận. | Quan trọng | FR04.02.04 |
| US-04-02-05 | As a HS, SV, I want to xem danh sách các tiêu chí năng lực mình chưa đạt so với yêu cầu của nghề, So that xác định rõ lỗ hổng kỹ năng cần bổ sung. | Given tôi đang xem phân tích mức độ phù hợp của một nghề, When tôi cuộn tới khối Skill Gap, Then hệ thống liệt kê các tiêu chí tôi chưa đạt yêu cầu chuẩn của nghề kèm mức chênh lệch cụ thể. Given tôi đáp ứng hoặc vượt tất cả tiêu chí của nghề, When tôi xem khối phân tích, Then hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: "Bạn đã đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn năng lực của nghề này". | Quan trọng | FR04.02.05 |
| US-04-02-06 | As a HS, SV, I want to hệ thống chỉ ra điểm lệch lớn giữa tự đánh giá và người khác đánh giá ở các tiêu chí quan trọng của nghề, So that nhận diện điểm mù nhận thức. | Given một tiêu chí cốt lõi của nghề có độ lệch từ 25% trở lên giữa điểm tự đánh giá và điểm trung bình người ngoài, When tôi xem báo cáo chi tiết nghề, Then hệ thống nêu rõ tiêu chí bị lệch và chỉ rõ tên cụm người đánh giá có nhận định khác biệt (Phụ huynh, Bạn bè, Giáo viên, Người hướng dẫn, Ẩn danh), không nêu cá nhân. Given độ lệch giữa các góc nhìn nằm trong ngưỡng an toàn, When tôi xem báo cáo, Then hệ thống ghi nhận trạng thái đồng thuận cao giữa các bên. | Cao | FR04.02.06 |
| US-04-02-07 | As a HS, SV, I want to hệ thống tự động tính lại % phù hợp và thay thế nghề rớt hạng bằng nghề kế tiếp khi có đánh giá mới, So that danh sách luôn cập nhật chính xác. | Given có thêm một người đánh giá nộp bài thành công, When hệ thống ghi nhận thay đổi dữ liệu, Then hệ thống tự động tính toán lại % phù hợp cho toàn bộ các nghề; nếu có nghề bị rớt khỏi Top 5 thì hệ thống tự động đưa nghề có % cao kế tiếp vào thay thế. | Quan trọng | FR04.02.07 |
| US-04-02-08 | As a HS, SV, I want to nhận thông báo trong ứng dụng và email khi danh sách Top nghề thay đổi hoặc có nghề biến động lớn, So that kịp thời theo dõi xu hướng định hướng. | Given danh sách nghề phù hợp của tôi có sự biến động thứ hạng sau khi tính lại điểm, When hệ thống hoàn tất cập nhật danh sách, Then hệ thống gửi thông báo in-app và email cho tôi nêu rõ nghề mới vào danh sách, nghề bị rớt khỏi danh sách và nghề có biến động % nhiều nhất. | Cao | FR04.02.08 |
| US-04-02-09 | As a HS, SV, PH, I want to xem trang mô tả nghề chi tiết gồm nhiệm vụ thường nhật, kỹ năng bắt buộc, công cụ và lộ trình phát triển, So that hiểu rõ bản chất thực tế của công việc. | Given tôi bấm chọn một nghề cụ thể, When trang nghề tải xong, Then hệ thống hiển thị đầy đủ các thông tin: nhiệm vụ thường nhật, danh sách kỹ năng bắt buộc, công cụ chuyên môn cần dùng và lộ trình phát triển vị trí từ cấp cơ bản đến nâng cao. | Quan trọng | FR04.02.09 |
| US-04-02-10 | As a HS, SV, PH, I want to xem danh sách các ngành học và trường đào tạo tương ứng ngay trên trang nghề và liên kết sang Module 05, So that dễ dàng tìm hiểu hướng học tập tiếp theo. | Given tôi đang ở trang chi tiết nghề nghiệp, When tôi xem khối nội dung "Ngành đào tạo liên quan", Then hệ thống liệt kê các ngành và trường đào tạo tương ứng; khi tôi nhấn vào một ngành/trường, hệ thống chuyển tiếp chính xác sang phân hệ Bản đồ Nghề – Ngành – Trường (M05). | Cao | FR04.02.10 |
| US-04-02-11 | As a HS, SV, PH, I want to xem % phù hợp và phân tích theo nhóm tiêu chí ở cuối trang nghề khi đã làm lớn hơn hoặc bằng 1 bài test, So that tra cứu nhanh độ tương thích. | Given tôi đã hoàn thành ít nhất 01 bài test đánh giá, When tôi xem phần dưới cùng của trang chi tiết nghề, Then hệ thống hiển thị con số % phù hợp kèm bảng phân tích độ tương khớp theo từng nhóm tiêu chí. Given tôi chưa hoàn thành bài test nào, When tôi xem đáy trang nghề, Then hệ thống ẩn con số % và hiển thị nút hành động: "Làm bài kiểm tra đánh giá để mở khóa % phù hợp của bạn với nghề này". | Quan trọng | FR04.02.11 |
| US-04-02-12 | As a HS, SV, I want to chọn từ 2 đến 4 nghề để xem so sánh đối đầu trên cùng một màn hình, để dễ dàng cân nhắc và đánh giá đa chiều giữa các phương án. | Given tôi đang ở danh mục nghề nghiệp, When tôi chọn từ 2 đến 4 nghề và nhấn "So sánh nghề", Then hệ thống kết xuất bảng so sánh đối đầu đặt song song các nghề đã chọn trên một màn hình trực quan. Given tôi chọn ít hơn 2 nghề hoặc nhiều hơn 4 nghề, When tôi nhấn "So sánh nghề", Then hệ thống hiển thị thông báo giới hạn và yêu cầu tôi chọn đúng từ 2 đến 4 nghề. | Cao | FR04.02.12 |
| US-04-02-13 | As a HS, SV, I want to hệ thống làm nổi bật các điểm khác biệt chính về thu nhập, thời gian đào tạo và % phù hợp bản thân, So that nhìn rõ sự đánh đổi giữa các nghề. | Given tôi đang ở màn hình so sánh nghề nghiệp, When dữ liệu so sánh tải xong, Then hệ thống làm nổi bật các điểm khác biệt lớn về mức thu nhập trung bình, thời gian đào tạo chuẩn và mức độ tương thích năng lực của bản thân giữa các nghề. | Trung bình | FR04.02.13 |
| US-04-02-14 | As a HS, SV, I want to lưu nghề mình quan tâm vào danh sách yêu thích, So that theo dõi và quay lại các nghề đó nhanh chóng. | Given tôi đang xem một nghề mình quan tâm, When tôi nhấn nút "Lưu nghề yêu thích", Then hệ thống lưu nghề đó vào danh sách theo dõi cá nhân của tôi và hiển thị thông báo xác nhận thành công. Given tôi vào trang cá nhân, When tôi mở mục "Nghề đã lưu", Then hệ thống hiển thị toàn bộ các nghề tôi đã đánh dấu kèm tùy chọn cho phép xóa khỏi danh sách theo dõi. Given tôi đã lưu nghề yêu thích, When tôi lưu thêm nghề khác, Then hệ thống không giới hạn số lượng nghề yêu thích. | Quan trọng | FR04.02.14 |
| US-04-02-15 | As a HS, SV, I want to đặt tối đa 2 nghề làm Nghề mục tiêu, So that làm dữ liệu kích hoạt hệ thống sinh Lộ trình phát triển cá nhân hóa. | Given tôi đang ở trang chi tiết nghề và danh sách nghề mục tiêu của tôi hiện có dưới 2 nghề, When tôi nhấn "Đặt làm Nghề mục tiêu", Then hệ thống gắn cờ mục tiêu nghề nghiệp cho nghề đó và chuyển giao dữ liệu sang phân hệ Lộ trình phát triển. Given tôi đã lưu đủ 02 nghề mục tiêu, When tôi bấm đặt thêm nghề thứ 3, Then hệ thống chặn hành động và hiển thị cảnh báo: "Bạn chỉ được chọn tối đa 02 nghề mục tiêu, vui lòng bỏ chọn bớt một nghề trước khi thêm mới". Given tôi đổi nghề mục tiêu (bỏ chọn một nghề và đặt nghề khác), When thao tác hoàn tất, Then hệ thống lưu lịch sử các nghề mục tiêu cũ. | Cao | FR04.02.15 |

### M05: Bản đồ Nghề – Ngành – Trường

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F05.01: Khám phá danh mục Trường học |  |  |  |  |
| US-05-01-01 | As a HS, SV hoặc PH, I want to chọn một nghề nghiệp cụ thể để xem danh sách các ngành đào tạo liên quan kèm mức độ liên quan và nguồn dữ liệu tham khảo, So that xác định những hướng học tập phù hợp có thể dẫn đến nghề nghiệp đó. | Given tôi là HS, SV hoặc PH đang ở giao diện chi tiết hoặc danh mục nghề nghiệp và chọn một nghề đã có dữ liệu liên kết, When tôi nhấn chọn xem các ngành liên quan, Then hệ thống hiển thị danh sách các ngành học liên quan, phân loại rõ ràng mức độ trực tiếp và gián tiếp kèm căn cứ mô tả và nguồn tham khảo chính thức. Given danh sách ngành học liên quan được hiển thị, When người dùng xem mức độ liên quan, Then mức độ liên quan do hệ thống tự đo từ dữ liệu liên kết Nghề – Ngành, không do người dùng hay quản trị viên gán thủ công cho từng lượt xem. Given nghề nghiệp được chọn chưa có dữ liệu ngành đào tạo liên kết trong cơ sở dữ liệu, When tôi yêu cầu xem thông tin liên kết, Then hệ thống hiển thị thông báo: "Dữ liệu ngành đào tạo liên kết cho nghề này đang được cập nhật", không kết luận là không tồn tại ngành đào tạo ngoài thực tế. Given danh sách ngành học liên quan được trả về, When người dùng xem kết quả, Then hệ thống hiển thị tuyên bố miễn trừ: "Đây là các hướng đào tạo tham khảo thực tế, không phải con đường duy nhất và không bảo đảm việc làm tự động". | Quan trọng | FR05.01.01 |
| US-05-01-02 | As a HS/SV hoặc PH, I want to xem thông tin chi tiết của ngành học gồm tên ngành, mã ngành, mô tả tổng quan, nội dung đào tạo chính và yêu cầu nền tảng, So that hiểu rõ bản chất ngành học trước khi quyết định lựa chọn. | Given tôi chọn một ngành học từ danh mục hoặc kết quả tìm kiếm, When trang thông tin chi tiết ngành học được tải, Then hệ thống hiển thị đầy đủ: tên ngành, mã ngành chuẩn của Bộ GD&ĐT, phần giới thiệu tổng quan, khung khối kiến thức đào tạo chính và các yêu cầu nền tảng học thuật cần chuẩn bị. Given một mục thông tin của ngành học chưa có dữ liệu xác thực, When tôi mở trang chi tiết ngành, Then mục đó hiển thị trạng thái "Đang cập nhật", hệ thống tuyệt đối không tự tạo hoặc suy đoán dữ liệu giả định. Given dữ liệu ngành học có lưu thông tin nguồn và thời điểm cập nhật, When người dùng xem chi tiết, Then hệ thống hiển thị rõ ràng cơ quan ban hành/nguồn trích dẫn và ngày cập nhật dữ liệu gần nhất. | Quan trọng | FR05.01.02 |
| US-05-01-03 | As a HS/SV/PH, I want to xem danh sách các hướng nghề nghiệp đầu ra sau đào tạo trên trang ngành và có thể nhấn chuyển sang trang chi tiết nghề, So that hiểu rõ cơ hội việc làm thực tế của ngành học đó. | Given tôi đang ở trang chi tiết của một ngành học, When tôi xem khối nội dung "Hướng nghề nghiệp sau đào tạo", Then hệ thống hiển thị danh mục các vị trí công việc, chức danh nghề nghiệp mà sinh viên tốt nghiệp ngành đó có thể ứng tuyển. Given danh sách các hướng nghề nghiệp được hiển thị, When tôi nhấp chọn một chức danh công việc cụ thể, Then hệ thống điều hướng trực tiếp và chính xác sang trang thông tin chi tiết của nghề đó tại phân hệ Nghề nghiệp (M04). Given ngành học chưa có thông tin kiểm chứng về hướng nghề nghiệp đầu ra, When tôi xem trang ngành, Then hệ thống thông báo rõ: "Thông tin vị trí việc làm sau đào tạo đang được cập nhật". | Quan trọng | FR05.01.03 |
| US-05-01-04 | As a HS/SV/PH, I want to tìm kiếm chương trình đào tạo bằng từ khóa tên nghề hoặc tên ngành, So that tra cứu nhanh chương trình, ngành học, cơ sở đào tạo và liên kết nghề tương ứng mà không phải duyệt qua nhiều cấp danh mục. | Given tôi nhập từ khóa hợp lệ liên quan đến tên nghề hoặc ngành tại thanh tìm kiếm, When tôi nhấn nút "Tìm kiếm" hoặc nhấn phím Enter, Then hệ thống trả về danh sách các kết quả gồm: tên chương trình đào tạo, ngành học, trường, cơ sở đào tạo và mối liên kết tương ứng với nghề đã tìm. Given từ khóa tìm kiếm không khớp với bất kỳ bản ghi nào trong hệ thống, When hệ thống thực thi truy vấn, Then hiển thị thông báo: "Không tìm thấy chương trình đào tạo phù hợp với từ khóa đã nhập" kèm gợi ý các từ khóa nghề, ngành phổ biến. Given tôi để trống ô tìm kiếm hoặc chỉ nhập khoảng trắng, When tôi bấm tìm kiếm, Then hệ thống không gửi truy vấn và hiển thị cảnh báo: "Vui lòng nhập từ khóa tên nghề hoặc tên ngành để tìm kiếm". | Quan trọng | FR05.01.04 |
| US-05-01-05 | As a HS/SV/PH, I want to xem danh sách các trường có đào tạo ngành học mình quan tâm và phân biệt rõ các chương trình, cơ sở khác nhau của cùng trường, So that xác định chính xác các phương án địa điểm và hệ đào tạo. | Given tôi chọn một ngành học cụ thể, When hệ thống tải danh sách cơ sở giáo dục đào tạo ngành này, Then hệ thống hiển thị danh sách các trường đại học/cao đẳng có ngành tương ứng, phân biệt rành mạch từng cơ sở/phân hiệu địa lý và từng hệ chương trình (chuẩn, chất lượng cao, quốc tế, liên kết). Given một trường đại học có nhiều chương trình hoặc nhiều cơ sở cùng đào tạo chung một ngành, When danh sách kết quả hiển thị, Then hệ thống không được gộp chung thành một dòng mà phải tách thành các thẻ/bản ghi riêng biệt có gắn nhãn phân loại cơ sở và hệ đào tạo cụ thể. Given ngành chưa có trường công bố đào tạo trong CSDL, When xem danh sách, Then hiển thị: "Hiện chưa có dữ liệu trường đào tạo cho ngành này". | Quan trọng | FR05.01.05 |
| US-05-01-06 | As a HS/SV/PH, I want to lọc danh sách trường và chương trình theo khu vực địa lý, bậc đào tạo và khoảng học phí, So that thu hẹp các phương án phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình mà không bị hệ thống tự ý chấm điểm cá nhân. | Given tôi đang xem danh sách trường đào tạo và thiết lập các điều kiện ở nhiều nhóm bộ lọc, When tôi nhấn "Áp dụng bộ lọc", Then hệ thống hiển thị các chương trình/cơ sở đào tạo đồng thời thỏa mãn tất cả các nhóm điều kiện đã chọn. Given tôi chọn nhiều giá trị trong cùng một nhóm bộ lọc, When hệ thống lọc dữ liệu, Then kết quả trả về các chương trình khớp ít nhất một giá trị đã chọn trong nhóm đó. Given không có chương trình nào thỏa mãn toàn bộ các điều kiện lọc đã chọn, When hệ thống hoàn tất quá trình lọc, Then hiển thị thông báo: "Không tìm thấy phương án đào tạo nào phù hợp với bộ lọc hiện tại" kèm nút "Đặt lại bộ lọc" để người dùng xóa nhanh điều kiện. Given danh sách kết quả lọc được kết xuất ra màn hình, When người dùng duyệt danh sách, Then hệ thống hiển thị thông tin trung lập, tuyệt đối không tự động chấm điểm % phù hợp cá nhân hoặc xếp hạng ưu tiên tại bước tra cứu này. Given trong danh sách kết quả có mục là quảng cáo hoặc do đối tác tài trợ, When người dùng xem danh sách, Then mục đó bắt buộc có nhãn "Quảng cáo" hoặc "Đối tác" hiển thị rõ ràng và không được xen lẫn như kết quả thông thường. | Quan trọng | FR05.01.06 |
| US-05-01-07 | As a HS/SV/PH, I want to xem thông tin toàn diện của trường gồm giới thiệu, các chương trình đào tạo, bậc học, thời gian học chuẩn, khung học phí, nguồn dẫn chính thức và ngày cập nhật, So that có cơ sở thẩm định chất lượng và dự trù tài chính. | Given tôi bấm chọn một trường đào tạo cụ thể từ danh sách, When trang chi tiết trường học hiển thị, Then hệ thống trình bày: phần giới thiệu trường, danh mục các cơ sở, bậc đào tạo, thời gian đào tạo chuẩn, mức học phí công bố, nguồn trích xuất thông tin và ngày cập nhật dữ liệu gần nhất. Given trường thông tin học phí có dữ liệu hợp lệ, When tôi xem mục học phí, Then hệ thống nêu rõ đơn vị tiền tệ, kỳ tính theo tín chỉ/học kỳ/năm học, năm áp dụng và trạng thái công bố chính thức; không hiển thị học phí của 1 kỳ thành tổng học phí toàn khóa. Given tôi nhấp vào liên kết nguồn thông tin chính thức, When thao tác click được thực hiện, Then hệ thống điều hướng mở đúng trang đích chính thức của trường đào tạo trên một tab trình duyệt mới. Given phiên bản MVP chỉ bao phủ các trường và chương trình thuộc phạm vi dữ liệu đã được thu thập, When tôi xem trường hoặc chương trình ngoài phạm vi đó, Then hệ thống hiển thị thông báo: "Trường/chương trình này chưa nằm trong phạm vi dữ liệu hiện tại" thay vì để trống hoặc suy đoán. Given dữ liệu của một trường hoặc chương trình đã quá 6 tháng kể từ lần cập nhật gần nhất, When tôi xem trang chi tiết, Then hệ thống hiển thị cảnh báo: "Dữ liệu đã quá 6 tháng chưa được rà soát, vui lòng đối chiếu với nguồn chính thức của trường" cùng ngày cập nhật gần nhất. | Quan trọng | FR05.01.07 |
| US-05-01-08 | As a HS/SV/PH, I want to xem thông tin tuyển sinh chi tiết của chương trình gồm điều kiện nộp hồ sơ, chỉ tiêu, hạn chót và điểm chuẩn lịch sử theo năm và các phương thức, So that dự trù xác suất trúng tuyển. | Given chương trình đào tạo đã có dữ liệu đề án tuyển sinh được phê duyệt, When tôi chọn năm tuyển sinh và phương thức xét tuyển cụ thể, Then hệ thống hiển thị chính xác điều kiện nộp hồ sơ, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và hạn chót nộp hồ sơ tương ứng của chương trình đó. Given chương trình đào tạo có lưu trữ điểm chuẩn của các năm trước, When tôi xem khối thông tin điểm chuẩn lịch sử, Then hệ thống hiển thị dữ liệu điểm chuẩn từ 2 đến 3 năm gần nhất, kèm nhãn phân biệt rõ năm, phương thức xét và ghi chú "Dữ liệu lịch sử mang tính tham khảo, không đại diện cho điểm chuẩn năm chưa công bố". Given một phương thức xét tuyển hoặc năm tuyển sinh chưa được cơ sở đào tạo công bố dữ liệu, When tôi chọn năm và phương thức đó, Then hệ thống hiển thị thông báo: "Dữ liệu tuyển sinh cho lựa chọn này chưa được công bố", không tự ý thay thế bằng dữ liệu của năm khác. | Quan trọng | FR05.01.08 |
| US-05-01-09 | As a HS/SV/PH, I want to chọn các chương trình đào tạo để chuyển sang phân hệ So sánh phương án, So that đối chiếu chuyên sâu về học phí, chỉ tiêu và điểm chuẩn. | Given tôi đang ở danh sách hoặc trang chi tiết của một chương trình đào tạo cụ thể, When tôi nhấn nút "Thêm vào so sánh phương án", Then hệ thống lưu phương án vào danh sách chờ và hiển thị thông báo xác nhận: "Đã thêm chương trình vào danh sách so sánh". Given tôi đã chọn từ 2 chương trình trở lên và bấm nút "Chuyển sang so sánh", When hệ thống điều hướng sang phân hệ So sánh phương án (M06), Then hệ thống M06 tiếp nhận trọn vẹn và chính xác mã định danh ngành, trường, cơ sở và chương trình đào tạo đã chọn mà không làm mất mát dữ liệu. Given chương trình đào tạo đã có sẵn trong danh sách so sánh từ trước, When người dùng bấm thêm lại lần thứ hai, Then hệ thống hiển thị thông báo: "Chương trình đào tạo này đã tồn tại trong danh sách so sánh" và không tạo bản ghi trùng lặp. Given quá trình truyền dữ liệu chuyển giao sang Module 06 gặp sự cố kỹ thuật hoặc nghẽn kết nối mạng, When hệ thống nhận diện mã lỗi chuyển giao, Then hiển thị thông báo lỗi: "Chưa thể chuyển phương án sang phân hệ so sánh, vui lòng thử lại" và giữ nguyên danh sách hiện hành. | Quan trọng | FR05.01.09 |
| F05.02: Xem bản đồ liên kết Nghề – Ngành – Trường |  |  |  |  |
| US-05-02-01 | As a HS/SV/PH, I want to xem toàn bộ chuỗi quan hệ Nghề → Ngành → Trường dưới dạng bản đồ đồ thị tương tác trực quan hoặc chuỗi liên kết phân tầng, So that dễ dàng nắm bắt bức tranh tổng thể các con đường đào tạo dẫn tới nghề nghiệp. | Given hệ thống đã có đầy đủ dữ liệu quan hệ Nghề – Ngành – Chương trình – Trường, When tôi truy cập chức năng "Bản đồ liên kết Nghề – Ngành – Trường", Then hệ thống kết xuất sơ đồ trực quan kết nối từ nút Nghề sang các nhánh Ngành học và mở rộng đến các cơ sở đào tạo tương ứng. Given người dùng truy cập hệ thống bằng thiết bị di động có màn hình hẹp, When hệ thống phát hiện độ phân giải màn hình nhỏ, Then giao diện tự động chuyển đổi sang dạng chuỗi danh mục phân tầng có đầy đủ các liên kết và chức năng tương đương. Given một nghề nghiệp hoặc ngành học chưa có dữ liệu liên kết đào tạo xác thực trong hệ thống, When người dùng xem bản đồ, Then hệ thống ngắt nhánh tại điểm đó và ghi rõ "Chưa có dữ liệu liên kết xác thực", tuyệt đối không tự động vẽ đường nối suy đoán. | Cao | FR05.02.01 |
| US-05-02-02 | As a HS/SV/PH, I want to nhấp chọn vào bất kỳ nút nào (Nghề, Ngành, Trường hoặc Chương trình) trên bản đồ liên kết để mở trực tiếp trang thông tin chi tiết tương ứng, So that tìm hiểu sâu thông tin mà không làm mất ngữ cảnh bản đồ đang xem. | Given tôi đang xem bản đồ đồ thị liên kết Nghề – Ngành – Trường, When tôi nhấp chọn vào một nút biểu diễn Ngành học, Then hệ thống mở đúng trang thông tin chi tiết của ngành đó theo đúng mã định danh ngành đã chọn. Given tôi bấm chọn vào nút biểu diễn Trường hoặc Chương trình đào tạo trên bản đồ, When thao tác được ghi nhận, Then hệ thống mở chính xác thông tin giới thiệu và đề án tuyển sinh của trường/chương trình đào tạo tương ứng. Given người dùng sử dụng phím điều hướng hoặc thao tác chạm cảm ứng để tương tác với các nút trên sơ đồ, When kích hoạt nút bất kỳ, Then hệ thống phản hồi mượt mà và thực thi mở thông tin theo đúng chuẩn quy định truy cập. | Cao | FR05.02.02 |

### M06: Hỗ trợ ra quyết định dựa trên kết quả 360°

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F06.01: So sánh Nghề - Ngành - Trường |  |  |  |  |
| US-06-01-01 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to nhập mới hoặc tải lại các thông tin học tập, điểm số và chứng chỉ đã lưu trong hồ sơ, So that hệ thống có đầy đủ dữ liệu thực tế để đối chiếu với điều kiện tuyển sinh. | Given tôi đang ở màn hình thiết lập thông tin học tập đầu vào, When tôi điền thủ công thông tin mới hoặc chọn chức năng dùng dữ liệu đã lưu, Then hệ thống ghi nhận toàn bộ điểm số, chứng chỉ vào bộ nhớ tạm của phiên làm việc để chuẩn bị đối chiếu. | Quan trọng | FR06.01.01 |
| US-06-01-02 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to hệ thống tự động đối chiếu thông tin học tập của tôi với điều kiện chi tiết của từng chương trình đào tạo, So that tôi không phải mất thời gian tra cứu thủ công trong các đề án tuyển sinh phức tạp. | Given tôi đã xác nhận thông tin học tập và chọn xong các phương án đào tạo cần xem, When hệ thống thực thi thuật toán đối chiếu, Then hệ thống so khớp chính xác điểm số và tổ hợp môn của tôi với đúng điều kiện bắt buộc, năm học và phương thức xét tuyển tương ứng của từng chương trình. | Quan trọng | FR06.01.02 |
| US-06-01-03 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to xem kết quả đối chiếu hiển thị rõ trạng thái kèm theo căn cứ cụ thể, So that tôi nhận biết ngay năng lực hiện tại của mình có đáp ứng được ngưỡng đầu vào hay không. | Given quá trình so khớp điều kiện đã hoàn tất, When tôi xem trên màn hình danh sách phương án, Then mỗi phương án hiển thị rõ một nhãn trạng thái là "Đáp ứng", "Chưa đáp ứng" hoặc "Chưa đủ dữ liệu", đi kèm diễn giải ngắn gọn về lý do. | Quan trọng | FR06.01.03 |
| US-06-01-04 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to chọn từ hai đến bốn phương án vào danh sách và thiết lập mức độ quan trọng cho các tiêu chí so sánh như học phí, địa điểm, mức đáp ứng tuyển sinh và % phù hợp nghề, So that tôi có thể cá nhân hóa bảng đánh giá theo đúng ưu tiên thực tế của gia đình. | Given tôi đang chọn các phương án đưa vào danh sách so sánh, When tôi chọn dưới hai hoặc trên bốn phương án và thao tác tiếp, Then hệ thống chặn lại và yêu cầu phải chọn đúng số lượng cho phép từ hai đến bốn phương án để đảm bảo bảng so sánh trực quan nhất. Given tôi đã chọn tối đa bốn phương án vào danh sách, When tôi cố gắng thêm một phương án thứ năm, Then hệ thống yêu cầu tôi phải bỏ chọn một phương án đang có trước khi thực hiện thêm mới. Given tôi đã chọn số lượng phương án hợp lệ, When tôi gán mức độ quan trọng cho từng tiêu chí theo thang từ 1 đến 5, Then hệ thống lưu trữ các trọng số này để làm biến số tính điểm xếp hạng. Given tôi đang cấu hình các tiêu chí so sánh, When tôi xem danh sách tiêu chí khả dụng, Then danh sách gồm các tiêu chí: học phí, địa điểm, mức đáp ứng tuyển sinh và % phù hợp nghề. | Quan trọng | FR06.01.04 |
| US-06-01-05 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to hệ thống tự động lập bảng, tính điểm và xếp hạng các phương án, So that tôi dễ dàng nhận ra đâu là lựa chọn tối ưu nhất tổng hòa mọi tiêu chí. | Given tôi đã thiết lập xong danh sách phương án và trọng số tiêu chí, When tôi yêu cầu tiến hành so sánh, Then hệ thống kết xuất bảng so sánh đặt song song các phương án, tính tổng điểm và sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo thuật toán đã phê duyệt. Given trong danh sách có các phương án thuộc các trạng thái đối chiếu khác nhau, When hệ thống xếp hạng, Then thứ tự luôn là "Đáp ứng" xếp trên "Chưa đủ dữ liệu", và "Chưa đủ dữ liệu" xếp trên "Chưa đáp ứng", bất kể điểm của các tiêu chí ưu tiên. Given một tiêu chí không có dữ liệu cho một phương án, When hệ thống tính điểm, Then tiêu chí đó bị loại khỏi phép tính điểm của phương án ấy và không bị tính là 0 điểm. | Quan trọng | FR06.01.05 |
| US-06-01-06 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to hệ thống phân tách rõ rệt giữa điều kiện xét tuyển bắt buộc và các tiêu chí ưu tiên, So that phương án mà tôi không đủ điều kiện trúng tuyển sẽ không bao giờ được xếp hạng cao hơn phương án an toàn. | Given danh sách phương án đang được thuật toán xử lý xếp hạng, When hệ thống sắp xếp vị trí hiển thị cuối cùng, Then các phương án bị đánh giá không đáp ứng điều kiện xét tuyển bắt buộc sẽ luôn bị xếp dưới các phương án đạt yêu cầu, bất kể điểm ưu tiên về học phí hay khoảng cách địa lý của phương án đó có cao đến đâu. Given một tiêu chí không có dữ liệu cho phương án đang xét, When hệ thống tính điểm xếp hạng, Then tiêu chí đó được loại khỏi tính điểm chứ không tính là 0, và thứ tự theo trạng thái "Đáp ứng" > "Chưa đủ dữ liệu" > "Chưa đáp ứng" vẫn được giữ nguyên. | Quan trọng | FR06.01.06 |
| US-06-01-07 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to đưa tỷ lệ phần trăm phù hợp nghề vào làm một tiêu chí so sánh hiển thị kèm nhãn trạng thái, So that tôi luôn ghi nhớ yếu tố cốt lõi là năng lực thực tế của bản thân dựa trên độ tin cậy của dữ liệu hiện hành. | Given tôi đang cấu hình các tiêu chí để so sánh, When tôi kích hoạt tiêu chí phần trăm phù hợp nghề, Then bảng so sánh hiển thị cột điểm phần trăm này, đồng thời gắn kèm nhãn trạng thái là "Tự đánh giá", "Tạm thời" hoặc "Cuối cùng" để người dùng biết rõ mức độ toàn cảnh của con số đang hiển thị. | Cao | FR06.01.07 |
| US-06-01-08 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to nhận được đề xuất các phương án liên quan, kèm lý do, khác biệt và điều kiện chưa đáp ứng, khi tôi chọn phương án ưu tiên, So that tôi có sẵn giải pháp thay thế an toàn nếu không đạt nguyện vọng một. | Given tôi chọn một phương án làm ưu tiên và phương án đó không đáp ứng điều kiện xét tuyển hoặc vượt quá hạn mức ngân sách gia đình, When bảng so sánh xuất kết quả, Then hệ thống tự động đề xuất từ hai đến ba phương án dự phòng thuộc nhóm ngành tương đương theo bảng nhóm ngành do quản trị viên cấu hình. Given hệ thống đề xuất các phương án dự phòng, When danh sách được hiển thị, Then các phương án được sắp xếp theo độ an toàn của điểm chuẩn hai năm gần nhất và mức phù hợp với ngân sách đã khai báo. Given tôi vừa chọn một phương án làm phương án ưu tiên, When hệ thống đề xuất các phương án liên quan, Then mỗi phương án được đề xuất hiển thị kèm lý do đề xuất, điểm khác biệt so với phương án ưu tiên và các điều kiện tôi chưa đáp ứng. | Cao | FR06.01.08 |
| US-06-01-09 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to nhận được thông báo rõ ràng nếu hệ thống không tìm thấy phương án nào thỏa mãn các bộ lọc khắt khe của tôi, So that tôi biết mình cần nới lỏng các yêu cầu tìm kiếm. | Given tôi thiết lập các tiêu chí lọc và so sánh quá khắt khe khiến không có dữ liệu nào khớp, When thuật toán chạy xong, Then hệ thống hiển thị thông báo thân thiện giải thích không có phương án phù hợp thay vì hiển thị màn hình trống hoặc báo lỗi hệ thống. | Cao | FR06.01.09 |
| US-06-01-10 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to đọc được đầy đủ cơ hội, yêu cầu và những khó khăn hạn chế của ngành nghề, So that tôi có góc nhìn đa chiều và thực tế, tránh ảo tưởng về môi trường học tập và làm việc. | Given tôi đang xem thông tin chi tiết của một phương án trong bảng so sánh, When tôi cuộn đến khối đặc thù ngành nghề, Then hệ thống trình bày cân bằng giữa cơ hội việc làm và các khó khăn, áp lực đặc thù của ngành đó đi kèm căn cứ minh bạch. | Cao | FR06.01.10 |
| US-06-01-11 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to hệ thống chỉ ra cụ thể sự đánh đổi của từng phương án dựa trên bộ tiêu chí cá nhân, So that tôi hiểu rõ được và mất gì khi lựa chọn phương án này thay vì phương án khác. | Given bảng so sánh đang hiển thị trên màn hình, When tôi xem khối phân tích chuyên sâu, Then hệ thống tóm tắt rành mạch sự đánh đổi, nêu bật những điểm đáp ứng tốt nhất và các hạn chế cần chấp nhận của từng lựa chọn. | Cao | FR06.01.11 |
| US-06-01-12 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to bảng so sánh tự động cập nhật ngay lập tức khi tôi thay đổi tiêu chí hoặc mức ưu tiên, So that tôi có thể giả lập nhanh các kịch bản ra quyết định khác nhau. | Given bảng xếp hạng so sánh đang hiển thị, When tôi thay đổi mức độ ưu tiên của bất kỳ tiêu chí nào, Then bảng xếp hạng tự động tính toán lại, đảo vị trí các phương án và chỉ rõ tiêu chí nào vừa làm thay đổi kết quả tổng thể. | Cao | FR06.01.12 |
| US-06-01-13 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to xem được lý do chi tiết đằng sau thứ hạng của từng phương án, So that tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính minh bạch của nền tảng tư vấn. | Given tôi đang theo dõi bảng xếp hạng cuối cùng, When tôi yêu cầu xem lý do xếp hạng, Then hệ thống hiển thị chi tiết toàn bộ dữ liệu đầu vào, các trọng số đã áp dụng, quy tắc đối chiếu và nguồn tham khảo tạo ra số điểm đó. | Quan trọng | FR06.01.13 |
| US-06-01-14 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to hệ thống cảnh báo cụ thể nếu có dữ liệu bị thiếu đang làm suy giảm độ chính xác của bảng so sánh, So that tôi nhận biết được giới hạn của kết quả hiện tại và có động lực bổ sung dữ liệu. | Given quá trình tính điểm so sánh có sử dụng kết quả đánh giá 360 độ, When dữ liệu khảo sát của người dùng mới chỉ hoàn thành một phần hoặc thiếu sự đánh giá khách quan, Then hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo cho biết mức độ đầy đủ dữ liệu chưa cao, đồng thời nêu rõ tên các nhóm người đánh giá đã đóng góp để người dùng hiểu rõ ảnh hưởng của sự thiếu hụt này đến kết quả hiện tại. Given bảng so sánh đang thiếu một số dữ liệu đầu vào, When tôi xem cảnh báo về dữ liệu, Then hệ thống nêu rõ dữ liệu nào còn thiếu và dữ liệu đó ảnh hưởng đến kết quả so sánh như thế nào. | Quan trọng | FR06.01.14 |
| F06.02: Lập báo cáo quyết định cho gia đình |  |  |  |  |
| US-06-02-01 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to khai báo khoảng ngân sách dự kiến bao gồm số tiền, đơn vị tiền tệ, kỳ tính toán và phạm vi chi phí, So that hệ thống có cơ sở dữ liệu thực tế để tính toán mức độ phù hợp về tài chính của các phương án đào tạo. | Given tôi đang ở màn hình thiết lập thông số cho báo cáo quyết định, When tôi nhập đầy đủ khoảng ngân sách dự kiến và lưu lại, Then hệ thống lưu trữ thông tin này để phục vụ bước tính điểm tài chính ở các luồng tiếp theo. Given tôi chọn bỏ qua bước khai báo ngân sách tài chính, When tôi tiếp tục chuyển sang bước sau, Then hệ thống cho phép bỏ qua mà không báo lỗi, đồng thời tự động loại bỏ tiêu chí tài chính khỏi bảng tính điểm so sánh mà tuyệt đối không tính là không điểm. | Cao | FR06.02.01 |
| US-06-02-02 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to hệ thống tự động sử dụng mức ngân sách đã khai báo để chấm điểm và đánh giá tiêu chí tài chính của từng phương án, So that tôi nhận biết được ngay phương án nào phù hợp hoặc vượt quá khả năng chi trả của gia đình. | Given tôi đã khai báo ngân sách tài chính thành công, When hệ thống tiến hành đối chiếu thông tin học phí của các phương án trường học, Then hệ thống tự động đánh giá mức độ đáp ứng tài chính của từng phương án so với ngân sách gia đình. Given mức học phí của một phương án cụ thể vượt quá 110% ngân sách đã khai báo hoặc vượt mức trung bình phổ thông của khối ngành, When hiển thị kết quả so sánh, Then hệ thống tự động phát ra cảnh báo làm nổi bật chi phí vượt định mức để gia đình cẩn trọng cân nhắc. Given hệ thống xác định mức trung bình phổ thông của khối ngành, When tính ngưỡng cảnh báo, Then mức này là trung điểm khoảng học phí của khối ngành do quản trị viên cấu hình. | Cao | FR06.02.02 |
| US-06-02-03 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to hệ thống tự động tổng hợp tất cả các phương án, tiêu chí, kết quả đối chiếu và phân tích sự đánh đổi thành một bản báo cáo hoàn chỉnh, So that gia đình có một tài liệu trực quan, minh bạch và dễ hiểu để cùng nhau thảo luận ra quyết định. | Given tôi đã hoàn tất quá trình thiết lập tiêu chí và chạy thuật toán so sánh các phương án, When tôi chọn chức năng lập báo cáo quyết định gia đình, Then hệ thống kết xuất một bản báo cáo tổng hợp trình bày rõ ràng các lựa chọn ưu tiên, kèm theo phân tích chi tiết về mức độ đáp ứng điều kiện, ưu điểm, nhược điểm và sự đánh đổi của từng phương án bằng ngôn ngữ mạch lạc. | Cao | FR06.02.03 |
| US-06-02-04 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to chủ động lựa chọn chia sẻ báo cáo quyết định cho phụ huynh và tùy chỉnh mức độ chi tiết của báo cáo, So that tôi có thể cung cấp thông tin phù hợp để phụ huynh tham mưu mà vẫn bảo vệ được sự chủ động trong quyết định cá nhân. | Given tôi đang xem bản báo cáo quyết định hoàn chỉnh, When tôi thiết lập gửi báo cáo cho tài khoản phụ huynh đã liên kết, Then hệ thống cho phép tôi tùy chọn mức độ hiển thị chi tiết, bao gồm quyền thiết lập ẩn hoặc hiện phần phân tích đánh đổi tài chính. Given phụ huynh mở bản báo cáo quyết định được con chia sẻ, When phụ huynh xem thông tin trên màn hình hệ thống, Then phụ huynh chỉ được cấp quyền xem báo cáo ở chế độ đọc và hoàn toàn không có quyền chỉnh sửa, thêm bớt, ghi chú, bình luận hay xóa các phương án mà con đã lựa chọn. Given tôi chưa thực hiện thao tác chia sẻ, When báo cáo quyết định được tạo, Then mặc định báo cáo không được chia sẻ cho bất kỳ ai. Given phụ huynh đã nhập ngân sách của gia đình, When phụ huynh chưa bấm chia sẻ, Then học sinh không nhìn thấy ngân sách đó; và khi phụ huynh bấm chia sẻ, Then ngân sách mới hiển thị cho học sinh và học sinh nhận được thông báo. | Cao | FR06.02.04 |
| US-06-02-05 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to xác nhận đồng thuận của gia đình đối với phương án đã chọn, So that quyết định cuối cùng được cả học sinh và phụ huynh thống nhất trước khi chốt mục tiêu. | Given tôi đã xem báo cáo quyết định và chọn một phương án, When học sinh xác nhận phương án và phụ huynh đã liên kết cũng xác nhận, Then hệ thống ghi nhận trạng thái "Gia đình đồng thuận" cho phương án đó. Given học sinh chưa liên kết với tài khoản phụ huynh nào, When học sinh xác nhận phương án, Then hệ thống ghi nhận đồng thuận chỉ với xác nhận của học sinh. Given gia đình chưa đạt trạng thái đồng thuận, When hệ thống xử lý kết quả xác nhận, Then hệ thống đưa học sinh về màn hình chọn từ hai đến bốn chương trình để xem xét lại. Given học sinh khai việc đã nộp hồ sơ xét tuyển, When hệ thống ghi nhận thông tin này, Then thông tin là do học sinh tự khai và hệ thống không kiểm chứng việc nộp hồ sơ. | Cao | FR06.02.05 |
| F06.03: Lưu lựa chọn quyết định |  |  |  |  |
| US-06-03-01 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to lưu lại các phương án trường, ngành hoặc nghề nghiệp mà mình đang cân nhắc, So that tôi có thể dễ dàng truy cập và tiếp tục so sánh ở những lần đăng nhập sau mà không phải tìm kiếm lại từ đầu. | Given tôi đang xem chi tiết một phương án hoặc danh sách các phương án đề xuất, When tôi nhấn nút lưu phương án, Then hệ thống thêm phương án đó vào danh sách quan tâm của cá nhân và hiển thị thông báo lưu thành công. Given tôi đang ở trang quản lý danh sách phương án đã lưu, When tôi chọn thao tác bỏ lưu một phương án, Then hệ thống xóa bỏ phương án đó khỏi danh sách và cập nhật lại giao diện hiển thị ngay lập tức. | Cao | FR06.03.01 |
| US-06-03-02 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to đánh dấu một phương án cụ thể làm lựa chọn ưu tiên nhất và ghi chú lại lý do lựa chọn, So that tôi xác định rõ ràng định hướng chính của mình, làm cơ sở vững chắc để chia sẻ và đối thoại với gia đình. | Given tôi có danh sách các phương án đang được quan tâm, When tôi chọn chức năng đánh dấu ưu tiên cho một phương án và nhập văn bản ghi chú trình bày lý do lựa chọn, Then hệ thống gắn nhãn ưu tiên nổi bật cho phương án đó, đồng thời lưu trữ nội dung ghi chú đi kèm vào hồ sơ quyết định. | Cao | FR06.03.02 |
| US-06-03-03 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to xem lại toàn bộ lịch sử các lần thay đổi phương án ưu tiên của mình theo trình tự thời gian, So that tôi có thể nhìn lại quá trình chuyển biến tư duy, đối chiếu các khoảng thời gian và thấy được sự trưởng thành trong việc ra quyết định. | Given tôi đã từng thực hiện thay đổi phương án quyết định ưu tiên nhiều lần trong quá khứ, When tôi truy cập vào tính năng lịch sử quyết định, Then hệ thống liệt kê danh sách toàn bộ các lựa chọn trước đây, hiển thị rõ ràng dấu thời gian thực hiện thao tác và lý do ghi chú tương ứng của từng lần thay đổi. | Cao | FR06.03.03 |
| US-06-03-04 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to xác nhận phương án đã chọn làm mục tiêu nghề nghiệp chính thức, So that hệ thống lấy đây làm dữ liệu đầu vào cốt lõi để tự động thiết kế lộ trình phát triển năng lực quy hoạch ngược từ tương lai về hiện tại cho tôi. | Given tôi đang tiến hành chốt phương án làm mục tiêu và danh sách mục tiêu hiện tại chưa đạt giới hạn tối đa là hai nghề, When tôi xác nhận thao tác, Then hệ thống ghi nhận phương án mới làm mục tiêu chính thức và kích hoạt luồng dữ liệu để sẵn sàng khởi tạo lộ trình phát triển cá nhân hóa. Given tôi đã lưu đủ hai nghề làm mục tiêu chính thức, When tôi cố gắng chuyển thêm một phương án thứ ba thành mục tiêu, Then hệ thống chặn thao tác và yêu cầu tôi phải thực hiện thay thế một trong hai nghề mục tiêu cũ trước khi xác nhận mục tiêu mới. Given tôi thực hiện thay đổi hoặc xóa bỏ một phương án mục tiêu đã chốt trước đó, When thao tác cập nhật hoàn tất, Then hệ thống tự động đưa ra màn hình tùy chọn yêu cầu tôi tạo lại một lộ trình phát triển mới để tương thích với mục tiêu vừa được thay đổi. | Cao | FR06.03.04 |

### M07: Lộ trình phát triển theo kết quả 360°

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F07.01: Xây dựng lộ trình phát triển |  |  |  |  |
| US-07-01-01 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to chọn một nghề từ danh sách yêu thích hoặc từ TOP 4–5 nghề gợi ý 360°, So that tôi có mục tiêu cốt lõi để xây dựng lộ trình phát triển. | Given tôi đã hoàn thành bài tự đánh giá 360°, When tôi chọn 1 nghề trong danh sách nghề yêu thích hoặc nghề gợi ý và bấm "Đặt làm mục tiêu lộ trình", Then hệ thống ghi nhận nghề mục tiêu và khởi tạo trang thiết lập lộ trình. | Quan trọng | FR07.01.01 |
| US-07-01-02 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to khai báo (hoặc tự động đồng bộ) điểm xuất phát hiện tại (cấp học, năm học, chứng chỉ, kỹ năng), So that hệ thống có thể xác định chính xác khoảng cách với mục tiêu. | Given tôi bắt đầu lập lộ trình, When tôi bấm "Đồng bộ từ hồ sơ", Then hệ thống tự điền cấp học, GPA, chứng chỉ ngoại ngữ và kỹ năng hiện có. Given tôi muốn cập nhật thêm, When tôi khai báo bổ sung các hoạt động ngoại khóa/dự án mới và bấm "Lưu", Then điểm xuất phát được cập nhật thành công. | Quan trọng | FR07.01.02 |
| US-07-01-03 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to chọn thời hạn đạt mục tiêu và khai báo số giờ đầu tư hằng tuần, So that hệ thống có thể phân bổ khối lượng công việc thực tế. | Given tôi ở bước cấu hình thời gian, When tôi chọn thời hạn mục tiêu (ví dụ: 24 tháng) và số giờ học/rèn luyện mỗi tuần (ví dụ: 10 giờ/tuần), Then hệ thống lưu tham số và dùng hai giá trị này để tính toán số lượng hoạt động mỗi giai đoạn. Given tôi nhập thời hạn mục tiêu hoặc số giờ đầu tư hằng tuần, When hệ thống kiểm tra giá trị, Then hệ thống không giới hạn mức tối thiểu hay tối đa, chỉ yêu cầu giá trị là số dương. Given tôi nhập giá trị bằng 0, âm hoặc không phải số, When tôi bấm lưu, Then hệ thống chặn lưu và hiển thị thông báo yêu cầu nhập một số dương. | Cao | FR07.01.03 |
| US-07-01-04 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống tự động sinh Lộ trình cá nhân hóa dưới dạng bản đồ đường đi (Roadmap), So that tôi có cái nhìn tổng quan từ hiện tại đến đích đến. | Given tôi đã hoàn tất khai báo đầu vào, When tôi bấm "Tạo lộ trình", Then hệ thống sinh bản đồ đường đi trực quan kết nối từ điểm xuất phát đến nghề mục tiêu, hiển thị rõ các trạm dừng (mốc thời gian). | Quan trọng | FR07.01.04 |
| US-07-01-05 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to lộ trình tự động cân đối 3 trụ cột (Kiến thức - Kinh nghiệm - Trải nghiệm), So that tôi có thể phát triển toàn diện mà không bị lệch pha năng lực. | Given lộ trình được tạo, When tôi xem chi tiết từng giai đoạn, Then mỗi giai đoạn đều chứa đủ 3 nhóm hoạt động: Kiến thức (học thuật/chứng chỉ), Kinh nghiệm (thực hành/dự án), Trải nghiệm (CLB/hoạt động xã hội). | Quan trọng | FR07.01.05 |
| US-07-01-06 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to lộ trình được chia nhỏ theo Tháng ở năm đầu và theo Quý/Kỳ học ở các năm sau, So that tôi dễ dàng quản lý và thực hiện từng bước. | Given lộ trình dài hạn 3–4 năm, When hiển thị trên giao diện, Then năm thứ nhất được chia mốc chi tiết theo từng tháng, các năm 2–4 được chia theo học kỳ/quý; mỗi mốc có mục tiêu và kết quả kỳ vọng rõ ràng. | Quan trọng | FR07.01.06 |
| US-07-01-07 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to nhận gợi ý khóa học, sách chuyên ngành và bài tập thực hành phù hợp, So that tôi có thể bổ sung hiệu quả trụ cột Kiến thức. | Given tôi xem mốc thời gian hiện tại, When mở trụ cột "Kiến thức", Then hệ thống hiển thị danh sách khóa học/sách được đề xuất bám sát kỹ năng chuyên môn còn thiếu của nghề mục tiêu. | Cao | FR07.01.07 |
| US-07-01-08 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống ưu tiên gợi ý rèn luyện các kỹ năng mềm bị điểm thấp hoặc có độ lệch góc nhìn 360°, So that tôi có thể chủ động khắc phục điểm yếu cốt lõi. | Given kết quả 360° có tiêu chí G3 (Giao tiếp) bị lệch góc nhìn hoặc đạt dưới 50%, When tạo lộ trình, Then hệ thống tự đưa các hoạt động rèn luyện G3 vào danh sách ưu tiên của giai đoạn 1. | Cao | FR07.01.08 |
| US-07-01-09 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to hệ thống tự động đặt các cột mốc đánh giá (Checkpoint) cuối mỗi học kỳ hoặc sau khi hoàn thành chứng chỉ, So that tôi có thể đo lường chính xác mức độ đạt. | Given lộ trình được khởi tạo, When hệ thống tự động kiểm tra các điểm kiểm soát, Then hệ thống tự động sinh cột mốc đánh giá ở cuối mỗi học kỳ kèm bộ tiêu chí nghiệm thu "Đạt / Chưa đạt" cụ thể. | Quan trọng | FR07.01.09 |
| US-07-01-10 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to tự thêm các cột mốc cá nhân (ví dụ: thi lấy chứng chỉ IELTS vào tháng 6), So that tôi cá nhân hóa được lộ trình theo kế hoạch riêng. | Given tôi ở màn hình chỉnh sửa lộ trình, When tôi bấm "Thêm cột mốc riêng", nhập tên mốc và ngày dự kiến, Then mốc mới được chèn đúng vị trí trên bản đồ thời gian của lộ trình. | Trung bình | FR07.01.10 |
| US-07-01-11 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to tùy chỉnh thời hạn cho từng hoạt động và nhận cảnh báo nếu việc thay đổi làm ảnh hưởng đến mốc kế tiếp, So that tôi chủ động điều chỉnh kế hoạch mà không gây xung đột lịch. | Given tôi kéo dài thời hạn một hoạt động thêm 3 tuần, When khoảng thời gian mới đè lên thời gian bắt đầu của mốc kế tiếp, Then hệ thống hiển thị cảnh báo xung đột lịch và gợi ý điều chỉnh. | Quan trọng | FR07.01.11 |
| US-07-01-12 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to đánh dấu "Hoàn thành" các công việc và ghi chú kết quả, So that hệ thống tự động tính toán tỷ lệ % tiến độ tổng thể và từng trụ cột. | Given tôi tick hoàn thành 1 hoạt động trong lộ trình, When tôi bấm "Lưu kết quả", Then tỷ lệ % tiến độ tổng thể và % của trụ cột tương ứng tự động tăng lên theo trọng số đã định. Given hệ thống tính tiến độ, When tính % hoàn thành, Then % tổng thể bằng trung bình cộng của 3 trụ cột có trọng số chia đều, và trong mỗi trụ cột mỗi hoạt động có trọng số bằng nhau theo mặc định. Given tôi muốn ưu tiên một hoạt động quan trọng hơn, When tôi thay đổi trọng số của hoạt động đó, Then hệ thống tính lại % tiến độ theo trọng số mới. | Quan trọng | FR07.01.12 |
| US-07-01-13 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to xem Bảng tiến độ so sánh giữa Kế hoạch dự kiến và Thực tế thực hiện, So that tôi biết mình đang chạy nhanh hay chậm so với chuẩn. | Given tôi mở giao diện Bảng tiến độ, When hệ thống đối chiếu mốc thời gian hiện tại với số công việc đã xong, Then màn hình hiển thị thanh tiến độ thực tế song song với đường kế hoạch tiến độ. Given Bảng tiến độ hiển thị phần trăm hoàn thành, When tôi xem số liệu, Then số liệu thực tế được tính theo trọng số công việc như công thức ở US-07-01-12. | Cao | FR07.01.13 |
| US-07-01-14 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to nhận thông báo Cảnh báo chệch hướng khi chậm tiến độ quá 20% hoặc bỏ lỡ cột mốc quan trọng, So that tôi kịp thời xốc lại tinh thần và điều chỉnh kế hoạch. | Given tiến độ hoàn thành thực tế bị trễ quá 20% so với thời gian quy định (hoặc quá hạn 1 cột mốc chính), When hệ thống quét dữ liệu hằng ngày, Then một thông báo cảnh báo kèm nguyên nhân chệch hướng được gửi qua App và Email. Given hệ thống xác định chệch hướng, When tính độ lệch, Then lộ trình bị coi là chệch hướng khi (% thời gian đã trôi) trừ (% công việc hoàn thành theo trọng số) lớn hơn 20 điểm phần trăm, hoặc khi quá hạn một cột mốc chính. Given lộ trình đang ở trạng thái chệch hướng, When hệ thống gửi nhắc nhở, Then hệ thống nhắc tối đa 3 lần mỗi ngày vào lúc 8h, 12h và 20h. Given tôi đã chia sẻ lộ trình cho phụ huynh hoặc giáo viên, When hệ thống gửi cảnh báo chệch hướng, Then cảnh báo được gửi đồng thời cho phụ huynh và giáo viên đã được chia sẻ. | Quan trọng | FR07.01.14 |
| US-07-01-15 | As a Học sinh/Sinh viên, I want to sử dụng chức năng "Tạo lại lộ trình" khi hoàn cảnh thay đổi hoặc chệch hướng quá sâu, So that tôi có thể thiết lập lại kế hoạch phù hợp hơn mà vẫn lưu trữ lịch sử cũ. | Given lộ trình hiện tại bị chệch hướng quá lớn, When tôi chọn "Tạo lại lộ trình", Then hệ thống cho phép chọn mục tiêu/điểm xuất phát mới để sinh Roadmap, đồng thời lưu bản cũ vào lịch sử. Given tôi đã nộp hồ sơ xét tuyển, When tôi vào chức năng lộ trình, Then tôi vẫn được lập lộ trình phát triển như bình thường. Given tôi không trúng tuyển, When tôi bấm "Thay đổi lộ trình" và chọn ngành hoặc nghề khác, Then hệ thống sinh lộ trình mới theo lựa chọn đó và lưu lộ trình cũ vào lịch sử. | Quan trọng | FR07.01.15 |

### M08: Chuẩn bị nghề nghiệp theo năng lực đã xác thực 360°

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F08.01: Quản lý hồ sơ năng lực |  |  |  |  |
| US-08-01-01 | As a Sinh viên, I want to nhập kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, chứng chỉ, kinh nghiệm và dự án vào hồ sơ năng lực, So that tôi có dữ liệu để so với yêu cầu của công việc. | Given tôi đang tạo hồ sơ năng lực, When tôi nhập kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, chứng chỉ, kinh nghiệm, dự án và bấm Lưu, Then hồ sơ lưu đủ các thông tin đã nhập. Given hồ sơ sinh viên của tôi đã có thông tin, When tôi chọn lấy dữ liệu từ hồ sơ sinh viên, Then các thông tin tương ứng được điền vào hồ sơ năng lực. | Quan trọng | FR08.01.01 |
| US-08-01-02 | As a Sinh viên, I want to tự chấm mức thành thạo của từng kỹ năng theo thang 1–5, So that tôi biết mình đang ở mức nào với mỗi kỹ năng. | Given hồ sơ năng lực đã có kỹ năng, When tôi tự chấm một kỹ năng, Then tôi chọn được một mức từ 1 đến 5, mỗi mức có mô tả: 1 Mới biết khái niệm; 2 Làm được khi có hướng dẫn; 3 Tự làm độc lập; 4 Xử lý được tình huống thực tế; 5 Dẫn dắt được người khác. | Quan trọng | FR08.01.02 |
| US-08-01-03 | As a Sinh viên, I want to có mức kỹ năng mềm được điền sẵn từ điểm tổng hợp 360°, So that tôi không phải tự chấm lại phần đã được người xung quanh đánh giá. | Given tôi đã có điểm tổng hợp 360°, When tôi mở phần kỹ năng mềm của hồ sơ năng lực, Then mức kỹ năng mềm được điền sẵn từ điểm tổng hợp 360°. Given mức kỹ năng mềm đã được điền sẵn, When tôi sửa mức và bấm Lưu, Then hệ thống lưu mức tôi đã sửa. | Cao | FR08.01.03 |
| US-08-01-04 | As a Sinh viên, I want to các kỹ năng lấy từ kết quả 360° đã chốt có nhãn "Đã xác thực 360°", So that tôi phân biệt được kỹ năng đã được người xung quanh xác nhận với kỹ năng tự khai. | Given kết quả 360° của tôi đã chốt (nhãn "Cuối cùng 360°"), When tôi xem hồ sơ năng lực, Then các kỹ năng lấy từ kết quả này hiển thị nhãn "Đã xác thực 360°". Given kết quả của tôi chưa chốt, When tôi xem hồ sơ năng lực, Then không kỹ năng nào hiển thị nhãn này. Given kỹ năng đã có nhãn "Đã xác thực 360°", When thời gian trôi qua, Then nhãn không tự hết hạn và chỉ mất khi tôi xóa dữ liệu của mình. Given tôi làm lại bài đánh giá 360° sau khi đã có bản chốt, When bài làm lại chưa được chốt, Then nhãn "Đã xác thực 360°" của bản đã chốt trước đó vẫn được giữ nguyên. | Cao | FR08.01.04 |
| F08.02: Phân tích khoảng cách năng lực |  |  |  |  |
| US-08-02-01 | As a Sinh viên, I want to so hồ sơ năng lực của mình với yêu cầu của JD, So that tôi biết mình đạt, gần đạt hay chưa đạt ở từng tiêu chí. | Given tôi đã có hồ sơ năng lực và có yêu cầu của một JD, When tôi chạy so sánh, Then mỗi tiêu chí của JD nhận một trong ba kết quả Đạt, Gần đạt hoặc Chưa đạt. Given hệ thống xác định kết quả của từng tiêu chí, When so sánh mức của tôi với mức JD yêu cầu, Then kết quả là Đạt khi mức của tôi đạt từ [x] trở lên, Gần đạt khi từ [y] đến dưới [x], và Chưa đạt khi dưới [y] (ngưỡng [x], [y] chờ xác nhận). | Quan trọng | FR08.02.01 |
| US-08-02-02 | As a Sinh viên, I want to biết khoảng cách ở từng kỹ năng và mức đạt tổng thể so với JD, So that tôi ước lượng được mình còn thiếu bao nhiêu. | Given đã có kết quả so sánh với JD, When tôi xem kết quả, Then hệ thống hiển thị khoảng cách của từng kỹ năng và % mức đạt tổng thể của hồ sơ so với JD. | Quan trọng | FR08.02.02 |
| US-08-02-03 | As a Sinh viên, I want to các kỹ năng còn thiếu được xếp theo mức ảnh hưởng đến JD, So that tôi biết nên bổ sung kỹ năng nào trước. | Given hồ sơ còn kỹ năng thiếu so với JD, When tôi xem danh sách kỹ năng cần bổ sung, Then các kỹ năng được xếp theo mức ảnh hưởng đến JD, kỹ năng ảnh hưởng lớn nhất đứng đầu. | Cao | FR08.02.03 |
| US-08-02-04 | As a Sinh viên, I want to xem khoảng cách năng lực trên biểu đồ, So that tôi nhìn nhanh được mình còn thiếu ở đâu. | Given đã có kết quả tính khoảng cách, When tôi mở phần biểu đồ, Then hệ thống vẽ biểu đồ radar hoặc biểu đồ cột thể hiện khoảng cách năng lực, số liệu khớp với kết quả đã tính. | Trung bình | FR08.02.04 |
| F08.03: Gợi ý dự án, khóa học |  |  |  |  |
| US-08-03-01 | As a Sinh viên, I want to nhận gợi ý dự án, khóa học, chứng chỉ cho từng kỹ năng còn thiếu, So that tôi biết cần làm gì để lấp khoảng cách. | Given hồ sơ còn kỹ năng thiếu so với JD, When tôi xem phần gợi ý, Then mỗi kỹ năng còn thiếu có gợi ý dự án, khóa học hoặc chứng chỉ để bổ sung. Given gợi ý đến từ hai nguồn là đối tác và quản trị viên, When hệ thống hiển thị gợi ý, Then mỗi gợi ý thể hiện rõ nguồn của nó. Given gợi ý có nội dung do đối tác cung cấp hoặc là quảng cáo, When hệ thống hiển thị, Then gợi ý bắt buộc gắn nhãn "Quảng cáo" hoặc "Đối tác" rõ ràng. Given có nội dung đối tác hoặc quảng cáo trong gợi ý, When hệ thống tính % phù hợp nghề (M04), xếp hạng phương án (M06) và trả kết quả tra cứu (M05), Then nội dung đó không được ảnh hưởng đến các kết quả này. | Quan trọng | FR08.03.01 |
| US-08-03-02 | As a Sinh viên, I want to lưu gợi ý hoặc đưa gợi ý vào lộ trình phát triển cá nhân, So that tôi theo dõi được việc bổ sung kỹ năng. | Given tôi đang xem một gợi ý, When tôi bấm Lưu, Then gợi ý được lưu vào danh sách của tôi. Given tôi đang xem một gợi ý, When tôi chọn đưa vào lộ trình, Then gợi ý xuất hiện trong lộ trình phát triển cá nhân của tôi. Given gợi ý có nhãn "Quảng cáo" hoặc "Đối tác", When tôi lưu hoặc đưa gợi ý vào lộ trình, Then nhãn đó được giữ nguyên ở nơi gợi ý xuất hiện. | Trung bình | FR08.03.02 |

### M09: Cộng đồng hướng nghiệp

| Mã | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Given-When-Then) | Ưu tiên | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F09.01: Kết nối cộng đồng hướng nghiệp |  |  |  |  |
| US-09-01-01 | As a Người dùng, I want to xem và tìm cộng đồng về hướng nghiệp, học tập, phát triển nghề nghiệp, So that tôi chọn được cộng đồng hợp với mối quan tâm của mình. | Given tôi đã đăng nhập, When tôi mở danh sách cộng đồng hoặc tìm theo chủ đề, Then hệ thống hiển thị các cộng đồng khớp với chủ đề đã tìm. | Cao | FR09.01.01 |
| US-09-01-02 | As a Người dùng, I want to tham gia cộng đồng phù hợp với vai trò của mình, So that tôi trao đổi được với những người cùng mối quan tâm. | Given cộng đồng phù hợp với vai trò của tôi, When tôi bấm Tham gia, Then tôi trở thành thành viên của cộng đồng. Given cộng đồng không phù hợp với vai trò của tôi, When tôi xem cộng đồng đó, Then tôi không tham gia được. Given tôi là học sinh dưới 16 tuổi, When tôi bấm Tham gia một cộng đồng phù hợp với vai trò, Then tôi được tham gia cộng đồng chung với người lớn như các thành viên khác (quy định này chờ xác nhận, mục #7). | Cao | FR09.01.02 |
| US-09-01-03 | As a Thành viên, I want to rời cộng đồng khi không còn nhu cầu, So that tôi chỉ ở lại những cộng đồng còn phù hợp. | Given tôi là thành viên của một cộng đồng, When tôi chọn rời cộng đồng, Then tôi không còn là thành viên của cộng đồng đó. | Cao | FR09.01.03 |
| US-09-01-04 | As a Thành viên, I want to đăng bài viết trong cộng đồng, So that tôi chia sẻ được thông tin, kinh nghiệm với các thành viên khác. | Given tôi là thành viên, When tôi đăng bài đúng quy định của cộng đồng, Then bài viết hiển thị trong cộng đồng. Given tôi chưa là thành viên, When tôi xem cộng đồng, Then tôi không đăng bài được. | Cao | FR09.01.04 |
| US-09-01-05 | As a Thành viên, I want to đặt câu hỏi về học tập, nghề nghiệp, định hướng, So that tôi nhận được câu trả lời từ các thành viên khác. | Given tôi là thành viên, When tôi đăng một câu hỏi, Then câu hỏi hiển thị trong cộng đồng và các thành viên khác trả lời được. | Cao | FR09.01.05 |
| US-09-01-06 | As a Thành viên, I want to bình luận dưới bài viết và câu hỏi, So that tôi trao đổi tiếp được với người đăng và các thành viên khác. | Given tôi là thành viên, When tôi bình luận dưới một bài viết hoặc câu hỏi, Then bình luận hiển thị dưới đúng bài viết hoặc câu hỏi đó. | Cao | FR09.01.06 |
| US-09-01-07 | As a Thành viên, I want to báo cáo bài viết, bình luận không phù hợp, So that quản trị viên xem xét và xử lý. | Given tôi thấy một bài viết hoặc bình luận không phù hợp, When tôi bấm Báo cáo, Then báo cáo được gửi tới quản trị viên. Given một bài viết hoặc bình luận nhận đủ 3 báo cáo, When hệ thống ghi nhận báo cáo thứ ba, Then nội dung đó tự động bị ẩn và chờ quản trị viên xem xét. Given tôi đăng một bài viết hoặc bình luận, When tôi bấm Đăng, Then hệ thống tự động kiểm duyệt nội dung trước khi hiển thị, và nội dung vi phạm không được đăng. | Cao | FR09.01.07 |
| US-09-01-08 | As a Quản trị hệ thống, I want to xem, ẩn hoặc hạn chế nội dung bị báo cáo, So that nội dung vi phạm không tiếp tục ảnh hưởng tới người dùng. | Given có nội dung bị báo cáo, When tôi chọn ẩn hoặc hạn chế nội dung đó, Then nội dung bị ẩn hoặc hạn chế theo lựa chọn của tôi. Given một nội dung do thành viên cộng đồng đăng, When nội dung đó được hiển thị, Then nội dung có nhãn phân biệt với dữ liệu chính thức. Given nội dung đã bị tự động ẩn do đủ 3 báo cáo, When tôi xem xét, Then tôi chọn được khôi phục hiển thị hoặc giữ ẩn/hạn chế nội dung đó. Given mọi bài viết và bình luận mới, When hệ thống tự động kiểm duyệt trước khi đăng, Then kết quả kiểm duyệt được ghi lại để tôi tra cứu khi cần. | Cao | FR09.01.08 |
| US-09-01-09 | As a Quản trị hệ thống, I want to quản lý thành viên, chủ đề và hoạt động của cộng đồng, So that cộng đồng hoạt động đúng mục đích hướng nghiệp. | Given tôi có quyền quản trị, When tôi cập nhật thành viên hoặc chủ đề của một cộng đồng, Then thay đổi được áp dụng cho cộng đồng đó. | Cao | FR09.01.09 |
| US-09-01-10 | As a Quản trị hệ thống hoặc Quản trị trường, I want to tạo và công bố sự kiện hướng nghiệp, So that học sinh, sinh viên và phụ huynh biết để đăng ký tham gia. | Given tôi đã nhập chủ đề, thời gian, đối tượng và nội dung chính của sự kiện, When tôi bấm Công bố, Then sự kiện hiển thị cho người dùng. Given tôi tạo sự kiện, When tôi thiết lập thông tin sự kiện, Then tôi nhập được số lượng chỗ tối đa và hạn đăng ký riêng cho từng sự kiện. | Cao | FR09.01.10 |
| US-09-01-11 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to xem thông tin sự kiện, So that tôi quyết định có tham gia hay không. | Given sự kiện đã được công bố, When tôi mở sự kiện, Then tôi thấy chủ đề, thời gian, đối tượng và nội dung chính. Given sự kiện có giới hạn số lượng và hạn đăng ký, When tôi mở sự kiện, Then tôi thấy số chỗ còn lại và hạn đăng ký. | Cao | FR09.01.11 |
| US-09-01-12 | As a Học sinh, Sinh viên hoặc Phụ huynh, I want to đăng ký tham gia sự kiện, So that tôi được ghi nhận là người tham dự. | Given sự kiện đã được công bố, còn chỗ và còn trong hạn đăng ký, When tôi bấm Đăng ký, Then hệ thống ghi nhận tôi đã đăng ký tham gia sự kiện. Given sự kiện đã hết chỗ hoặc đã quá hạn đăng ký, When tôi bấm Đăng ký, Then hệ thống không cho đăng ký và hiển thị thông báo nêu rõ lý do (hết chỗ hoặc quá hạn). | Cao | FR09.01.12 |
| US-09-01-13 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to xem hồ sơ người hướng dẫn, So that tôi biết người đó có chuyên môn gì. | Given tôi đang ở trang người hướng dẫn, When tôi mở hồ sơ một người hướng dẫn, Then hệ thống hiển thị thông tin và chuyên môn của người đó. Given một người hướng dẫn chưa được xác minh hồ sơ, When tôi xem trang người hướng dẫn, Then hồ sơ đó không hiển thị trong danh sách và kết quả tìm kiếm. | Cao | FR09.01.13 |
| US-09-01-14 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to tìm người hướng dẫn theo lĩnh vực nghề nghiệp hoặc chủ đề, So that tôi tìm được người am hiểu lĩnh vực mình quan tâm. | Given tôi đang ở trang người hướng dẫn, When tôi tìm theo lĩnh vực nghề nghiệp hoặc chủ đề, Then hệ thống hiển thị những người hướng dẫn khớp với điều kiện tìm. Given kết quả tìm kiếm, When hệ thống trả danh sách, Then danh sách chỉ gồm những người hướng dẫn đã được xác minh hồ sơ. | Trung bình | FR09.01.14 |
| US-09-01-15 | As a Học sinh hoặc Sinh viên, I want to gửi yêu cầu kết nối hoặc tư vấn tới người hướng dẫn phù hợp, So that tôi được trao đổi trực tiếp về định hướng nghề nghiệp. | Given tôi đang xem hồ sơ một người hướng dẫn, When tôi gửi yêu cầu kết nối hoặc tư vấn, Then yêu cầu được gửi tới người hướng dẫn đó. Given tôi là học sinh dưới 16 tuổi, When tôi mở hồ sơ người hướng dẫn, Then hệ thống không cho tôi gửi yêu cầu kết nối hoặc nhắn trực tiếp cho người hướng dẫn và hiển thị thông báo giải thích. | Trung bình | FR09.01.15 |
| US-09-01-16 | As a Người dùng, I want to tạo một cộng đồng mới, So that tôi tập hợp được những người cùng mối quan tâm về hướng nghiệp. | Given tôi có tài khoản và đã đăng nhập, When tôi nhập tên, chủ đề cộng đồng và bấm Tạo cộng đồng, Then hệ thống tạo cộng đồng mới và tôi trở thành người quản lý cộng đồng đó. Given tôi chưa nhập tên hoặc chủ đề cộng đồng, When tôi bấm Tạo cộng đồng, Then hệ thống chặn thao tác và nhắc tôi nhập các thông tin còn thiếu. | Cao | FR09.01.16 |

# 9. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional requirements):

| ID | Nhóm | Yêu cầu | Tiêu chí nghiệm thu | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-AVAIL-001 | ## Sẵn sàng | Độ sẵn sàng tổng thể | ≥ 99,5%/tháng, tối đa khoảng 3,6 giờ gián đoạn; đo bằng giám sát từ bên ngoài mỗi 1 phút trên trang chủ, API và trang bài đánh giá; không tính thời gian bảo trì đã báo trước. | High |
| NFR-AVAIL-002 | Sẵn sàng | Khung cao điểm | ≥ 99,9%, tối đa khoảng 43 phút/tháng trong các khung PO công bố trước ≥ 7 ngày: workshop, đợt làm bài theo khối, mùa xét tuyển; đóng băng thay đổi 24 giờ trước và trong khung. | High |
| NFR-AVAIL-003 | Sẵn sàng | Phân tầng chức năng theo mức quan trọng | Luôn chạy: đăng nhập, làm bài, lưu và nộp bài, mở link mời 360°. Nhóm 2 chấp nhận suy giảm: matching nghề, PDF, bản đồ Nghề–Ngành–Trường. Nhóm 3 có thể tạm ngừng: cộng đồng, trợ lý AI , analytics. Khi giả lập lỗi Nhóm 2 hoặc 3, Nhóm 1 vẫn chạy 100%. | High |
| NFR-AVAIL-004 | Sẵn sàng | Suy giảm có kiểm soát khi dịch vụ ngoài lỗi | SSO Google lỗi thì đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại vẫn dùng được; SMS/OTP lỗi thì đăng ký bằng email hoặc Google vẫn dùng được; email lỗi thì hệ thống thử lại, ghi nhật ký và thông báo trong ứng dụng vẫn hiện (BR-M01-033); AI lỗi thì chuyển sang giải thích theo mẫu hoặc đối sánh Keyword/Tag thủ công (Phase 2–3, DEP-011); mọi cuộc gọi ngoài có timeout và thử lại; người dùng thấy thông báo trạng thái dễ hiểu. | High |
| NFR-AVAIL-005 | Sẵn sàng | Chịu tải đột biến để giữ sẵn sàng | 500 phiên làm bài đồng thời, giả định: một khối khoảng 10 lớp; ≥ 99% yêu cầu thành công; vượt ngưỡng thì xếp hàng đợi và hiển thị màn hình chờ, không trả lỗi; tính toán nặng chạy nền. | High |
| NFR-AVAIL-006 | Sẵn sàng | Không mất dữ liệu người dùng khi gián đoạn | Gián đoạn ≤ 30 phút: 0 bài làm dở bị mất; hệ thống tự lưu nháp sau mỗi câu trả lời và giữ 168 giờ, mất mạng thì khi quay lại làm tiếp đúng vị trí dừng (BR-M01-012); link và QR mời còn hiệu lực sau khôi phục. | Critical |
| NFR-AVAIL-007 | Sẵn sàng | Phục hồi sau sự cố | RTO ≤ 4 giờ, RPO ≤ 1 giờ; thử khôi phục ≥ 1 lần trước go-live, sau đó mỗi quý. Nếu chỉ sao lưu tự động hằng ngày như SEC-05 thì RPO = 24 giờ. Bản sao lưu được ghi đè theo chu kỳ chốt cùng Pháp chế; khi khôi phục không làm xuất hiện lại dữ liệu đã yêu cầu xóa. | High |
| NFR-AVAIL-008 | Sẵn sàng | Triển khai và hoàn tác không làm đứt phiên | Rollback ≤ 30 phút; nâng cấp không ngắt phiên làm bài đang chạy; migration dữ liệu hoàn tác được; không phát hành trong khung cao điểm. | High |
| NFR-AVAIL-009 | Sẵn sàng | Bảo trì có kế hoạch | Cửa sổ 23:00–05:00, mỗi lần ≤ 2 giờ; báo trước ≥ 48 giờ bằng banner trong ứng dụng và email; trang bảo trì tiếng Việt nêu giờ dự kiến quay lại. | Medium |
| NFR-AVAIL-010 | Sẵn sàng | Giám sát và minh bạch trạng thái | Phát hiện sự cố và cảnh báo ≤ 5 phút: email, Zalo hoặc Slack tới người trực; banner hoặc trang trạng thái khi có sự cố; báo cáo uptime hằng tháng trong giai đoạn bảo trì. | Medium |
| NFR-AVAIL-011 | Sẵn sàng | Trực và xử lý sự cố trong cao điểm | Có người trực trong khung cao điểm; sự cố nghiêm trọng: VD: Không làm được bài, mất dữ liệu: phản hồi ≤ 30 phút, khắc phục ≤ 4 giờ. | Medium |
| NFR-AVAIL-012 | Sẵn sàng | Dự phòng hạ tầng tại Việt Nam | MVP: một vùng, tự khởi động lại dịch vụ lỗi. Phase 2: ≥ 2 bản ứng dụng ở 2 vùng sẵn sàng, CSDL có bản sao, tự chuyển đổi ≤ 5 phút. Ưu tiên đặt hạ tầng và dữ liệu người dùng tại trung tâm dữ liệu trong nước; Pháp chế xác nhận yêu cầu lưu trữ trong nước theo Luật An ninh mạng 2025 trước khi chốt nhà cung cấp. | Medium |
| NFR-AVAIL-013 | Sẵn sàng | Tác vụ nền theo lịch không bị bỏ sót khi gián đoạn | Các tác vụ theo thời hạn gồm chốt kết quả tự động khi link hết hạn 14 ngày, xóa bản nháp sau 168 giờ, xóa dữ liệu theo yêu cầu trong tối đa 14 ngày và lưu trữ dữ liệu cuối năm học phải chạy bù ngay sau khi hệ thống khôi phục; không chốt hoặc xóa sớm hơn thời hạn quy định; mọi lần chạy bù được ghi nhật ký. | Medium |
| NFR-AVAIL-014 | Sẵn sàng | Sẵn sàng của luồng xác minh đăng ký và xác nhận của phụ huynh | Mã xác minh đăng ký có hiệu lực 90 giây và link xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ có hiệu lực 15 phút: email hoặc SMS gửi ngay khi bấm Đăng ký, quá hạn thì cho gửi lại, gửi lỗi thì báo lỗi và cho thử lại; giới hạn tối đa 5 yêu cầu gửi OTP mỗi phút mỗi IP; kiểm thử thời gian gửi–nhận của mã 90 giây và link 15 phút trước go-live. | High |
| NFR-AVAIL-015 | Sẵn sàng | Dữ liệu lõi sẵn sàng khi go-live | Bộ 31 tiêu chí và ngân hàng 3.100 câu hỏi cho 31 tiêu chí, 5 loại người đánh giá và 20 câu mỗi tiêu chí mỗi loại, từ đó lập 3 gói 35, 50, 75 câu cho HSSV tự đánh giá và 1 câu mỗi tiêu chí cho người được mời, danh mục nghề kèm ma trận yêu cầu năng lực, danh mục ngành và trường được nạp xong và kiểm tra đối chiếu ngẫu nhiên trước go-live; mục chưa có nguồn xác thực thì hiển thị Đang cập nhật, không để trống, không báo lỗi và không tự tạo dữ liệu giả định. | High |
| NFR-AVAIL-016 | Sẵn sàng | Thanh toán và đặt lịch khi dịch vụ ngoài gián đoạn (Phase 3) | Webhook thanh toán trả về trễ hoặc cổng thanh toán gián đoạn: không mất giao dịch, hệ thống đối soát lại trạng thái và mở tính năng cho người dùng đã thanh toán thành công, không để người dùng bị trừ tiền mà không được mở tính năng sau khi đối soát; lịch tư vấn 1:1 dùng mốc giờ GMT+7 để đường dẫn phòng họp không hết hạn sớm. | Low |
| NFR-COMP-001 | ## Tương thích | Trình duyệt máy tính | Chrome, Edge, Firefox, Safari và Cốc Cốc, hỗ trợ phiên bản hiện hành và 2 phiên bản liền trước (đề xuất, chốt với Tech Lead); mọi luồng chính chạy đủ chức năng; kiểm thử theo ma trận trình duyệt trước go-live. | High |
| NFR-COMP-002 | Tương thích | Trình duyệt di động | iOS Safari từ 15, Chrome và Samsung Internet trên Android từ 8; khi một phiên bản chiếm ≥ 3% lượt truy cập thực tế thì bổ sung vào danh sách hỗ trợ. | High |
| NFR-COMP-003 | Tương thích | Trình duyệt trong ứng dụng | Mở link mời trong Zalo, Messenger, Facebook, Gmail: toàn bộ luồng người được mời gồm mở link, đọc hướng dẫn, trả lời, nộp bài chạy được, không bị chặn popup hay mất tham số link. | Critical |
| NFR-COMP-004 | Tương thích | Không phụ thuộc cookie bên thứ ba | Luồng link mời và làm bài chạy được khi chặn cookie bên thứ ba, ở chế độ ẩn danh và trên Safari; nếu localStorage bị tắt thì tiến độ vẫn lưu ở máy chủ, không mất bài. | High |
| NFR-COMP-005 | Tương thích | Thiết bị và kích thước màn hình | Giao diện không vỡ từ 360×640 đến 1920×1080 và ở 1366×768 đối với máy tính cấu hình phổ thông ở trường; phóng to 200% không mất chữ, không phát sinh thanh cuộn ngang; xoay ngang, dọc không mất bài; chạy được trên điện thoại RAM 2 GB. | High |
| NFR-COMP-006 | Tương thích | Mã QR và link mời | QR dạng PNG ≥ 512×512 px, mức sửa lỗi ≥ M, quét được bằng camera iOS, Android và Zalo; link dán vào Zalo hoặc Messenger không bị cắt tham số; ảnh QR tải về dùng được khi gửi lại. | High |
| NFR-COMP-007 | Tương thích | Email thông báo | Hiển thị đúng trên Gmail cả trên web, app, Outlook và Apple Mail, kể cả chế độ tối; bề rộng ≤ 600px; nút kêu gọi hành động có link văn bản dự phòng; tiếng Việt có dấu không lỗi font; email giao dịch (mã xác minh, link xác nhận của phụ huynh) cấu hình SPF, DKIM, DMARC để hạn chế rơi vào hộp thư Rác. | Medium |
| NFR-COMP-008 | Tương thích | Tệp xuất và tệp nhập | PDF (Hồ sơ định hướng cá nhân, báo cáo quyết định cho gia đình) mở được trên Chrome, Edge, Safari, Adobe Reader, trình xem trên iOS và Android, nhúng font Unicode; nhập danh sách học sinh bằng tệp Excel theo mẫu của hệ thống: tệp sai định dạng hoặc trùng dữ liệu thì báo đỏ vị trí lỗi và không nhập, tiếng Việt có dấu không lỗi font; dữ liệu cá nhân xuất ra thành một tệp nén tải về được. | Medium |
| NFR-COMP-009 | Tương thích | Chuẩn dữ liệu và tiếng Việt | Lưu UTF-8, chuẩn hóa NFC để không lệch giữa tệp từ macOS và Windows; MVP hiển thị tiếng Việt; tìm kiếm nghề, ngành, trường không phân biệt dấu: VD: gõ “ky su” ra “kỹ sư”; số điện thoại chấp nhận 0xx và +84, lưu dạng E.164; ngày lưu ISO 8601, hiển thị dd/MM/yyyy, múi giờ GMT+7; ngân sách lưu kèm đơn vị tiền tệ và kỳ tính. | Medium |
| NFR-COMP-010 | Tương thích | Tương thích ngược của kết quả | Khi cập nhật bộ 31 tiêu chí, ngưỡng hoặc ngân hàng câu hỏi, kết quả cũ vẫn xem được và không tự đổi điểm; mỗi kết quả gắn mã phiên bản khung; so sánh giữa hai phiên bản khác nhau có cảnh báo; mỗi lần đổi tham số vận hành được lưu thành một phiên bản và chỉ áp dụng cho lần tính sau. | High |
| NFR-COMP-011 | Tương thích | Tương thích API và đăng nhập | Đăng nhập Google theo OAuth 2.0 và OpenID Connect; giao tiếp với dịch vụ ngoài qua REST API/JSON, webhook cho cổng thanh toán (Phase 3); API có phiên bản và tài liệu OpenAPI; thay đổi phá vỡ chỉ đưa vào phiên bản mới, báo trước ≥ 90 ngày. API cho bên ngoài và đồng bộ danh sách học sinh, giáo viên, lớp với hệ thống quản lý nhà trường làm sau MVP (Phase 2), có tài liệu ánh xạ dữ liệu và chỉ đồng bộ khi có đồng ý của phụ huynh. | Medium |
| NFR-COMP-012 | Tương thích | Mạng trường và cập nhật thời gian thực | Hệ thống chỉ cần HTTPS qua cổng chuẩn, không yêu cầu mở cổng riêng; khi mạng trường hoặc tường lửa chặn kết nối thời gian thực thì tiến độ đánh giá và thông báo tự chuyển sang tải lại định kỳ, không mất dữ liệu; có tài liệu danh sách tên miền nhà trường cần cho phép truy cập. | High |
| NFR-COMP-013 | Tương thích | Công cụ phân tích và trình chặn quảng cáo | SDK tracking và giám sát lỗi không làm lỗi hoặc chậm các luồng chính: khi SDK bị trình chặn quảng cáo chặn thì làm bài, nộp bài vẫn chạy bình thường; chỉ thu thập sự kiện ẩn danh và không chạy khi chưa có đồng ý của người dùng, đặc biệt học sinh dưới 16 tuổi. | Medium |
| NFR-COMP-014 | Tương thích | Công nghệ hỗ trợ và khả năng tiếp cận | Đáp ứng WCAG 2.1 mức AA: tương phản chữ nền tối thiểu 4.5:1 (3:1 với chữ cỡ lớn); điều hướng được hoàn toàn bằng bàn phím, kể cả biểu mẫu khảo sát và bản đồ Nghề–Ngành–Trường; tương thích trình đọc màn hình qua thẻ ARIA. | High |
| NFR-COMP-015 | Tương thích | Mã danh mục trường, ngành, nghề | Dữ liệu trường, ngành dùng mã trường, mã ngành và tổ hợp xét tuyển nhất quán với nguồn chính thức (Bộ GD&ĐT, đề án tuyển sinh) để giai đoạn sau đồng bộ qua API không phải đổi cấu trúc; mỗi mục lưu nguồn và ngày cập nhật; tệp biểu mẫu nạp dữ liệu hàng loạt ở MVP theo đúng cấu trúc danh mục. | Medium |
| NFR-COMP-016 | Tương thích | Thay thế nhà cung cấp dịch vụ ngoài | Dịch vụ Email, SMS/OTP, Cloud Storage, kiểm duyệt nội dung và AI kết nối qua lớp tích hợp riêng để đổi nhà cung cấp mà không đổi nghiệp vụ; có kịch bản kỹ thuật sẵn sàng ngắt kết nối và đổi nhà cung cấp khi có nguy cơ rò rỉ; phương án dùng dịch vụ ngoài hay tự xây được chốt ở giai đoạn thiết kế. | Medium |
| NFR-COMP-017 | Tương thích | Tích hợp giai đoạn sau (Phase 2–3) | LLM/NLP, nguồn tuyển dụng JD, cổng thanh toán (VNPAY, MoMo, ZaloPay) và nền tảng họp trực tuyến (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams) kết nối qua REST API hoặc Webhook; cổng thanh toán kiểm thử bằng môi trường Sandbox trước go-live; dữ liệu gửi AI chỉ gồm thuộc tính năng lực dạng số hoặc nội dung JD đã chuẩn hóa, không kèm họ tên, email, số điện thoại, trường lớp. | Low |
| NFR-FUNC-001 | ## Tính phù hợp chức năng | Độ chính xác của thuật toán tính điểm và trọng số đánh giá đa chiều 360 độ | 100% kết quả điểm năng lực tổng hợp và tỷ lệ trọng số của người đánh giá do hệ thống tự động tính toán phải khớp tuyệt đối với dữ liệu kiểm chứng thủ công trên tập một nghìn bộ hồ sơ mẫu. | Critical |
| NFR-FUNC-002 | Tính phù hợp chức năng | Cơ chế kiểm soát chất lượng và lọc dữ liệu khảo sát không hợp lệ | Hệ thống phải tự động chặn thành 100% các bài nộp khảo sát có hiện tượng bỏ trống ô bắt buộc, thời gian hoàn thành thấp hơn ngưỡng tối thiểu cho phép hoặc có các biểu hiện chấm điểm qua loa theo một hàng dọc. | High |
| NFR-FUNC-003 | Tính phù hợp chức năng | Khả năng tự động đối sánh và gợi ý danh mục nghề nghiệp | Hệ thống phải tự động truy xuất và hiển thị chính xác danh sách từ 4-5 nhóm nghề phù hợp nhất dựa trên kết quả ma trận năng lực, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các nghề chưa đạt ngưỡng điểm tương thích tối thiểu. | High |
| NFR-FUNC-004 | Tính phù hợp chức năng | Tính toàn vẹn của chuỗi dữ liệu liên kết định hướng | Quá trình chuyển giao dữ liệu từ phân hệ tra cứu danh mục sang phân hệ so sánh phương án tuyển sinh hoặc phân hệ thiết lập lộ trình phải bảo đảm không bị thất thoát, sai lệch mã định danh ngành, nghề hoặc trường học trên 10.000 giao dịch thử nghiệm liên tục. | Critical |
| NFR-FUNC-005 | Tính phù hợp chức năng | Cơ chế phân quyền và kiểm soát luồng tương tác theo vai trò người dùng | Hệ thống phải thực thi chính xác các giới hạn truy cập theo từng nhóm tác nhân, bảo đảm học sinh chỉ xem được điểm tổng hợp ẩn danh thay vì điểm chi tiết của cá nhân khác, và phụ huynh chỉ được xem báo cáo khi có sự đồng ý chia sẻ từ tài khoản của con. | Critical |
| NFR-FUNC-006 | Tính phù hợp chức năng | Độ chính xác của công cụ đối chiếu điều kiện tuyển sinh và tài chính | Bảng so sánh phương án xét tuyển phải tự động phân định chính xác giữa điều kiện bắt buộc và tiêu chí ưu tiên, bảo đảm các trường hợp không đạt ngưỡng điểm chuẩn hoặc vượt quá hạn mức ngân sách khai báo sẽ bị gắn nhãn cảnh báo phù hợp. | High |
| NFR-FUNC-007 | Tính phù hợp chức năng | Khả năng quản lý trạng thái và chốt kết quả tự động | Hệ thống phải tự động cập nhật chính xác các nhãn trạng thái từ tự đánh giá sang tạm thời và cuối cùng khi đủ điều kiện thời gian hoặc số lượng bài nộp, đồng thời khóa chặt dữ liệu ngay khi người học thực hiện thao tác chốt kết quả. | High |
| NFR-FUNC-008 | Tính phù hợp chức năng | Tính năng giám sát và cảnh báo chệch hướng lộ trình phát triển | Phân hệ quản lý lộ trình phải thực hiện quét dữ liệu tiến độ hằng ngày, tự động phát hiện và gửi thông báo cảnh báo đến người học khi các mốc công việc bị chậm tiến độ vượt quá mức giới hạn cho phép hoặc bỏ lỡ thời hạn cột mốc quan trọng. | Medium |
| NFR-FUNC-009 | Tính phù hợp chức năng | Cơ chế kiểm soát ngưỡng hiển thị báo cáo xu hướng định hướng lớp học | Hệ thống chỉ hiển thị báo cáo phân bố nguyện vọng nghề nghiệp và điểm trung bình năng lực của lớp khi có từ 5 học sinh trở lên hoàn thành bài tự đánh giá, tự động ẩn biểu đồ phân tích khi dưới năm học sinh để bảo đảm quyền riêng tư cá nhân. | High |
| NFR-FUNC-010 | Tính phù hợp chức năng | Cơ chế xác thực và gắn nhãn năng lực đã kiểm chứng trong hồ sơ năng lực | 100% kỹ năng mềm trích xuất từ kết quả đánh giá ở trạng thái Cuối cùng 360 độ phải được tự động gắn nhãn Đã xác thực 360 độ trong hồ sơ năng lực, tuyệt đối không gắn nhãn đối với các kết quả ở trạng thái Tự đánh giá hoặc Tạm thời. | High |
| NFR-MAINT-001 | ## Tính dễ bảo trì | Khả năng cấu hình tham số vận hành hệ thống qua trang quản trị mà không cần can thiệp mã nguồn | 100% các tham số cốt lõi gồm trọng số bản thân, bảng quy đổi điểm thấu hiểu, thời hạn đường dẫn và ngưỡng phân loại năng lực phải được cập nhật và áp dụng hiệu lực thành công qua giao diện quản trị trong thời gian dưới mười giây mà không cần khởi động lại máy chủ hoặc sửa đổi mã nguồn. | Critical |
| NFR-MAINT-002 | Tính dễ bảo trì | Khả năng quản lý, thêm mới và cập nhật danh mục nội dung hướng nghiệp trên trang quản trị | Đội ngũ vận hành nội dung phải có khả năng thêm mới, chỉnh sửa hoặc tạm ẩn các tiêu chí năng lực, câu hỏi khảo sát và danh mục nghề nghiệp trực tiếp trên giao diện quản trị mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu của các hồ sơ người dùng đã hoàn thành trước đó. | High |
| NFR-MAINT-003 | Tính dễ bảo trì | Thời gian trung bình khắc phục sự cố kỹ thuật hệ thống | Thời gian tính từ khi hệ thống ghi nhận cảnh báo lỗi mức độ nghiêm trọng hoặc cao cho đến khi đội ngũ kỹ thuật hoàn tất việc phân tích, vá lỗi và phát hành bản cập nhật lên môi trường vận hành thực tế không được vượt quá bốn giờ làm việc. | High |
| NFR-MAINT-004 | Tính dễ bảo trì | Mức độ kiểm thử tự động và bao phủ mã nguồn cho các phân hệ lõi | Toàn bộ mã nguồn phát triển cho các phân hệ tính toán lõi như đánh giá 360 độ, đối sánh nghề nghiệp và hỗ trợ ra quyết định phải duy trì tỷ lệ kiểm thử tự động đạt tối thiểu từ tám mươi lăm phần trăm trở lên trước mỗi kỳ phát hành phiên bản mới. | Medium |
| NFR-MAINT-005 | Tính dễ bảo trì | Khả năng ghi nhận và tra cứu nhật ký hệ thống phục vụ công tác bảo trì | Hệ thống phải tự động ghi nhận đầy đủ mọi thao tác quản trị, thay đổi cấu hình, tạo hoặc thu hồi đường dẫn vào cơ sở dữ liệu nhật ký tập trung, hỗ trợ quản trị viên tra cứu theo thời gian và tài khoản thực hiện để phục vụ công tác rà soát lỗi. | High |
| NFR-MAINT-006 | Tính dễ bảo trì | Kiến trúc phân tách phân hệ độc lập theo các giai đoạn phát triển | Cấu trúc mã nguồn và cơ sở dữ liệu phải được phân chia thành các phân hệ độc lập theo đúng phạm vi sản phẩm bàn giao, bảo đảm việc phát triển hoặc mở rộng các tính năng nâng cao ở giai đoạn sau không làm gián đoạn các phân hệ hiện hữu. | Medium |
| NFR-MAINT-007 | Tính dễ bảo trì | Quản lý phiên bản và đặc tả chuẩn hóa giao diện lập trình ứng dụng | 100% các giao diện lập trình ứng dụng nội bộ phải được định phiên bản rõ ràng và cung cấp đầy đủ tài liệu đặc tả kỹ thuật theo chuẩn OpenAPI, mọi thay đổi có tính tương thích ngược phải được thông báo trước tối thiểu chín mươi ngày. | Medium |
| NFR-PERF-01 | ## Hiệu năng vận hành | Tốc độ tải trang tĩnh và Caching | Màn hình Trang chủ, Giới thiệu và Đăng nhập phải tải hoàn tất trong ≤ 1.5 giây trên mạng 4G tiêu chuẩn. Điểm Google phải đạt ≥ 85/100 | Quan trọng |
| NFR-PERF-02 | Hiệu năng vận hành | Độ trễ phản hồi API cốt lõi | 95% các yêu cầu API cơ bản như chuyển câu hỏi test, lưu nháp bài làm, check-in mã lớp phải phản hồi trong ≤ 200ms. Tác vụ gợi ý khi tìm kiếm Ngành/Nghề phải phản hồi trong ≤ 100ms để đảm bảo trải nghiệm gõ phím mượt mà | Quan trọng |
| NFR-PERF-03 | Hiệu năng vận hành | Hiệu suất thuật toán tính điểm và đối sánh | Thuật toán tổng hợp điểm 360° với ma trận 31 tiêu chí x 5 góc nhìn và đối sánh % phù hợp với cơ sở dữ liệu hệ thống hàng ngàn Career JD phải xử lý xong và trả kết quả hiển thị trong ≤ 2 giây kể từ lúc bấm Chốt kết quả | Quan trọng |
| NFR-PERF-04 | Hiệu năng vận hành | Tốc độ nhập, xuất tài liệu lớn | Phân hệ Giáo viên import danh sách lớp Excel ~100 dòng xử lý xong trong ≤ 3 giây. Tác vụ đóng gói tải về Hồ sơ định hướng cá nhân PDF nhiều biểu đồ hoặc xuất bảng điểm của lớp không được quá ≤ 5 giây và tuyệt đối không báo lỗi | Cao |
| NFR-PERF-05 | Hiệu năng vận hành | Tối ưu dung lượng tải và Tài nguyên Client | Tổng dung lượng tải lần đầu của ứng dụng web phải ≤ 2MB để tiết kiệm data 3G/4G của học sinh. Ứng dụng khi chạy nền trên trình duyệt điện thoại không được chiếm quá 150MB RAM, đảm bảo chạy mượt trên các thiết bị di động cũ | Cao |
| NFR-PERF-06 | Hiệu năng vận hành | Hiệu suất Cơ sở dữ liệu | Tối ưu hóa truy vấn: Báo cáo không được có truy vấn nào mất quá 500ms. Không xảy ra hiện tượng tắc nghẽn khi hàng ngàn phụ huynh và bạn bè cùng lưu điểm đánh giá 360° trong cùng một thời điểm | Quan trọng |
| NFR-PERF-07 | Hiệu năng vận hành | Quản lý hàng đợi tin nhắn và Email | Việc gửi Email,SMS tự động Báo cáo đánh giá, Cảnh báo chệch hướng lộ trình phải được đưa vào. Khả năng đẩy tối thiểu 500 email/phút mà không làm treo hay ảnh hưởng đến luồng đăng nhập, làm bài của người dùng đang trực tuyến | Cao |
| NFR-PERF-08 | Hiệu năng vận hành | Tốc độ tải màn hình động và đồ thị phức tạp | Các màn hình chứa Biểu đồ Radar 360°, Bản đồ Nghề – Ngành – Trường phải được render hoàn toàn trong ≤ 3 giây. Biểu đồ không bị giật lag khi người dùng phóng to, thu nhỏ hoặc bật,tắt các lớp dữ liệu | Quan trọng |
| NFR-PORT-01 | ## Tính di động | Thích ứng đa độ phân giải | Giao diện phải hoàn toàn linh hoạt Fluid, hiển thị không vỡ khối, không bị che khuất nút bấm trên mọi kích thước màn hình: từ Mobile nhỏ chiều ngang 320px, Tablet 768px đến Desktop Màn hình trường học 1920px. Hỗ trợ xoay ngang,dọc thiết bị di động mà không làm khởi động lại phiên làm bài test | Quan trọng |
| NFR-PORT-02 | Tính di động | Vận hành trơn tru trên Trình duyệt | Toàn bộ luồng đánh giá 360° quét mã QR, mở link, tick chọn 1-5, nộp bài phải chạy chính xác 100% chức năng ngay bên trong trình duyệt nội bộ của Zalo, Facebook Messenger, TikTok và Gmail app môi trường người dùng thường xuyên bấm link nhất mà không bắt buộc mở ra Safari, Chrome ngoài | Quan trọng |
| NFR-PORT-03 | Tính di động | Tương thích Hệ điều hành và Trình duyệt | Hoạt động không có lỗi hiển thị trên iOS và Android. Tương thích hoàn toàn với các trình duyệt phổ biến cập nhật trong 2 năm gần nhất: Chrome, Safari,, Cốc Cốc | Quan trọng |
| NFR-PORT-04 | Tính di động | Bền bỉ với kết nối mạng chập chờn | Áp dụng công nghệ Local Storage cho bài Test 75 câu của học sinh và Bảng lưới chấm điểm của giáo viên. Nếu mạng chập chờn hoặc rớt mạng khi đang làm dở, dữ liệu tự động lưu tại máy Local. Khi có mạng lại, hệ thống đồng bộ ngầm lên Server mà không làm mất bài hoặc báo lỗi văng ứng dụng | Quan trọng |
| NFR-PORT-05 | Tính di động | Khả năng chuyển đổi môi trường cấu hình động | Toàn bộ các tham số môi trường URL kết nối DB, API Key tích hợp Zalo,Email, cấu hình thuật toán phải được tách biệt hoàn toàn khỏi mã nguồn. Có thể dễ dàng đổi cấu hình từ môi trường Kiểm thử sang Vận hành mà không cần biên dịch lại Code | Cao |
| NFR-PORT-06 | Tính di động | Đóng gói mã nguồn và Di dời hạ tầng | Toàn bộ hệ thống Frontend, Backend, Background phải được đóng gói theo chuẩn Container . Hệ thống có khả năng triển khai hoặc di dời toàn bộ sang một nhà cung cấp đám mây khác | Cao |
| NFR-PORT-07 | Tính di động | Tính di động của Dữ liệu Người dùng | Tuân thủ quyền di động dữ liệu: Người dùng (Học sinh,Giáo viên) có quyền xuất kho dữ liệu của mình ra định dạng phổ quát, cấu trúc mở như JSON hoặc PDF chỉ bằng 1 nút bấm để đem sang lưu trữ tại máy cá nhân hoặc chuyển đổi nền tảng | Trung bình |
| NFR-REL-001 | ## Độ tin cậy | Thời gian hoạt động trung bình giữa các lần gặp sự cố của toàn hệ thống. | Hệ thống vận hành liên tục tối thiểu 720 giờ (30 ngày) không xảy ra sự cố mức độ nghiêm trọng làm ngắt kết nối hoặc mất dữ liệu. | Quan trọng |
| NFR-REL-002 | Độ tin cậy | Thời gian phục hồi trung bình sau sự cố hệ thống. | MTTR không quá 30 phút đối với sự cố mức độ nghiêm trọng và không quá 120 phút đối với sự cố mức độ cao. | Quan trọng |
| NFR-REL-003 | Độ tin cậy | Tỷ lệ thất bại giao dịch khi học sinh và phụ huynh nộp bài đánh giá | Tỷ lệ thất bại khi người dùng nộp bài tự đánh giá hoặc bài đánh giá 360 độ không vượt quá 0,01%. | Quan trọng |
| NFR-REL-004 | Độ tin cậy | Độ chính xác thuật toán tính toán ma trận 360 độ và gợi ý tương thích nghề nghiệp. | Tỷ lệ sai số trong thuật toán tính điểm thấu hiểu và tỷ lệ phần trăm phù hợp nghề nghiệp bằng 0%. | Quan trọng |
| NFR-REL-005 | Độ tin cậy | Mục tiêu điểm phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố thảm họa | RPO không quá 60 giây. Lượng dữ liệu bài đánh giá hoặc lộ trình bị mất khi sự cố xảy ra không quá 60 giây giao dịch gần nhất. | Cao |
| NFR-REL-006 | Độ tin cậy | Mục tiêu thời gian khôi phục dịch vụ sau thảm họa | RTO không quá 15 phút. Hệ thống tự động chuyển sang máy chủ dự phòng và khôi phục hoàn toàn dịch vụ trong vòng 15 phút. | Cao |
| NFR-REL-007 | Độ tin cậy | Bảo toàn tiến độ khi gián đoạn mạng | Mất mạng đột ngột tự lưu tại Local Storage; đồng bộ ngầm khi có mạng lại. Bản nháp trên server giữ đúng 168 giờ (7 ngày). | Quan trọng |
| NFR-SCA-001 | ## Khả năng mở rộng quy mô | Năng lực phục vụ người dùng truy cập đồng thời ở điều kiện vận hành tiêu chuẩn. | Hệ thống duy trì hiệu năng mượt mà khi phục vụ tối thiểu 50.000 người dùng truy cập đồng thời trên toàn hệ thống. | Quan trọng |
| NFR-SCA-002 | Khả năng mở rộng quy mô | Khả năng chịu tải đỉnh trong các đợt khảo sát học đường tập trung hoặc kỳ tuyển sinh cao điểm. | Hạ tầng tự động mở rộng chịu tải tối thiểu 200.000 người dùng truy cập đồng thời trong các đợt khảo sát tập trung của nhà trường hoặc kỳ tuyển sinh. | Quan trọng |
| NFR-SCA-003 | Khả năng mở rộng quy mô | Tốc độ tự động giãn nở hạ tầng máy chủ khi tải tăng cao | Cụm máy chủ tự động khởi tạo và bổ sung tài nguyên mới trong vòng không quá 120 giây khi mức sử dụng CPU hoặc RAM đạt từ 70% trở lên. | Cao |
| NFR-SCA-004 | Khả năng mở rộng quy mô | Dung lượng quản lý tài khoản người dùng và lưu trữ hồ sơ đánh giá dài hạn. | Cơ sở dữ liệu sẵn sàng lưu trữ và truy vấn mượt mà tối thiểu 2.000.000 tài khoản người dùng và 10.000.000 hồ sơ đánh giá 360 độ trong 5 năm đầu. | Quan trọng |
| NFR-SCA-005 | Khả năng mở rộng quy mô | Mở rộng dung lượng lưu trữ và tốc độ tìm kiếm trên tập dữ liệu mô tả công việc và tuyển sinh. | Hệ thống có khả năng lưu trữ, bóc tách và tìm kiếm mượt mà trên tập dữ liệu tối thiểu 500.000 bản mô tả công việc và 10.000 chương trình đào tạo. | Cao |
| NFR-SCA-006 | Khả năng mở rộng quy mô | Tốc độ khởi tạo môi trường dữ liệu cho nhà trường đối tác mới. | Khả năng tự động khởi tạo môi trường, phân quyền và nhập dữ liệu ban đầu cho 500 trường học mới cùng 100.000 học sinh đồng thời trong không quá 4 giờ làm việc. | Cao |
| NFR-SEC-001 | ## Bảo mật | Mọi chức năng và dữ liệu không công khai phải được kiểm soát truy cập theo tài khoản và vai trò được cấp quyền. Các vai trò không được phép không được truy cập hoặc thao tác dữ liệu. | 100% ca kiểm thử quyền truy cập đối với các chức năng/dữ liệu được xác định là cần phân quyền phải cho kết quả đúng; không có trường hợp người dùng không có quyền đọc, sửa, xóa hoặc xuất dữ liệu nhưng vẫn thực hiện thành công. | Quan trọng |
| NFR-SEC-002 | Bảo mật | Dữ liệu cá nhân và dữ liệu đánh giá nhạy cảm phải được bảo vệ trong quá trình truyền và lưu trữ; mật khẩu không được lưu dưới dạng có thể đọc trực tiếp. | 100% kết nối sử dụng HTTPS với TLS 1.2 trở lên, bật HSTS và đạt hạng tối thiểu A trên các công cụ quét. 100% dữ liệu cá nhân và đánh giá 360° trong cơ sở dữ liệu được mã hóa (AES-256 hoặc tương đương). 0 mật khẩu đọc được trực tiếp trong kho dữ liệu (sử dụng Argon 2id, bcrypt, hoặc scrypt). | Quan trọng |
| NFR-SEC-003 | Bảo mật | Việc truy cập, thay đổi, xuất hoặc xóa dữ liệu cá nhân và dữ liệu đánh giá 360° phải được giới hạn theo quyền được cấp. | Không có chức năng nào hiển thị điểm riêng của từng người đánh giá (chỉ trả kết quả tổng hợp). Không hiển thị báo cáo lớp nếu nhóm có dưới 5 học sinh. Mã trong đường dẫn đánh giá phải ≥ 128 bit ngẫu nhiên; khi hết hạn (mặc định 14 ngày) hoặc bị thu hồi, 100% truy cập sau ≤ 60 giây phải bị từ chối. | Quan trọng |
| NFR-SEC-004 | Bảo mật | Các thao tác quan trọng liên quan đến xác thực, phân quyền, truy cập/xuất/xóa dữ liệu nhạy cảm và các sự kiện bảo mật phải có nhật ký để truy vết. | 100% sự kiện bắt buộc có bản ghi ghi nhận tài khoản, IP, thao tác, thời điểm và kết quả. Kiểm thử mẫu ≥ 30 sự kiện phải truy ngược được 100% người và thời điểm thực hiện. Nhật ký lưu vĩnh viễn, không chứa mật khẩu/mã phiên và không tài khoản nghiệp vụ nào sửa/xóa được. | Cao |
| NFR-SEC-005 | Bảo mật | Trước khi nghiệm thu/phát hành, hệ thống phải được kiểm tra các lỗ hổng bảo mật thuộc phạm vi kiểm thử. | Kiểm thử theo OWASP ASVS cấp 2. Không còn lỗ hổng mức Nghiêm trọng (CVSS ≥ 9,0) hoặc Cao (CVSS 7,0–8,9) chưa được xử lý tại thời điểm nghiệm thu. Lỗ hổng phát sinh sau phát hành phải xử lý theo SLA quy định (15-90 ngày tùy mức độ). | Quan trọng |
| NFR-SEC-006 | Bảo mật | Hệ thống phải hạn chế nguy cơ sử dụng trái phép tài khoản và phiên đăng nhập. | Mật khẩu 8 ký tự (chữ hoa, số, ký tự đặc biệt); khóa 15 phút sau 5 lần nhập sai; OTP hiệu lực 90 giây; phiên 24 giờ; MFA cho Admin. | Quan trọng |
| NFR-SEC-007 | Bảo mật | Cơ chế xác nhận đồng ý của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp qua Email/SMS/OTP. | Học sinh < 16 tuổi bắt buộc có cha mẹ xác nhận (link 15 phút) mới mở tính năng 360° & chia sẻ. Cấm nhắn 1:1 hoặc kết nối với Người hướng dẫn trong cộng đồng. | Quan trọng |
| NFR-SEC-008 | Bảo mật | Quy định xử lý dữ liệu cá nhân, quyền xuất/xóa dữ liệu và vị trí đặt máy chủ. | Máy chủ lưu trữ dữ liệu đặt tại Việt Nam. Xử lý yêu cầu xuất dữ liệu hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của người dùng trong thời hạn tối đa 14 ngày. | Quan trọng |
| NFR-USAB-001 | ## Dễ sử dụng | Người dùng mới phải có thể hiểu và thực hiện được các thao tác cơ bản của các luồng chính mà không cần đào tạo dài. | Ít nhất 90% người dùng thử thuộc nhóm người dùng mục tiêu hoàn thành được tối thiểu 4/5 nhiệm vụ chính được giao trong lần sử dụng đầu tiên, không cần người hướng dẫn thao tác trực tiếp. | Cao |
| NFR-USAB-002 | Dễ sử dụng | Các luồng cốt lõi phải hoàn thành xuyên suốt bao gồm các bước đánh giá, xem hồ sơ/kết quả, xem gợi ý nghề nghiệp và lập/xem lộ trình theo phạm vi chức năng. | Ít nhất 95% lượt kiểm thử hợp lệ hoàn thành thành công luồng nghiệp vụ chính; các lỗi làm người dùng không thể tiếp tục luồng phải bằng 0 tại thời điểm nghiệm thu. 100% khách nộp bài không cần đăng ký/OTP và ≥ 90% hoàn thành nộp bài trong ≤ 10 phút. | Cao |
| NFR-USAB-003 | Dễ sử dụng | Giao diện sử dụng tiếng Việt thống nhất; tên gọi, nút thao tác, thông báo lỗi, trạng thái và hướng dẫn phải nhất quán trong cùng một nghiệp vụ. | 100% tiếng Việt chuẩn; 0 lỗi thuật ngữ; API cơ bản 200ms, tính 360° 2s, render Radar & Bản đồ Nghề – Ngành – Trường 3s. | Cao |
| NFR-USAB-004 | Dễ sử dụng | Đáp ứng đa màn hình và vận hành mượt trong trình duyệt nội bộ MXH. | Responsive từ 320px đến 1920px; 100% luồng quét QR/mở link làm bài 360° chạy trơn tru trong trình duyệt nội bộ của Zalo, Messenger, TikTok, Gmail App. | Cao |
| NFR-USAB-005 | Dễ sử dụng | Đảm bảo tương thích cho người dùng khuyết tật hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ. | Hỗ trợ phóng to chữ 200% không mất khối hay phát sinh thanh cuộn ngang; 100% tiêu chí thuộc phạm vi luồng chính đáp ứng chuẩn WCAG 2.1 AA. | Cao |
| NFR-CERT-001 | ## Chứng nhận | Thẩm định độ tin cậy khoa học của Bộ 31 tiêu chí năng lực (G1–G7) và ma trận trọng số 360°. | Khung 31 tiêu chí & thuật toán trọng số 360° được Hội đồng Chuyên gia Hướng nghiệp nghiệm thu bằng văn bản (độ tin cậy Cronbach's alpha 0.70). | Cao |
| NFR-CERT-002 | Chứng nhận | Hồ sơ kiểm thử nghiệm thu UAT và ma trận truy vết yêu cầu (Traceability). | 100% điều khoản/tiêu chí thuộc phạm vi bắt buộc (Must have) phải đạt trạng thái Pass và có bằng chứng kiểm thử kèm theo trước khi ký biên bản nghiệm thu UAT. | Cao |
| NFR-CERT-003 | Chứng nhận – Hạ tầng và công bố | Đảm bảo hạ tầng an toàn theo chuẩn và không công bố sai lệch về chứng nhận. | 100% nhà cung cấp hạ tầng/lưu trữ có chứng chỉ ISO/IEC 27001 (hoặc SOC 2 Type II) còn hiệu lực. 0 nội dung giới thiệu dùng cụm từ “được chứng nhận” khi chưa có chứng chỉ chính thức từ tổ chức độc lập. | Cao |

# 10. Xây dựng lõi hệ thống - Rule (Core system rules):

## 10.1. Mục đích và nguyên tắc chung:

Mục này đặc tả bộ quy tắc lõi của Vibe Mapping, gồm các quy tắc biến câu trả lời của học sinh, sinh viên và người đánh giá thành điểm tiêu chí, điểm nhóm năng lực, mức phù hợp nghề, khoảng thiếu năng lực và thứ hạng gợi ý nghề. Nguồn chuẩn của mục này là file Ma trận 360 độ, gồm các sheet Ma trận, Thang đo, Ngân hàng câu hỏi, Giải thích Rule và các sheet R14 đến R21. Khi nội dung ở các mục khác của BRD khác với mục này thì áp dụng mục này và điều chỉnh các mục kia cho khớp.

Các rule được đánh mã R01 đến R21 để đồng bộ giữa BRD, SRS và Ma trận 360 độ. Mọi ngưỡng, tỷ trọng và thời hạn nêu trong mục này được lấy từ sổ tham số P01 đến P45 ở mục 10.10; hệ thống không ghi cứng các giá trị đó trong mã nguồn.

Năm nguyên tắc chung áp dụng cho toàn bộ chuỗi tính toán. Thứ nhất, lựa chọn Không đủ cơ sở là thiếu dữ liệu chứ không phải điểm thấp: hệ thống ghi giá trị rỗng NULL và loại khỏi cả tử số lẫn mẫu số ở mọi bước từ R02 đến R08, không quy về 0 điểm và không gán điểm phạt 40%; ngưỡng 40% chỉ dùng để cảnh báo. Thứ hai, tiêu chí không có điểm hợp lệ thì để trống điểm tiêu chí và không tính độ đáp ứng, khoảng thiếu hay mức ưu tiên cải thiện. Thứ ba, kết quả đã chốt không bị ghi đè và không bị giảm trọng số theo thời gian; hết hiệu lực thì cảnh báo hoặc yêu cầu đánh giá lại. Thứ tư, thay đổi tham số, khung tiêu chí, ngân hàng câu hỏi hay ma trận nghề chỉ áp dụng cho lần tính sau, mỗi thay đổi tạo phiên bản mới và được ghi nhật ký. Thứ năm, Career Fit là mức khớp giữa hồ sơ hiện tại và chuẩn nghề đang dùng, mang tính tham khảo, không bảo đảm việc làm, tuyển sinh, thu nhập hay mức hài lòng nghề nghiệp, và luôn kèm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm theo BR-001.

## 10.2. Tổng quan chuỗi tính toán:

Chuỗi tính toán gồm năm giai đoạn nối tiếp nhau. Đầu ra của giai đoạn trước là đầu vào của giai đoạn sau, còn nhóm rule quản trị hệ thống kiểm soát chất lượng, tham số, hiệu lực, phiên bản và quyền xem dữ liệu cho cả năm giai đoạn. Một Dimension là một tiêu chí năng lực; bộ tiêu chí gồm 31 Dimension thuộc 7 nhóm G1 đến G7.

| Giai đoạn | Nội dung | Rule | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Từ câu trả lời thô đến điểm của một người đánh giá | R01, R02, R02B | Điểm câu hỏi QS; điểm tiêu chí của từng bài RS; điểm đại diện từng nhóm người đánh giá |
| 2 | Gộp nhiều nguồn đánh giá thành điểm của một tiêu chí | R03, R09, R10, R11, R12 | Dimension Score; độ phủ Coverage; độ tin cậy Confidence; điều kiện chốt kết quả |
| 3 | Gộp các tiêu chí thành điểm của một nhóm năng lực | R04, R05, R13 | Group Score của 7 nhóm G1 đến G7 |
| 4 | So sánh điểm của người học với yêu cầu nghề | R06, R07, quy tắc Priority | Độ đáp ứng Fit, khoảng thiếu Gap, mức ưu tiên cải thiện theo từng tiêu chí |
| 5 | Tổng hợp mức phù hợp nghề và gợi ý nghề | R08, R19, R20 | Career Fit, Top 5 nghề, bảng giải thích % phù hợp |
| Quản trị | Kiểm soát chất lượng bài chấm, tham số, dữ liệu nghề, hiệu lực, phiên bản và phân quyền | R14, R15, R16, R17, R18, R21 | Chỉ số tin cậy, sổ tham số, dữ liệu nghề chuẩn, trạng thái hiệu lực, mã phiên bản, bảng phân quyền |

Bảy nhóm tiêu chí gồm G1 Tính cách cá nhân với 4 tiêu chí D1.1 đến D1.4; G2 Tư duy và Năng lực học tập với 5 tiêu chí D2.1 đến D2.5; G3 Giao tiếp và Xã hội với 4 tiêu chí D3.1 đến D3.4; G4 Thái độ và Tinh thần làm việc với 4 tiêu chí D4.1 đến D4.4; G5 Lãnh đạo và Tổ chức với 4 tiêu chí D5.1 đến D5.4; G6 Sở thích cá nhân tương thích giá trị nghề nghiệp theo Holland RIASEC với 6 tiêu chí D6.1 đến D6.6; G7 Động lực với 4 tiêu chí D7.1 đến D7.4. Nhóm G1 đến G5 gồm 21 tiêu chí năng lực, nhóm G6 gồm 6 tiêu chí sở thích và nhóm G7 gồm 4 tiêu chí động lực.

Bảng dưới đây tổng hợp các công thức lõi; điều kiện và ngoại lệ đầy đủ của từng rule được nêu ở các mục 10.3 đến 10.8.

| Rule | Công thức | Điều kiện áp dụng |
| --- | --- | --- |
| R01 | QS bằng điểm quy đổi từ 1 đến 5 của lựa chọn; QS bằng NULL khi chọn Không đủ cơ sở | Theo bảng quy đổi riêng của từng câu hỏi |
| R02 | RS = Σ QS_i ÷ n_valid | n_valid là số câu có QS khác NULL; n_valid bằng 0 thì RS bằng NULL |
| R02B | RS_nhóm = Σ RS_i × TH_i ÷ Σ TH_i | Chỉ các bài Đã chấp nhận có RS khác NULL trong cùng nhóm; hiển thị điểm riêng khi nhóm có từ P26 bài |
| R03 | Dimension Score = Σ RS_i × W_i ÷ Σ W_i hợp lệ | W của Bản thân là P03; W của bài ngoài là TH_i ÷ Σ TH × (100% − P03) |
| R10 | Coverage = n_valid ÷ n_expected | n_expected là số người đánh giá cốt lõi được phân công cho tiêu chí |
| R11 | High khi Coverage từ 80%; Medium từ 60% đến dưới 80%; Low dưới 60% | Ngưỡng P37, P38; cảnh báo thiếu dữ liệu khi Không đủ cơ sở vượt P14 |
| R04 | Group Score = Σ Dimension Score × Dimension Weight ÷ Σ Dimension Weight | Dimension Weight bằng 1 chia số tiêu chí của nhóm; chỉ cộng tiêu chí có điểm; trọng số bằng nhau là giả định |
| R06 | Fit = MIN (User Score ÷ Required Score ; 1) | Áp dụng cho G1 đến G5 và G7; thiếu dữ liệu thì để trống |
| R07 | Gap = MAX (Required Score − User Score ; 0) | Cùng cặp số với R06; không có số âm |
| R08 | Career Fit = P32 × Khớp G1 đến G5 + P33 × Khớp G6 + P34 × Khớp G7 | Tỷ trọng 40%, 30%, 30%; thiếu thành phần thì bỏ thành phần đó và chia lại trọng số |
| R14 | Chỉ số tin cậy = (T + D + A) ÷ 3 | Chỉ tạo cờ chất lượng cho bài chấm, không đổi điểm hay trọng số |

## 10.3. Giai đoạn 1: Từ câu trả lời thô đến điểm của một người đánh giá:

### R01 – Question Score: Chấm điểm từng câu hỏi

Mục đích: chuyển câu trả lời dạng chữ của người đánh giá thành điểm từ 1 đến 5 để tính toán được. Mỗi câu hỏi trong Ngân hàng câu hỏi có bảng quy đổi riêng từ lựa chọn sang thang 1 đến 5, được định nghĩa ở sheet Thang đo. Hệ thống lưu nguyên văn lựa chọn gốc để đối soát và đồng thời lưu điểm quy đổi QS của câu hỏi đó.

Ngoại lệ: khi người đánh giá chọn Không đủ cơ sở, hệ thống ghi QS bằng NULL, bật cờ is_NA và tuyệt đối không gán điểm số.

Dữ liệu cần lưu: với mỗi câu trả lời, hệ thống lưu mã câu hỏi, lựa chọn gốc, điểm QS hoặc NULL, thời điểm bắt đầu và nộp bài, thời gian làm bài thực tế, mã đợt đánh giá, mã phiên bản khung tiêu chí và ngân hàng câu hỏi. Thời gian làm bài thực tế là đầu vào của chỉ số tin cậy R14.

Quy mô ngân hàng câu hỏi: 3.100 câu hỏi, gồm 31 tiêu chí nhân 5 nhóm người đánh giá là 155 tổ hợp, mỗi tổ hợp đúng 20 câu. Số câu hiển thị cho mỗi tiêu chí trong một bài phụ thuộc loại bài: HSSV tự đánh giá theo gói 35, 50 hoặc 75 câu đã chọn; người được mời trả lời 1 câu cho mỗi tiêu chí theo tham số P07; giáo viên dùng bảng lưới rút gọn. Số câu của mỗi tiêu chí được đọc động theo phiên bản ngân hàng câu hỏi CH, không ghi cứng trong mã nguồn.

### R02 – Rater Score: Điểm của một người chấm cho một tiêu chí

Mục đích: gộp các câu trả lời của cùng một người đánh giá trong cùng một tiêu chí thành một điểm đại diện, gọi là Rater Score RS.

Công thức: RS = Σ QS_i ÷ n_valid, trong đó QS_i là điểm quy đổi của câu thứ i và n_valid là số câu có QS khác NULL. Hệ thống dùng trung bình cộng đơn thuần, không loại điểm cao nhất và thấp nhất, vì mỗi tiêu chí trong một bài chỉ có số ít câu nên việc cắt biên làm mất tính đại diện của dữ liệu. Khi n_valid bằng 1 thì RS bằng đúng điểm câu đó.

Ngoại lệ: khi n_valid bằng 0, tức mọi câu của tiêu chí đều chọn Không đủ cơ sở, RS bằng NULL và bài đó bị loại khỏi tiêu chí này ở R02B và R03; hệ thống không gán 0 điểm.

Hiển thị: RS tính theo thang 1 đến 5. Chỉ khi hiển thị lên giao diện báo cáo, hệ thống mới quy đổi sang tỷ lệ phần trăm bằng điểm chia 5 nhân 100. Chỉ bài ở trạng thái Đã chấp nhận mới đi tiếp vào R02B và R03.

### R02B – Group Rater Score: Điểm đại diện của từng nhóm người đánh giá

Mục đích: gộp điểm của các bài trong cùng một nhóm người đánh giá thành một điểm đại diện cho nhóm, gọi là RS_nhóm. Điểm này phục vụ hai việc: hiển thị điểm theo nhóm khi nhóm có từ hai bài trở lên theo BR-002, và làm mốc đối chiếu với điểm tự đánh giá để cảnh báo lệch góc nhìn theo BR-016.

Điểm thấu hiểu: ngay khi nộp bài, người được mời trả lời ba câu hỏi ngữ cảnh gồm thời gian quen biết, tần suất tiếp xúc và độ sâu quan sát thực tế. Mỗi câu được quy đổi từ 1 đến 4 điểm theo bảng quy đổi P01, nên điểm thấu hiểu TH của một bài nằm trong khoảng từ 3 đến 12 và được lưu cứng vào bản ghi bài nộp. Mọi mức quy đổi trong bảng P01 bắt buộc lớn hơn 0; quản trị viên không được lưu bảng quy đổi có mức bằng hoặc nhỏ hơn 0. Câu mở đầu về mối quan hệ cụ thể không tính điểm, chỉ dùng để định danh nhóm và hiển thị trên màn hình duyệt bài.

Công thức: tỷ phần của bài i bằng TH_i chia tổng TH của các bài hợp lệ trong nhóm; RS_nhóm tại tiêu chí d bằng Σ RS_i × TH_i chia Σ TH_i. Chỉ các bài Đã chấp nhận và có RS khác NULL tại tiêu chí d được đưa vào tử số và mẫu số.

Điều kiện hiển thị: nhóm có từ P26 bài, hiện là 2 bài, Đã chấp nhận trở lên mới hiển thị điểm riêng. Nhóm chỉ có 1 bài được gộp vào cụm Người khác và điểm cụm Người khác tính bằng cùng công thức. Nếu sau khi gộp, cụm Người khác vẫn chỉ có 1 bài thì hệ thống ẩn dòng điểm theo nhóm và chỉ hiển thị điểm tổng hợp 360 độ. Khi một học sinh được từ hai giáo viên trở lên chấm, qua bảng lưới hoặc qua đường dẫn mời, các bản ghi cùng điểm thấu hiểu của từng giáo viên được gộp theo công thức này để ra điểm đại diện nhóm Giáo viên.

Phạm vi dùng: ở bản MVP, RS_nhóm chỉ dùng để hiển thị theo nhóm và so sánh với điểm tự đánh giá, không thay đổi điểm tổng hợp R03. Ở các Phase sau, RS_nhóm sẽ nối vào ma trận trọng số theo vai trò của R03.

Điểm hiểu biết bổ sung S: bên cạnh TH, mỗi bài đánh giá của người được mời có thêm một điểm S theo thang 100, phản ánh mức hiểu biết thực chất của người đó về học sinh. Hệ thống chấm S từ phần trả lời câu hỏi mở bằng công thức riêng, dựa trên ba chỉ số: EA (độ chính xác thấu cảm, thang 0 đến 2, so câu trả lời của người đánh giá với câu trả lời của chính học sinh), SOLO (mức độ sâu của câu trả lời, thang 1 đến 5) và Carkhuff (mức độ thấu cảm, thang 1 đến 5, chỉ áp dụng cho Phụ huynh, Giáo viên và Người hướng dẫn). Mỗi chỉ số được quy về phần trăm, ký hiệu EA%, SOLO% và Carkhuff%, rồi S được tính theo nhóm người đánh giá: Phụ huynh S = 0,5 × EA% + 0,25 × SOLO% + 0,25 × Carkhuff%; Bạn bè S = 0,7 × EA% + 0,3 × SOLO%; Giáo viên S = 0,4 × EA% + 0,4 × SOLO% + 0,2 × Carkhuff%; Người hướng dẫn S = 0,35 × EA% + 0,35 × SOLO% + 0,3 × Carkhuff%.

Câu hỏi mở: ngoài bộ câu hỏi chấm điểm từ 1 đến 5, mỗi người đánh giá trả lời thêm 1 câu hỏi mở cho mỗi khía cạnh gồm sở thích và thiên hướng, năng lực và điểm mạnh, giá trị và động lực, điểm mù và rào cản. Phụ huynh, Giáo viên và Người hướng dẫn trả lời thêm 1 câu hỏi Carkhuff.

Trọng số của người đánh giá: TH và S đều được quy về thang 0 đến 100%, trong đó TH% = (TH − 3) ÷ 9 × 100. Trọng số của mỗi người đánh giá tỷ lệ với TH% × S và được chuẩn hóa để tổng trọng số của các người đánh giá bằng 100%. Mỗi người đánh giá có một trọng số riêng, kể cả khi cùng thuộc một nhóm. Hệ thống không còn dùng tỷ trọng cố định theo nhóm 30/20/25/25.

Nhãn mức thấu hiểu hiển thị trên màn hình duyệt bài được quy định như sau.

| Khoảng tổng điểm | Nhãn hiển thị | Cách hệ thống xử lý |
| --- | --- | --- |
| Từ 3 đến 5 điểm | Thấu hiểu thấp, cần cân nhắc | Vẫn cho nộp bài, gắn nhãn cảnh báo nhẹ để HSSV cân nhắc trước khi chấp nhận; tỷ trọng đóng góp rất nhỏ |
| Từ 6 đến 8 điểm | Khá hiểu | Hiển thị bình thường, tỷ trọng theo đúng số điểm đạt được |
| Từ 9 đến 10 điểm | Hiểu rõ | Có tỷ trọng đóng góp cao trong nhóm người đánh giá |
| Từ 11 đến 12 điểm | Rất thấu hiểu | Có sức nặng lớn nhất khi gộp điểm nhóm và tổng hợp kết quả 360 độ |

## 10.4. Giai đoạn 2: Gộp nhiều nguồn đánh giá thành điểm của một tiêu chí:

### R03 – Dimension Score: Điểm tiêu chí tổng hợp từ nhiều nguồn

Mục đích: gộp điểm của người tự đánh giá và các bài đánh giá ngoài thành một điểm duy nhất cho mỗi tiêu chí, gọi là Dimension Score.

Công thức: Dimension Score = Σ RS_i × W_i chia Σ W_i của các nguồn hợp lệ. Trọng số của Bản thân là P03, hiện là 50%. Trọng số của mỗi bài đánh giá ngoài bằng TH của bài chia tổng TH các bài hợp lệ được chấp nhận, nhân với 100% trừ P03. Quản trị viên chỉ đặt P03 và bảng quy đổi điểm thấu hiểu P01; trọng số của từng bài do hệ thống tự tính, không nhập tay theo từng vai trò.

Quy tắc: tại mỗi tiêu chí, chỉ các bài Đã chấp nhận và có RS khác NULL mới được đưa vào tử số và mẫu số. Trọng số được chuẩn hóa lại để tổng trọng số của các nguồn hợp lệ tại tiêu chí luôn bằng 100%. Cờ chất lượng của R14 không làm đổi điểm hay trọng số.

Ngoại lệ: nếu tiêu chí chỉ có điểm của Bản thân, hoặc các nguồn ngoài đều bằng NULL, trọng số của Bản thân tự động chuẩn hóa thành 100%. Nếu mọi nguồn đều bằng NULL thì Dimension Score bằng NULL, gắn nhãn Chưa đủ dữ liệu và không được tính là 0 điểm.

### R09 – N/A: Loại trừ khỏi phép tính

Mục đích: bảo đảm lựa chọn Không đủ cơ sở không bị hiểu nhầm thành 0 điểm.

Quy tắc: câu trả lời Không đủ cơ sở nhận giá trị rỗng NULL và bị loại hoàn toàn khỏi cả tử số lẫn mẫu số trong mọi công thức từ R02, R02B, R03, R04 đến R08. Hệ thống không quy về 0 điểm, không gán điểm phạt 40% hay 2 điểm. R09 xử lý từ câu hỏi lên tiêu chí và từ nguồn đánh giá lên Dimension Score; R13 xử lý tiếp từ tiêu chí lên nhóm và từ nhóm lên nghề.

Ngưỡng cảnh báo: nếu tỷ lệ tiêu chí chọn Không đủ cơ sở vượt P14, hiện là 40%, hệ thống hiển thị cảnh báo Thiếu dữ liệu đánh giá và chuyển độ tin cậy sang Low theo R11. Hệ thống chỉ hạ độ tin cậy, không phạt điểm và không xếp người học vào mức năng lực Thấp.

### R10 – Coverage: Độ phủ dữ liệu của tiêu chí

Mục đích: cho biết dữ liệu của một tiêu chí đầy đủ đến đâu so với số người đánh giá được kỳ vọng.

Công thức: Coverage = n_valid chia n_expected, trong đó n_valid là số người đánh giá cốt lõi có điểm hợp lệ khác NULL và n_expected là số người đánh giá cốt lõi được phân công cho tiêu chí đó theo Ma trận tiêu chí. Mẫu số được tính động, không cố định bằng 5. Ví dụ nhóm G6 chỉ có Bản thân là người đánh giá kỳ vọng nên mẫu số bằng 1; tiêu chí không phân công Phụ huynh có mẫu số bằng 4. Người đánh giá có trọng số bằng 0, thuộc vai trò tham khảo SUPPORTING, không được tính vào mẫu số để tránh làm tăng độ tin cậy một cách giả tạo. Bảng điểm chi tiết hiển thị Coverage của từng tiêu chí.

### R11 – Confidence: Độ tin cậy dựa trên Coverage

Mục đích: chuyển chỉ số Coverage thành nhãn dễ hiểu để người học, phụ huynh và chuyên gia nhận biết mức vững chắc của từng điểm.

Quy tắc: nhãn High khi Coverage từ P37, hiện là 80%, trở lên; nhãn Medium khi Coverage từ P38, hiện là 60%, đến dưới 80%, kèm khuyến nghị bổ sung đánh giá; nhãn Low khi Coverage dưới 60%, kèm cảnh báo dữ liệu mỏng và gợi ý gửi thêm lời mời đánh giá 360 độ. Khi tỷ lệ Không đủ cơ sở vượt P14, nhãn chuyển sang Low theo R09. Mỗi Dimension Score trên bảng chi tiết và bản PDF bắt buộc đi kèm nhãn Confidence và cảnh báo thiếu dữ liệu tương ứng. Ngưỡng P37, P38 và P14 được cấu hình trên trang quản trị và áp dụng không hồi tố theo BR-034.

### R12 – Minimum Rater Threshold: Điều kiện tối thiểu để chốt kết quả

Mục đích: quy định số bài đánh giá hợp lệ tối thiểu để cho phép chốt kết quả sang trạng thái Cuối cùng 360 độ, đồng thời kiểm soát thiên lệch khi dữ liệu quá mỏng.

Quy tắc: tham số P39 là n_min, hiện bằng 1 bài. Khi n_accepted bằng 0, hệ thống chặn thao tác chốt thủ công; nếu link mời hết hạn sau P04, hiện là 14 ngày, mà vẫn không có bài nào được chấp nhận thì kết quả giữ nhãn Tự đánh giá và không chuyển sang Cuối cùng 360 độ. Khi n_accepted bằng 1, hệ thống cho phép chốt thủ công hoặc tự động khi hết hạn nhưng bật cờ Dữ liệu mỏng, hiển thị hộp thoại cảnh báo yêu cầu HSSV xác nhận trước khi chốt, và bản PDF Hồ sơ định hướng bắt buộc in kèm dòng cảnh báo. Khi n_accepted từ 2 trở lên, hệ thống chốt bình thường.

Phân biệt ngưỡng: ngưỡng số bài ở R12 nhằm bảo đảm đủ tin cậy để chốt, khác với ngưỡng 2 bài P26 ở R21 nhằm bảo vệ ẩn danh người đánh giá.

## 10.5. Giai đoạn 3: Gộp các tiêu chí thành điểm của một nhóm năng lực:

### R04 – Group Score: Điểm của một nhóm năng lực

Mục đích: gộp điểm các tiêu chí của một nhóm thành một điểm đại diện cho nhóm, dùng để vẽ biểu đồ Radar G1 đến G7 và lập hồ sơ định hướng.

Công thức: Group Score = Σ Dimension Score × Dimension Weight chia Σ Dimension Weight, chỉ cộng các tiêu chí đã có điểm. Dimension Weight bằng 1 chia số tiêu chí của nhóm. Điểm nhóm phục vụ biểu đồ Radar; mức khớp với nghề được tính theo từng tiêu chí ở các rule giai đoạn 4 và 5, không tính trên Group Score.

### R05 – Ngoại lệ dành cho nhóm G6

Quy tắc: G6 phản ánh sở thích nghề nghiệp theo Holland RIASEC, trả lời câu hỏi em thích kiểu việc nào chứ không phải em đạt mức nào, nên không dùng công thức độ đáp ứng bằng điểm chia mức yêu cầu. Nhóm G6 vẫn có Group Score theo R04, vẫn có mặt trên biểu đồ Radar và vẫn chiếm P33, hiện là 30%, trong Career Fit. Kết quả bài Holland được ánh xạ vào G6 và hiển thị ba chữ cái Holland nổi trội.

Dữ liệu nghề: nhóm G6 của nghề được khai báo bằng mã Holland Top 3 hoặc hồ sơ sáu chiều R-I-A-S-E-C, không khai báo như mức yêu cầu từ 1 đến 5. Việc chọn dạng dữ liệu nào và công thức tính mức khớp RIASEC Match đang ; hiện chưa có công thức chính thức. Số liệu minh họa trong Ma trận dùng số chữ Holland khớp chia 3 là giả định, được gắn nhãn DEMO/BLOCKED, không dùng cho kết quả chính thức và không truyền sang xếp hạng R20.

Thiếu dữ liệu: HSSV chưa có kết quả G6 thì R08 chia lại trọng số và Component Completeness là 70%. Nghề thiếu mã Holland hoặc hồ sơ sáu chiều là lỗi dữ liệu chuẩn nghề: nghề đó không được xếp hạng, không chia lại trọng số và không gán giá trị giả.

### R13 – Toàn N/A Cascade: Không có điểm không bị biến thành 0 ở tầng nhóm

Mục đích: bảo đảm ô không có điểm không bị biến thành 0 và kéo thấp điểm tiêu chí, điểm nhóm và mức phù hợp nghề. Học sinh mới làm một phần bài vẫn có kết quả tạm tính, không bị phạt vì thiếu dữ liệu.

Quy tắc: tiêu chí không có người đánh giá nào chấm thì Dimension Score để trống, gắn nhãn Chưa đủ dữ liệu và bị bỏ khỏi cả tử số lẫn mẫu số khi tính Group Score. Khi tính Career Fit, thành phần G1 đến G5, G6 hoặc G7 không có dữ liệu bị bỏ ra và trọng số 40, 30, 30 được chia lại trên các thành phần còn lại, kèm nhãn mức đầy đủ dữ liệu theo R08.

## 10.6. Giai đoạn 4: So sánh năng lực của học sinh với yêu cầu của nghề:

### R06 – Fit Score: Mức đáp ứng của từng tiêu chí

Mục đích: cho biết học sinh đáp ứng bao nhiêu phần trăm yêu cầu của nghề ở từng tiêu chí.

Công thức: Fit = MIN(User Score ÷ Required Score; 1). Điểm vượt yêu cầu chỉ được tính tối đa 100%, không bù cho tiêu chí khác còn thiếu. Tiêu chí chưa có User Score không được tính Fit bằng 0 mà được bỏ ra theo R13.

### R07 – Gap Score và mức ưu tiên cải thiện

Mục đích: cho biết học sinh còn thiếu bao nhiêu điểm so với yêu cầu của nghề để biết cần cải thiện tiêu chí nào trước.

Công thức: Gap = MAX(Required Score − User Score; 0). Gap bằng 0 nghĩa là tiêu chí Đạt. Mức ưu tiên theo hai ngưỡng: Gap từ P40 (0,5 điểm) trở lên là Ưu tiên 1, từ P41 (0,25 điểm) đến dưới P40 là Ưu tiên 2, còn lại (0 < Gap < P41) là Ưu tiên 3.

## 10.7. Giai đoạn 5: Tính mức phù hợp nghề và xếp hạng nghề gợi ý:

### R08 – Career Fit: Mức phù hợp nghề nghiệp tổng

Mục đích: cho ra một con số phần trăm duy nhất thể hiện học sinh phù hợp với từng nghề đến mức nào, làm đầu vào cho xếp hạng Top 5, so sánh nghề và lộ trình.

Công thức: Career Fit = 40% × Competency Match (G1 đến G5) + 30% × RIASEC Match (G6) + 30% × Motivation Match (G7). Tỷ trọng 40, 30, 30 lấy từ sổ tham số (P32, P33, P34). Competency Match và Motivation Match là trung bình có trọng số Fit của các tiêu chí trong nhóm, với trọng số là Career Weight của nghề.

Thiếu dữ liệu: nếu thiếu một thành phần thì hệ thống vẫn tính trên các thành phần có dữ liệu, chia lại trọng số theo tổng trọng số gốc của các thành phần hợp lệ. Ví dụ thiếu G6: G1 đến G5 còn 40 chia 70, G7 còn 30 chia 70. Thành phần thiếu không được hiểu là 0 điểm. Chưa có bất kỳ dữ liệu nào thì không tính Career Fit và không hiển thị phần trăm.

Component Completeness: bằng tổng trọng số gốc của các thành phần đã có dữ liệu. Đủ ba thành phần là 100%; thiếu G6 hoặc thiếu G7 là 70%; thiếu G1 đến G5 là 60%; chỉ có G1 đến G5 là 40%; chỉ có G6 hoặc chỉ có G7 là 30%; chưa có dữ liệu là 0%. Kết quả phải kèm dòng Mức đầy đủ dữ liệu và thành phần còn thiếu. Component Completeness khác Assessment Status: học sinh làm đủ G1 đến G7 nhưng chưa có người khác đánh giá thì Completeness có thể là 100% nhưng trạng thái vẫn là Tự đánh giá; không dùng chữ đầy đủ 100% theo cách khiến người dùng hiểu nhầm đây là kết quả 360° hoàn chỉnh.

Làm tròn: hệ thống tính bằng giá trị gốc chưa làm tròn (Raw), chỉ làm tròn để hiển thị (P45 = 1 chữ số thập phân) và xếp hạng bằng giá trị chưa làm tròn. Kết quả đã đạt Cuối cùng 360° được lưu bản chụp; mở lại hoặc tính lại phải có sự kiện và phiên bản rõ ràng, không ghi đè kết quả cũ. Khi học sinh chấp nhận hoặc loại một bài đánh giá, hệ thống tính lại theo chuỗi R03, R06, R08 cho mọi nghề và xếp lại Top.

Dữ liệu nghề: chỉ nghề đang hiển thị, có Career ID duy nhất, đủ mức yêu cầu cho 31 tiêu chí, có mã hoặc hồ sơ Holland, có nguồn và ngày cập nhật mới được đưa vào tính chính thức; nghề thiếu dữ liệu không được nội suy và hiển thị Đang cập nhật nguồn xác thực. Career Fit được lưu theo từng cặp bản chụp đánh giá, Career ID và phiên bản ma trận nghề.

### R20 – Quy tắc xếp hạng nghề gợi ý

Mục đích: chọn và sắp xếp Top nghề theo một quy tắc cố định, danh sách ổn định khi tính lại, và có cách xử lý khi nhiều nghề có Career Fit gần bằng nhau.

Quy tắc gồm năm bước:

Bước 1: chỉ xét nghề đang hiển thị và đã khai báo đủ mức yêu cầu theo R16.

Bước 2: chỉ lấy nghề có Career Fit lớn hơn 50% (P06, đã chốt toán tử lớn hơn).

Bước 3: xếp theo bậc phần trăm, mỗi bậc rộng 1 điểm phần trăm (P24); ví dụ 96,0 đến 96,99 thuộc bậc 96. Dùng bậc thay cho điều kiện chênh không quá 1 điểm để tránh vòng so sánh A sát B, B sát C nhưng A không sát C.

Bước 4: các nghề cùng bậc được xét lần lượt theo khoảng thiếu (Gap) nhỏ hơn ở tiêu chí có Career Weight cao nhất của nghề, rồi đến số tiêu chí chưa đạt ít hơn, rồi đến mã nghề (Career ID) theo thứ tự chữ cái. Mã Holland đã nằm trong phần G6 nên không dùng lại làm tiêu chí phụ, tránh tính G6 hai lần.

Bước 5: lấy 5 nghề đầu tiên (P23 = 5).

Ngoại lệ Nghề gần đạt: nếu chỉ có từ 1 đến 4 nghề đạt ngưỡng hoặc không có nghề nào, hệ thống hiển thị các nghề từ 40% trở lên (P25, tối đa 5 nghề), gắn nhãn Nghề gần đạt kèm cảnh báo cần bổ sung năng lực. Ngưỡng 40% đang .

Mức ưu tiên cải thiện P1, P2, P3 của R07 không được dùng làm tiêu chí xếp hạng nghề. Nghề mục tiêu của học sinh không bị bỏ khỏi danh sách khi nghề khác thay thế. Lý do xếp hạng, bậc và tiêu chí phụ đã dùng được lưu vào bản chụp để giải thích theo R19. Hệ thống chỉ gửi thông báo khi danh sách hoặc thứ hạng Top thực sự thay đổi theo giá trị chưa làm tròn.

### R19 – Giải thích và truy vết kết quả

Mục đích: trả lời được câu hỏi vì sao ra con số này của học sinh và phụ huynh, trả lời được khiếu nại bằng cách tính lại đúng như lúc đã tính, và giảm việc hiểu phần trăm phù hợp như một kết luận chắc chắn.

Phần dành cho quản trị: mỗi lần tính hoặc tính lại, hệ thống lưu một bản chụp đủ để tính lại, kèm bốn mã phiên bản theo R18. Nội dung giải thích lấy từ bản chụp, không tính lại theo tham số hiện tại. Khi có khiếu nại, quản trị tra nhật ký theo mã học sinh và thời điểm, mở bản chụp, tính lại bằng đúng tham số và phiên bản trong bản chụp rồi đối chiếu. Trước mỗi lần phát hành phiên bản mới, hệ thống chạy bộ hồ sơ đối chứng; kết quả lệch thì dừng phát hành.

Phần dành cho người dùng: giải thích phần trăm phù hợp theo ba tầng. Tầng 1 hiển thị phần trăm và nhãn. Tầng 2, mở bằng nút Xem vì sao, là bảng theo từng tiêu chí và theo ba phần của công thức (40% G1 đến G5, 30% G6, 30% G7), mỗi phần nêu mức khớp, điểm góp vào phần trăm và các tiêu chí bị trừ. Tầng 3 là báo cáo chuyên sâu thuộc Phase 2. Không hiển thị điểm của từng người chấm, chỉ nêu theo nhóm.

Ngoại lệ: khi nhật ký đã hết hạn lưu, bản chụp phải tự đủ thông tin; khi người chấm hoặc học sinh đã xóa tài khoản, bản chụp ẩn danh; nhóm người chấm chỉ có 1 bài thì gộp vào Người khác và không nêu tên nhóm đó khi cảnh báo lệch góc nhìn; khi dùng AI viết lời giải thích, chỉ gửi số liệu trong bản chụp, không gửi thông tin định danh và lời AI phải khớp số trong bảng; nghề ở trạng thái Nháp hoặc thiếu dữ liệu thì ghi Đang cập nhật nguồn xác thực, không suy diễn; phần giải thích G6 nêu riêng theo mã Holland.

## 10.8. Kiểm soát độ tin cậy, dữ liệu nghề, hiệu lực, phiên bản và phân quyền:

### R14 – Trust Index: Chỉ số tin cậy của bài chấm

Quy tắc: hệ thống không tự loại bài; hệ thống tính chỉ số để học sinh quyết định giữ hay bỏ cả bài. Các mốc lấy từ sổ tham số R15.

Chỉ số tin cậy = (T + D + A) chia 3, hiển thị dưới dạng phần trăm. T là thời gian: thời gian làm thực chia (số câu × 3 giây), tối đa 1; quãng bỏ máy quá 2 phút không tính; người được mời chấm 1 câu cho mỗi tiêu chí (P07 = 1). D là độ phân tán: D = (1 − p) chia 0,3, tối đa 1, với p là tỷ lệ tiêu chí cùng mức phổ biến nhất; chỉ xét khi bài có từ 7 tiêu chí, dưới 7 tiêu chí thì D = 1. A là mức trả lời: A = 1 − tỷ lệ tiêu chí chọn Không đủ cơ sở; vượt 40% thì cảnh báo thiếu dữ liệu và độ tin cậy chuyển sang Low, không ép điểm.

Nhãn: Tin cậy khi chỉ số từ 70% trở lên (P11); Cần cân nhắc từ 40% đến dưới 70% (P12); Đề xuất loại khi dưới 40%. Luôn gắn nhãn Đề xuất loại dù chỉ số cao trong hai trường hợp: bài từ 7 tiêu chí trở lên mà mọi tiêu chí cùng một mức (P10), hoặc T dưới 0,5 do làm quá nhanh (P13). Bài bị đề xuất loại vẫn được nộp; học sinh quyết định giữ (Đã chấp nhận) hoặc bỏ cả bài, bài giữ lại có ghi chú trên kết quả, PDF và bản chụp. Bài bị cảnh báo chưa vào điểm cho tới khi học sinh chấp nhận.

Ngoại lệ: bảng lưới giáo viên không tính T, chỉ cảnh báo khi gán cùng một bộ điểm cho nhiều em; bài tự đánh giá không tính chỉ số.

### R16 – Quy đổi cấp độ nghề và dữ liệu nghề cần có

Quy tắc: chỉ mô tả JD mức L1 (Thực tập, Mới ra trường) và L2 (Junior) được dùng để tính hồ sơ nghề cho học sinh; các mức L3 Middle, L4 Senior, L5 Trưởng nhóm, L6 Quản lý, L7 Lãnh đạo không dùng. Các cột Required Level trong file JD được quy về thang 1 đến 5: L0 và L1 thành 1, L2 thành 2, L3 thành 3, L4 thành 4, L5 đến L7 gộp thành 5; ô ghép hai mức lấy mức thấp hơn; ô đã đúng thang 1 đến 5 thì giữ nguyên; ô ghi chữ không phải mức hoặc ô trống thì không quy đổi và phải sửa hoặc điền trước khi tính. Nhóm G1 đến G6 trong file JD là nhóm lĩnh vực nghề, đề xuất đổi thành LV1 đến LV6, không phải nhóm năng lực G1 đến G7.

Trạng thái nghề: Draft (Nháp), Review (Chờ duyệt) và Hidden (Ẩn) không đưa vào R08 và R20; chỉ Published (Đang hiển thị) đủ chuẩn nghề mới được đưa vào. Dữ liệu nghề lưu theo mã DF-34, quản trị ở F04.01, mỗi lần đổi tạo phiên bản NGHE mới.

Dữ liệu nghề cần có: với G1 đến G5 và G7 là mức yêu cầu 1 đến 5 và trọng số nghề (Career Weight) chuẩn hóa riêng trong nhóm, thiếu thì tiêu chí ghi Chưa đủ dữ liệu và không trả Fit hay Gap; với G6 là mã Holland Top 3 hoặc hồ sơ sáu chiều, thiếu thì là lỗi dữ liệu chuẩn nghề (xem R05).

### R17 – Thời hạn hiệu lực và lưu trữ

Nguyên tắc: không dùng Time Decay; mỗi học sinh có một bản Đang dùng, bản cũ chuyển vào Lịch sử. Không cộng dồn hay giảm trọng số điểm của phiên đã chốt; hết hiệu lực thì cảnh báo hoặc yêu cầu đánh giá lại, không âm thầm đổi điểm lịch sử. Fit, Gap và phần trăm phù hợp chỉ chạy trên bản Đang dùng.

Thời hạn và lưu trữ: bản nháp bài làm 168 giờ (P15) thì tự xóa. Link mời đánh giá 14 ngày (P04) thì khóa link; có từ 1 bài đã duyệt thì chốt sang Cuối cùng 360°, không có bài nào thì giữ Tự đánh giá. Khoảng cách làm lại 14 ngày, tức 336 giờ (P18), hết thì mở lại nút làm bài. Hiệu lực kết quả là 12 tháng hoặc sang năm học mới (P17), hết thì gắn nhãn Cần đánh giá lại nhưng vẫn dùng được. Bảng điểm giáo viên tính trong năm học, lưu 10 năm, không tính cho năm học mới. Kết quả và lịch sử học sinh lưu khi tài khoản còn hoạt động. Tài khoản không hoạt động 24 tháng (P21) thì ẩn danh. Yêu cầu xóa tài khoản được xóa hết trong tối đa 14 ngày. Nhật ký chốt kết quả và đổi tham số lưu vĩnh viễn. Dữ liệu nghề là 6 tháng từ ngày kiểm tra JD mới nhất (P20), quá hạn thì cảnh báo nhưng vẫn gợi ý.

Bản kết quả (Result Validity) có bốn trạng thái: Đang dùng là bản chốt mới nhất hoặc bản tạm thời mới nhất khi chưa chốt, dùng gợi ý nghề và không sửa được sau khi chốt; Cần đánh giá lại là bản quá 12 tháng hoặc sang năm học mới, vẫn dùng gợi ý kèm nhãn; Lịch sử là bản đã có bản mới hơn được chốt, chỉ xem và so sánh; Đã ẩn danh là bản của tài khoản không hoạt động 24 tháng, không dùng gợi ý.

Tác vụ nền quét hằng ngày: link mời quá 14 ngày mà có từ 2 bài đã duyệt thì khóa link và chốt sang Cuối cùng 360°; có đúng 1 bài đã duyệt thì chốt kèm cờ Dữ liệu mỏng và in dòng lưu ý lên báo cáo và PDF; không có bài nào được duyệt hoặc chưa ai nộp thì khóa link, không chốt và giữ Tự đánh giá. Nếu máy chủ gián đoạn rồi hoạt động lại, hệ thống quét bù ngay các đợt đã quá 14 ngày và ghi nhật ký.

Tín hiệu nhắc: nhắc học sinh khi còn 14 ngày nữa hết hiệu lực (P19), khi kết quả quá 12 tháng, khi sang năm học mới hoặc đổi cấp học, và khi xong một giai đoạn lộ trình; nhắc quản trị dữ liệu nghề khi nghề quá 6 tháng chưa rà soát hoặc JD hỏng hoặc tin đã đóng.

### R18 – Phiên bản bộ đánh giá

Quy tắc: mã phiên bản có dạng X.Y, đổi lớn tăng X, đổi nhỏ tăng Y. Mỗi kết quả lưu đủ bốn mã: KHUNG-X.Y cho khung tiêu chí (bản đầu KHUNG-1.0, PO duyệt), CH-X.Y cho ngân hàng câu hỏi (CH-1.0, Trưởng nhóm Nội dung và PO duyệt), TS-X.Y cho tham số (TS-1.0, PO duyệt) và NGHE-X.Y cho ma trận nghề (NGHE-1.0, Chủ sở hữu dữ liệu nghề và PO duyệt). Mọi thay đổi do quản trị thực hiện không cần sửa mã nguồn, chỉ áp dụng cho lần tính sau và ghi nhật ký (BR-033, BR-034).

Phân loại thay đổi: với khung tiêu chí, thêm, bỏ, gộp tiêu chí, đổi thang đo, đổi cách tính điểm, đổi tiêu chí hiển thị cho từng nhóm người chấm hoặc bật tắt nguồn G6 là thay đổi lớn, khi so với kết quả cũ chỉ so tiêu chí chung và có cảnh báo; sửa tên, định nghĩa, dấu hiệu hành vi là thay đổi nhỏ. Với ngân hàng câu hỏi, đổi số câu mỗi tiêu chí, đổi cách chấm câu, thêm hoặc ẩn câu hỏi là thay đổi lớn, sửa câu chữ hoặc thay câu tương đương là thay đổi nhỏ. Với tham số, đổi công thức trọng số (kể cả tỷ trọng 40, 30, 30) hoặc cách xếp nhãn là thay đổi lớn, chỉnh giá trị ngưỡng hoặc thời hạn là thay đổi nhỏ. Với ma trận nghề, thêm, bỏ nghề hoặc đổi cách tính Required Score là thay đổi lớn, cập nhật mức yêu cầu hoặc thay JD là thay đổi nhỏ.

Bản chụp: bản chụp đã chốt không bao giờ bị ghi đè. Nếu tính lại theo NGHE hoặc TS mới thì tạo bản chụp mới, bản cũ chuyển vào Lịch sử. Không so sánh trực tiếp hai kết quả khác phiên bản khi chưa xác định tính tương thích. Bản chụp Career Fit lưu: định danh (Evaluation Snapshot ID, Career ID, thời điểm tính, lý do tính lại); ba thành phần Competency Match, RIASEC Match, Motivation Match; trọng số gốc và trọng số sau khi chia lại; Career Fit Raw và Display; ba hệ trạng thái; User Score, Required Score, Fit, Gap từng tiêu chí; bốn mã phiên bản; và xếp hạng (bậc, thứ hạng, Top trước và sau).

### R21 – Phân quyền xem và sửa dữ liệu

Nguyên tắc: kết quả đã chốt thì không ai sửa được, kể cả quản trị. R21 chỉ kiểm soát quyền xem, chia sẻ và truy cập, không thay đổi công thức, trọng số, Career Fit hay thứ hạng nghề; phân quyền được thực thi ở phía máy chủ, không chỉ ẩn cột hay khóa bảng. Dữ liệu chia bốn mức nhạy cảm: mức 1 rất nhạy cảm, mức 2 cá nhân, mức 3 tổng hợp, mức 4 cấu hình. Phụ huynh có thêm quyền xác nhận đồng ý cho con dưới 16 tuổi (BR-003).

Quyền theo loại dữ liệu (bảy vai trò: học sinh, phụ huynh, bạn bè khách, giáo viên, người hướng dẫn, quản trị trường, quản trị hệ thống):

Bài chấm của từng người, từng câu (mức 1): học sinh không xem điểm từng câu hay từng người, chỉ thấy nhãn và chỉ số tin cậy của từng bài để giữ hay bỏ; phụ huynh, bạn bè và người hướng dẫn chỉ được sửa bài mình chấm trước khi nộp và xóa sau khi nộp; giáo viên sửa bảng lưới mình chấm đến khi nộp; quản trị trường không xem; chỉ quản trị hệ thống xem khi xử lý khiếu nại hoặc đối soát, có nhật ký.

Bài tự đánh giá (mức 2): chỉ học sinh xem và sửa được khi chưa nộp, các vai trò khác không xem. Điểm theo nhóm người chấm (mức 2): học sinh xem khi nhóm có từ 2 bài; quản trị hệ thống chỉ xem khi xử lý khiếu nại, có nhật ký. Kết quả cá nhân gồm điểm tiêu chí, điểm nhóm, Gap, Priority, gợi ý hoạt động, mã Holland, ba điểm thành phần, phần trăm phù hợp, Component Completeness, Top nghề và giải thích (mức 2): học sinh xem, chấp nhận hoặc loại bài và chốt kết quả; phụ huynh, giáo viên và người hướng dẫn xem khi học sinh chia sẻ; bạn bè và quản trị trường không xem; quản trị hệ thống chỉ xem khi xử lý khiếu nại, có nhật ký.

Nghề mục tiêu, lộ trình, báo cáo gia đình (mức 2): học sinh xem, sửa và chọn mức chia sẻ; phụ huynh chỉ đọc theo mức con chọn; người hướng dẫn xem khi học sinh chia sẻ. Bảng điểm lớp do giáo viên chấm (mức 2): giáo viên xem và sửa bảng của mình đến khi nộp; quản trị trường chỉ xem tổng hợp lưu trữ. Báo cáo tổng hợp lớp và trường (mức 3): giáo viên và quản trị trường xem khi có từ 5 em hoàn thành; quản trị hệ thống xem toàn hệ thống dưới dạng ẩn danh. Khung, câu hỏi, tham số, ma trận nghề (mức 4): chỉ quản trị hệ thống xem và sửa theo quy trình R15 và R18. Nhật ký và bản chụp kết quả (mức 1): học sinh xem lịch sử kết quả của mình; quản trị hệ thống xem, không sửa, không xóa. Hồ sơ cá nhân (mức 2): học sinh xem và sửa; các vai trò khác chỉ thấy tên hoặc thông tin tối thiểu theo mối quan hệ; quản trị hệ thống quản lý tài khoản nhưng không xem kết quả.

Ngưỡng ẩn danh: số bài tối thiểu mỗi nhóm người chấm là 2 bài (P26), không đạt thì gộp vào Người khác; số bài tối thiểu của nhóm Người khác sau khi gộp là 2 bài (P27), không đạt thì chỉ hiện điểm tổng hợp; cảnh báo lệch góc nhìn khi chênh trên 25% (P28) chỉ nêu tên nhóm khi nhóm có từ 2 bài; báo cáo lớp, trường chỉ hiện khi có từ 5 em (P29); tuổi cần phụ huynh xác nhận là dưới 16 (P30), không đạt thì khóa mời 360°, chia sẻ và giáo viên nộp điểm; hạn link xác nhận của phụ huynh là 15 phút (P31). Ngưỡng 2 bài ở đây để ẩn danh, khác ngưỡng số người chấm của R12 (để đủ tin cậy).

Bảng phân quyền xem và sửa dữ liệu theo 7 vai trò và 10 loại dữ liệu. Mức nhạy cảm: 1 là rất nhạy cảm, 2 là dữ liệu cá nhân, 3 là dữ liệu tổng hợp, 4 là cấu hình. Kết quả đã chốt thì không ai được sửa, kể cả quản trị.

| Loại dữ liệu | Mức | HSSV | Phụ huynh | Bạn bè (khách) | Giáo viên | Người hướng dẫn | Quản trị trường | Quản trị hệ thống |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ sơ cá nhân (tên, ngày sinh, trường, liên hệ) | 2 | Xem, sửa | Xem tên con sau khi liên kết | Chỉ tên hiển thị | Xem tên, lớp khi em vào lớp | Xem tên khi được chia sẻ | Xem danh sách HSSV của trường | Quản lý tài khoản, không xem kết quả |
| Bài tự đánh giá của HSSV | 2 | Xem; sửa khi chưa nộp | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
| Bài chấm của từng người, từng câu | 1 | Không xem điểm từng câu hay từng người; chỉ thấy nhãn và chỉ số tin cậy của từng bài | Chỉ bài mình chấm: sửa trước khi nộp, xóa sau khi nộp | Như Phụ huynh | Bảng lưới mình chấm: sửa đến khi nộp | Như Phụ huynh | Không | Chỉ khi xử lý khiếu nại hoặc đối soát, có nhật ký |
| Điểm theo nhóm người chấm | 2 | Xem khi nhóm có từ 2 bài | Không | Không | Không | Không | Không | Chỉ khi xử lý khiếu nại, có nhật ký |
| Điểm tiêu chí, điểm nhóm, Gap, Priority, gợi ý hoạt động, mã Holland, % phù hợp, top nghề, giải thích | 2 | Xem; chấp nhận hoặc loại bài, chốt kết quả | Xem khi con chia sẻ | Không | Xem khi HSSV chia sẻ | Xem khi HSSV chia sẻ | Không | Chỉ khi xử lý khiếu nại, có nhật ký |
| Nghề mục tiêu, lộ trình, báo cáo gia đình | 2 | Xem, sửa; chọn mức chia sẻ | Chỉ đọc, theo mức con chọn | Không | Không | Xem khi HSSV chia sẻ | Không | Không |
| Bảng điểm lớp (giáo viên chấm) | 2 | Không | Không | Không | Xem, sửa bảng của mình đến khi nộp | Không | Lưu trữ; chỉ xem tổng hợp | Không |
| Báo cáo tổng hợp lớp, trường | 3 | Không | Không | Không | Xem khi lớp có từ 5 em hoàn thành | Không | Xem khi có từ 5 em | Xem toàn hệ thống, ẩn danh |
| Khung, câu hỏi, tham số, ma trận nghề | 4 | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Xem; sửa theo quy trình R15, R18 |
| Nhật ký, bản chụp kết quả | 1 | Xem lịch sử kết quả của mình | Không | Không | Không | Không | Không | Xem; không sửa, không xóa |

## 10.9. Ba hệ trạng thái của kết quả:

Kết quả đánh giá mang ba hệ trạng thái độc lập; hệ thống lưu và hiển thị riêng, không dùng nhãn này thay nhãn kia.

Assessment Status là mức hoàn thành đánh giá, gồm Tự đánh giá, Tạm thời và Cuối cùng 360°; dùng ở R08, R12 và R19 (căn cứ BR-007).

Result Validity là hiệu lực theo thời gian, gồm Đang dùng, Cần đánh giá lại và Lịch sử (ngoài ra Đã ẩn danh đối với tài khoản không hoạt động); dùng ở R08, R17 và R20.

Component Completeness là mức đầy đủ của ba thành phần G1 đến G5, G6, G7 trong R08 (căn cứ BR-M04-006); bằng 0% thì không sinh Career Fit; dùng ở R08, R19 và R20.

Ví dụ học sinh đã làm đủ G1 đến G7 nhưng chưa có người khác đánh giá có Component Completeness 100% nhưng Assessment Status vẫn là Tự đánh giá.

## 10.10. Sổ tham số P01 đến P45:

Mọi ngưỡng, trọng số và thời hạn của R01 đến R21 được đăng ký thành tham số trong sổ tham số R15, quản trị viên cấu hình trên trang quản trị, không sửa mã nguồn. Mỗi tham số có mã, giá trị, đơn vị, mức kiểm định, căn cứ, rule sử dụng, người duyệt, ngày hiệu lực và phiên bản TS. Mỗi lần đổi lưu phiên bản TS mới, chỉ áp dụng cho lần tính sau và ghi nhật ký. Khi lưu hệ thống kiểm tra P03 nằm trong 0% đến 100% và P32 + P33 + P34 bằng 100%.

Năm mức kiểm định: Demo là số đặt tạm để chạy thử, chưa có căn cứ, không dùng cho kết quả chính thức; Theo tài liệu là con số ghi đúng trong BRD, SRS hoặc ma trận bản đầu; Theo dữ liệu JD là số tính từ file nghiên cứu JD, dùng sau khi chuyên gia xem; Chuyên gia duyệt là đã được hội đồng chuyên gia thẩm định; Đã hiệu chỉnh là đã chỉnh theo dữ liệu pilot thật.

Nhóm tham số điểm và trọng số: P01 bảng quy đổi điểm thấu hiểu (1 đến 4 mỗi câu); P02 số người chấm dự kiến mỗi nhóm (học sinh khai khi mời); P03 trọng số bản thân 50%; P14 ngưỡng cảnh báo Không đủ cơ sở 40%; P36 trọng số tiêu chí chia đều trong nhóm; P37 ngưỡng Confidence High 80% và P38 ngưỡng Medium 60%; P35 bộ nhãn mức đầy đủ dữ liệu.

Nhóm tham số bài chấm và độ tin cậy: P04 hạn link mời 14 ngày; P05 thời gian tối thiểu mỗi câu 3 giây, P08 quãng bỏ máy 2 phút, P09 hệ số phân tán 0,3, P10 số tiêu chí tối thiểu để xét D là 7, P11 ngưỡng Tin cậy 70%, P12 ngưỡng Cần cân nhắc 40%, P13 T tối thiểu 0,5; P07 số câu mỗi tiêu chí của người được mời là 1; P39 số bài tối thiểu để chốt (n_min) là 1.

Nhóm tham số hiệu lực và lưu trữ: P15 giữ bản nháp 168 giờ; P16 số JD tối thiểu mỗi nghề 20; P17 hiệu lực kết quả 12 tháng; P18 khoảng cách làm lại 14 ngày; P19 nhắc trước khi hết hạn 14 ngày; P20 hạn rà soát dữ liệu nghề 6 tháng; P21 ẩn danh tài khoản không hoạt động 24 tháng; P22 ngưỡng Có tiến bộ khi so hai lần 0,5 điểm.

Nhóm tham số xếp hạng nghề: P06 ngưỡng phần trăm phù hợp tối thiểu 50%, toán tử lớn hơn; P23 số nghề gợi ý 5; P24 độ rộng bậc 1 điểm phần trăm; P25 ngưỡng nghề gần đạt 40%; P32, P33, P34 tỷ trọng G1 đến G5, G6, G7 lần lượt 40%, 30%, 30%; P45 số chữ số thập phân của Career Fit hiển thị 1.

Nhóm tham số phân quyền và ẩn danh: P26 số bài tối thiểu để hiện điểm nhóm người chấm 2; P27 số bài tối thiểu của nhóm Người khác 2; P28 mức chênh cảnh báo lệch góc nhìn 25%; P29 số em tối thiểu để hiện báo cáo lớp 5; P30 tuổi cần phụ huynh xác nhận dưới 16; P31 hạn link xác nhận của phụ huynh 15 phút.

Nhóm tham số Gap và ưu tiên: P40 ngưỡng Priority P1 là 0,5 điểm; P41 ngưỡng Priority P2 là 0,25 điểm, với 0 < Gap < P41 là P3; P42 ngưỡng Thiếu nhiều là 1 mức; P43 ngưỡng bỏ qua sai số của Gap là 0,5 điểm, Gap nhỏ hơn không liệt kê; P44 số tiêu chí ưu tiên hiển thị 3 đến 5.

Bảng sau liệt kê đầy đủ sổ tham số từ P01 đến P45.

| Mã | Tham số | Giá trị | Mức kiểm định | Rule dùng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Bảng quy đổi điểm thấu hiểu | 1–4 mỗi câu | Theo tài liệu | R15 |
| P02 | Số người chấm dự kiến mỗi nhóm | HSSV khai khi mời | Theo tài liệu | R15 |
| P03 | Trọng số bản thân | 50% | Theo tài liệu | R15 |
| P04 | Hạn link mời đánh giá | 14 ngày | Theo tài liệu | R12, R17 |
| P05 | Thời gian tối thiểu mỗi câu | 3 giây | Demo | R14 |
| P06 | Ngưỡng % phù hợp tối thiểu | 50% | Theo tài liệu | R08, R20 |
| P07 | Số câu mỗi tiêu chí của người được mời | 1 câu | Theo tài liệu | R14, R18 |
| P08 | Quãng bỏ máy không tính vào thời gian | 2 phút | Demo | R14 |
| P09 | Hệ số phân tán D | 0,3 | Demo | R14 |
| P10 | Số tiêu chí tối thiểu để xét D | 7 tiêu chí | Demo | R14 |
| P11 | Ngưỡng nhãn Tin cậy | 70% | Demo | R14 |
| P12 | Ngưỡng nhãn Cần cân nhắc | 40% | Demo | R14 |
| P13 | T tối thiểu | 0,5 | Demo | R14 |
| P14 | Ngưỡng cảnh báo Không đủ cơ sở | 40% | Theo tài liệu | R09, R11, R14 |
| P15 | Thời gian giữ bản nháp | 168 giờ | Theo tài liệu | R17 |
| P16 | Số JD tối thiểu mỗi nghề | 20 JD | Demo | R16 |
| P17 | Thời hạn hiệu lực kết quả | 12 tháng | Demo | R17 |
| P18 | Khoảng cách làm lại | 14 ngày | Theo tài liệu | R17 |
| P19 | Nhắc trước khi hết hạn | 14 ngày | Demo | R17 |
| P20 | Hạn rà soát dữ liệu nghề | 6 tháng | Theo tài liệu | R16, R17 |
| P21 | Ẩn danh tài khoản không hoạt động | 24 tháng | Demo | R17 |
| P22 | Ngưỡng Có tiến bộ khi so hai lần | 0,5 điểm | Demo | R18 |
| P23 | Số nghề gợi ý | 5 nghề | Theo tài liệu | R20 |
| P24 | Độ rộng bậc khi xếp hạng | 1 điểm phần trăm | Demo | R20 |
| P25 | Ngưỡng nghề gần đạt | 40% | Demo | R20 |
| P26 | Số bài tối thiểu để hiện điểm nhóm người chấm | 2 bài | Theo tài liệu | R21 |
| P27 | Số bài tối thiểu của nhóm Người khác | 2 bài | Demo | R21 |
| P28 | Mức chênh để cảnh báo lệch góc nhìn | 25% | Theo tài liệu | R21 |
| P29 | Số em tối thiểu để hiện báo cáo lớp | 5 em | Theo tài liệu | R21 |
| P30 | Tuổi cần xác nhận của phụ huynh | 16 tuổi | Theo tài liệu | R21 |
| P31 | Hạn link xác nhận của phụ huynh | 15 phút | Theo tài liệu | R21 |
| P32 | Tỷ trọng nhóm G1–G5 trong % phù hợp | 40% | Theo tài liệu | R08, R19 |
| P33 | Tỷ trọng nhóm G6 (sở thích) trong % phù hợp | 30% | Theo tài liệu | R05, R08, R19 |
| P34 | Tỷ trọng nhóm G7 trong % phù hợp | 30% | Theo tài liệu | R08, R19 |
| P35 | Nhãn mức đầy đủ dữ liệu | Bộ nhãn theo P14, P37, P38 | Demo | R09–R11, R13, R19 |
| P36 | Trọng số tiêu chí (Dimension Weight) | Chia đều trong nhóm | Demo | R04, R13 |
| P37 | Ngưỡng độ tin cậy mức Cao (Coverage) | 80% | Demo | R11, R19 |
| P38 | Ngưỡng độ tin cậy mức Trung bình (Coverage) | 60% | Demo | R11, R19 |
| P39 | Số bài tối thiểu để cho phép chốt (n_min) | 1 bài | Theo tài liệu | R12, R17 |
| P40 | Ngưỡng Priority P1 (Gap từ mức này trở lên) | 0,5 điểm | Demo | R07 |
| P41 | Ngưỡng Priority P2 (Gap từ mức này đến dưới P40) | 0,25 điểm | Demo | R07 |
| P42 | Ngưỡng Thiếu nhiều của dải thiếu hụt | 1 mức | Demo | R06, R07 |
| P43 | Ngưỡng bỏ qua sai số của Gap | 0,5 điểm | Demo | R07 |
| P44 | Số tiêu chí ưu tiên hiển thị | 3–5 tiêu chí | Demo | R07 |
| P45 | Số chữ số thập phân của Career Fit hiển thị | 1 chữ số | Demo | R08, R19, R20 |

# 11. Yêu cầu dữ liệu (Data requirements):

## 11.1. Danh mục dữ liệu:

| Thực thể | Mô tả | Dữ liệu chính | Owner | Phân loại | Thời hạn lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ sơ người dùng và Phân quyền | Lưu trữ thông tin định danh, phân nhóm và vai trò của người dùng trên hệ thống nhằm phục vụ việc cá nhân hóa trải nghiệm và kiểm soát quyền truy cập theo từng đối tượng như học sinh, sinh viên, phụ huynh hoặc giáo viên. | Các trường dữ liệu cốt lõi bao gồm phương thức đăng ký, email, số điện thoại, họ tên thật, ngày sinh để xác thực độ tuổi, cấp học hoặc ngành học hiện tại, và tên hiển thị ẩn danh bị giới hạn tối đa 20 ký tự không chứa ký tự đặc biệt. Bên cạnh đó, hệ thống còn lưu trữ mã định danh liên kết tài khoản giữa phụ huynh và học sinh cùng với lịch sử ghi nhận sự đồng ý hoặc thu hồi quyền thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng. | Quản trị hệ thống và Người dùng cá nhân | Dữ liệu cá nhân | Lưu trữ xuyên suốt trong quá trình tài khoản hoạt động và được xóa vĩnh viễn trong vòng tối đa 14 ngày kể từ khi người dùng gửi yêu cầu xóa tài khoản hợp lệ. |
| Cấu trúc tiêu chí và Ngân hàng câu hỏi | Chứa toàn bộ nội dung chuẩn hóa của các bài khảo sát định hướng, làm thước đo gốc để hệ thống tính toán năng lực và phân loại tính cách cho người học theo mô hình đánh giá 360 độ. | Hệ thống lưu trữ bộ 31 tiêu chí đánh giá năng lực được chia thành 7 nhóm từ G1 đến G7, bộ mã Holland RIASEC và danh mục các giá trị nghề nghiệp cốt lõi. Mỗi tiêu chí đi kèm với định nghĩa, dấu hiệu hành vi, mức độ khái quát hoặc chi tiết, và các biến thể câu hỏi được thiết kế riêng biệt cho từng góc nhìn đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 5 cùng tùy chọn không đủ cơ sở. | Quản trị nội dung và Chuyên gia hướng nghiệp. | Dữ liệu cấu hình cốt lõi | Lưu trữ vô thời hạn trên hệ thống và tự động duy trì các bản ghi lịch sử tham số mỗi khi quản trị viên thực hiện cập nhật hoặc thay đổi cấu hình tính điểm. |
| Phiên đánh giá và Kết quả 360 độ | Ghi nhận lại toàn bộ tiến trình làm bài, điểm số chi tiết từ các nguồn đánh giá và kết quả tổng hợp cuối cùng của người học, làm cơ sở để vẽ biểu đồ và đối sánh với yêu cầu nghề nghiệp. | Thông tin bao gồm phiên bản gói khảo sát 35, 50 hoặc 75 câu mà người dùng lựa chọn, dữ liệu lưu nháp tiến độ làm bài, câu trả lời chi tiết của từng tiêu chí và điểm thấu hiểu quy đổi từ 3 đến 12 của người được mời. Sau khi tổng hợp, hệ thống lưu trữ điểm phần trăm năng lực của từng nguồn, trọng số bài đánh giá, điểm năng lực tổng hợp 360 độ, biểu đồ radar đa chiều, nhãn trạng thái kết quả và các bản chụp dữ liệu lịch sử kèm dấu thời gian. | Học sinh và Sinh viên. | Dữ liệu giao dịch | Bản nháp tiến độ làm bài được lưu tạm trong 168 giờ tương đương 7 ngày. Đối với đường dẫn mời đánh giá, dữ liệu có hiệu lực trong 14 ngày. Bản chụp kết quả được lưu trữ vĩnh viễn theo tài khoản. |
| Cơ sở dữ liệu Nghề - Ngành - Trường | Cung cấp bản đồ thông tin tập trung, chuẩn hóa về thị trường lao động và hệ thống giáo dục, đóng vai trò là nguồn dữ liệu đối sánh trực tiếp với hồ sơ năng lực của người học để đưa ra các gợi ý định hướng. | Hệ thống quản lý cây danh mục từ lĩnh vực, nhóm ngành đến chức danh nghề nghiệp cụ thể kèm theo mô tả, kỹ năng bắt buộc, thang lương và ma trận yêu cầu năng lực từ mức 1 đến 5. Đối với khối giáo dục, dữ liệu bao gồm tên trường, phân hiệu, các chương trình đào tạo chuẩn hoặc chất lượng cao, mức học phí, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu và điểm chuẩn lịch sử của 2 đến 3 năm gần nhất kèm theo nguồn trích dẫn. | Quản trị nội dung. | Dữ liệu tham chiếu | Lưu trữ liên tục và được cập nhật định kỳ mỗi 6 tháng. Các phiên bản dữ liệu cũ của điểm chuẩn hoặc học phí được chuyển vào kho lưu trữ lịch sử để tham khảo. |
| Lớp học và Kết quả học đường | Phục vụ luồng nghiệp vụ số hóa công tác quản lý hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục, giúp giáo viên chủ nhiệm và ban quản lý trường theo dõi sát sao tiến độ định hướng của tập thể học sinh. | Dữ liệu bao gồm thông tin định danh trường học, tên lớp, khối lớp, năm học, mã lớp học, mã QR tham gia lớp và danh sách học sinh thuộc lớp. Dữ liệu chuyên sâu chứa bảng điểm lưới đánh giá hàng loạt do giáo viên thực hiện, cùng với các báo cáo tổng hợp tiến độ hoàn thành và biểu đồ phân bố xu hướng nguyện vọng nghề nghiệp của toàn lớp học hoặc toàn trường đối với các nhóm có từ 5 học sinh trở lên. | Quản trị trường học và Giáo viên. | Dữ liệu báo cáo tổng hợp | Dữ liệu lớp học và báo cáo tổng hợp được lưu trữ tập trung theo từng năm học và được hệ thống bảo lưu trong thời gian 10 năm theo quy định quản lý giáo dục. |
| Quyết định, Lộ trình và Hồ sơ năng lực | Lưu trữ các phương án chọn trường, kế hoạch hành động cá nhân hóa và hồ sơ kỹ năng thực chiến của người học nhằm mục đích theo dõi tiến độ và phát ra các cảnh báo chệch hướng tự động. | Dữ liệu chứa thông tin điểm số học thuật, mức ngân sách chi trả do phụ huynh khai báo và danh sách từ 2 đến 4 phương án trường học được đưa vào bảng so sánh. Cấu trúc lộ trình bao gồm tối đa 2 nghề mục tiêu, các mốc thời gian checkpoint, tỷ lệ tiến độ hoàn thành dựa trên 3 trụ cột kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm. Hồ sơ năng lực lưu trữ các kỹ năng được gắn nhãn đã xác thực 360 độ và danh sách khoảng trống kỹ năng so với thực tế. | Học sinh và Sinh viên. | Dữ liệu giao dịch | Lưu trữ liên tục gắn liền với vòng đời tài khoản. Dữ liệu của các lộ trình cũ bị chệch hướng hoặc bị hủy bỏ vẫn được lưu trữ vào lịch sử khi người dùng tạo lộ trình mới. |

## 11.2. Quy tắc chất lượng dữ liệu:

| Mã | Quy tắc chất lượng dữ liệu | Cách kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| DQ-001 | Tính duy nhất của dữ liệu định danh: Dữ liệu định danh tài khoản và nguồn đánh giá phải đảm bảo tính duy nhất tuyệt đối để tránh việc thao túng kết quả. Cụ thể, mỗi địa chỉ email, số điện thoại hoặc tài khoản Google đăng nhập vào hệ thống chỉ được phép liên kết với duy nhất một tài khoản người dùng và giữ một vai trò duy nhất. Đối với luồng thu thập đánh giá 360 độ, mỗi địa chỉ IP mạng chỉ được phép nộp tối đa một bài đánh giá cho mỗi đường dẫn mời. | Khi có yêu cầu đăng ký mới hoặc nộp bài đánh giá, hệ thống tự động thực hiện truy vấn đối chiếu trên toàn bộ cơ sở dữ liệu để tìm kiếm sự trùng lặp. Nếu phát hiện email, số điện thoại hoặc IP đã tồn tại cho sự kiện tương ứng, hệ thống sẽ lập tức từ chối ghi nhận, chặn luồng dữ liệu đầu vào và hiển thị thông báo lỗi bằng văn bản rõ ràng yêu cầu người dùng sử dụng thông tin khác hoặc thông báo chặn thao tác nộp trùng bài. |
| DQ-002 | Tính hợp lệ và giới hạn miền giá trị: Các trường dữ liệu đầu vào phải tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn về định dạng và số lượng để đảm bảo thuật toán đối sánh hoạt động chính xác. Điển hình, tên hiển thị ẩn danh bị giới hạn tối đa 20 ký tự và không được chứa ký tự đặc biệt. Trong quá trình thiết lập, người học bắt buộc phải chọn chính xác từ 3 đến 5 giá trị nghề nghiệp cốt lõi; số lượng nghề mục tiêu được lưu tối đa là 2 nghề; và danh sách so sánh phương án chỉ chấp nhận số lượng từ 2 đến 4 trường/ngành. | Giao diện hệ thống và máy chủ; đồng thời, thực hiện kiểm tra độ dài chuỗi ký tự bằng biểu thức chính quy đối với các trường văn bản. Đối với các trường yêu cầu số lượng lựa chọn, hệ thống thiết lập các bộ đếm tự động; nếu người dùng chọn ít hơn mức tối thiểu hoặc vượt quá giới hạn tối đa quy định, các nút hành động lưu dữ liệu sẽ bị vô hiệu hóa hoặc hệ thống sẽ trả về cảnh báo chặn thao tác ngay tại màn hình tương tác. |
| DQ-003 | Tính toàn vẹn của dữ liệu thu thập: Toàn bộ các bảng đánh giá phải đạt mức độ hoàn thiện 100% trước khi được ghi nhận làm nguồn dữ liệu tính toán hợp lệ. Đối với người được mời đánh giá 360 độ, bài làm tuyệt đối không được phép có bất kỳ câu hỏi nào bị bỏ trống. Tương tự đối với giáo viên, khi thực hiện chấm điểm theo bảng lưới cho toàn bộ học sinh trong lớp, bảng điểm chỉ được hệ thống chấp nhận đưa vào tổng hợp khi không còn bất kỳ ô trống nào trên giao diện giao cắt giữa học sinh và tiêu chí. | Khi người dùng nhấn nút nộp bài, hệ thống kích hoạt trình quét tự động qua toàn bộ các trường dữ liệu bắt buộc trong biểu mẫu. Nếu phát hiện bất kỳ trường giá trị nào bị bỏ trống hoặc mang giá trị Null, tiến trình lưu dữ liệu sẽ bị gián đoạn ngay lập tức; đồng thời hệ thống tự động bôi đỏ và cuộn màn hình đến vị trí ô bị thiếu để yêu cầu người dùng bổ sung đầy đủ trước khi cho phép nộp lại dữ liệu. |
| DQ-004 | Tính chính xác và cơ chế chống dữ liệu rác: Dữ liệu đánh giá phải phản ánh thực chất nhận định của người làm bài, loại trừ các trường hợp đánh giá qua loa hoặc cố tình làm sai lệch kết quả chung. Cụ thể, nếu một bài đánh giá có từ 7 tiêu chí trở lên được chấm điểm nhưng tất cả các tiêu chí này đều nhận cùng một mức điểm duy nhất, hệ thống sẽ gắn nhãn Đề xuất loại (R14) nhưng vẫn lưu bản ghi câu trả lời thô vào cơ sở dữ liệu; bài đánh giá chỉ được đưa vào tính điểm 360° khi HSSV bấm Chấp nhận. | Thuật toán kiểm tra chất lượng được thực thi ngầm ngay sau khi người dùng xác nhận nộp bài. Hệ thống sẽ đếm số lượng các giá trị điểm khác nhau trong mảng điểm số của bài làm; nếu phát hiện sự đồng nhất 100% về mức điểm trên tập hợp từ 7 tiêu chí trở lên, hệ thống sẽ từ chối lưu bản ghi này vào cơ sở dữ liệu, không đưa vào kết quả tổng hợp và hiển thị popup yêu cầu người dùng rà soát, làm lại bài đánh giá nghiêm túc. |
| DQ-005 | Tính thời gian và vòng đời dữ liệu: Dữ liệu giao dịch và các phiên làm việc tạm thời phải tuân thủ nghiêm ngặt vòng đời lưu trữ để đảm bảo tính cập nhật và tối ưu không gian. Dữ liệu bản nháp của các bài khảo sát cá nhân chưa hoàn thành chỉ được lưu trữ tối đa 168 giờ tương đương 7 ngày. Đối với đường dẫn mời đánh giá 360 độ, hệ thống sẽ tự động đóng băng dữ liệu nhận bài sau 14 ngày ; đồng thời khoảng cách tối thiểu hệ thống cho phép giữa hai lần người dùng làm lại bài tự đánh giá là 336 giờ tương đương 14 ngày. | Cơ sở dữ liệu tự động gắn nhãn thời gian thực cho mọi bản ghi khi chúng được khởi tạo. Hệ thống máy chủ sử dụng các tác vụ chạy ngầm định kỳ để đối chiếu liên tục thời điểm hiện tại với dấu thời gian khởi tạo; nếu phát hiện dữ liệu đã vượt quá khoảng thời gian giới hạn quy định, hệ thống tự động thực thi lệnh xóa bản nháp, khóa đường dẫn mời hoặc mở khóa chức năng làm lại bài tùy theo logic của từng loại dữ liệu. |
| DQ-006 | Tính nhất quán của dữ liệu tham chiếu: Dữ liệu hiển thị trên hệ thống phải tuyệt đối trung thành với cơ sở dữ liệu gốc đã được xác thực, ngăn chặn triệt để việc phát sinh dữ liệu ảo. Trong bản đồ liên kết Nghề – Ngành – Trường, nếu một nghề hoặc ngành chưa có dữ liệu kết nối thực tế được lưu trữ, hệ thống phải giữ nguyên trạng thái đứt gãy và hiển thị thông báo chưa có dữ liệu xác thực, nghiêm cấm mọi hành vi thuật toán tự động nội suy hoặc vẽ đường nối suy đoán làm sai lệch thông tin định hướng của người học. | Trong quá trình truy vấn và kết xuất dữ liệu lên giao diện bản đồ liên kết, hệ thống chỉ được phép vẽ các luồng đồ thị dựa trên các khóa ngoại thực sự tồn tại và khớp nhau trong các bảng cơ sở dữ liệu. Quá trình kiểm thử tự động sẽ rà soát các trường hợp dữ liệu mồ côi để đảm bảo hệ thống phản hồi bằng văn bản trạng thái "Đang cập nhật" thay vì tự động khởi tạo các liên kết không có căn cứ. |

## 11.3. Di chuyển dữ liệu – Transition Requirements:

| Hạng mục | Nguồn dữ liệu | Khối lượng | Cách thực hiện | Cách kiểm tra | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo dữ liệu gốc hệ thống | Bộ tiêu chí đánh giá năng lực chuẩn hóa, hệ thống ngân hàng câu hỏi khảo sát, cơ sở dữ liệu chức danh nghề nghiệp kèm theo ma trận yêu cầu năng lực, cùng với danh mục các ngành học và cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong nước được tổng hợp từ các nguồn thông tin chính thống. | Toàn bộ các danh mục tĩnh phục vụ cho giai đoạn phát hành đầu tiên gồm hàng trăm chức danh nghề nghiệp, hàng nghìn chương trình đào tạo và toàn bộ ngân hàng câu hỏi khảo sát theo các gói phiên bản khác nhau. | Đội ngũ quản trị nội dung biên soạn chuẩn hóa thông tin theo biểu mẫu dữ liệu định dạng sẵn và thực hiện nạp dữ liệu hàng loạt vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông qua các giao diện quản trị chuyên dụng trước thời điểm phát hành chính thức. | Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sau khi nạp bằng cách thực hiện các truy vấn đối chiếu ngẫu nhiên trên giao diện người dùng để đảm bảo không xảy ra hiện tượng mất mát ký tự hoặc lệch cấu trúc phân tầng. | Quản trị viên nội dung và Chuyên gia hướng nghiệp. |
| Nhập liệu danh sách học sinh theo lớp | Các tệp tin bảng tính điện tử chứa danh sách học sinh được giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận quản lý trường học thu thập từ các cơ sở giáo dục đối tác theo biểu mẫu tiêu chuẩn do hệ thống cung cấp. | Dữ liệu phát sinh theo từng đợt triển khai thực tế tại các trường trung học phổ thông đối tác, với quy mô dao động từ vài chục đến hàng trăm học sinh cho mỗi lớp học hoặc khối lớp. | Giáo viên tải tệp biểu mẫu chuẩn từ phân hệ quản lý lớp học, điền đầy đủ các thông tin định danh của học sinh và tải tệp lên hệ thống để tiến hành khởi tạo tài khoản hàng loạt cho tập thể lớp. | Hệ thống tự động kiểm tra định dạng tệp và quét tính trùng lặp ngay khi tải lên, tự động đánh dấu các vị trí ô dữ liệu bị lỗi bằng cảnh báo màu đỏ để giáo viên rà soát trước khi xác nhận nhập liệu. | Giáo viên chủ nhiệm và Quản trị trường học. |
| Lưu trữ và kết thừa dữ liệu học đường | Dữ liệu hoạt động lớp học, bảng điểm chấm lưới của giáo viên và các báo cáo xu hướng tổng hợp được hệ thống tích lũy trong suốt quá trình vận hành năm học. | Toàn bộ các bản ghi dữ liệu phát sinh của tất cả các lớp học trên toàn bộ hệ thống tính đến thời điểm kết thúc một chu kỳ năm học chính thức. | Hệ thống tự động kích hoạt các tiến trình chạy ngầm định kỳ vào thời điểm kết thúc năm học để thực hiện di chuyển các bảng dữ liệu sang khu vực lưu trữ tập trung và gắn nhãn phân loại theo từng năm học. | Quản trị hệ thống thực hiện tra cứu định kỳ trên phân hệ quản lý lịch sử lưu trữ để đảm bảo các báo cáo và dữ liệu của năm học trước vẫn được bảo lưu nguyên vẹn phục vụ công tác trích xuất. | Quản trị hệ thống. |
| Xử lý vòng đời dữ liệu cá nhân | Hồ sơ định danh cá nhân, lịch sử các bài làm khảo sát và các bản ghi kết quả đánh giá 360 độ do người dùng hoặc người được mời tạo ra trong quá trình sử dụng. | Dữ liệu phát sinh tùy theo từng yêu cầu cụ thể của người dùng khi họ tiến hành thực hiện quyền xuất dữ liệu lưu trữ cá nhân hoặc gửi yêu cầu chấm dứt tài khoản trên hệ thống. | Khi người dùng gửi yêu cầu xuất dữ liệu, hệ thống tự động đóng gói toàn bộ thông tin thành một tệp nén để tải về; khi có yêu cầu xóa tài khoản, hệ thống thực hiện xóa vĩnh viễn dữ liệu trong thời hạn quy định. | Hệ thống ghi nhận toàn bộ lịch sử thao tác vào tệp nhật ký hệ thống để quản trị viên kiểm tra tính tuân thủ thời hạn xử lý yêu cầu và kiểm chứng trạng thái dữ liệu đã được làm sạch hoàn toàn. | Quản trị hệ thống và Người dùng cá nhân. |

# 12. Tích hợp và phụ thuộc (Integration & dependencies):

## 12.1. Yêu cầu tích hợp:

| ID | Hệ thống ngoài | Mục đích | Dữ liệu trao đổi | Phương thức | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | Đăng nhập một lần bằng tài khoản Google | Cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Google hợp lệ, mỗi tài khoản Google chỉ gắn với một tài khoản trên hệ thống và một vai trò duy nhất. Giai đoạn: MVP Truy vết: Quy trình To-be Bước 1, FR01.01.01, FR01.01.04, FR03.01.01, US-01-01-01, US-01-01-04, DQ-001, NFR-COMP-011, NFR-AVAIL-004 | Email, họ tên, mã định danh tài khoản Google, kết quả xác thực | OAuth 2.0 và OpenID Connect | Dịch vụ Google gián đoạn khiến người dùng đã chọn phương thức này không đăng nhập được, hệ thống vẫn phải cho đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại theo NFR-AVAIL-004. Người dùng đổi hoặc mất quyền truy cập tài khoản Google gốc gây lỗi đồng bộ tài khoản. Lộ lọt token xác thực. |
| INT-002 | Dịch vụ gửi Email giao dịch | Gửi mã xác minh đăng ký có hiệu lực 90 giây, email lấy lại mật khẩu, email kích hoạt tài khoản Quản trị trường, email xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ cho học sinh dưới 16 tuổi có hiệu lực 15 phút. Gửi thông báo quan trọng gồm có bài đánh giá mới, kết quả thay đổi, danh sách Top nghề thay đổi, đường dẫn sắp hết hạn, kết quả được chốt, cảnh báo chệch hướng lộ trình và báo cáo quyết định được chia sẻ cho Phụ huynh. Người dùng bật hoặc tắt từng loại thông báo. Giai đoạn: MVP Truy vết: Quy trình To-be Bước 1, Bước 5 và Bước 8, BR-003, BR-007, BR-027, FR01.01.01, FR01.06.05, FR02.01.01, FR03.02.02, FR03.02.04, FR04.02.08, FR06.02.04, FR07.01.14, US-01-01-01, US-03-02-02, US-03-02-04, US-03-03-04, US-04-02-08, US-07-01-14, NFR-PERF-07, NFR-COMP-007, NFR-AVAIL-014 | Địa chỉ email người nhận, nội dung thông báo, mã xác minh, đường dẫn xác nhận, trạng thái gửi và nhận | REST API | Email rơi vào hộp thư Rác khiến mã xác minh hoặc link xác nhận của phụ huynh hết hạn trước khi người dùng đọc, giảm thiểu bằng cấu hình SPF, DKIM, DMARC theo NFR-COMP-007. Gửi lỗi: hệ thống phải thử lại và ghi nhật ký, thông báo trong ứng dụng vẫn hiển thị theo NFR-AVAIL-004. Không giới hạn số email theo US-03-02-04 và US-03-02-02 làm chi phí gửi tăng khi lượng người dùng lớn, cần đưa vào hàng đợi theo NFR-PERF-07. |
| INT-003 | Dịch vụ gửi SMS và mã OTP | Gửi mã xác minh khi đăng ký bằng số điện thoại, gửi mã lấy lại mật khẩu cho tài khoản đăng ký bằng số điện thoại, gửi xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ qua SMS hoặc OTP cho học sinh dưới 16 tuổi. Giai đoạn: MVP Truy vết: Quy trình To-be Bước 1, BR-003, FR01.01.01, FR03.03.04, US-01-01-01, US-03-03-04, NFR-AVAIL-014, NFR-SEC-006, NFR-SEC-007 | Số điện thoại, mã OTP, nội dung tin nhắn, trạng thái gửi | REST API | SMS đến trễ hoặc không đến khiến mã xác minh hết hiệu lực sau 90 giây. Chi phí SMS vượt ngân sách nếu người dùng gửi lại nhiều lần hoặc bị lạm dụng, cần giới hạn 5 yêu cầu gửi OTP mỗi phút mỗi IP theo NFR-AVAIL-014. Số điện thoại là dữ liệu cá nhân, phải bảo vệ theo mục 13. |
| INT-004 | Tệp Excel danh sách học sinh theo mẫu | Giáo viên tải danh sách học sinh vào lớp từ tệp Excel theo mẫu của hệ thống. Hệ thống kiểm tra lỗi cấu trúc và trùng mã định danh, báo rõ vị trí dòng lỗi, chỉ nhập các dòng hợp lệ và báo cáo các dòng bị bỏ qua kèm nguyên nhân để chỉnh sửa và nộp lại. Giai đoạn: MVP Truy vết: Quy trình To-be Bước 2, BR-012, BR-009, FR02.01.04, US-02-01-04, DQ-001, NFR-PERF-04, NFR-COMP-008, mục 11.3 hạng mục Nhập liệu danh sách học sinh theo lớp | Danh sách học sinh theo mẫu tệp, kết quả kiểm tra lỗi và trùng, vị trí dòng lỗi, danh sách dòng bị bỏ qua và nguyên nhân | Tải tệp lên và đọc tệp Excel theo mẫu | Giáo viên dùng sai mẫu hoặc sai định dạng khiến phải nhập lại nhiều lần. Học sinh dưới 16 tuổi chưa có xác nhận của phụ huynh vẫn vào được lớp nhưng giáo viên chưa nộp được bảng điểm cho em đó theo BR-009. Tệp chứa dữ liệu cá nhân của học sinh, phải kiểm soát quyền tải lên và xóa tệp tạm sau khi nhập theo SEC-10. |
| INT-005 | Dịch vụ lưu trữ đám mây Cloud Storage | Lưu và cho tải các tệp phát sinh từ hệ thống gồm Hồ sơ định hướng cá nhân dạng PDF, báo cáo quyết định cho gia đình dạng PDF, ảnh mã QR của link mời đánh giá và tệp dữ liệu cá nhân người dùng tải về. Giai đoạn: MVP Truy vết: Quy trình To-be Bước 1 và Bước 5, BR-022, BR-035, FR01.03.03, FR01.04.05, FR03.03.05, FR06.02.03, US-01-03-03, US-01-04-05, US-03-03-05, NFR-COMP-006, NFR-COMP-008, NFR-PORT-07 | Dữ liệu tệp, đường dẫn URL bảo mật | REST API | Rò rỉ dữ liệu do cấu hình sai quyền truy cập khiến tệp PDF hoặc tệp dữ liệu cá nhân của học sinh bị lộ công khai. Chi phí lưu trữ tăng nếu không có cơ chế nén và xóa tệp rác. Tệp dữ liệu cá nhân phải xóa theo yêu cầu xóa trong tối đa 14 ngày theo BR-035, US-03-03-06 và NFR-SEC-008. |
| INT-006 | Nguồn dữ liệu nghề nghiệp chuẩn hóa | Cung cấp mô tả nghề, kỹ năng, thang lương, lộ trình thăng tiến và ma trận yêu cầu năng lực của nghề để đối sánh hồ sơ 360°. Ở MVP Quản trị hệ thống tự biên soạn, mỗi nghề lưu nguồn và ngày cập nhật gần nhất, chu kỳ rà soát 6 tháng, quá hạn thì hiển thị nhãn cảnh báo Dữ liệu cần rà soát lại. Các phase sau chuyển sang cập nhật và duyệt tự động. Giai đoạn: MVP nhập thủ công, phase sau tự động Truy vết: Quy trình To-be Bước 3, BR-014, BR-017, FR04.01.05, FR04.01.06, FR04.01.07, US-04-01-05, US-04-01-06, US-04-01-07, DQ-006, NFR-AVAIL-015, mục 11.1 thực thể Cơ sở dữ liệu Nghề - Ngành - Trường | Mô tả nghề, kỹ năng, thang lương, lộ trình thăng tiến, mức yêu cầu năng lực từ 1 đến 5 của 31 tiêu chí, mã Holland, nguồn, ngày cập nhật gần nhất | MVP: nhập liệu qua cổng quản trị. Phase sau: đồng bộ tự động, phương thức chốt ở giai đoạn thiết kế | Dữ liệu quá 6 tháng chưa rà soát gây sai lệch % phù hợp nghề. Nguồn chưa xác thực thì hiển thị Đang cập nhật nguồn xác thực, không tự tạo nguồn giả định theo US-04-01-07. Nghề bị ẩn hoặc chưa khai báo đủ mức năng lực yêu cầu không được đưa vào gợi ý theo BR-014. Khối lượng biên soạn thủ công lớn làm chậm tiến độ go-live. |
| INT-007 | Nguồn dữ liệu ngành, trường, tuyển sinh: Cổng Bộ GD&ĐT, đề án tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng | Cung cấp danh mục ngành, chương trình đào tạo, trường, học phí, chỉ tiêu, điều kiện đăng ký và điểm chuẩn lịch sử 2 đến 3 năm gần nhất cho bản đồ Nghề Ngành Trường và so sánh phương án. Ở MVP dữ liệu do hệ thống biên soạn sẵn, mỗi mục có nguồn chính thức và ngày cập nhật. Giai đoạn: MVP nhập thủ công, phase sau tự động cập nhật Truy vết: Quy trình To-be Bước 4, BR-019, BR-020, FR05.01.02, FR05.01.07, FR05.01.08, US-05-01-02, US-05-01-07, US-05-01-08, DQ-006, NFR-COMP-015, mục 11.1 thực thể Cơ sở dữ liệu Nghề - Ngành - Trường | Mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu, học phí, điểm chuẩn, nguồn chính thức, ngày cập nhật | MVP: nhập liệu qua cổng quản trị. Phase sau: API. Liên kết mở URL nguồn chính thức | Không có API dùng chung giữa các trường nên tỷ lệ nhập liệu thủ công cao. Dữ liệu cập nhật trễ so với mùa tuyển sinh thực tế gây sai lệch khi gợi ý phương án. Dữ liệu năm hoặc phương thức chưa công bố thì hiển thị thông báo chưa công bố, không suy đoán theo US-05-01-08 và DQ-006. |
| INT-008 | Nội dung đối tác về khóa học, sách, dự án, chứng chỉ | Nhận nội dung gợi ý khóa học, sách, dự án, chứng chỉ do đối tác và Quản trị hệ thống cung cấp để gợi ý lấp khoảng thiếu kỹ năng và hoạt động trong lộ trình. Nội dung của đối tác hoặc quảng cáo phải gắn nhãn Quảng cáo hoặc Đối tác và không ảnh hưởng % phù hợp nghề, thứ hạng phương án hay kết quả tra cứu. Giai đoạn: MVP Truy vết: Quy trình To-be Bước 7, FR07.01.07, FR08.03.01, FR08.03.02, US-08-03-01, US-08-03-02, IS-17, IS-25 | Tên khóa học, sách, dự án hoặc chứng chỉ, kỹ năng liên quan, đường dẫn nguồn, nhãn đối tác | Nhập liệu qua cổng quản trị, phương thức kết nối kỹ thuật với đối tác chốt khi ký thỏa thuận | Nội dung đối tác thiếu nhãn sẽ không được hiển thị, nếu để lọt sẽ làm mất tính trung lập của gợi ý. Kỹ năng không có gợi ý phù hợp thì hiển thị Đang cập nhật. Đối tác thay đổi hoặc ngừng cung cấp làm danh sách gợi ý lỗi thời. |
| INT-009 | Dịch vụ kiểm duyệt nội dung tự động cho cộng đồng | Kiểm duyệt tự động bài viết và bình luận trước khi đăng, nội dung vi phạm không được đăng và kết quả kiểm duyệt được ghi lại để Quản trị hệ thống tra cứu. Nội dung bị báo cáo đủ 3 lần tự động ẩn chờ Quản trị hệ thống xem xét. Giai đoạn: MVP. Dùng dịch vụ ngoài hay tự xây sẽ chốt ở giai đoạn thiết kế Truy vết: IS-26, FR09.01.07, FR09.01.08, US-09-01-07, US-09-01-08, NFR-COMP-016 | Nội dung bài viết và bình luận dạng văn bản, kết quả kiểm duyệt, lý do ẩn | REST API | Ẩn nhầm nội dung hợp lệ, Quản trị hệ thống phải khôi phục sau xem xét. Bỏ sót nội dung vi phạm, nhất là trong cộng đồng có học sinh dưới 16 tuổi. Nội dung cộng đồng gửi sang dịch vụ ngoài là dữ liệu cá nhân, cần ràng buộc bảo mật với nhà cung cấp. |
| INT-010 | Công cụ phân tích và giám sát: SDK Tracking, giám sát lỗi | Đo lường tỷ lệ hoàn thành bài đánh giá, hành vi sử dụng, theo dõi lỗi hệ thống và hiệu năng. Phục vụ mục 18.3 và nhật ký hệ thống. SDK không được làm lỗi hoặc chậm luồng làm bài và nộp bài. Giai đoạn: MVP Truy vết: FR03.05.01, FR03.05.02, BR-034, NFR-COMP-013, NFR-MAINT-005, mục 18.3 | Sự kiện ẩn danh, log lỗi, chỉ số tốc độ tải trang | SDK, Tracking Code | Thu thập dữ liệu hành vi khi chưa có sự đồng ý vi phạm quyền riêng tư, nhất là với học sinh dưới 16 tuổi. Tracking làm giảm tốc độ tải trang và ứng dụng của người dùng, trình chặn quảng cáo chặn SDK. |
| INT-011 | Hệ thống quản lý nhà trường | Đồng bộ danh sách học sinh, giáo viên, lớp học để giảm nhập tay. Ở MVP thay bằng nhập tệp Excel tại INT-004. Chỉ đồng bộ khi có đồng ý của phụ huynh, có tài liệu ánh xạ dữ liệu. Giai đoạn: sau MVP Truy vết: Mục 3.1 module M02, BR-012, BR-003, NFR-COMP-011 | Danh sách học sinh, giáo viên, lớp học | API | Xung đột cấu trúc dữ liệu giữa hệ thống và hệ thống cũ của trường. Rủi ro pháp lý: vi phạm quyền riêng tư dữ liệu học sinh nếu đồng bộ khi chưa có sự đồng ý của Phụ huynh. Tường lửa nội bộ của trường chặn kết nối API. |
| INT-012 | Nguồn tuyển dụng, CSDL việc làm | Lấy mô tả công việc JD từ nguồn tuyển dụng để phân tích khoảng cách năng lực và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Ở MVP sinh viên đối chiếu hồ sơ với các mô tả công việc chuẩn đã có sẵn trong hệ thống nên chưa cần tích hợp. Giai đoạn: sau MVP Truy vết: OS-02, OS-03, BR-030, FR08.02.01, US-08-02-01, NFR-COMP-017 | Nội dung mô tả công việc JD, tên công việc, yêu cầu kỹ năng | API | Nguồn việc làm không có API công khai hoặc hạn chế điều khoản sử dụng dữ liệu. JD không chuẩn hóa khiến so khớp sai kỹ năng. |
| INT-013 | Mô hình trí tuệ nhân tạo LLM hoặc NLP APIs | Trích xuất kỹ năng từ JD, hỗ trợ giải thích lý do gợi ý, hỗ trợ điều chỉnh lộ trình và vận hành Trợ lý hướng nghiệp AI. Dữ liệu gửi AI chỉ gồm thuộc tính năng lực dạng số hoặc nội dung JD đã chuẩn hóa, không kèm họ tên, email, số điện thoại, trường lớp. Giai đoạn: sau MVP Truy vết: Mục 3.1 module M04, M07, M08, M10, OS-01, OS-02, OS-05, NFR-AVAIL-004, NFR-COMP-017 | Văn bản JD đầu vào, danh sách kỹ năng đầu ra, câu lệnh và nội dung giải thích, dữ liệu Hồ sơ 360° của chính người học | REST API | AI ảo giác: phân tích sai kỹ năng hoặc đưa ra lời giải thích không có thật. Phụ thuộc tốc độ phản hồi của bên thứ ba làm chậm trải nghiệm, AI lỗi thì chuyển sang giải thích theo mẫu hoặc đối sánh thủ công theo NFR-AVAIL-004. Chi phí API tăng đột biến khi lượng người dùng lớn. Gửi dữ liệu Hồ sơ 360° của học sinh ra dịch vụ ngoài khi chưa ẩn danh hóa và chưa có đồng ý. |
| INT-014 | Cổng thanh toán trực tuyến VNPAY, MoMo, ZaloPay, thẻ tín dụng | Thu phí khi thuê Người hướng dẫn tư vấn 1:1. Cổng thanh toán kiểm thử bằng môi trường Sandbox trước go-live. Giai đoạn: sau MVP Truy vết: Mục 3.1 module M03 và M09, OS-04, NFR-AVAIL-016, NFR-COMP-017 | Mã đơn hàng, số tiền, trạng thái giao dịch thành công hoặc thất bại | API và Webhook | Webhook trả về trễ khiến người dùng đã bị trừ tiền nhưng chưa được mở tính năng. Gián đoạn từ phía ngân hàng hoặc cổng thanh toán vào giờ cao điểm. |
| INT-015 | Nền tảng họp trực tuyến như Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams | Tự động tạo đường dẫn phòng họp khi đặt lịch tư vấn 1:1 hoặc phỏng vấn thử với Người hướng dẫn. Giai đoạn: sau MVP Truy vết: Mục 3.1 module M09, OS-04, NFR-AVAIL-016, NFR-COMP-017 | Thời gian hẹn, đường dẫn phòng họp, token xác thực của người chủ trì | REST API | Lỗi đồng bộ múi giờ khiến đường dẫn hết hạn sớm hoặc không truy cập được, dùng mốc giờ GMT+7 theo NFR-AVAIL-016. Phát sinh chi phí bản quyền API nếu thời lượng cuộc gọi kéo dài hoặc có ghi âm. |
| INT-016 | Dịch vụ giám sát tình trạng hệ thống và kênh cảnh báo vận hành | Giám sát từ bên ngoài mỗi 1 phút trên trang chủ, API và trang bài đánh giá, phát hiện sự cố và cảnh báo trong tối đa 5 phút tới người trực qua email, Zalo hoặc Slack, hiển thị banner hoặc trang trạng thái khi có sự cố, lập báo cáo uptime hằng tháng. Đề xuất bổ sung, chưa có trong mục 8.2. Giai đoạn: MVP Truy vết: NFR-AVAIL-001, NFR-AVAIL-010, NFR-AVAIL-011, NFR-REL-002 | Kết quả kiểm tra tình trạng dịch vụ, thời gian phản hồi, nội dung cảnh báo | Kiểm tra qua HTTPS và gửi cảnh báo qua email hoặc Webhook của kênh nhận, phương thức chốt ở giai đoạn thiết kế | Cảnh báo gửi chậm quá 5 phút hoặc cảnh báo giả làm sự cố bị xử lý trễ. Nội dung cảnh báo chứa dữ liệu cá nhân, phải loại trừ theo SEC-06. Người trực không phản hồi trong khung cao điểm. |

## 12.2. Phụ thuộc (Dependencies):

| Mã | Phụ thuộc | Loại | Owner | Tác động nếu chậm hoặc lỗi | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEP-001 | Bộ ma trận đánh giá 360° gồm bộ tiêu chí G1–G7, thang đo, ngân hàng câu hỏi, câu hỏi sở thích nghề nghiệp theo mã Holland và bảng tham số chấm điểm | Nội bộ | Trưởng nhóm Nội dung | Không cấu hình được câu hỏi và công thức tính điểm 360° ở M01 nếu chưa chốt; bộ chốt được đánh là phiên bản 1.0 cho cả 4 phần. Kết quả tính sai lệch nếu phiên bản ma trận thay đổi giữa chừng. | Chốt một phiên bản ma trận làm nguồn chuẩn trước khi phát triển M01. Lưu mọi tham số theo phiên bản theo US-03-04-01, thay đổi chỉ áp dụng cho lần tính sau theo BR-033 và NFR-COMP-010. Mời Hội đồng Chuyên gia Hướng nghiệp thẩm định thang đo trước UAT theo NFR-CERT-001. Thiết kế hệ thống linh hoạt để thay đổi nội dung câu hỏi theo FR01.02.18 và US-01-02-18. |
| DEP-002 | Dữ liệu nghề nghiệp chuẩn hóa do Quản trị hệ thống biên soạn | Nội bộ | Quản trị viên nội dung | Thiếu dữ liệu lõi khi go-live, không tính được % phù hợp nghề ở M04 theo BR-014. Nghề chưa có nguồn thì hiển thị Đang cập nhật nguồn xác thực theo US-04-01-07. | Lập lịch biên soạn sớm theo ma trận yêu cầu năng lực của nghề, bám tiến độ cơ sở dữ liệu JD ở D-003 mục 17.4. Mỗi nghề lưu nguồn và ngày cập nhật gần nhất. Xây cổng quản trị để đội nội dung nhập liệu liên tục, rà soát 6 tháng một lần theo US-04-01-05. |
| DEP-003 | Dữ liệu ngành, trường, học phí, chỉ tiêu, điểm chuẩn từ nguồn chính thức | Bên thứ ba | Quản trị viên nội dung | M05 và M06 không có dữ liệu để tra cứu và đối chiếu điều kiện theo BR-019. Dữ liệu tuyển sinh năm mới chưa công bố thì phải hiển thị thông báo chưa công bố theo US-05-01-08. | Biên soạn trước từ đề án tuyển sinh và nguồn chính thức của các trường. Lưu nguồn và ngày cập nhật, rà soát 6 tháng một lần. Mục chưa xác thực thì hiển thị Đang cập nhật, không suy đoán theo DQ-006. |
| DEP-004 | Hạ tầng đám mây đặt tại Việt Nam, tên miền, chứng chỉ số | Bên thứ ba | Tech Lead | Không triển khai được môi trường Staging và Production. Không cấu hình được đăng nhập Google, gửi Email và SMS. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân và vi phạm yêu cầu đặt máy chủ tại Việt Nam theo NFR-SEC-008. | Đăng ký ngân sách, chốt nhà cung cấp và chuẩn bị cấp phát hạ tầng từ Giai đoạn 2. Chọn nhà cung cấp hạ tầng và lưu trữ có chứng chỉ ISO/IEC 27001 hoặc SOC 2 Type II còn hiệu lực theo NFR-CERT-003. Thiết lập sớm các môi trường DevOps. |
| DEP-005 | Tài khoản và hợp đồng dịch vụ đăng nhập Google, gửi Email, gửi SMS và OTP | Bên thứ ba | Tech Lead | Không xác minh được đăng ký bằng email hoặc số điện thoại. Không gửi được xác nhận của cha mẹ nên học sinh dưới 16 tuổi không dùng được chức năng mời đánh giá 360° và chia sẻ dữ liệu theo BR-003. | Đăng ký tài khoản và chốt nhà cung cấp từ Giai đoạn 2. Kiểm thử sớm thời gian đến của mã 90 giây và link 15 phút theo NFR-AVAIL-014. Đặt hạn mức và theo dõi chi phí SMS. |
| DEP-006 | Phê duyệt chính sách bảo mật và quyền riêng tư | Nội bộ | Pháp chế | Không thể Go-live. Rủi ro vi phạm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thu thập đánh giá 360° của học sinh dưới 16 tuổi. Chưa mở được hệ thống cho học sinh nếu Pháp chế chưa có ý kiến về luồng xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ theo D-009 mục 17.4. | Giao bộ phận Pháp chế soạn thảo và phê duyệt trước khi hoàn tất UAT. Tích hợp màn hình xác nhận đồng ý điều khoản ngay luồng đăng ký. Có cơ chế ghi nhận và thu hồi đồng ý theo FR03.03.01, xóa hoặc ẩn danh dữ liệu trong tối đa 14 ngày theo BR-035 và US-03-03-06. Hiển thị tuyên bố miễn trừ trách nhiệm ở mọi báo cáo kết quả theo BR-001. |
| DEP-007 | Nội dung gợi ý khóa học, sách, dự án, chứng chỉ từ đối tác | Bên thứ ba | Quản trị viên nội dung | Kỹ năng thiếu không có gợi ý nên phải hiển thị Đang cập nhật. Lộ trình ở M07 và phân tích khoảng cách ở M08 kém giá trị. | Quản trị hệ thống nhập bộ gợi ý ban đầu, đối tác bổ sung sau. Mọi nội dung đối tác gắn nhãn Quảng cáo hoặc Đối tác theo US-08-03-01. |
| DEP-008 | Mạng lưới Người hướng dẫn được xác minh | Vận hành nội bộ | Trưởng phòng Vận hành | Người hướng dẫn chưa xác minh thì không hiển thị theo US-09-01-13 và US-09-01-14, danh sách trống khi ra mắt. Học sinh, sinh viên không tìm được người để kết nối. | Chiến dịch tuyển, phỏng vấn, xác minh hồ sơ Người hướng dẫn tiên phong chạy song song với quá trình phát triển. |
| DEP-009 | Thỏa thuận hợp tác thí điểm với các trường THPT và đại học đối tác | Vận hành | Giám đốc Kinh doanh B2B | Không có tệp người dùng gốc khi mới ra mắt để kiểm chứng thuật toán 360°. Mất kênh tiếp cận học sinh và phụ huynh. Phân hệ lớp học và nhà trường ở M02 không có dữ liệu thật để chạy. | Chốt ít nhất 2 đến 3 trường đồng ý thí điểm trong tiết Sinh hoạt lớp hoặc Hướng nghiệp ngay từ Giai đoạn 2, trước khi code xong. Xây dựng tài liệu hướng dẫn riêng cho Giáo viên chủ nhiệm. |
| DEP-010 | Nhân sự kiểm duyệt cộng đồng và xử lý nội dung bị báo cáo | Vận hành nội bộ | Quản trị hệ thống | Nội dung bị báo cáo đủ 3 lần tự động ẩn nhưng tồn đọng chờ xem xét. Nội dung vi phạm hiển thị lâu trong cộng đồng có học sinh dưới 16 tuổi. | Phân công Quản trị hệ thống tiếp nhận và xử lý báo cáo theo US-09-01-08. Đặt thời hạn xử lý nội bộ và đào tạo trước khi ra mắt M09. |
| DEP-011 | Hoàn thiện mô hình API trí tuệ nhân tạo | Bên thứ ba OpenAI hoặc Gemini | Tech Lead | Các chức năng trích xuất yêu cầu JD và Trợ lý AI bị đình trệ, thuộc OS-02 và OS-05. Phải quay về luồng so khớp thủ công. | Lên phương án dự phòng dùng đối sánh Keyword hoặc Tag thủ công nếu việc huấn luyện mô hình AI bị chậm theo NFR-AVAIL-004. Xin cấp ngân sách cho API key sớm để kiểm thử. Giai đoạn: sau MVP |
| DEP-012 | Hợp đồng và tài khoản doanh nghiệp từ cổng thanh toán | Bên thứ ba | Kế toán và Pháp chế | Không thu được phí thuê Người hướng dẫn, thuộc OS-04. Đóng băng dòng tiền của chức năng này khi ra mắt. | Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đăng ký xét duyệt doanh nghiệp với VNPAY, MoMo, ZaloPay và ký hợp đồng từ Giai đoạn 2. Dùng môi trường Sandbox để Dev kiểm thử trước. Giai đoạn: sau MVP |
| DEP-013 | Hội đồng Chuyên gia Hướng nghiệp thẩm định bộ 31 tiêu chí G1–G7 và ma trận trọng số 360° | Bên thứ ba | Trưởng nhóm Nội dung | Không có văn bản nghiệm thu thì không đạt NFR-CERT-001 và ảnh hưởng nghiệm thu UAT. Bộ 31 tiêu chí chưa được kiểm chứng thì chưa đạt tiêu chí hoàn thành của DEL-02. | Đặt lịch thẩm định theo từng giai đoạn cùng Chuyên gia Hướng nghiệp nêu ở mục 5.1. Chuẩn bị dữ liệu kiểm định độ tin cậy theo NFR-CERT-001. Đề xuất bổ sung, chưa có trong mục 8.2. |
| DEP-014 | Đơn vị kiểm thử bảo mật độc lập | Bên thứ ba | Tech Lead | Không đóng được lỗ hổng mức Nghiêm trọng hoặc Cao trước nghiệm thu theo NFR-SEC-005, chậm go-live. | Lập kế hoạch kiểm thử theo OWASP ASVS cấp 2 và kiểm thử xâm nhập độc lập trước ngày Go-live theo SEC-12. Dành thời gian khắc phục trong Giai đoạn 4. Đề xuất bổ sung, chưa có trong mục 8.2. |

# 13. Bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ (Security, privacy & compliance):

## 13.1. Yêu cầu bảo mật:

| Mã | Tên yêu cầu bảo mật | Phân loại | Yêu cầu chi tiết | Cơ chế kiểm soát và giải pháp kỹ thuật | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Quản lý danh tính và truy cập | Xác thực | Xác thực danh tính cho 7 vai trò tài khoản gồm Học sinh, Sinh viên, Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn, Quản trị trường, Quản trị hệ thống và cấp quyền Khách cho người mở link đánh giá theo US-03-01-01. Người dùng đăng ký bằng Email, Số điện thoại hoặc tài khoản Google và xác minh bằng chính phương thức đã đăng ký. Mỗi email, số điện thoại hoặc tài khoản Google chỉ gắn với một tài khoản và một vai trò. Tài khoản Quản trị trường và Quản trị hệ thống bắt buộc xác thực đa yếu tố theo NFR-SEC-006. Truy vết: Quy trình To-be Bước 1, FR01.01.01, FR01.01.04, FR03.01.01, US-01-01-01, US-01-01-04, US-03-01-01, DQ-001, NFR-SEC-001, NFR-SEC-006 | Chính sách mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất 1 chữ in hoa, 1 chữ số, 1 ký tự đặc biệt, hệ thống gợi ý mật khẩu mạnh khi tạo hoặc đặt lại. Chống Brute-force: khóa đăng nhập 15 phút sau 5 lần nhập sai mật khẩu liên tiếp, hiển thị thời gian còn lại. Mã xác minh gửi ngay khi bấm Đăng ký, hiệu lực 90 giây, quá hạn thì hủy mã và cho gửi lại, tối đa 5 yêu cầu gửi OTP mỗi phút mỗi IP. Quản lý phiên: không chọn Duy trì đăng nhập thì phiên kéo dài 24 giờ, chọn thì giữ đến khi bấm Đăng xuất. Dùng JSON Web Token với Access Token thời hạn ngắn và Refresh Token xoay vòng. Đăng xuất thì hủy phiên ngay. Xác thực đa yếu tố cho tài khoản quản trị qua ứng dụng TOTP như Google Authenticator hoặc Microsoft Authenticator, hình thức cụ thể chốt ở thiết kế. Mật khẩu lưu dưới dạng băm một chiều có salt bằng Argon2id, bcrypt hoặc scrypt. | Quan trọng |
| SEC-02 | Quản lý danh tính và truy cập | Ủy quyền và kiểm soát truy cập | Phân quyền theo vai trò kết hợp thuộc tính, thực thi nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, mỗi vai trò chỉ thấy chức năng và dữ liệu được cấp quyền. Giáo viên không xem được dữ liệu trong tài khoản học sinh trừ khi học sinh cấp quyền. Quản trị trường chỉ xem báo cáo tổng hợp, không xem hồ sơ cá nhân học sinh. Phụ huynh chỉ xem kết quả của con khi học sinh đã chấp nhận liên kết và chọn chia sẻ, ở chế độ chỉ đọc. Người được mời đánh giá vào bằng quyền Khách qua link hoặc mã QR, không xem được kết quả của học sinh hay của người đánh giá khác. Học sinh thu hồi quyền hoặc liên kết thì hệ thống chặn truy cập ngay. Truy vết: Quy trình To-be Bước 2 và Bước 5, BR-013, BR-022, BR-032, FR03.01.02, FR03.01.03, FR03.03.03, US-01-02-09, US-01-04-08, US-03-01-02, US-03-01-03, US-03-03-03, DQ-001, NFR-SEC-001, NFR-SEC-003, NFR-FUNC-005 | Kiểm tra quyền tại tầng máy chủ cho từng endpoint, không chỉ ẩn menu hoặc nút bấm phía Client. Chống tấn công IDOR bằng kiểm tra quyền sở hữu bản ghi trên từng truy vấn CSDL. Link mời dùng chuỗi ngẫu nhiên tối thiểu 128 bit, không chứa mã người dùng gốc, hiệu lực mặc định 14 ngày, người học thu hồi và tạo link mới bất kỳ lúc nào, link hết hạn hoặc bị thu hồi thì mọi truy cập sau tối đa 60 giây bị từ chối. Mỗi IP chỉ nộp tối đa 1 bài cho mỗi link, bài đã nộp không được sửa. Ma trận phân quyền do Quản trị hệ thống duy trì và lưu lịch sử thay đổi. | Quan trọng |
| SEC-03 | Mô hình CIA | Tính bảo mật | Bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin học tập, kết quả sở thích nghề nghiệp mã Holland và điểm đánh giá năng lực 360° của học sinh. Điểm của từng người đánh giá được bảo mật ẩn danh hoàn toàn: người học chỉ xem điểm trung bình tổng hợp theo nhóm đối tượng (được tính bằng trung bình gia quyền theo điểm thấu hiểu của các bài hợp lệ trong nhóm đó theo quy tắc R02B) khi nhóm có từ 2 bài nộp được chấp nhận trở lên (P26). Người chấm có thể chọn chấm ẩn danh và được gộp vào cụm Ẩn danh. Người được mời chỉ thấy Tên hiển thị của người học, không thấy họ tên thật, email, số điện thoại. Nhóm chỉ có một bài được chấp nhận thì điểm bài đó được gộp vào nhóm Người khác để không lộ danh tính người chấm. Báo cáo lớp và trường chỉ hiển thị khi có tối thiểu 5 học sinh hoàn thành tự đánh giá. Cảnh báo điểm lệch góc nhìn chỉ nêu tên nhóm đối tượng, không nêu cá nhân. Truy vết: Quy trình To-be Bước 1, Bước 2 và Bước 3, BR-002, BR-011, BR-016, FR03.03.02, FR04.02.06, US-01-01-02, US-02-03-02, US-03-03-02, US-04-02-06, NFR-SEC-002, NFR-SEC-003, NFR-FUNC-005, NFR-FUNC-009 | Mã hóa dữ liệu lưu trữ bằng AES-256 hoặc tương đương cho dữ liệu cá nhân và kết quả đánh giá 360°, gồm họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email và kết quả đánh giá chi tiết. Hiển thị Tên hiển thị thay cho họ tên thật ở mọi màn hình dành cho người được mời. Kiểm tra ngưỡng 2 bài và ngưỡng 5 học sinh tại tầng máy chủ trước khi trả dữ liệu tổng hợp. Bài ẩn danh không hiển thị tên người chấm ở kết quả và thông báo trả cho học sinh. | Quan trọng |
| SEC-04 | Mô hình CIA | Tính toàn vẹn | Bảo vệ hồ sơ năng lực, trọng số, điểm thành phần và kết quả khớp nghề không bị sửa đổi hoặc giả mạo trái phép. Bài đánh giá đã nộp không được sửa. Kết quả có nhãn Tự đánh giá, Tạm thời hoặc Cuối cùng 360°, được chốt tự động khi link hết hạn 14 ngày và có ít nhất 1 bài đã chấp nhận, hoặc chốt thủ công bất kỳ lúc nào khi có ít nhất 1 bài đã chấp nhận. Chỉ kết quả ở trạng thái Cuối cùng 360° mới được gắn nhãn Đã xác thực 360° trong hồ sơ năng lực. Mỗi lần đổi tham số vận hành được lưu thành một phiên bản và chỉ áp dụng cho lần tính sau. Truy vết: Quy trình To-be Bước 1 và Bước 7, BR-006, BR-007, BR-008, BR-029, BR-033, FR01.04.13, FR01.05.08, FR01.06.06, FR01.06.07, FR03.04.01, FR08.01.04, US-03-04-01, US-08-01-04, DQ-003, DQ-004, NFR-FUNC-002, NFR-FUNC-007, NFR-FUNC-010, NFR-COMP-010 | Khóa trạng thái dữ liệu khi kết quả được chốt, mọi API ghi hoặc sửa điểm của chu kỳ đã chốt bị từ chối. Lưu bản chụp kết quả và lịch sử để đối chiếu. Ràng buộc toàn vẹn CSDL ngăn dữ liệu mồ côi hoặc sai lệch công thức. Kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào trên API để chống SQL Injection và Cross-Site Scripting. Chặn nộp bài còn câu bỏ trống, làm quá nhanh dưới ngưỡng thời gian tối thiểu hoặc chấm cùng một mức điểm cho từ 7 tiêu chí trở lên. | Quan trọng |
| SEC-05 | Mô hình CIA | Tính sẵn sàng | Hệ thống vận hành ổn định trong các đợt cao điểm hướng nghiệp, nhất là khi nhiều học sinh cùng làm và nộp bài đánh giá 360° trong cùng thời điểm. Tiến độ đánh giá và thông báo được cập nhật theo NFR-COMP-012, khi mạng trường chặn kết nối thời gian thực thì chuyển sang tải lại định kỳ. Chỉ tiêu định lượng về độ sẵn sàng, hiệu năng, độ tin cậy, khôi phục sự cố được chốt tại mục 9. Truy vết: BR-004, FR01.02.12, FR01.04.12, US-01-02-12, DQ-005, NFR-AVAIL-003, NFR-AVAIL-005, NFR-AVAIL-006, NFR-AVAIL-007, NFR-REL-007, NFR-SCA-002, NFR-PORT-04 | Kiến trúc phân tán có khả năng mở rộng ngang tự động khi lượng truy cập tăng đột biến. Tách tác vụ tính toán nặng sang hàng đợi xử lý bất đồng bộ. Sao lưu tự động hằng ngày và kiểm tra khôi phục định kỳ. Tự động lưu nháp sau mỗi câu trả lời, giữ 168 giờ, mất kết nối thì lưu tại máy và đồng bộ lại, làm tiếp đúng vị trí dừng. | Cao |
| SEC-06 | Kiểm toán và chống chối bỏ | Nhật ký kiểm toán | Ghi nhận vết kiểm toán các thao tác trọng yếu gồm đăng nhập và đăng xuất, tạo và thu hồi link, chấp nhận và loại bài, nộp bài, chốt kết quả, đổi tham số cấu hình, thao tác quản trị, xuất và xóa dữ liệu cá nhân. Mỗi bản ghi gồm tài khoản thực hiện, hành động, thời gian, địa chỉ IP và kết quả. Nhật ký lưu vĩnh viễn, tra cứu theo học sinh, thời gian, người thực hiện và được xuất. Nhật ký không bị xóa theo thời gian. Nhật ký không được chứa thông tin bí mật và không tài khoản nghiệp vụ nào sửa hoặc xóa được. Truy vết: BR-034, FR03.05.01, FR03.05.02, US-03-05-01, US-03-05-02, NFR-SEC-004, NFR-MAINT-005 | Cấu trúc bản ghi gồm Audit_ID, Timestamp, Actor_ID, IP_Address, User_Agent, Action_Type, Resource_ID, Old_Value, New_Value. Bộ lọc loại trừ mật khẩu thô, mã OTP, token, mã phiên và thông tin định danh nhạy cảm khỏi luồng ghi log. Lưu nhật ký trên kho riêng biệt theo cơ chế ghi một lần, ngăn sửa hoặc xóa lịch sử log. Chỉ Quản trị hệ thống được tra cứu nhật ký phục vụ kiểm toán bảo mật và giải quyết khiếu nại. Kiểm thử mẫu tối thiểu 30 sự kiện phải truy ngược được 100% người và thời điểm thực hiện. | Cao |
| SEC-07 | Kiểm toán và chống chối bỏ | Chống chối bỏ | Các bên tham gia không thể phủ nhận hành động đã thực hiện trên hệ thống. Hệ thống lưu ai đồng ý việc gì, lúc nào, với nội dung cụ thể nào, gồm lựa chọn, dấu thời gian và nội dung đã hiển thị tại bước hỏi đồng ý mời đánh giá 360°, tại bước xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ và tại bước tham gia lớp học. Truy vết: BR-003, BR-009, FR01.04.01, FR01.04.03, FR02.01.05, FR03.03.01, FR03.03.04, US-01-04-03, US-02-01-05, US-03-03-01, US-03-03-04 | Lưu bản ghi đồng thuận bất biến gồm thời điểm, phiên bản điều khoản, nội dung đã hiển thị, địa chỉ IP và phương thức xác thực. Lưu mã toàn vẹn SHA-256 của gói câu trả lời tại thời điểm nộp. Bản ghi lịch sử đồng thuận lưu bất biến phục vụ tra cứu khi có tranh chấp. | Cao |
| SEC-08 | An toàn hạ tầng, mạng và tích hợp | Bảo mật truyền tải và kết nối | Bảo vệ dữ liệu truyền tải giữa Client và Server và giữa hệ thống với dịch vụ bên thứ ba gồm Google, Email, SMS, Cloud Storage và các dịch vụ AI ở giai đoạn sau. Phòng chống nghe lén, từ chối dịch vụ và lạm dụng gửi OTP, gửi email. Truy vết: INT-001 đến INT-005, INT-013, NFR-SEC-002, NFR-AVAIL-014, NFR-COMP-011, NFR-COMP-012 | Mã hóa 100% lưu lượng bằng HTTPS với TLS 1.2 trở lên, ưu tiên TLS 1.3, chứng chỉ SSL hợp lệ, bật HSTS, vô hiệu hóa bộ mã hóa yếu, đạt hạng tối thiểu A trên công cụ quét. Tường lửa ứng dụng web chống các kiểu tấn công theo OWASP Top 10. Giới hạn tần suất tại API Gateway: tối đa 5 yêu cầu gửi OTP mỗi phút mỗi IP, ngưỡng cho API tra cứu dữ liệu công khai chốt ở thiết kế. Xác thực nguồn gọi khi nhận dữ liệu gọi ngược từ dịch vụ ngoài. | Quan trọng |
| SEC-09 | An toàn hạ tầng, mạng và tích hợp | Bảo mật hạ tầng và môi trường | Bảo vệ máy chủ, cơ sở dữ liệu và môi trường lưu trữ đám mây. Tách biệt môi trường phát triển, kiểm thử và vận hành thực tế, quản lý khóa bí mật an toàn. Máy chủ lưu trữ dữ liệu người dùng đặt tại Việt Nam theo NFR-SEC-008. Pháp chế xác nhận phạm vi áp dụng theo Luật An ninh mạng 2025 trước khi chốt nhà cung cấp. Truy vết: DEP-004, NFR-SEC-005, NFR-SEC-008, NFR-PORT-05, NFR-PORT-06, NFR-AVAIL-012, NFR-CERT-003 | Triển khai trên nền tảng Cloud của nhà cung cấp có chứng chỉ ISO/IEC 27001 hoặc SOC 2 Type II còn hiệu lực theo NFR-CERT-003. Mạng riêng ảo, CSDL nằm trong dải mạng nội bộ, không mở cổng truy cập trực tiếp từ Internet. Quản lý biến môi trường và khóa API qua dịch vụ quản lý bí mật, tách khỏi mã nguồn theo NFR-PORT-05. Rà quét lỗ hổng mã nguồn và thư viện phụ thuộc trước mỗi đợt phát hành. Môi trường kiểm thử không dùng dữ liệu cá nhân thật của học sinh. | Cao |
| SEC-10 | Bảo mật tệp và dữ liệu xuất | Bảo vệ dữ liệu đầu ra | Bảo vệ các tệp phát sinh gồm Hồ sơ định hướng PDF, báo cáo quyết định gia đình, ảnh mã QR, tệp dữ liệu cá nhân người dùng tải về và tệp Excel danh sách học sinh. Tệp chỉ tải được bởi đúng chủ sở hữu hoặc người được học sinh chia sẻ, Phụ huynh chỉ xem báo cáo quyết định ở chế độ đọc. Truy vết: BR-012, BR-022, BR-035, FR01.03.03, FR02.01.04, FR03.03.05, FR06.02.04, US-01-03-03, US-02-01-04, US-03-03-05, US-06-02-04, INT-004, INT-005, NFR-COMP-008, NFR-PORT-07 | Lưu tệp trên Cloud Storage ở chế độ riêng tư, truy cập qua đường dẫn bảo mật có thời hạn ngắn. Kiểm tra định dạng và quét mã độc tệp Excel tải lên trước khi đọc. Xóa tệp tạm sau khi nhập hoặc đóng gói, xóa tệp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu xóa trong tối đa 14 ngày. Tệp dữ liệu cá nhân xuất ra dạng một tệp nén, định dạng mở như JSON hoặc PDF. | Cao |
| SEC-11 | Bảo mật cộng đồng | Kiểm soát nội dung người dùng | Bài viết và bình luận được kiểm duyệt tự động trước khi đăng. Nội dung bị báo cáo đủ 3 lần tự động ẩn chờ Quản trị hệ thống xem xét. Nội dung do thành viên đăng gắn nhãn phân biệt với dữ liệu chính thức. Học sinh dưới 16 tuổi không nhắn trực tiếp và không gửi yêu cầu kết nối với Người hướng dẫn. Truy vết: BR-003, FR09.01.07, FR09.01.08, FR09.01.13, FR09.01.15, US-09-01-07, US-09-01-08, US-09-01-13, US-09-01-15, INT-009, NFR-SEC-007 | Kiểm duyệt tự động trước khi đăng, Quản trị hệ thống khôi phục nội dung bị ẩn nhầm. Chặn ở tầng máy chủ yêu cầu kết nối của học sinh dưới 16 tuổi tới Người hướng dẫn. Chỉ hiển thị Người hướng dẫn đã xác minh hồ sơ. Lọc đầu vào chống chèn mã độc trong nội dung văn bản. | Cao |
| SEC-12 | Tuân thủ quy định và chính sách | Tuân thủ tiêu chuẩn và pháp lý | Bảo đảm quy trình công nghệ và kiến trúc tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 có hiệu lực từ 01/07/2026, thay thế Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018, cùng quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thiết lập quy trình tiếp nhận lỗ hổng và kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin. Pháp chế rà soát các văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng 2025 trước khi chốt. Truy vết: BR-001, BR-035, NFR-SEC-005, NFR-SEC-008, NFR-CERT-002, NFR-CERT-003, DEP-006, DEP-014 | Lập Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Kiểm thử theo OWASP ASVS cấp 2, kiểm thử xâm nhập định kỳ tối thiểu 1 lần mỗi năm hoặc trước các đợt phát hành lớn, khắc phục 100% lỗ hổng mức Nghiêm trọng và Cao trước nghiệm thu, lỗ hổng phát sinh sau phát hành xử lý theo SLA từ 15 đến 90 ngày tùy mức độ. Quy trình phản ứng sự cố: cách ly rủi ro, thông báo cơ quan có thẩm quyền và người dùng bị ảnh hưởng trong vòng 72 giờ kể từ khi phát hiện vi phạm dữ liệu. | Quan trọng |

## 13.2. Yêu cầu quyền riêng tư:

| Hạng mục | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mục đích thu thập | Mục đích sử dụng rõ ràng: dữ liệu cá nhân, kết quả sở thích nghề nghiệp mã Holland, điểm tự đánh giá năng lực và phản hồi đánh giá 360° chỉ được dùng cho mục đích hướng nghiệp đã công bố. Tính chất tham khảo: mọi kết quả đánh giá, điểm tương thích nghề nghiệp, báo cáo so sánh và gợi ý lộ trình chỉ mang tính tham khảo định hướng, không phải chẩn đoán tâm lý hay cam kết trúng tuyển, hiển thị tuyên bố miễn trừ bắt buộc ở mọi báo cáo kết quả và màn hình chi tiết. Cam kết không thương mại hóa: không dùng dữ liệu của học sinh, sinh viên và phụ huynh cho mục đích thương mại ngoài hướng nghiệp. Nội dung quảng cáo và đối tác phải gắn nhãn Quảng cáo hoặc Đối tác, không nhắm quảng cáo theo dữ liệu cá nhân của học sinh. Minh bạch thông báo: hiển thị Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân độc lập, ngôn ngữ dễ hiểu, trước khi người dùng đăng ký hoặc bắt đầu làm bài, nêu từng loại dữ liệu thu thập, mục đích, thời gian xử lý và quyền của chủ thể dữ liệu theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP. Phân tách môi trường xử lý: dữ liệu phục vụ nghiên cứu cải tiến thuật toán gợi ý nghề phải tách khỏi môi trường định danh trực tiếp và xử lý trong phân vùng phân tích bảo mật. Truy vết: BR-001, US-08-03-01, FR03.03.01, NFR-COMP-013 |
| Tối thiểu hóa dữ liệu | Chỉ thu thập các trường thông tin phục vụ trực tiếp chức năng hướng nghiệp. Không thu thập: số CCCD, thông tin tài chính chi tiết của gia đình ngoài khoảng ngân sách người dùng tự khai ở chức năng so sánh phương án, vị trí định vị thời gian thực, hình ảnh nhận diện khuôn mặt, tôn giáo, dân tộc. Nhóm thông tin định danh cơ bản: họ tên, ngày sinh bắt buộc để kiểm tra dưới 16 tuổi và đủ 18 tuổi, email hoặc số điện thoại, trường, khối lớp hoặc ngành học, Tên hiển thị tối đa 20 ký tự không chứa ký tự đặc biệt. Nhóm thông tin học tập và khảo sát: thông tin học tập tự khai, kết quả sở thích nghề nghiệp, điểm khảo sát các tiêu chí năng lực. Nhóm thông tin người được mời đánh giá: tên hoặc biệt danh hoặc chọn ẩn danh, mối quan hệ, thời gian quen biết, mức độ tiếp xúc. Không yêu cầu tài khoản, không thu thập email, số điện thoại hay hồ sơ nhân thân. Địa chỉ IP chỉ dùng để chống nộp trùng và nhật ký. Tiêu chí người đánh giá không đủ cơ sở quan sát: được chọn Không đủ cơ sở, không ép cung cấp thông tin vượt khả năng nhận biết, câu hỏi đó được ghi nhận giá trị rỗng (NULL) và loại khỏi phép tính theo BR-005. Khai báo ngân sách là tùy chọn, người dùng được bỏ qua và hệ thống loại tiêu chí tài chính khỏi so sánh, không tính điểm 0 theo BR-021. Truy vết: BR-005, BR-021, FR01.01.02, FR01.04.10, FR06.02.01, US-01-01-02, US-06-02-01, DQ-002, mục 11.1 |
| Sự đồng ý | Đồng thuận chủ động: thu thập và xử lý dữ liệu dựa trên hành động đồng ý tự nguyện của người dùng theo Điều 9 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, không dùng ô đánh dấu chọn sẵn. Đồng ý mời đánh giá 360°: ngay sau khi nộp phần cuối bài tự đánh giá, hệ thống hỏi người học có đồng ý cho người khác đánh giá không, kèm giải thích quyền duyệt và thu hồi, lưu lựa chọn, dấu thời gian và nội dung đã hiển thị. Nếu người học chọn Không: bỏ qua việc mời, chuyển sang tổng hợp kết quả từ dữ liệu tự đánh giá kèm nhãn trạng thái Tự đánh giá và chú thích theo FR01.06.03. Nút bật hoặc tắt mời đánh giá luôn hiển thị trên màn hình kết quả để đổi ý bất kỳ lúc nào. Nếu người học chọn Đồng ý: mỗi nhóm đối tượng được chọn có một link và một mã QR riêng, hiệu lực 14 ngày, người học thu hồi và tạo link mới bất kỳ lúc nào theo BR-032. Đồng ý khi tham gia lớp: học sinh nhập mã lớp hoặc quét QR phải thấy cảnh báo giáo viên của lớp sẽ đánh giá hướng nghiệp, bấm Đồng ý mới được thêm vào lớp và việc tham gia lớp được ghi nhận là sự đồng ý theo BR-009. Bản ghi đồng thuận bất biến: lưu thời điểm đồng ý, phiên bản điều khoản, nội dung đã hiển thị, địa chỉ IP, phương thức xác thực để đối soát khi có khiếu nại. Truy vết: BR-003, BR-009, BR-032, FR01.04.01, FR01.04.03, FR01.04.04, FR02.01.05, FR03.03.01, US-01-04-01, US-01-04-03, US-01-04-04, US-02-01-05, US-03-03-01 |
| Bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi | Căn cứ: Luật Trẻ em 2016 xác định trẻ em là người dưới 16 tuổi, Điều 24 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngày sinh bắt buộc để xác định nhóm tuổi. Học sinh khai báo dưới 16 tuổi bắt buộc có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp xác nhận đồng ý qua Email, SMS hoặc OTP, link xác nhận có hiệu lực 15 phút. Khi chưa có xác nhận hoặc link hết hạn: học sinh vẫn được tự đánh giá, xem danh mục ngành nghề trường và tham gia lớp. Mời đánh giá 360° và chia sẻ dữ liệu bị khóa, giáo viên chưa nộp được bảng điểm cho em đó. Mỗi lần mở hệ thống, hệ thống gợi ý gửi lại xác nhận cho phụ huynh. Trong cộng đồng: học sinh dưới 16 tuổi không nhắn trực tiếp và không gửi yêu cầu kết nối hoặc tư vấn tới Người hướng dẫn. Học sinh từ đủ 16 tuổi tự thực hiện đồng ý, không thuộc phạm vi yêu cầu xác nhận của phụ huynh theo BR-003. Truy vết: Quy trình To-be Bước 1, BR-003, BR-009, FR03.03.04, FR09.01.15, US-01-04-01, US-02-01-05, US-03-03-04, US-09-01-15, NFR-SEC-007 |
| Quyền của chủ thể dữ liệu | Cổng tự quản trị quyền riêng tư tại Cài đặt tài khoản, cho phép thực hiện các quyền theo Điều 4 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Quyền được biết và quyền xem: tra cứu dữ liệu cá nhân, điểm thành phần, lịch sử các lần làm bài và kết quả bất kỳ lúc nào. Quyền chỉnh sửa: cập nhật thông tin hồ sơ và làm lại bài đánh giá theo giãn cách tối thiểu 336 giờ, tức 14 ngày giữa hai lần làm bài, theo DQ-005. Quyền rút lại sự đồng ý: tắt mời đánh giá, thu hồi link, thu hồi quyền chia sẻ kết quả với Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn, gỡ liên kết với Phụ huynh. Hiệu lực ngay. Quyền cung cấp dữ liệu: nút Xuất, Tải về dữ liệu cá nhân, hệ thống đóng gói thành một tệp, lỗi đóng gói thì báo lỗi và cho thử lại. Quyền phản đối và hạn chế xử lý: người dùng gửi yêu cầu tạm khóa tài khoản hoặc ngừng đưa dữ liệu vào tập phân tích chung qua kênh hỗ trợ, Quản trị hệ thống xử lý. Đề xuất bổ sung, chưa có trong mục 8.2. Quyền xóa dữ liệu: nút Yêu cầu xóa tài khoản và dữ liệu trên giao diện, xử lý tối đa 14 ngày. Xóa tài khoản học sinh hoặc sinh viên thì xóa hoặc ẩn danh hóa vĩnh viễn hồ sơ và các bài đánh giá về người đó. Bài đánh giá do chính người dùng đó chấm cho người khác được giữ lại ở dạng ẩn danh hoàn toàn để không làm hỏng kết quả 360° của người được chấm theo BR-035. Yêu cầu chưa xác thực được danh tính thì từ chối và yêu cầu xác thực lại. Quyền khiếu nại: có kênh tiếp nhận khiếu nại về xử lý dữ liệu cá nhân, Quản trị hệ thống xem nhật ký khi có khiếu nại. Đề xuất bổ sung, chưa có trong mục 8.2. Truy vết: BR-013, BR-032, BR-034, BR-035, FR03.03.01, FR03.03.05, FR03.03.06, US-03-03-05, US-03-03-06, DQ-005, NFR-SEC-008, NFR-PORT-07 |
| Chia sẻ dữ liệu theo quyền | Mặc định không chia sẻ kết quả với bất kỳ ai. Học sinh, sinh viên chọn đối tượng cụ thể gồm Phụ huynh, Giáo viên, Người hướng dẫn được xem và thu hồi bất kỳ lúc nào. Phụ huynh chỉ liên kết khi học sinh chấp nhận bằng mã liên kết, chỉ xem báo cáo quyết định ở chế độ chỉ đọc theo mức chi tiết do học sinh thiết lập, học sinh được chọn ẩn hoặc hiện phần đánh đổi tài chính. Ngân sách do Phụ huynh nhập chỉ hiển thị cho học sinh khi Phụ huynh bấm chia sẻ. Giáo viên không xem dữ liệu trong tài khoản học sinh trừ khi học sinh cấp quyền. Quản trị trường chỉ xem báo cáo tổng hợp. Báo cáo tập thể chỉ hiển thị khi nhóm có tối thiểu 5 học sinh hoàn thành tự đánh giá. Học sinh chỉ xem điểm trung bình theo nhóm người đánh giá khi nhóm có từ hai bài được chấp nhận trở lên. Truy vết: BR-002, BR-011, BR-013, BR-022, FR03.01.03, FR03.03.02, FR03.03.03, FR06.02.04, US-03-01-03, US-03-03-03, US-06-02-04, NFR-FUNC-005 |
| Thời hạn lưu trữ | Tài khoản hoạt động: lưu dữ liệu hồ sơ năng lực và lộ trình xuyên suốt thời gian sử dụng. Tài khoản không tự xóa khi không hoạt động, chỉ xóa khi người dùng yêu cầu. Bản chụp kết quả lưu theo tài khoản, lộ trình cũ được lưu vào lịch sử khi tạo lại lộ trình theo BR-028. Bản nháp bài làm giữ 168 giờ, tức 7 ngày, kể từ lần lưu cuối, quá hạn thì xóa. Link mời đánh giá có hạn 14 ngày kể từ lúc tạo. Khi học sinh rời lớp: dữ liệu và bài chấm của giáo viên vẫn lưu trên hồ sơ giáo viên và học sinh đến khi bị xóa. Dữ liệu lớp và báo cáo lưu trữ tập trung theo năm học và giữ 10 năm, quá 10 năm xử lý theo quy định lưu trữ sau khi Pháp chế xác nhận. Nhật ký hệ thống lưu vĩnh viễn. Dữ liệu đã yêu cầu xóa: xóa trong tối đa 14 ngày. Bản sao lưu được ghi đè theo chu kỳ sao lưu, chu kỳ cụ thể chốt cùng Pháp chế, khi khôi phục không làm xuất hiện lại dữ liệu đã yêu cầu xóa theo NFR-AVAIL-007. Khử định danh vĩnh viễn: dữ liệu dùng cho nghiên cứu thị trường lao động, cải tiến thuật toán gợi ý hoặc báo cáo xu hướng cấp trường phải loại bỏ thông tin định danh trực tiếp, làm mờ ngày sinh và không thể phục hồi danh tính gốc. Truy vết: BR-028, BR-032, BR-035, FR02.01.07, FR02.03.02, FR03.03.06, FR03.05.01, US-01-02-12, US-01-04-07, US-02-01-07, US-02-03-02, US-03-03-06, US-03-05-01, DQ-005, NFR-AVAIL-013, NFR-REL-007, mục 11.1 |
| Bên xử lý thứ ba | Ký Thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân và Thỏa thuận bảo mật thông tin có giá trị pháp lý với 100% nhà cung cấp bên ngoài gồm dịch vụ đăng nhập Google, Email, SMS, Cloud Storage, kiểm duyệt nội dung và đối tác cung cấp nội dung. Bên thứ ba chỉ xử lý theo chỉ thị bằng văn bản của hệ thống, không sao chép hoặc chia sẻ cho bên thứ tư, cam kết tuân thủ pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Chuyển dữ liệu xuyên biên giới: dịch vụ đặt máy chủ ngoài Việt Nam phải được Pháp chế đánh giá theo Điều 20 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 trước khi tích hợp. Kiểm soát dòng dữ liệu khi tích hợp Cloud AI ở giai đoạn sau MVP: không gửi kèm họ tên, email, số điện thoại, trường lớp, chỉ truyền thuộc tính năng lực dạng số hoặc nội dung JD đã chuẩn hóa, bắt buộc có điều khoản không lưu trữ và không dùng dữ liệu của hệ thống để huấn luyện lại mô hình của bên thứ ba theo NFR-COMP-017. Đánh giá rủi ro định kỳ 6 tháng một lần về chứng chỉ an toàn và quy trình tuân thủ của đối tác, có kịch bản kỹ thuật sẵn sàng ngắt kết nối và đổi nhà cung cấp khi có nguy cơ rò rỉ theo NFR-COMP-016. Truy vết: INT-001 đến INT-016, DEP-004, DEP-005, DEP-006, NFR-COMP-016, NFR-COMP-017, NFR-CERT-003 |
| Thông báo vi phạm dữ liệu | Khi phát hiện vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông báo theo Điều 23 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 tới cơ quan chuyên trách và người dùng bị ảnh hưởng, mục tiêu trong vòng 72 giờ kể từ khi phát hiện. Quy trình ứng phó sự cố do Quản trị hệ thống và Pháp chế phối hợp, ghi vào nhật ký hệ thống. Truy vết: SEC-06, SEC-12, BR-034, NFR-SEC-004 |

## 13.3. Danh mục kiểm tra tuân thủ

Bộ phận Pháp chế xác nhận văn bản pháp luật hiện hành trước khi ban hành.

| Hạng mục | Áp dụng | Căn cứ tham khảo | Owner | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo vệ dữ liệu cá nhân | Có | Căn cứ pháp lý: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2026, gồm các Điều 4, 9, 14, 20, 21, 23, 24; Nghị định 356/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật, có hiệu lực từ 01/01/2026 và thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP; Tiêu chuẩn ISO/IEC 27701. Tiêu chí kiểm tra chi tiết: Đã công bố công khai Chính sách quyền riêng tư và Thỏa thuận người dùng trên nền tảng web, hiển thị tốt trên máy tính và thiết bị di động. Hoàn thiện Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và gửi cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân trong vòng 60 ngày kể từ ngày bắt đầu xử lý dữ liệu theo Điều 21 Luật. Ký Thỏa thuận xử lý dữ liệu với 100% đối tác dịch vụ bên ngoài. Có cơ chế ghi nhận và thu hồi sự đồng ý có hiệu lực ngay, bản ghi đồng thuận bất biến theo FR03.03.01. Xử lý yêu cầu xóa hoặc ẩn danh dữ liệu trong tối đa 14 ngày theo BR-035 và US-03-03-06, Pháp chế đối chiếu với thời hạn luật định. Có quy trình thông báo vi phạm dữ liệu cá nhân, mục tiêu trong vòng 72 giờ. | Pháp chế | Mở |
| An toàn thông tin, an ninh mạng | Có | Căn cứ pháp lý: Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/07/2026, thay thế Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật An ninh mạng 2018; Nghị định 85/2016/NĐ-CP; Thông tư 12/2022/TT-BTTTT; Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022; Khung OWASP Top 10 và OWASP ASVS. Pháp chế rà soát văn bản hướng dẫn Luật An ninh mạng 2025 và hiệu lực của Nghị định 85/2016/NĐ-CP, Thông tư 12/2022/TT-BTTTT. Tiêu chí kiểm tra chi tiết: Lập Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin, trình cơ quan chuyên trách thẩm định và phê duyệt. Dữ liệu người dùng Việt Nam được lưu trữ tại Việt Nam theo NFR-SEC-008, Pháp chế xác nhận phạm vi áp dụng. Thực hiện kiểm thử xâm nhập độc lập trước ngày Go-live và định kỳ hằng năm theo OWASP ASVS cấp 2, khắc phục 100% lỗ hổng mức Nghiêm trọng và Cao theo NFR-SEC-005. Nhà cung cấp hạ tầng và lưu trữ có chứng chỉ ISO/IEC 27001 hoặc SOC 2 Type II còn hiệu lực, không dùng cụm từ được chứng nhận trong nội dung giới thiệu khi chưa có chứng chỉ chính thức từ tổ chức độc lập theo NFR-CERT-003. Thiết lập hệ thống giám sát an ninh tập trung, lưu vết log ghi một lần, ban hành quy trình ứng phó sự cố, thông báo sự cố cho cơ quan có thẩm quyền trong vòng 72 giờ. | Bảo mật và Hạ tầng | Mở |
| Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng | Có | Căn cứ pháp lý: Luật Trẻ em 2016; Quyết định 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Điều 24 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. Tiêu chí kiểm tra chi tiết: Xác định độ tuổi bằng ngày sinh bắt buộc, có luồng xác nhận đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với học sinh dưới 16 tuổi, link xác nhận hiệu lực 15 phút, trước khi mở chức năng mời đánh giá 360° và chia sẻ dữ liệu theo BR-003. Kiểm duyệt tự động nội dung độc hại, cờ bạc, chất kích thích, khiêu dâm, bạo lực học đường hoặc định hướng nghề nghiệp mang tính phân biệt đối xử trong cộng đồng M09, nội dung bị báo cáo đủ 3 lần tự động ẩn theo US-09-01-07. Học sinh dưới 16 tuổi không nhắn trực tiếp và không gửi yêu cầu kết nối tới Người hướng dẫn theo US-09-01-15 và NFR-SEC-007. Tích hợp nút báo cáo nội dung xấu và đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp tại vị trí dễ thấy trên giao diện học sinh. | Pháp chế và Product Team | Mở |
| Sở hữu trí tuệ, bản quyền nội dung | Có | Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung gần nhất năm 2022. Tiêu chí kiểm tra chi tiết: Ngân hàng câu hỏi, thang đo và nội dung sở thích nghề nghiệp mã Holland trong ma trận 360° do nhóm nội dung biên soạn hoặc có giấy phép sử dụng hợp pháp, không sao chép trái phép ấn phẩm đang được bảo hộ bản quyền. Dữ liệu nghề, ngành, trường mỗi mục lưu nguồn chính thức và ngày cập nhật gần nhất theo US-04-01-07, US-05-01-02 và US-05-01-07. Dữ liệu bóc tách từ JD tuyển dụng ở giai đoạn sau MVP ghi nhận nguồn gốc gồm tên đơn vị tuyển dụng, ngày đăng tuyển, đường dẫn gốc, ngày cập nhật gần nhất theo OS-02. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm hiển thị trên mọi báo cáo kết quả theo BR-001: kết quả mang tính tham khảo, không bảo đảm việc làm hay kết quả tuyển sinh. Nội dung quảng cáo, đối tác và nội dung do người dùng đăng phải gắn nhãn theo US-08-03-01 và US-09-01-08. | Đội Nội dung | Mở |
| Quảng cáo và nội dung đối tác trả phí | Có | Căn cứ pháp lý: Điều 28 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 về bảo vệ trong kinh doanh dịch vụ quảng cáo; US-08-03-01. Tiêu chí kiểm tra chi tiết: Nội dung đối tác gắn nhãn Quảng cáo hoặc Đối tác, thiếu nhãn thì không hiển thị. Không nhắm quảng cáo theo dữ liệu cá nhân của học sinh. Nội dung đối tác không ảnh hưởng % phù hợp nghề, thứ hạng phương án, kết quả tra cứu trung lập và gợi ý dự phòng. | Đội Nội dung và Pháp chế | Mở |
| Khả năng tiếp cận | Có | Căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn quốc tế WCAG 2.1 Cấp độ AA; Thông tư 26/2020/TT-BTTTT về áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông. Tiêu chí kiểm tra chi tiết: Tỷ lệ tương phản màu chữ và nền tối thiểu 4.5:1 đối với văn bản thông thường và 3:1 đối với văn bản cỡ lớn, các thành phần giao diện đồ họa trọng yếu theo NFR-COMP-014. Hỗ trợ phóng to giao diện tối thiểu 200% mà không vỡ bố cục, mất chữ hoặc phát sinh thanh cuộn ngang khó kiểm soát theo NFR-USAB-005. Mọi nút bấm, biểu mẫu khảo sát và sơ đồ Bản đồ Nghề Ngành Trường ở M05 điều hướng được hoàn toàn bằng bàn phím và tương thích trình đọc màn hình qua thẻ ngữ nghĩa ARIA. Giao diện đáp ứng trên thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn. | Product/UX | Mở |

# 14. Báo cáo tài chính (Financial statements)*

Nhập chi phí (VND), giả định và cách tính; giữ ở mức đủ để ra quyết định phê duyệt.

## 14.1. Chi phí đầu tư ban đầu (Initial investment)*

| Hạng mục | Chi phí (VND) | Giả định | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát, phân tích nghiệp vụ |  |  |  |
| Thiết kế UX/UI |  |  |  |
| Phát triển phần mềm |  |  |  |
| Xây dựng nội dung và dữ liệu nghề/ngành |  |  |  |
| Bản quyền bộ công cụ đánh giá |  |  |  |
| Kiểm thử và nghiệm thu |  |  |  |
| Đào tạo và bàn giao |  |  |  |
| Dự phòng |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |

## 14.2. Chi phí vận hành hằng năm (Annual operating costs)*

| Hạng mục | Chi phí/năm (VND) | Giả định | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Hạ tầng cloud, tên miền, chứng chỉ số |  |  |  |
| Dịch vụ bên thứ ba (email/SMS, phân tích) |  |  |  |
| Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật |  |  |  |
| Cập nhật, kiểm duyệt nội dung |  |  |  |
| Đánh giá an toàn thông tin định kỳ |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |

## 14.3. Lợi ích và doanh thu (Benefits & revenue)*

| Lợi ích | Loại | Giá trị ước tính | Cách tính | Độ tin cậy | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Tiết kiệm thời gian tư vấn] | Tiết kiệm |  |  |  |  |
| [Nguồn thu dịch vụ, tài trợ] | Doanh thu |  |  |  |  |
| [Giá trị chiến lược] | Chiến lược |  |  |  |  |

## 14.4. Ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu (Impact on equity)*

[Nếu áp dụng: nêu ảnh hưởng của khoản đầu tư đến vốn chủ sở hữu, khấu hao tài sản, ghi nhận chi phí/doanh thu theo chuẩn mực kế toán của đơn vị. Nếu không áp dụng, ghi “Không áp dụng”.]

## 14.5. Tóm tắt tác động tài chính*

| Chỉ tiêu | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng chi phí | [VND] | [VND] | [VND] | [VND] |
| Tổng lợi ích | [VND] | [VND] | [VND] | [VND] |
| Dòng tiền ròng | [VND] | [VND] | [VND] | [VND] |
| Lũy kế | [VND] | [VND] | [VND] | [VND] |
| ROI / thời gian hoàn vốn | [%] | [%] | [%] | [x] tháng |

# 15. Nguồn lực (Resources)*

## 15.1. Nhân sự*

| Vai trò | Số lượng | Thời lượng | Trách nhiệm chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà tài trợ | [x] | [x]% | Phê duyệt, gỡ vướng |  |
| Chủ sản phẩm (PO) | [x] | [x]% | Ưu tiên, quyết định sản phẩm |  |
| Phân tích nghiệp vụ (BA) | [x] | [x]% | Yêu cầu, quy trình, UAT |  |
| Chuyên gia hướng nghiệp | [x] | [x]% | Nội dung, bộ công cụ, quy tắc gợi ý |  |
| UX/UI | [x] | [x]% | Nghiên cứu, luồng, giao diện |  |
| Lập trình (Frontend/Backend) | [x] | [x]% | Xây dựng hệ thống |  |
| Kiểm thử (QA) | [x] | [x]% | Kiểm thử, hỗ trợ UAT |  |
| Vận hành nội dung | [x] | [x]% | Biên tập, kiểm duyệt |  |

## 15.2. Hạ tầng, phần mềm, thiết bị và không gian*

| Hạng mục | Loại | Mô tả | Số lượng | Ngân sách (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ/Cloud | Phần cứng/Hạ tầng | [Cấu hình, môi trường Dev/Staging/Prod] | [x] | [VND] |
| Phần mềm, giấy phép | Phần mềm | [CMS, công cụ thiết kế, giám sát, bộ công cụ đánh giá] | [x] | [VND] |
| Thiết bị làm việc | Thiết bị | [Máy tính, thiết bị kiểm thử] | [x] | [VND] |
| Không gian làm việc | Văn phòng | [Chỗ làm việc, phòng họp] | [x] | [VND] |
| Mua sắm khác | Ngân sách | [Hạng mục cần mua sắm] | [x] | [VND] |

# 16. Lịch trình, thời gian và thời hạn (Schedule, timeline & deadlines):

## 16.1. Các giai đoạn:

| Giai đoạn | Thời lượng | Hoạt động chính | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chuẩn bị và lập kế hoạch | 2 tuần | Khởi động, chốt phạm vi, kế hoạch, nhóm dự án | BRD, kế hoạch dự án |
| 2. Thiết kế hệ thống | 1 tuần | Thiết kế UX/UI luồng 360 độ, kiến trúc CSDL, mô hình dữ liệu, xây dựng SRS | SRS, Thiết kế được duyệt |
| 3. Phát triển nước rút (ver 1.0) | 1 tuần | Hoàn thiện luồng Demo, code giao diện Web, tích hợp Matching Engine, … | Bản build demo hoàn chỉnh |
| 4. Kiểm thử và thử nghiệm | 1 tuần | Kiểm thử hệ thống, UAT, chạy thử nhóm nhỏ, cấp tài khoản mẫu, kiểm tra chịu tải. | Biên bản nghiệm thu UAT nội bộ Kịch bản điều phối Demo |
| 5. Phát hành Ver 1.0 và workshop | Dự kiến ngày 10/10 | Go-live Ver 1.0 (Staging, môi trường Production ổn định) và tổ chức Workshop tương tác thực tế với HSSV và Phụ huynh. | Workshop thành công Bản phát hành Ver1.0 thực tế. |
| 6. Đánh giá, Triển khai và vận hành | 2 tuần | Tổng hợp phản hồi từ Workshop, Bug fix, mở rộng CSDL và bàn giao tài liệu. | Báo cáo kết quả Workshop & Backlog v1.1 Tài liệu hướng dẫn sử dụng chính thức. |
| 6. Bảo trì và Nâng cấp Phase 2 | 6 tháng | Hỗ trợ, sửa lỗi, cải tiến | Các bản cập nhật định kỳ Báo cáo vận hành hàng tháng |

## 16.2. Các mốc quan trọng (Milestones):

| Mốc | Mô tả | Tiêu chí hoàn thành | Ngày | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | BRD được phê duyệt | Phạm vi, yêu cầu, KPI được duyệt | 03/10/2026 | PO/BA |
| M2 | Hoàn tất khảo sát | Persona, quy trình, dữ liệu hoàn tất | 03/10/2026 | BA |
| M3 | UX/UI được duyệt | Luồng và bản mẫu được duyệt | 10/10/2026 | UX/UI |
| M4 | Hoàn tất thiết kế kỹ thuật | Kiến trúc, API, mô hình dữ liệu được rà soát | 10/10/2026 | Tech Lead |
| M5 | Hoàn tất phát triển | Yêu cầu Critical/High hoàn thành | 10/10/2026 | Bộ phận Kỹ thuật |
| M6 | Ký nghiệm thu UAT | UAT đạt; lỗi Critical đã đóng | 10/10/2026 | Nghiệp vụ/QA |
| M7 | Go-live | Phát hành môi trường vận hành | 10/10/2026 | Tech/PO |
| M8 | Đánh giá sau triển khai | Rà soát KPI, sự cố, lộ trình | 10/10/2026 | PO |

## 16.3. Danh mục sẵn sàng go-live

☐ Phạm vi MVP đã chốt; chức năng thuộc giai đoạn 2, 3 đã chuyển sang backlog và được phê duyệt

☐ Yêu cầu Critical/High đã có quyết định rõ ràng; lỗi Critical đã đóng, lỗi High còn lại đã có phương án xử lý

☐ UAT hoàn thành với đại diện học sinh/sinh viên, phụ huynh, giáo viên tư vấn, biên tập viên và quản trị hệ thống

☐ Luồng cốt lõi chạy thông suốt: đăng ký/đăng nhập (OTP) → làm bài đánh giá → xem kết quả → xem gợi ý nghề/ngành

☐ Luồng đánh giá 360° hoạt động đúng: khảo sát trước, phê duyệt sau; bộ chấm điểm đã đối chiếu kết quả với bảng tính mẫu

☐ Dữ liệu ngành, chuyên ngành, khoa/viện, hệ đào tạo và học phí của các trường trong phạm vi đã nạp thành công và đối chiếu với nguồn chính thức

☐ Mỗi dòng dữ liệu có nguồn và ngày cập nhật; học phí ước tính được gắn nhãn rõ

☐ Đã kiểm thử tải theo lượng truy cập dự kiến của mùa tuyển sinh và hiệu năng đạt ngưỡng đặt ra

☐ Đã rà soát bảo mật; lỗ hổng mức cao đã xử lý

☐ Tên miền, SSL, biến môi trường, phân quyền theo vai trò đã cấu hình; dịch vụ Email/SMS (gửi OTP) đã kiểm thử trên production

☐ Chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng đã công bố; có cơ chế đồng ý thu thập dữ liệu và xác nhận của phụ huynh với người dùng dưới 18 tuổi

☐ Có kế hoạch rollback

☐ Giám sát, log, cảnh báo hoạt động

☐ Đã kiểm thử sao lưu/khôi phục

☐ Đào tạo, bàn giao cho vận hành hoàn tất; kênh hỗ trợ sẵn sàng

☐ Quy trình cập nhật dữ liệu theo mùa tuyển sinh đã có người phụ trách

☐ Phê duyệt Go/No-Go đã được ký bởi nhà tài trợ, chủ sản phẩm và chủ sở hữu công nghệ

# 17. Rủi ro, giả định, ràng buộc & phụ thuộc (Risks, assumptions, constraints & Dependencies):

## 17.1. Đăng ký rủi ro (Risk register):

| Mã rủi ro | Điều kiện rủi ro | Tác động | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Nếu phần lớn sinh viên trong đợt thử nghiệm đầu tiên bỏ dở bài đánh giá vì bài dài và phải làm lần lượt nhiều phần. | Không đủ dữ liệu để tạo hồ sơ năng lực và gợi ý nghề; không chứng minh được giá trị của sản phẩm sau thử nghiệm. | Nghiệp vụ |
| R-002 | Nếu phụ huynh, bạn bè, giáo viên hoặc người hướng dẫn được mời không trả lời bài đánh giá 360 độ trong thời hạn của đường dẫn. | Kết quả của người học chỉ dừng ở mức tự đánh giá, mất đi điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống so với các bài trắc nghiệm hiện có. | Nghiệp vụ |
| R-003 | Nếu khung 31 tiêu chí và mức yêu cầu của từng nghề chưa phản ánh đúng thực tế, khiến các nghề được gợi ý không sát với năng lực và mong muốn của người học. | Người dùng mất niềm tin vào kết quả, có thể định hướng sai ngành nghề; uy tín sản phẩm bị ảnh hưởng ngay từ đợt thử nghiệm. | Nghiệp vụ |
| R-004 | Nếu người học hoặc phụ huynh hiểu phần trăm phù hợp nghề là kết luận chắc chắn thay vì gợi ý tham khảo. | Quyết định chọn ngành, chọn trường bị áp đặt theo con số; phát sinh khiếu nại về trách nhiệm của hệ thống. | Nghiệp vụ |
| R-005 | Nếu người học chỉ chấp nhận những bài đánh giá 360 độ có điểm cao và loại bỏ các bài có nhận xét kém. | Kết quả 360 độ thiên lệch, nhãn “Đã xác thực 360°” trong hồ sơ năng lực không còn khách quan. | Nghiệp vụ |
| R-006 | Nếu cơ sở dữ liệu nghề xây từ JD bị thiếu, trùng lặp, lỗi thời hoặc career profile chưa có đủ mức yêu cầu cho 31 tiêu chí. | Career matching tính sai hoặc bỏ sót nghề; trang chi tiết nghề hiển thị thông tin không chính xác. | Kỹ thuật/Công nghệ |
| R-007 | Nếu quy tắc tính điểm (scoring rule) và quy tắc đối sánh (matching rule) được triển khai sai, hoặc kết quả tính lại không nhất quán khi người học chấp nhận hay loại bỏ bài 360 độ. | Điểm năng lực, thứ hạng nghề và lịch sử kết quả mâu thuẫn nhau; người dùng nhận kết quả sai. | Kỹ thuật/Công nghệ |
| R-008 | Nếu đường dẫn hoặc mã QR mời đánh giá bị lộ ra ngoài, do người được mời không cần đăng nhập hay xác thực OTP. | Người không liên quan vào nộp bài, làm sai lệch kết quả và lộ tên hiển thị của người học. | Kỹ thuật/Công nghệ |
| R-009 | Nếu nhiều lớp, nhiều trường cùng làm bài trong một thời điểm, nhất là trước kỳ đăng ký xét tuyển. | Hệ thống chậm hoặc gián đoạn, người dùng mất bài đang làm, trải nghiệm thử nghiệm bị đánh giá thấp. | Kỹ thuật/Công nghệ |
| R-010 | Nếu bản prototype do nhóm BA tự dựng để minh họa luồng màn hình bị hiểu là thiết kế đã chốt hoặc mã nguồn được tái sử dụng cho sản phẩm thật. | Đội phát triển xây theo giả định chưa được duyệt; mã nguồn chưa qua kiểm thử bảo mật lọt vào sản phẩm. | Kỹ thuật/Công nghệ |
| R-011 | Nếu các đầu ra phụ thuộc nhau (career profile, matching rule, SRS) không hoàn thành đúng hạn do thành viên nhóm BA kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc. | Chậm bàn giao tài liệu cho đội phát triển, kéo lùi toàn bộ lịch prototype, kiểm thử và thử nghiệm. | Tổ chức/Nhân sự |
| R-012 | Nếu không có chuyên gia tâm lý – hướng nghiệp thẩm định thang đo và bộ câu hỏi trước khi chốt. | Thang đo thiếu cơ sở khoa học, độ tin cậy thấp; phải sửa lại bộ câu hỏi sau khi đã triển khai. | Tổ chức/Nhân sự |
| R-013 | Nếu yêu cầu tiếp tục thay đổi lớn (đối tượng, phạm vi, khung đánh giá) sau khi BRD đã được phê duyệt. | Phạm vi trôi, SRS và prototype phải làm lại, nhóm không giữ được mốc bàn giao. | Tổ chức/Nhân sự |
| R-014 | Nếu nhà trường hoặc giáo viên không bố trí được thời gian tham gia thử nghiệm và đánh giá người học. | Thiếu nguồn đánh giá từ giáo viên, không có dữ liệu thật cho phần lớp học và nhà trường. | Tổ chức/Nhân sự |
| R-015 | Nếu bộ câu hỏi trắc nghiệm tính cách và sở thích nghề nghiệp được lấy từ nguồn có bản quyền mà chưa được cấp phép. | Bị yêu cầu gỡ nội dung hoặc bồi thường; phải thay thế bộ câu hỏi và kiểm định lại thang đo. | Nhà cung cấp/Đối tác |
| R-016 | Nếu các trang tuyển dụng, website trường và cổng tuyển sinh là nguồn của JD và dữ liệu ngành – trường thay đổi cấu trúc, gỡ tin hoặc hạn chế sử dụng nội dung. | Đường dẫn JD hỏng, dữ liệu nghề và ngành – trường bị thiếu hoặc lỗi thời. | Nhà cung cấp/Đối tác |
| R-017 | Nếu các dịch vụ bên thứ ba như đăng nhập Google, dịch vụ gửi email hoặc hạ tầng cloud bị gián đoạn hay thay đổi chính sách. | Người dùng không đăng nhập được, không nhận được thông báo về bài 360 độ hoặc hạn đường dẫn. | Nhà cung cấp/Đối tác |
| R-018 | Nếu hệ thống thu thập dữ liệu của học sinh 15 tuổi (thuộc nhóm trẻ em dưới 16 tuổi) mà chưa có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. | Vi phạm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025; có thể bị xử phạt, phải xóa dữ liệu và mất niềm tin của nhà trường, phụ huynh. | Tuân thủ pháp lý |
| R-019 | Nếu một nhóm người đánh giá chỉ có một người (thường là phụ huynh), khiến điểm “theo nhóm” thực chất là điểm của cá nhân đó. | Vi phạm cam kết ẩn danh với người đánh giá; người được mời ngại đánh giá trung thực, có thể gây mâu thuẫn trong gia đình. | Tuân thủ pháp lý |
| R-020 | Nếu dữ liệu cá nhân và kết quả đánh giá bị rò rỉ, hoặc được lưu trữ, chuyển ra nước ngoài không đúng điều kiện luật định. | Bị xử phạt theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín dự án. | Tuân thủ pháp lý |
| R-021 | Nếu nội dung JD được sao chép nguyên văn từ trang tuyển dụng và hiển thị lại mà không tuân theo điều khoản sử dụng của nguồn. | Tranh chấp bản quyền nội dung, phải gỡ hoặc viết lại dữ liệu nghề. | Tuân thủ pháp lý |

- Mức độ rủi ro được xác định từ xác suất xảy ra và mức tác động, mỗi chiều có năm mức: Rất thấp, Thấp, Trung bình, Cao, Rất cao. Chiến lược ứng phó dùng bốn lựa chọn đề xuất: Né tránh (loại bỏ nguyên nhân), Chuyển giao (chuyển trách nhiệm cho bên có năng lực xử lý), Giảm thiểu (giảm xác suất hoặc tác động) và Chấp nhận (theo dõi, xử lý khi xảy ra). Người phụ trách được ghi theo vai trò trong nhóm dự án.

| Mã rủi ro | Mức độ | Chiến lược ứng phó | Biện pháp giảm thiểu | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Trung bình | Giảm thiểu | Cho chọn phiên bản bài ngắn; lưu tạm để làm tiếp; trả báo cáo tính cách ngay sau phần đầu để tạo động lực; nhắc làm tiếp qua thông báo. | PO |
| R-002 | Cao | Giảm thiểu | Bài cho người được mời ngắn, tối đa 3 câu khai báo; gửi nhắc trước khi hết hạn; vẫn hiển thị kết quả tự đánh giá ngay; cho người học chốt kết quả khi đã có ít nhất một bài được chấp nhận. | PO |
| R-003 | Trung bình | Giảm thiểu | Chuyên gia thẩm định khung tiêu chí và mức yêu cầu nghề; đối chiếu gợi ý của hệ thống với đánh giá của chuyên viên hướng nghiệp trên mẫu thử; hiệu chỉnh ngưỡng gợi ý sau thử nghiệm. | BA phụ trách khung đánh giá |
| R-004 | Trung bình | Giảm thiểu | Mọi màn hình kết quả có nhãn trạng thái và câu lưu ý “kết quả mang tính tham khảo”; giải thích lý do gợi ý theo từng tiêu chí theo bảng giải thích %: điểm, yêu cầu, mức đáp ứng, trọng số, phần bị trừ; nêu rõ dữ liệu còn thiếu. | BA; PO |
| R-005 | Cao | Chấp nhận | Ghi nhật ký mọi lần chấp nhận, loại bài; hiển thị số bài đã nhận và đã chấp nhận; theo dõi tỷ lệ bài bị loại trong thử nghiệm; nếu tỷ lệ này cao bất thường thì lập yêu cầu thay đổi để giới hạn quyền loại bài. | BA |
| R-006 | Cao | Giảm thiểu | Bộ tiêu chí kiểm tra dữ liệu JD (link nguồn, ngày thu thập, trường bắt buộc, không trùng); người phụ trách rà soát định kỳ; nghề chưa đủ mức yêu cầu cho 31 tiêu chí không được đưa vào gợi ý. | Chủ sở hữu dữ liệu nghề |
| R-007 | Trung bình | Giảm thiểu | Lập bảng tính đối chứng cho scoring rule và matching rule; kiểm thử với bộ hồ sơ mẫu trước UAT; lưu bản chụp kết quả mỗi lần tính để đối chiếu. | QA Lead; Tech Lead |
| R-008 | Trung bình | Giảm thiểu | Mã đường dẫn ngẫu nhiên, khó đoán; giới hạn số bài bằng số người dự kiến; hạn dùng 14 gày; cho thu hồi và tạo lại; người học duyệt từng bài. | Tech Lead |
| R-009 | Trung bình | Giảm thiểu | Kiểm thử tải theo kịch bản cả khối lớp làm bài đồng thời; cấu hình mở rộng tự động; tính lại kết quả ở chế độ nền. | Tech Lead |
| R-010 | Trung bình | Né tránh | Ghi rõ prototype chỉ dùng để minh họa luồng người dùng; đội phát triển xây theo SRS đã duyệt, không tái sử dụng mã prototype. | PO; Tech Lead |
| R-011 | Cao | Giảm thiểu | Phân công một người chịu trách nhiệm cho mỗi đầu ra; theo dõi tiến độ trên bảng tiến độ chung của nhóm; xác định trước các đầu ra trên đường găng (career profile, matching rule) và ưu tiên nguồn lực cho chúng. | Quản lý dự án |
| R-012 | Trung bình | Chuyển giao | Mời chuyên gia tâm lý – hướng nghiệp bên ngoài thẩm định thang đo; ưu tiên nguồn câu hỏi đã được kiểm định. | Quản lý dự án |
| R-013 | Cao | Giảm thiểu | Đóng băng phạm vi sau khi BRD được duyệt; mọi thay đổi đi qua quy trình ở mục 19; thay đổi lớn đưa vào phase sau. | PO |
| R-014 | Trung bình | Chấp nhận | Ưu tiên thử nghiệm với sinh viên, không phụ thuộc vào giáo viên; chuẩn bị bộ câu hỏi rút gọn cho giáo viên khi mở rộng sang học sinh. | Điều phối thử nghiệm |
| R-015 | Trung bình | Né tránh | Chỉ dùng nguồn câu hỏi công khai (O*NET Interest Profiler cho Holland) hoặc tự biên soạn; ghi nguồn cho từng câu hỏi. | BA phụ trách khung đánh giá |
| R-016 | Trung bình | Giảm thiểu | Lưu bản tóm tắt nội dung cho mỗi JD; ngày thu thập và ngày kiểm tra link là 2 trường riêng, định dạng dd/mm/yyyy; file JD có cột Mức chung (L1 đến L7) quy đổi từ cột Cấp độ nghề theo bảng quy đổi; đa dạng nguồn; kiểm tra link định kỳ và thay JD có link hỏng. | Chủ sở hữu dữ liệu nghề |
| R-017 | Thấp | Chấp nhận | Giữ đăng ký bằng email song song với Google; thông báo trong ứng dụng là kênh chính; theo dõi trạng thái dịch vụ. | Tech Lead |
| R-018 | Cao | Né tránh | Thử nghiệm đầu tiên chỉ với sinh viên; khi mở rộng sang học sinh từ 15 tuổi, hệ thống yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ xác nhận trước khi thu thập dữ liệu; pháp chế duyệt luồng đồng ý. | PO; DPO |
| R-019 | Cao | Giảm thiểu | Chỉ hiển thị điểm theo nhóm khi nhóm có từ 2 bài được chấp nhận trở lên, nhóm chưa đủ thì gộp vào mục “Người khác”; nêu rõ mức ẩn danh trên màn hình mở đầu cho người được mời. | BA; DPO |
| R-020 | Thấp | Giảm thiểu | Mã hóa dữ liệu khi truyền và khi lưu; phân quyền theo vai trò; lưu trữ và chuyển dữ liệu theo đúng điều kiện của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; quy trình ứng phó sự cố và thông báo theo luật. | Tech Lead; DPO |
| R-021 | Trung bìn | Né tránh | Chỉ lưu thông tin cần cho career profile dưới dạng tóm tắt, kèm link về nguồn gốc; không hiển thị lại toàn văn JD. | Chủ sở hữu dữ liệu nghề |

Các rủi ro cần xử lý trước là R-018 (dữ liệu của học sinh chưa đủ 16 tuổi), R-003 và R-006 (độ chính xác của khung đánh giá và dữ liệu nghề), cùng R-011 và R-013 (tiến độ và phạm vi). Đây là những rủi ro có thể chặn trực tiếp việc thử nghiệm hoặc khiến sản phẩm mất giá trị cốt lõi.

## 17.2. Giả định (Assumptions):

Giả định là những điều nhóm dự án tạm coi là đúng để lập kế hoạch nhưng chưa được kiểm chứng. Các giả định được chia thành bốn nhóm: nghiệp vụ và vận hành, kỹ thuật và hạ tầng, nguồn lực và tổ chức, pháp lý và tuân thủ. Mỗi giả định đi kèm cách xác thực; nếu được chứng minh là sai, giả định sẽ được chuyển thành rủi ro ở mục 17.1 hoặc thành yêu cầu thay đổi theo mục 19.

| ID | Nhóm | Giả định | Tác động nếu sai | Cách xác thực |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | Nghiệp vụ & Vận hành | Sinh viên là nhóm thử nghiệm đầu tiên, có nhu cầu thật về định hướng và chuẩn bị nghề nghiệp, sẵn sàng làm trọn một bài đánh giá theo thời lượng công bố của từng phiên bản (ví dụ 10–12 phút với phiên bản Tiêu chuẩn). | Tỷ lệ tham gia và hoàn thành thấp, kết quả thử nghiệm không đủ tin cậy. | Đối chiếu với kết quả khảo sát sinh viên; theo dõi tỷ lệ hoàn thành bài trong tuần đầu thử nghiệm. |
| A-002 | Nghiệp vụ & Vận hành | Phụ huynh, bạn bè, giáo viên và người hướng dẫn được mời sẵn lòng trả lời một bài ngắn trên điện thoại mà không cần tạo tài khoản, và trả lời trung thực trong phạm vi họ quan sát được. | Thiếu dữ liệu 360 độ hoặc dữ liệu bị nhiễu. | Thử nghiệm với người được mời thật; phân tích tỷ lệ phản hồi và tỷ lệ chọn “không đủ cơ sở”. |
| A-003 | Nghiệp vụ & Vận hành | Khung đánh giá gồm 31 tiêu chí thuộc 7 nhóm năng lực, cùng mức yêu cầu của từng nghề, đủ để phân biệt mức độ phù hợp giữa các nghề. | Gợi ý nghề không phân biệt được, nhiều nghề có điểm gần nhau. | Chuyên gia thẩm định; kiểm tra phân bố điểm career match trên dữ liệu thử nghiệm; theo dõi tỷ lệ hồ sơ có từ 2 nghề cùng bậc trong top 5. |
| A-004 | Nghiệp vụ & Vận hành | Các ngưỡng phân loại năng lực (từ 80% là Rất cao, 65% là Cao, 50% là Trung bình), ngưỡng 50% để một nghề được gợi ý phù hợp, trọng số tiêu chí, trọng số nghề và ngưỡng Chỉ số tin cậy cho giai đoạn thử nghiệm. | Quá nhiều hoặc quá ít nghề được gợi ý; phân loại không có ý nghĩa với người dùng. | Hiệu chỉnh sau khi có dữ liệu thử nghiệm; PO phê duyệt ngưỡng mới. Chạy bộ hồ sơ đối chứng trước; sau pilot hiệu chỉnh và phát hành phiên bản tham số mới. |
| A-005 | Nghiệp vụ & Vận hành | Mô tả công việc (JD) đăng tuyển trên thị trường Việt Nam phản ánh đủ yêu cầu năng lực của nghề để xây career profile. | Mức yêu cầu của nghề lệch với thực tế công việc. | So sánh career profile với ý kiến người đang làm nghề hoặc chuyên viên tuyển dụng trên một số nghề mẫu. |
| A-006 | Nghiệp vụ & Vận hành | Kết quả của hệ thống chỉ dùng để tham khảo định hướng, không dùng làm căn cứ tuyển sinh hay xếp loại người học. | Yêu cầu về độ chính xác và trách nhiệm pháp lý cao hơn nhiều so với thiết kế hiện tại. | Ghi vào điều khoản sử dụng; PO xác nhận. |
| A-007 | Kỹ thuật & Hạ tầng | Người học có điện thoại hoặc máy tính kết nối Internet, có email hoặc tài khoản Google để đăng ký. | Không đăng ký được, không nhận được thông báo. | Khảo sát nhanh trước thử nghiệm. |
| A-008 | Kỹ thuật & Hạ tầng | Hạ tầng cloud và các môi trường phát triển, kiểm thử, UAT sẵn sàng khi nhóm BA bàn giao tài liệu cho đội phát triển. | Chậm triển khai, UAT bị dời. | Tech Lead xác nhận bằng văn bản trước khi bàn giao. |
| A-009 | Kỹ thuật & Hạ tầng | Thông báo trong ứng dụng và qua email là đủ; người dùng chấp nhận số liệu được cập nhật khi mở lại trang, không cần cập nhật thời gian thực. | Phải bổ sung cơ chế thời gian thực hoặc thông báo đẩy. | Thu phản hồi của người dùng trong UAT. |
| A-010 | Kỹ thuật & Hạ tầng | Dữ liệu của hệ thống tổ chức được theo các nhóm đối tượng đã xác định (người dùng, bài đánh giá, tiêu chí, điểm tiêu chí, nghề, hồ sơ nghề, mức yêu cầu của nghề, kết quả đối sánh, gợi ý) mà không cần tích hợp với hệ thống bên ngoài trong MVP. | Phải thiết kế lại cơ sở dữ liệu hoặc bổ sung tích hợp. | Đội phát triển rà soát lược đồ dữ liệu trước khi viết SRS. |
| A-011 | Kỹ thuật & Hạ tầng | Kiểm thử công thức tính điểm và đối sánh bằng bảng tính đối chứng bên ngoài hệ thống là đủ để bảo đảm tính đúng. | Sai công thức lọt vào vận hành. | QA đối chứng toàn bộ ca kiểm thử công thức trước UAT. |
| A-012 | Nguồn lực & Tổ chức | Nhóm BA tám thành viên duy trì đủ người và thời gian cho đến khi bàn giao BRD, SRS, prototype và bộ dữ liệu cho đội phát triển. | Chậm các đầu ra phụ thuộc, nhất là career profile và matching rule. | Quản lý dự án rà soát phân công hằng tuần trên bảng tiến độ. |
| A-013 | Nguồn lực & Tổ chức | Có chuyên gia tâm lý – hướng nghiệp góp ý thang đo trước khi chốt. | Thang đo thiếu cơ sở khoa học (R-012). | Quản lý dự án xác nhận chuyên gia và lịch làm việc. |
| A-014 | Nguồn lực & Tổ chức | Quản lý dự án và các bên liên quan duyệt BRD, SRS kịp theo lịch đã thống nhất. | Trì hoãn quyết định, kéo dài tiến độ. | Lịch duyệt được thống nhất trong buổi họp chốt BRD. |
| A-015 | Nguồn lực & Tổ chức | Đội phát triển tiếp nhận tài liệu và có năng lực triển khai theo SRS sau khi bàn giao. | Phải giải thích lại yêu cầu, chậm phát triển. | Tổ chức buổi bàn giao, có đầu mối giải đáp phía BA. |
| A-016 | Nguồn lực & Tổ chức | Nhà trường hoặc khoa hỗ trợ giới thiệu sinh viên tham gia thử nghiệm. | Không đủ người dùng thử nghiệm. | Thỏa thuận thử nghiệm bằng văn bản. |
| A-017 | Pháp lý & Tuân thủ | Sinh viên tham gia thử nghiệm đều từ 16 tuổi trở lên nên không thuộc nhóm trẻ em và tự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân. | Phải bổ sung luồng xác nhận của phụ huynh ngay trong đợt thử nghiệm đầu. | Kiểm tra ngày sinh khi đăng ký; pháp chế xác nhận. |
| A-018 | Pháp lý & Tuân thủ | Khi mở rộng sang học sinh từ 15 tuổi, cơ chế xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ đáp ứng yêu cầu của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025. | Thu thập dữ liệu trẻ em không có căn cứ pháp lý (R-018). | Ý kiến bằng văn bản của pháp chế trước khi mở phase dành cho học sinh. |
| A-019 | Pháp lý & Tuân thủ | Nội dung JD và dữ liệu ngành – trường lấy từ nguồn công khai được phép trích dẫn dưới dạng tóm tắt kèm link nguồn. | Tranh chấp bản quyền nội dung (R-021). | Rà soát điều khoản sử dụng của các nguồn chính. |

## 17.3. Ràng buộc (Constraints):

| ID | Ràng buộc | Loại | Tác động | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-001 | Không dùng cập nhật thời gian thực; thông báo chỉ gửi trong ứng dụng và qua email. | Kỹ thuật & Công nghệ | Số liệu chỉ thay đổi khi người dùng mở lại hoặc làm mới trang. | Nội dung quan trọng phải có trong email và lịch sử thông báo. |
| C-002 | Người được mời đánh giá không đăng nhập, không dùng OTP; lời mời chỉ chia sẻ bằng nút sao chép đường dẫn và nút tải ảnh QR. | Kỹ thuật & Công nghệ | Bảo mật phải dựa vào mã đường dẫn, giới hạn số bài, hạn dùng và bước duyệt của người học. | Áp dụng các biện pháp ở R-008. |
| C-003 | Kết quả 360 độ dùng một công thức trọng số duy nhất theo mức thấu hiểu của người đánh giá, không thêm hệ số hiệu chỉnh. | Kỹ thuật & Công nghệ | Công thức đơn giản, dễ giải thích nhưng ít linh hoạt. | Mọi đề xuất đổi công thức là thay đổi cấp Lớn. |
| C-004 | BRD phải được chốt trước ngày 02/10/2026; SRS chỉ bắt đầu sau khi BRD hoàn thiện, tiếp theo là prototype, test case/UAT và tài liệu hướng dẫn sử dụng. | Kinh phí & Thời gian | Thời gian cho SRS và prototype ngắn; mọi chậm trễ ở BRD dồn sang các bước sau. | Lập kế hoạch ngược từ mốc bàn giao; ưu tiên các yêu cầu mức Must have. |
| C-005 | BRD hiện chưa có ngân sách được phê duyệt cho bản quyền công cụ đánh giá, dữ liệu thương mại hay hạ tầng; giai đoạn phân tích dùng công cụ sẵn có (Google Docs, Sheets, Forms, Figma). | Kinh phí & Thời gian | Không mua được bộ câu hỏi hoặc dữ liệu có bản quyền. | Dùng nguồn công khai; mọi khoản chi phát sinh phải trình duyệt riêng. |
| C-006 | Nhóm BA gồm tám thành viên, kiêm nhiệm nhiều đầu ra (BRD, SRS, khung đánh giá, dữ liệu nghề, prototype); giai đoạn phân tích chưa có đội phát triển tham gia. | Nguồn lực & Năng lực | Dễ quá tải ở các tuần có nhiều đầu ra cùng hạn. | Phân công một người chịu trách nhiệm cho mỗi đầu ra; theo dõi trên bảng tiến độ. |
| C-007 | Nhóm chưa có chuyên gia đo lường tâm lý; dữ liệu nghề được nghiên cứu thủ công với mục tiêu tối thiểu 400 JD. | Nguồn lực & Năng lực | Chất lượng thang đo và dữ liệu nghề phụ thuộc vào thẩm định bên ngoài. | Mời chuyên gia thẩm định; áp dụng bộ tiêu chí kiểm tra dữ liệu JD. |
| C-008 | Mọi xử lý dữ liệu cá nhân phải tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (hiệu lực từ 01/01/2026) và Nghị định 356/2025/NĐ-CP: ghi nhận và cho thu hồi sự đồng ý, cho người dùng xuất và xóa dữ liệu. | Chính sách & Pháp lý | Bắt buộc có các chức năng quyền riêng tư trước khi vận hành với người dùng thật. | Pháp chế duyệt luồng đồng ý và kiến trúc lưu trữ. |
| C-009 | Người dưới 16 tuổi là trẻ em theo Luật Trẻ em 2016; xử lý dữ liệu của trẻ từ đủ 7 tuổi cần sự đồng ý của cả trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ. Học sinh 15 tuổi thuộc nhóm này. | Chính sách & Pháp lý | Luồng đăng ký cho học sinh phải kiểm tra tuổi và trạng thái đồng ý của phụ huynh. | Thử nghiệm đầu chỉ với sinh viên; học sinh đưa vào phase sau (R-018). |
| C-010 | Kết quả trắc nghiệm không được trình bày như chẩn đoán tâm lý; người đánh giá được bảo vệ ẩn danh theo nhóm; người được mời không xem được kết quả của người học. | Chính sách & Pháp lý | Mọi màn hình, báo cáo và tệp xuất phải áp các quy tắc này. | Đưa vào tiêu chí nghiệm thu phi chức năng. |
| C-011 | Đối tượng MVP là học sinh từ 15 tuổi trở lên và sinh viên; sinh viên là nhóm thử nghiệm đầu tiên. | Phạm vi & Tác động | Các chức năng dành riêng cho học sinh và nhà trường không cần hoàn thiện trong đợt thử nghiệm đầu. | Theo lộ trình phase đã thống nhất ở mục ưu tiên và MVP. |
| C-012 | Phạm vi được chia theo phase; MVP cuối cùng chỉ gồm các chức năng cốt lõi: đánh giá theo khung tiêu chí, đánh giá 360 độ, bảng kết quả, career matching, chi tiết nghề và lộ trình. Cộng đồng, chuẩn bị nghề nghiệp và các tính năng mở rộng làm ở mức rút gọn hoặc chuyển sang phase sau. | Phạm vi & Tác động | Một số nhu cầu của các bên liên quan chưa được đáp ứng trong MVP. | Mọi đề xuất bổ sung phải qua quy trình ở mục 19. |
| C-013 | Hệ thống hỗ trợ, không thay thế hoạt động tư vấn hướng nghiệp của nhà trường; giáo viên chỉ chấm bằng bộ câu hỏi rút gọn. | Phạm vi & Tác động | Hạn chế mức thay đổi trong công việc của giáo viên. | Truyền thông rõ vai trò của hệ thống theo kế hoạch ở mục 19.2. |

## 17.4. Phụ thuộc (Dependencies):

| ID | Đầu ra phụ thuộc | Đầu vào cần có trước | Ảnh hưởng nếu đầu vào bị chậm |
| --- | --- | --- | --- |
| D-001 | SRS | BRD được chốt và phê duyệt (hạn 02/10/2026). | SRS chưa thể bắt đầu, kéo lùi prototype và bàn giao cho đội phát triển. |
| D-002 | Scoring rule và matching rule | Thang đo 31 tiêu chí bản cuối và ma trận đánh giá 360 độ. | Không tính được điểm tiêu chí và điểm phù hợp nghề. |
| D-003 | Career profile | Cơ sở dữ liệu JD bản cuối: đủ tối thiểu 400 JD, link nguồn chuẩn, có thông tin quyền lợi ứng viên. | Không xác định được mức yêu cầu của từng nghề. |
| D-004 | Career matching và career detail | Career profile hoàn thiện (dự kiến trong tuần đầu tháng 10/2026) và matching rule. | Không có danh sách nghề gợi ý và trang chi tiết nghề cho prototype, UAT. |
| D-005 | Prototype | User flow và danh sách màn hình cơ bản: trang chủ, bài đánh giá, bảng kết quả, career matching, career detail, lộ trình. | Không có giao diện để lấy phản hồi người dùng trước khi phát triển. |
| D-006 | Phát triển hệ thống | SRS, lược đồ cơ sở dữ liệu và thư mục tài liệu bàn giao cho đội phát triển. | Đội phát triển không đủ đầu vào để bắt đầu xây dựng. |
| D-007 | Test case và UAT | SRS và prototype đã được duyệt. | Không có căn cứ để viết kịch bản kiểm thử chi tiết. |
| D-008 | Thử nghiệm với sinh viên | Nhà trường hoặc khoa giới thiệu sinh viên tham gia. | Không đủ người dùng thử nghiệm để đo các tiêu chí thành công. |
| D-009 | Phase dành cho học sinh từ 15 tuổi | Ý kiến của pháp chế về luồng xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ. | Chưa thể mở hệ thống cho học sinh. |

# 18. Tiêu chí thành công, nghiệm thu và đo lường (Success criteria, UAT & analytics):

## 18.1. Tiêu chí thành công:

| Mã | Tiêu chí | Cách đo | Ngưỡng đạt | Thời điểm | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí thành công kinh doanh (Business Success Criteria / KPIs) |  |  |  |  |  |
| SC-001 | Người học hiểu rõ hơn về bản thân | Tỷ lệ sinh viên chọn mức đồng ý trở lên với nhận định “Kết quả giúp tôi hiểu rõ điểm mạnh và điểm cần phát triển của mình” trong khảo sát sau khi xem kết quả | Theo mức nền tuần đầu; PO chốt mục tiêu | Kết thúc đợt thử nghiệm với sinh viên | PO |
| SC-002 | Người học hoàn thành đánh giá | Số sinh viên hoàn thành đủ các phần của bài ÷ số sinh viên đã bắt đầu làm bài | Theo mức nền tuần đầu; PO chốt mục tiêu | Hằng tuần trong đợt thử nghiệm | PO |
| SC-003 | Đánh giá 360 độ được sử dụng thật | Tỷ lệ sinh viên mời ít nhất một người đánh giá; tỷ lệ người được mời nộp bài; tỷ lệ sinh viên đạt kết quả “Cuối cùng 360°” | Theo mức nền tuần đầu; PO chốt mục tiêu | Trong thời hạn 14 ngày của đường dẫn mời | PO |
| SC-004 | Gợi ý nghề có giá trị với người học | Tỷ lệ sinh viên đồng ý ít nhất một trong các nghề được gợi ý là phù hợp với mình | Theo mức nền tuần đầu; PO chốt mục tiêu | Kết thúc đợt thử nghiệm | PO |
| SC-005 | Gợi ý nghề dẫn tới hành động | Tỷ lệ sinh viên mở chi tiết ít nhất một nghề được gợi ý; tỷ lệ chọn nghề mục tiêu hoặc tạo lộ trình | Theo mức nền tuần đầu; PO chốt mục tiêu | Kết thúc đợt thử nghiệm | PO |
| SC-006 | Mức độ hài lòng | Điểm hài lòng (CSAT) và mức sẵn lòng giới thiệu (NPS) trong khảo sát sau khi xem kết quả | Theo mức nền tuần đầu; PO chốt mục tiêu | Kết thúc đợt thử nghiệm | PO |
| SC-007 | Người dùng quay lại | Tỷ lệ sinh viên quay lại hệ thống sau khi hoàn thành bài để xem kết quả cập nhật hoặc theo dõi lộ trình | Theo mức nền tuần đầu; PO chốt mục tiêu | Kết thúc đợt thử nghiệm | PO |
| Tiêu chí thành công dự án (Project Success Criteria) |  |  |  |  |  |
| SC-008 | Phạm vi | Tỷ lệ yêu cầu mức Must have của MVP được đặc tả trong SRS và có tiêu chí nghiệm thu; số thay đổi phạm vi không qua quy trình yêu cầu thay đổi | 100%; 0 thay đổi | Khi baseline SRS | Quản lý dự án |
| SC-009 | Tiến độ | Mức hoàn thành đúng hạn các mốc trong bảng tiến độ: chốt BRD, hoàn thiện SRS, career profile, prototype, bàn giao cho đội phát triển | BRD chốt trước 02/10/2026; các mốc còn lại đúng lịch nhóm đã thống nhất | Tại từng mốc | Quản lý dự án |
| SC-010 | Chi phí | Các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch | 0 khoản chi chưa được phê duyệt | Trong suốt dự án | Quản lý dự án |
| SC-011 | Chất lượng tài liệu | Tỷ lệ yêu cầu trong BRD truy vết được tới SRS và test case; số mâu thuẫn còn mở khi baseline | 100%; 0 mâu thuẫn | Khi baseline BRD, SRS | BA |
| SC-012 | Chất lượng sản phẩm | Kết quả UAT và lỗi còn mở khi phát hành | 100% kịch bản Must have đạt; 0 lỗi mức Critical/High | Kết thúc UAT | QA Lead |
| Tiêu chí chấp nhận giải pháp (Solution Acceptance Criteria) |  |  |  |  |  |
| SC-013 | Chấp nhận – Đối sánh nghề đúng | Tỷ lệ hồ sơ hoàn chỉnh nhận được 4–5 nghề kèm career match score và lý do; tỷ lệ kết quả khớp bảng tính đối chứng của matching rule | 100%; 100% | Trước UAT | QA Lead |
| SC-014 | Chấp nhận – Dữ liệu nghề đủ chuẩn | Số JD hợp lệ trong cơ sở dữ liệu nghề; tỷ lệ career profile có mức yêu cầu cho đủ 31 tiêu chí | Tối thiểu 400 JD; 100% | Trước UAT | Chủ sở hữu dữ liệu nghề |
| SC-015 | Chấp nhận – Bảo vệ dữ liệu | Tỷ lệ người dùng có bản ghi đồng ý; số trường hợp lộ điểm của từng người đánh giá | 100%; 0 | Trước UAT và trong suốt thử nghiệm | DPO |
| SC-016 | Đánh giá – Độ tin cậy thang đo | Kết quả kiểm định độ tin cậy của từng nhóm năng lực trên dữ liệu thử nghiệm | Đạt mức chấp nhận theo đánh giá của chuyên gia tâm lý – hướng nghiệp | Kết thúc đợt thử nghiệm | BA phụ trách khung đánh giá |
| SC-017 | Đánh giá – Độ sát của gợi ý | Mức đồng thuận giữa nghề hệ thống gợi ý và nhận định của chuyên viên hướng nghiệp trên một mẫu hồ sơ thử nghiệm | Theo mức nền; PO chốt mục tiêu | Kết thúc đợt thử nghiệm | BA phụ trách khung đánh giá |
| SC-018 | Đánh giá – Thời lượng làm bài | Thời gian trung vị sinh viên hoàn thành bài theo từng phiên bản | Nằm trong thời lượng công bố: Cơ bản 6–8 phút, Tiêu chuẩn 10–12 phút, Chuyên sâu 15–18 phút | Kết thúc đợt thử nghiệm | BA |

## 18.2. Tiêu chí nghiệm thu UAT:

| UAT ID | Kịch bản nghiệp vụ | Độ ưu tiên | Điều kiện đạt | Người nghiệm thu | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí nghiệm thu chức năng (Functional Acceptance Criteria) |  |  |  |  |  |
| UAT-001 | Đăng ký và tạo hồ sơ người học | Must have | Given Sinh viên chưa có tài khoản, đang ở trang chủ. When Đăng ký bằng email hoặc tài khoản Google và cập nhật thông tin cá nhân. Then Tài khoản được tạo, người dùng được xếp vào nhóm Sinh viên và được dẫn tới bài đánh giá; email đã tồn tại bị từ chối kèm thông báo rõ ràng. | Đại diện sinh viên | Pass/Fail |
| UAT-002 | Làm bài đánh giá theo khung 31 tiêu chí | Must have | Given Sinh viên đã đăng nhập và chọn phiên bản Tiêu chuẩn 50 câu. When Trả lời lần lượt các phần từ khái quát đến chi tiết, chọn “không đủ cơ sở” ở một số câu. Then Hệ thống không mở phần sau khi phần trước chưa xong; ghi nhận điểm cho từng tiêu chí; câu Không đủ cơ sở được ghi nhận giá trị rỗng (NULL) và bị loại khỏi phép tính, không tính là 0 điểm. | Đại diện sinh viên; BA | Pass/Fail |
| UAT-003 | Lưu tạm và làm tiếp bài đánh giá | Should have | Given Sinh viên đang làm dở bài và đã trả lời 20 câu. When Đóng trình duyệt, sau đó đăng nhập lại trên thiết bị khác. Then Bài mở lại đúng vị trí, 20 câu đã trả lời còn nguyên. | Đại diện sinh viên | Pass/Fail |
| UAT-004 | Xem bảng kết quả (result dashboard) | Must have | Given Sinh viên vừa hoàn thành bài đánh giá. When Mở bảng kết quả. Then Hệ thống hiển thị biểu đồ radar theo 7 nhóm năng lực, mức năng lực của từng nhóm theo ngưỡng 80/65/50%, nhãn “Tự đánh giá” và câu lưu ý kết quả mang tính tham khảo. | Đại diện sinh viên | Pass/Fail |
| UAT-005 | Mời người khác đánh giá 360 độ | Must have | Given Sinh viên đang ở bảng kết quả và đồng ý mời người khác đánh giá. When Chọn nhóm Phụ huynh (1 người) và Bạn bè (3 người) rồi bấm tạo lời mời. Then Mỗi nhóm có một đường dẫn và một mã QR riêng, sao chép và tải được; đường dẫn chỉ nhận tối đa số bài bằng số người dự kiến và hết hạn sau 14 ngày. | Đại diện sinh viên | Pass/Fail |
| UAT-006 | Người được mời làm bài đánh giá 360 độ | Must have | Given Phụ huynh nhận được đường dẫn đánh giá còn hạn. When Mở đường dẫn trên điện thoại, khai tên và 3 câu về mức độ quen biết, chấm các tiêu chí rồi bấm Nộp. Then Không yêu cầu đăng nhập; bài bị chặn nếu còn câu chưa trả lời; làm quá nhanh hoặc cùng một mức thì được nhắc xem lại và vẫn nộp được; bài hợp lệ được ghi nhận, người được mời chỉ thấy lời cảm ơn. | Đại diện phụ huynh, bạn bè | Pass/Fail |
| UAT-007 | Duyệt bài và tính điểm 360 độ | Must have | Given Sinh viên có 3 bài đánh giá mới đang chờ duyệt. When Chấp nhận 2 bài và loại bỏ 1 bài. Then Điểm tổng hợp được tính lại theo trọng số mức thấu hiểu và khớp bảng tính đối chứng; nhãn đổi thành “Tạm thời (2/4)”; sinh viên chỉ xem được điểm theo nhóm, không xem điểm từng người. | Đại diện sinh viên; QA Lead | Pass/Fail |
| UAT-008 | Chốt kết quả 360 độ | Must have | Given Sinh viên đã có ít nhất một bài được chấp nhận. When Bấm “Chốt kết quả”, hoặc đường dẫn hết hạn. Then Kết quả chuyển sang “Cuối cùng 360°”, được khóa vào hồ sơ định hướng và sinh viên nhận thông báo trong ứng dụng và qua email. | Đại diện sinh viên | Pass/Fail |
| UAT-009 | Đối sánh nghề (career matching) | Must have | Given Sinh viên đã có kết quả đánh giá. When Mở màn hình Career matching. Then Hệ thống hiển thị 4–5 nghề có career match score cao nhất và đạt ngưỡng 50%, mỗi nghề kèm mức phù hợp theo từng tiêu chí (tiêu chí fit) và lý do gợi ý; kết quả khớp bảng tính đối chứng của matching rule. | Đại diện sinh viên; QA Lead | Pass/Fail |
| UAT-010 | Xem chi tiết nghề (career detail) | Must have | Given Sinh viên đang ở danh sách nghề được gợi ý. When Chọn một nghề. Then Hệ thống hiển thị career profile gồm mô tả công việc, kỹ năng yêu cầu, mức yêu cầu của từng tiêu chí đặt cạnh mức hiện tại của sinh viên, bằng chứng hành vi (behavior evidence) và JD tham chiếu có nguồn, ngày cập nhật. | Đại diện sinh viên | Pass/Fail |
| UAT-011 | Tạo lộ trình phát triển (roadmap) | Should have | Given Sinh viên đã chọn một nghề mục tiêu. When Bấm tạo lộ trình. Then Lộ trình được chia theo giai đoạn, ưu tiên các tiêu chí còn thiếu so với mức yêu cầu của nghề, có cột mốc và hoạt động gợi ý cho từng giai đoạn. | Đại diện sinh viên | Pass/Fail |
| UAT-012 | Tra cứu ngành – trường và so sánh phương án | Should have | Given Sinh viên đang xem chi tiết một nghề. When Mở danh sách ngành và trường liên quan, chọn 2–4 phương án để so sánh. Then Hệ thống hiển thị đúng liên kết nghề – ngành – trường, thông tin tuyển sinh có nguồn và xếp hạng phương án theo tiêu chí người dùng chọn. | Đại diện sinh viên, phụ huynh | Pass/Fail |
| UAT-013 | Quản trị nội dung | Must have | Given Quản trị hệ thống đã đăng nhập. When Thêm, sửa hoặc ẩn một câu hỏi, một nghề hay điều chỉnh ngưỡng gợi ý nghề. Then Thay đổi có hiệu lực mà không cần sửa mã nguồn, chỉ áp dụng cho lần tính sau và được ghi vào nhật ký hệ thống. | Quản trị hệ thống | Pass/Fail |
| UAT-014 | Đồng ý và quyền riêng tư của người dùng | Must have | Given Người dùng đăng ký mới; trong trường hợp là học sinh dưới 16 tuổi. When Bắt đầu làm bài đánh giá. Then Hệ thống ghi nhận sự đồng ý kèm thời điểm và nội dung đã hiển thị; với học sinh dưới 16 tuổi, việc thu thập dữ liệu bị chặn cho đến khi cha mẹ hoặc người giám hộ xác nhận; người dùng xuất và xóa được dữ liệu của mình. | DPO | Pass/Fail |
| Tiêu chí nghiệm thu phi chức năng (Non-Functional Acceptance Criteria) |  |  |  |  |  |
| UAT-015 | Hiệu năng | Must have | Điều kiện 1: Người học xem được bảng kết quả và danh sách nghề gợi ý ngay sau khi nộp bài, kể cả khi cả lớp làm bài cùng lúc, đáp ứng ngưỡng thời gian phản hồi quy định trong SRS. Điều kiện 2: Khi người học mở lại trang sau khi chấp nhận hoặc loại bỏ một bài 360 độ, kết quả đã được cập nhật. | QA Lead | Pass/Fail |
| UAT-016 | Bảo mật và quyền riêng tư | Must have | Điều kiện 1: Mỗi vai trò chỉ truy cập được chức năng và dữ liệu được cấp quyền. Điều kiện 2: Đường dẫn mời đánh giá không đoán được và thu hồi được. Điều kiện 3: Dữ liệu cá nhân được bảo vệ khi truyền và khi lưu theo yêu cầu của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều kiện 4: Không màn hình, báo cáo hay tệp xuất nào hiển thị điểm của từng người đánh giá. | QA Lead; DPO | Pass/Fail |
| UAT-017 | Khả năng sử dụng | Should have | Điều kiện 1: Người học làm được toàn bộ bài đánh giá và người được mời làm được bài 360 độ trên điện thoại. Điều kiện 2: Người dùng thử hoàn thành bài mà không cần hướng dẫn thêm từ nhóm dự án. Điều kiện 3: Mọi màn hình kết quả có nhãn trạng thái và câu lưu ý kết quả mang tính tham khảo. | Đại diện sinh viên; QA Lead | Pass/Fail |
| UAT-018 | Ổn định và khả năng cấu hình | Should have | Điều kiện 1: Hệ thống hoạt động ổn định trong suốt đợt thử nghiệm, người học không bị mất bài đang làm. Điều kiện 2: Dữ liệu được sao lưu và khôi phục thử thành công. [Pass/Fail] Điều kiện 3: Quản trị hệ thống chỉnh được câu hỏi, ngưỡng tính điểm và thời hạn đường dẫn mà không cần sửa mã nguồn. | Tech Lead | Pass/Fail |
| Tiêu chí nghiệm thu dữ liệu và tích hợp (Data & Integration Criteria) |  |  |  |  |  |
| UAT-019 | Cơ sở dữ liệu nghề từ JD | Must have | Điều kiện 1: Cơ sở dữ liệu có tối thiểu 400 JD hợp lệ. Điều kiện 2: Mỗi JD có link nguồn còn hoạt động, ngày thu thập và đủ các trường bắt buộc (vị trí, mô tả, yêu cầu, quyền lợi ứng viên). Điều kiện 3: Không có JD trùng lặp; mỗi nghề gắn với ít nhất một JD. | Chủ sở hữu dữ liệu nghề | Pass/Fail |
| UAT-020 | Khung đánh giá và career profile | Must have | Điều kiện 1: Đủ 31 tiêu chí, mỗi tiêu chí có định nghĩa, thang level và bằng chứng hành vi. Điều kiện 2: 100% nghề có career profile với mức yêu cầu cho đủ 31 tiêu chí. Điều kiện 3: Cách gắn tiêu chí vào 7 nhóm năng lực khớp với ma trận đánh giá 360 độ. | BA phụ trách khung đánh giá | Pass/Fail |
| UAT-021 | Lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu | Must have | Điều kiện 1: Mỗi lần đánh giá lưu đủ bài đánh giá, điểm từng tiêu chí, kết quả đối sánh và gợi ý kèm thời điểm. Điều kiện 2: Dữ liệu nhập từ bảng tính (ngân hàng câu hỏi, dữ liệu nghề, career profile) khớp số bản ghi và nội dung với tệp gốc. Điều kiện 3: Tệp xuất dữ liệu cá nhân chứa đủ dữ liệu của người dùng theo định dạng đã thống nhất. | QA Lead | Pass/Fail |
| UAT-022 | Tích hợp với dịch vụ bên ngoài | Should have | Điều kiện 1: Đăng nhập bằng tài khoản Google thành công. Điều kiện 2: Email thông báo được gửi thành công cho các sự kiện: bài mới, kết quả thay đổi, chốt kết quả, đường dẫn sắp hết hạn. Điều kiện 3: Mã QR quét được bằng camera mặc định trên iOS và Android. | QA Lead | Pass/Fail |
| Tiêu chí nghiệm thu sản phẩm bàn giao và vận hành (Operational & Deliverable Criteria) |  |  |  |  |  |
| UAT-023 | Bộ tài liệu bàn giao | Must have | Điều kiện 1: BRD đã baseline, có phê duyệt của quản lý dự án. Điều kiện 2: SRS truy vết được 100% yêu cầu trong BRD. Điều kiện 3: Thư mục bàn giao có đủ khung đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cơ sở dữ liệu JD, career profile, scoring rule, user flow, prototype Figma và lược đồ cơ sở dữ liệu. Điều kiện 4: Có bộ test case/UAT và tài liệu hướng dẫn sử dụng. | Quản lý dự án | Pass/Fail |
| UAT-024 | Sẵn sàng vận hành | Must have | Điều kiện 1: Quy trình cập nhật dữ liệu nghề và career profile định kỳ có người phụ trách. Điều kiện 2: Có quy trình xử lý sự cố và xử lý yêu cầu xóa dữ liệu. Điều kiện 3: Tài khoản quản trị đã được bàn giao. Điều kiện 4: Có hướng dẫn sử dụng riêng cho người học, người được mời và quản trị viên. | Quản lý dự án; Tech Lead | Pass/Fail |
| UAT-025 | Thử nghiệm và chuyển giao | Must have | Điều kiện 1: Biên bản nghiệm thu được PO và đại diện đơn vị thử nghiệm ký. Điều kiện 2: Đội vận hành đã được hướng dẫn sử dụng chức năng quản trị. Điều kiện 3: Mọi lỗi còn tồn đọng có kế hoạch xử lý được PO chấp thuận. | PO | Pass/Fail |

## 18.3. Đo lường và phân tích (Analytics):

| Nhóm chỉ số | Dữ liệu nguồn | Sự kiện cần ghi nhận | Tần suất theo dõi | Người theo dõi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành đánh giá (SC-002, SC-018) | Người dùng, bài đánh giá | Bắt đầu bài, hoàn thành từng phần, nộp bài, thời gian làm bài theo phiên bản | Hằng tuần trong đợt thử nghiệm | PO |
| Đánh giá 360 độ (SC-003) | Bài đánh giá, điểm tiêu chí | Tạo lời mời, mở đường dẫn, nộp bài, chấp nhận hoặc loại bài, chốt kết quả | Hằng tuần trong đợt thử nghiệm | PO |
| Gợi ý nghề và hành động (SC-004, SC-005, SC-007) | Kết quả đối sánh, gợi ý, nghề | Xem danh sách nghề gợi ý, mở career detail, chọn nghề mục tiêu, tạo lộ trình, quay lại hệ thống | Hằng tuần trong đợt thử nghiệm | PO |
| Giá trị và mức hài lòng (SC-001, SC-006, SC-017) | Khảo sát ngắn trong ứng dụng; nhận định của chuyên viên hướng nghiệp | Trả lời khảo sát sau khi xem kết quả; đối chiếu gợi ý với nhận định chuyên gia | Kết thúc đợt thử nghiệm | PO |
| Chất lượng dữ liệu nghề (SC-014) | Nghề, hồ sơ nghề, mức yêu cầu của nghề | Thêm, sửa JD và career profile; kiểm tra link nguồn | Trước UAT và mỗi lần cập nhật dữ liệu | Chủ sở hữu dữ liệu nghề |
| Độ chính xác tính toán (SC-013) | Điểm tiêu chí, kết quả đối sánh; bảng tính đối chứng | Mỗi lần tính hoặc tính lại kết quả | Trước UAT và mỗi khi đổi scoring rule, matching rule | QA Lead |
| Độ tin cậy thang đo (SC-016) | Câu trả lời theo từng tiêu chí ở dạng ẩn danh | Kết quả trả lời từng câu hỏi trong bài đánh giá | Kết thúc đợt thử nghiệm | BA phụ trách khung đánh giá |
| Tuân thủ dữ liệu cá nhân (SC-015) | Nhật ký đồng ý, nhật ký hệ thống | Ghi nhận, thu hồi đồng ý; yêu cầu xuất, xóa dữ liệu | Trong suốt đợt thử nghiệm | DPO |
| Tiến độ và phạm vi dự án (SC-008 đến SC-012) | Bảng tiến độ của nhóm; nhật ký yêu cầu thay đổi; kết quả UAT | Hoàn thành mốc, phát sinh thay đổi, kết quả kịch bản UAT | Hằng tuần | Quản lý dự án |

# 19. Quản lý thay đổi (Change control):

## 19.1. Quản lý thay đổi tổ chức và chiến lược thay đổi (Organizational Change Management – OCM):

| Đối tượng chịu tác động | Thay đổi đối với họ | Hoạt động hỗ trợ | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên (nhóm thử nghiệm đầu tiên) | Chuyển từ tự tìm hiểu và làm các bài trắc nghiệm rời rạc sang làm một bài đánh giá theo khung 31 tiêu chí, mời người khác đánh giá và nhận gợi ý nghề có căn cứ. | Truyền thông về mục đích và cách đọc kết quả; hướng dẫn ngắn ngay trong ứng dụng; nhấn mạnh kết quả mang tính tham khảo; thu phản hồi sau thử nghiệm. | Trước và trong đợt thử nghiệm |
| Phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn được mời | Lần đầu tham gia đánh giá người học một cách có cấu trúc, qua đường dẫn không cần tài khoản. | Lời mời kèm giải thích ngắn về mục đích, thời gian làm bài và cam kết ẩn danh theo nhóm; bài ngắn, làm được trên điện thoại. | Khi người học gửi lời mời |
| Học sinh từ 15 tuổi và phụ huynh (phase sau) | Phụ huynh tham gia xác nhận việc thu thập dữ liệu của con và có thể được mời đánh giá. | Tài liệu giải thích quyền riêng tư dành cho phụ huynh; quy trình xác nhận đơn giản; kênh giải đáp thắc mắc. | Trước khi mở phase dành cho học sinh |
| Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập | Có thêm công cụ hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp; giáo viên có thể được mời chấm bằng bộ câu hỏi rút gọn. | Buổi giới thiệu và hướng dẫn sử dụng; nêu rõ hệ thống hỗ trợ chứ không thay thế vai trò tư vấn của nhà trường. | Trước khi mở rộng sang nhà trường |
| Nhóm BA và đội phát triển | Chuyển từ tài liệu mô tả chức năng sang bộ tài liệu chuẩn (BRD, SRS) cùng khung đánh giá, dữ liệu nghề và quy tắc tính điểm đã chuẩn hóa. | Buổi bàn giao tài liệu; thư mục tài liệu thống nhất; đầu mối giải đáp phía BA; áp dụng quy trình yêu cầu thay đổi ở mục 19.3. | Khi bàn giao cho đội phát triển |
| Quản trị và vận hành nội dung | Đảm nhận việc cập nhật JD, career profile, câu hỏi và ngưỡng tính điểm định kỳ. | Hướng dẫn sử dụng chức năng quản trị; lịch rà soát dữ liệu định kỳ; quy trình xử lý yêu cầu xóa dữ liệu. | Trước khi vận hành chính thức |

## 19.2. Quy trình quản lý thay đổi trong BRD:

| Bước | Hoạt động | Người thực hiện | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề xuất | Bất kỳ bên liên quan nào | Phiếu yêu cầu thay đổi nêu nội dung, lý do, tác động dự kiến và độ ưu tiên. |
| 2 | Tiếp nhận và kiểm tra | BA | Phiếu được gán mã CR, kiểm tra trùng lặp và mâu thuẫn với các thay đổi đã có. |
| 3 | Phân tích tác động | BA, Tech Lead, QA Lead | Danh sách yêu cầu, tài liệu, dữ liệu và test case bị ảnh hưởng; ước lượng tác động lên phạm vi, chi phí, tiến độ, rủi ro. |
| 4 | Phê duyệt | Theo thẩm quyền ở mục 19.1 | Quyết định Duyệt, Từ chối hoặc Hoãn, có ghi lý do. |
| 5 | Cập nhật tài liệu | BA | BRD và các tài liệu liên quan được cập nhật, tăng số phiên bản, ghi vào nhật ký thay đổi. |
| 6 | Truyền thông và triển khai | PO | Các bên liên quan được thông báo; hạng mục được đưa vào kế hoạch làm việc. |
| 7 | Kiểm chứng và đóng | QA Lead, BA | Các kịch bản nghiệm thu liên quan đạt; phiếu chuyển trạng thái Đã đóng. |

## 19.3. Điểm khác nhau giữa BRD trước và BRD hiện tại:

| Khía cạnh | BRD trước | BRD hiện tại |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đối tượng MVP | Học sinh. |  | Học sinh từ 15 tuổi trở lên và sinh viên (HSSV); sinh viên là nhóm thử nghiệm đầu tiên. |
| Phạm vi MVP | Toàn bộ chức năng đều được xếp vào MVP. |  | Phạm vi được chia thành các phase theo mức ưu tiên MoSCoW; MVP cuối cùng chỉ giữ các chức năng cốt lõi, phần còn lại chuyển sang phase sau. |
| Phương pháp đánh giá | Người học tự đánh giá. |  | Tự đánh giá kết hợp đánh giá 360 độ từ phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn; trọng số theo mức độ thấu hiểu của người đánh giá. |
| Khung đánh giá | Mô tả ở mức khái niệm theo các nhóm năng lực chung. |  | Chuẩn hóa thành 31 tiêu chí trong 7 nhóm năng lực; mỗi tiêu chí có định nghĩa, thang level và bằng chứng hành vi (evidence). |
| Yêu cầu của nghề | Mô tả định tính. |  | Mỗi nghề có mức yêu cầu (required level) cho từng tiêu chí, lưu trong career profile. |
| Dữ liệu nghề | Danh mục nghề với mô tả chung. |  | Cơ sở dữ liệu nghề (career database) xây từ JD thực tế, mục tiêu tối thiểu 400 JD, có link nguồn và quyền lợi ứng viên. |
| Cơ chế gợi ý nghề | Gợi ý chung theo sở thích và kết quả tự đánh giá. |  | Career matching theo scoring rule: tính mức phù hợp từng tiêu chí (tiêu chí fit), tổng hợp thành điểm phù hợp nghề (career match score) và áp ngưỡng gợi ý. |
| Thông tin nghề | Trang mô tả nghề. |  | Màn hình career detail dựa trên career profile gồm tiêu chí requirement, skill requirement và behavior evidence; career profile dự kiến hoàn thành trong tuần đầu tháng 10/2026. |

## 19.4. Nhật ký yêu cầu thay đổi:

| CR ID | Ngày | Mô tả thay đổi | Lý do | Ảnh hưởng | Quyết định | Người duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 29/09/2026 | Thay đổi đối tượng MVP từ học sinh sang học sinh và sinh viên; chọn sinh viên làm nhóm thử nghiệm đầu tiên. | Sinh viên có nhu cầu chuẩn bị nghề nghiệp gần, dễ tiếp cận để thử nghiệm và đã đủ tuổi tự đồng ý xử lý dữ liệu; học sinh dưới 16 tuổi cần đồng ý của cha mẹ nên đưa vào phase sau. | Phạm vi, Tiến độ, Rủi ro (giảm rủi ro pháp lý) | Duyệt | Quản lý dự án |
| CR-002 | 29/09/2026 | Chia phạm vi theo phase: từ việc xếp toàn bộ chức năng vào MVP sang chia phase và xác định MVP cuối cùng. | Khối lượng chức năng quá lớn so với nguồn lực và thời gian; cần tập trung vào giá trị cốt lõi. | Phạm vi, Tiến độ, Chi phí | Duyệt | Quản lý dự án |
| CR-003 | 29/09/2026 | Bổ sung đánh giá 360 độ vào yêu cầu chức năng: mời người đánh giá, thu thập bài, tính điểm theo trọng số, quản lý trạng thái kết quả. | Kết quả tự đánh giá dễ chủ quan; đánh giá từ nhiều nguồn giúp kết quả đáng tin cậy hơn và tạo khác biệt cho sản phẩm. | Phạm vi, Tiến độ, Rủi ro (quyền riêng tư người đánh giá) | Duyệt | Quản lý dự án |
| CR-004 | 29/09/2026 | Chuẩn hóa khung đánh giá từ mô tả khái niệm thành 31 tiêu chí có level, evidence và required level. | Cần đo lường được và đối sánh được với yêu cầu của từng nghề. | Phạm vi, Chất lượng, Tiến độ | Duyệt | Quản lý dự án |
| CR-005 | 29/09/2026 | Xây dựng cơ sở dữ liệu nghề từ JD thực tế (tối thiểu 400 JD) và career profile cho từng nghề. | Mức yêu cầu của nghề cần có căn cứ từ thị trường lao động. | Phạm vi, Tiến độ, Rủi ro (chất lượng dữ liệu) | Duyệt | Quản lý dự án |
| CR-006 | 29/09/2026 | Bổ sung scoring rule, career matching (tiêu chí fit, career match score) và màn hình career detail. | Thay gợi ý định tính bằng đối sánh định lượng, giải thích được cho người dùng. | Phạm vi, Chất lượng | Duyệt | Quản lý dự án |
| CR-007 | 29/09/2026 | Tinh gọn danh sách chức năng chi tiết: gộp, cắt và chuyển các chức năng trùng lặp giữa các module trong tài liệu đặc tả tính năng. | Giảm trùng lặp, phù hợp với phạm vi MVP. | Phạm vi | Duyệt | Quản lý dự án |

# 20. Thuật ngữ (Glossary):

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| AD | Administrator – Quản trị hệ thống: cấu hình tham số, tiêu chí, câu hỏi và dữ liệu nghề. |
| API | là một tập hợp các quy tắc và cơ chế cho phép các phần mềm hoặc ứng dụng khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau |
| SDK Tracking Code | là bộ công cụ phát triển phần mềm chứa mã lập trình được tích hợp sẵn vào ứng dụng di động hoặc phần mềm để thu thập dữ liệu hành vi người dùng, sự kiện ứng dụng hoặc định vị |
| Rest API | Là một kiểu kiến trúc phần mềm dùng giao thức HTTP để truyền tải và quản lý dữ liệu dưới dạng các tài nguyên |
| MS Teams API | là giao thức lập trình ứng dụng nằm trong hệ sinh thái Microsoft Graph API. Nó cho phép các lập trình viên viết code để tự động hóa, quản lý và kết nối các tính năng của Microsoft Teams với các ứng dụng bên ngoài. |
| Webhook | là một cơ chế tự động giúp các ứng dụng gửi và nhận dữ liệu ngay khi có sự kiện xảy ra mà không cần phải gửi yêu cầu (request) liên tục |
| SendGrid, Twilio, Zalo ZNS | Là ba giải pháp API hàng đầu hiện nay được các nhà phát triển và doanh nghiệp sử dụng để xây dựng hệ thống thông báo tự động (gửi mã OTP, xác nhận đơn hàng, chăm sóc khách hàng). |
| Data Engineer | Người chuyên thiết kế, xây dựng và bảo trì hạ tầng dữ liệu của doanh nghiệp (như Data Warehouse, Data Lake). Họ tạo ra các luồng xử lý tự động (ETL/ELT) để thu thập, làm sạch và lưu trữ dữ liệu thô từ nhiều nguồn khác nhau, tạo tiền đề cho các nhà phân tích dữ liệu (Data Analyst) làm việc. |
| Cloud AWS (Amazon Web Services) | Nền tảng điện toán đám mây toàn diện và phổ biến nhất thế giới do Amazon cung cấp. Thay vì phải mua hệ thống máy chủ vật lý đắt đỏ, doanh nghiệp sử dụng AWS để thuê máy chủ ảo, cơ sở dữ liệu, không gian lưu trữ và trả tiền theo mức độ sử dụng thực tế. |
| Tech Lead | Trưởng nhóm kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm cao nhất về các quyết định công nghệ trong một dự án phần mềm. Họ thiết kế kiến trúc hệ thống, lựa chọn bộ công cụ/ngôn ngữ phù hợp, hướng dẫn (mentor) các lập trình viên khác và đảm bảo chất lượng kỹ thuật tổng thể của toàn bộ dự án. |
| Mobile Lead | Trưởng nhóm phát triển ứng dụng di động. Người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ lập trình (iOS, Android), định hướng kiến trúc kỹ thuật của ứng dụng, xem xét mã nguồn (code review), giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp và đảm bảo hiệu năng cũng như chất lượng của ứng dụng. |
| Mixpanel, Sentry | là hai công cụ bổ trợ mạnh mẽ cho nhau trong việc giám sát nền tảng (Platform Monitoring), giúp doanh nghiệp kết hợp giữa phân tích hành vi người dùng và theo dõi độ ổn định của hệ thống |
| Crawler | là chương trình máy tính tự động duyệt qua các trang web trên Internet để thu thập dữ liệu và lập chỉ mục |
| Web Scraping | là quá trình tự động sử dụng bot hoặc chương trình máy tính để trích xuất dữ liệu và nội dung từ các trang web |
| SAML | là tiêu chuẩn bảo mật dựa trên XML, tập trung vào việc Xác thực. Nó cho phép một hệ thống báo cho hệ thống khác biết rằng người dùng là ai. |
| BA | Business Analyst – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, chịu trách nhiệm BRD. |
| Bài tự đánh giá tuần tự | Bài nhiều phần làm lần lượt từ khái quát đến chi tiết: tính cách, giá trị – động lực, sở thích, năng lực chuyên môn. |
| Bản chụp kết quả | Bản lưu điểm, trọng số và thời điểm của mỗi lần tính, dùng để đối chiếu lịch sử. |
| Bản đồ Nghề – Ngành – Trường | Sơ đồ liên kết một nghề với các ngành và trường, chương trình đào tạo tương ứng. |
| Bảng lưới | Bảng học sinh × tiêu chí kiểu bảng tính để giáo viên chấm hàng loạt. |
| BB | Bạn bè: bạn học, bạn đồng trang lứa được mời đánh giá. |
| BRD | Business Requirements Document – Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ. |
| CCB | Change Control Board – Ban kiểm soát thay đổi, duyệt các thay đổi lớn. |
| Chốt kết quả | Khóa kết quả 360° vào hồ sơ định hướng: tự động khi đủ bài hoặc hết hạn, thủ công khi đã có ít nhất một bài được chấp nhận. |
| Vibe Mapping | Hệ thống định hướng số – hệ thống được mô tả trong tài liệu này. |
| Cột mốc | Điểm kiểm tra trên lộ trình như cuối học kỳ hay sau khi có chứng chỉ, kèm tiêu chí đạt hoặc chưa đạt. |
| CR | Change Request – Phiếu yêu cầu thay đổi, đánh số CR-001, CR-002…; hiện có CR-001 đến CR-007 tại mục 19.4. |
| Cronbach’s alpha | Hệ số đo độ tin cậy nội tại của một nhóm câu hỏi; từ 0,70 trở lên thường được coi là chấp nhận được. |
| CSAT | Customer Satisfaction – Chỉ số mức độ hài lòng của người dùng. |
| D1.1–D7.4 | Mã từng tiêu chí trong nhóm G, dạng D<nhóm>.<thứ tự>; ví dụ D2.4 là Giải quyết vấn đề thuộc G2. |
| DoR / DoD | Definition of Ready / Definition of Done – Tiêu chí sẵn sàng / hoàn thành. |
| DPO | Data Protection Officer – Người hoặc bộ phận phụ trách tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân. |
| Đã xác thực 360° | Nhãn cho kỹ năng trong hồ sơ năng lực được lấy từ kết quả 360° đã chốt. |
| Đánh giá 360° | Đánh giá một người từ nhiều nguồn: chính người đó và phụ huynh, bạn bè, giáo viên, người hướng dẫn; điểm các nguồn được gộp theo trọng số. |
| Điểm lệch góc nhìn | Chênh lệch lớn giữa điểm tự đánh giá và điểm của người khác ở tiêu chí quan trọng của nghề, chỉ nêu theo nhóm người đánh giá. |
| Điểm thấu hiểu | Điểm quy đổi từ ba câu khai báo ban đầu của người được mời theo bảng P01, thể hiện mức hiểu HSSV của người đó. |
| Điều kiện bắt buộc | Tiêu chí phương án phải đáp ứng mới được xét, tách khỏi các tiêu chí ưu tiên có trọng số. |
| Định hướng số | Hoạt động tư vấn, đánh giá năng lực và gợi ý lộ trình học tập – nghề nghiệp dựa trên dữ liệu số. |
| G1–G7 | Bảy nhóm tiêu chí chuẩn, gồm 31 tiêu chí: G1 Tính cách cá nhân; G2 Tư duy và năng lực học tập; G3 Giao tiếp và xã hội; G4 Thái độ và tinh thần làm việc; G5 Lãnh đạo và tổ chức; G6 Sở thích tương thích giá trị nghề nghiệp; G7 Động lực. |
| GV | Giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn. |
| Hồ sơ định hướng cá nhân | Tổng hợp điểm G1–G7, biểu đồ radar, mã Holland, giá trị cốt lõi và nghề phù hợp; tải được dưới dạng PDF. |
| Holland | RIASEC – Mô hình sáu nhóm sở thích nghề nghiệp: Thực tế (R), Nghiên cứu (I), Nghệ thuật (A), Xã hội (S), Kinh doanh (E), Quy củ (C); kết quả ánh xạ vào G6. |
| HS, SV, HSSV | Học sinh phổ thông; sinh viên cao đẳng, đại học; HSSV dùng chung cho cả hai và là người được đánh giá. |
| JD | Job Description – Bản mô tả công việc, nêu nhiệm vụ và yêu cầu năng lực của một vị trí. |
| Khách | Người được mời làm bài qua đường dẫn, không có tài khoản. |
| Khoảng cách năng lực | Chênh lệch giữa mức năng lực hiện có và mức JD yêu cầu. |
| Không đủ cơ sở | Lựa chọn khi người chấm chưa quan sát được câu hỏi; hệ thống ghi nhận giá trị rỗng (NULL) và loại câu đó khỏi tử số và mẫu số khi tính điểm, không tính là 0 điểm. |
| KPI | Key Performance Indicator – Chỉ số đo lường hiệu quả. |
| Lộ trình phát triển | Kế hoạch từ điểm xuất phát tới nghề mục tiêu, cân đối ba trụ cột Kiến thức, Kinh nghiệm, Trải nghiệm. |
| M, F, FR | Module, Function, Functional Requirement – Ba cấp phân rã yêu cầu: Mxx là module (M01), Fxx.yy là chức năng lớn (F01.02), FRxx.yy.zz là chức năng nhỏ (FR01.02.03). |
| Mã Holland | Ba chữ cái RIASEC có điểm cao nhất, xếp theo thứ tự giảm dần, ví dụ IAS. |
| MT | Người hướng dẫn – người có kinh nghiệm nghề nghiệp, hướng dẫn HSSV. |
| Mức năng lực | Từ 80% là Rất cao; từ 65% đến dưới 80% là Cao; từ 50% đến dưới 65% là Trung bình; dưới 50% là Thấp. |
| MVP | Minimum Viable Product – Sản phẩm khả dụng tối thiểu; bản MVP của Vibe Mapping gồm 9 module, 26 chức năng lớn, 186 chức năng nhỏ. |
| NFR | Non-functional Requirement – Yêu cầu phi chức năng về chất lượng như hiệu năng, bảo mật, khả năng cấu hình; ví dụ NFR-18. |
| Nhãn trạng thái kết quả | “Tự đánh giá”, “Tạm thời (x/y)” hoặc “Cuối cùng 360°”, định nghĩa duy nhất tại FR01.06.02. |
| Nhật ký hệ thống | Bản ghi các thao tác quan trọng như tạo đường dẫn, duyệt bài, chốt kết quả, đổi cấu hình. |
| NPS | Net Promoter Score – Chỉ số mức độ sẵn lòng giới thiệu sản phẩm cho người khác. |
| OTP | One-Time Password – Mật khẩu dùng một lần; Vibe Mapping không dùng cho người được mời. |
| P01–P10 | Tham số cấu hình quản trị chỉnh được mà không sửa mã, ví dụ P04 là hạn dùng đường dẫn. |
| PH | Phụ huynh, gồm cha mẹ hoặc người giám hộ. |
| Phiên bản bài | Cơ bản (35 câu, 6–8 phút), Tiêu chuẩn (50 câu, 10–12 phút), Chuyên sâu (75 câu, 15–18 phút). |
| % phù hợp nghề | Mức khớp giữa hồ sơ người học và yêu cầu của nghề; nghề được gợi ý khi đạt ngưỡng P06. |
| PO | Product Owner – Chủ sở hữu sản phẩm, người quyết định ưu tiên và phạm vi. |
| Q01–Q16 | Câu hỏi còn mở, chờ nhóm dự án quyết định. |
| QA Lead | Quality Assurance Lead – Trưởng nhóm kiểm thử. |
| QR | Quick Response code – Mã vạch hai chiều chứa đường dẫn mời. |
| QT | Quản trị trường: thêm giáo viên, tạo lớp, đăng sự kiện. |
| R-, A-, C-, SC-, UAT-, CR- | Tiền tố mã của rủi ro, giả định, ràng buộc, tiêu chí thành công, kịch bản nghiệm thu và phiếu yêu cầu thay đổi, đánh số ba chữ số (ví dụ R-001). |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed – Ma trận phân công trách nhiệm. |
| SIT | System Integration Testing – Kiểm thử tích hợp hệ thống, thực hiện trước UAT. |
| Tech Lead | Technical Lead – Trưởng nhóm kỹ thuật. |
| Trọng số người đánh giá | Bằng điểm thấu hiểu của bài chia cho tổng điểm thấu hiểu các bài được chấp nhận, nhân với (100% trừ trọng số bản thân P03). |
| UAT | User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận của người dùng. |
| UC | Use Case – Ca sử dụng. |
| Uptime | Tỷ lệ thời gian hệ thống hoạt động bình thường trong kỳ đo. |
| US | User Story – Câu chuyện người dùng. |
| WebSocket / SSE | Server-Sent Events – Cơ chế đẩy dữ liệu tức thì tới trình duyệt (cập nhật thời gian thực); Vibe Mapping không dùng trong MVP. |

# 21. Tham chiếu (References):

| Tên đầu mục | Tài liệu được tham chiếu | Link tài liệu tham chiếu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Đối tượng sử dụng tài liệu | BA TEAM MANAGEMENT.xlsx | — | Tệp nội bộ, chưa có link chia sẻ; dùng cho giả định về nguồn lực. |
|  | Ma trận 360 độ | Link | Xác định các nhóm người dùng |
|  | Bảng 8.2 Yêu cầu chức năng | — | Tệp nội bộ, chưa có link chia sẻ; dùng để xác định đối tượng liên quan đến các chức năng |
| 1.3. Vấn đề cần giải quyết | Bảng Tong_hop_Pain_Points_Dinh_huong_nghe_nghiep.xlsx | Link | Tổng hợp, tóm tắt thực trạng vấn đề của xã hội trong việc định hướng ngành nghề cho học sinh, sinh viên. |
| 2.1. Tổng quan dự án | Ma trận 360 độ | Link | Xác định mô hình đánh giá 360 độ nhằm nêu rõ ý tưởng của dự án. |
| 2.2. Quy trình định hướng nghề nghiệp hiện tại | Bài báo về thiếu định hướng nghề nghiệp, sinh viên dễ chán giảng đường | Link | Cho thấy thực trạng định hướng nghề nghiệp một cách rời rạc tại Việt Nam vào thời điểm hiện tại. |
|  | Bài báo về người trẻ ra trường trong áp lực cạnh tranh: Phân hóa cơ hội, gia tăng áp lực | Link | Cho thấy thực trạng và hệ quả của việc chọn ngành theo đám đông |
|  | Bài báo về doanh nghiệp Việt thiếu tầng lớp làm thuê mang tinh thần doanh chủ | Link | Cho thấy thực trạng và dự đoán tương lai về công việc làm thuê |
| 2.3. Thách thức | Bảng Tong_hop_Pain_Points_Dinh_huong_nghe_nghiep.xlsx | Link | Tổng hợp, tóm tắt thực trạng vấn đề của xã hội trong việc định hướng ngành nghề cho học sinh, sinh viên. |
| 2.4. Lý do cần thực hiện dự án | Bảng Tong_hop_Pain_Points_Dinh_huong_nghe_nghiep.xlsx | Link | Lấy căn cứ để giải quyết các vấn đề về định hướng ngành nghề cho học sinh, sinh viên. |
| 13.1 Yêu cầu bảo mật |  |  |  |
| 13.2 Yêu cầu quyền riêng tư |  |  |  |
| 13.3 Danh mục kiểm tra tuân thủ |  |  |  |
| 17.1. Đăng ký rủi ro | BABOK v3 – Kỹ thuật Risk Analysis and Management (10.38) | Link | Phân loại rủi ro, mô tả điều kiện rủi ro, chiến lược ứng phó. |
|  | [CĐS] Tài liệu đặc tả tính năng & yêu cầu của hệ thống | Link | Nhận diện rủi ro theo từng nhóm chức năng. |
|  | Ma trận 360 độ | Link | Rủi ro về đánh giá 360 độ và ẩn danh người đánh giá. |
|  | Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 | Link | Rủi ro tuân thủ pháp lý. |
| 17.2. Giả định | BABOK v3 – Tác vụ Define Change Strategy, Assess Risks | Link | Cách phân nhóm và xác thực giả định. |
|  | Báo cáo khảo sát học sinh | Link | Giả định về nhu cầu và hành vi của người học. |
|  | Bảng khảo sát sinh viên | Link | Giả định về nhóm thử nghiệm đầu tiên. |
|  | Bảng tiến độ làm việc của nhóm | — | Tệp nội bộ, chưa có link chia sẻ; dùng cho giả định về nguồn lực. |
| 17.3. Ràng buộc | Bảng tiến độ làm việc của nhóm | — | Tệp nội bộ, chưa có link chia sẻ; dùng cho ràng buộc thời gian, nguồn lực. |
|  | Ưu tiên & MVP (MoSCoW) | Link | Ràng buộc phạm vi MVP và phase. |
|  | Nghị định 356/2025/NĐ-CP | Link | Ràng buộc pháp lý về dữ liệu cá nhân. |
|  | Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 | Link | Định nghĩa trẻ em dưới 16 tuổi. |
| 17.4. Phụ thuộc | Bảng tiến độ làm việc của nhóm | — | Tệp nội bộ, chưa có link chia sẻ; nguồn của các phụ thuộc giữa đầu ra. |
|  | Chia task thiết kế mô hình đánh giá con người | Link | Phụ thuộc giữa thang đo, ma trận 360 độ và quy tắc tính điểm. |
| 18.1. Tiêu chí thành công | BABOK v3 – Kỹ thuật Metrics and KPIs (10.28), Acceptance and Evaluation Criteria (10.1) | Link | Cấu trúc ba nhóm tiêu chí, nguyên tắc SMART. |
|  | PMBOK Guide, 7th ed. | Link | Tiêu chí thành công dự án theo phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng. |
|  | Ưu tiên & MVP (MoSCoW) | Link | Xác định phạm vi được đo. |
| 18.2. Tiêu chí nghiệm thu UAT | User Story & Acceptance Criteria M01 M02 | Link | Kịch bản nghiệm thu chức năng phần đánh giá. |
|  | User Story & Acceptance Criteria M03 | Link | Kịch bản nghiệm thu phần nghề – ngành – trường. |
|  | Thang đo 31 Tiêu chís Final | Link | Điều kiện nghiệm thu khung đánh giá. |
|  | Ma trận 360 độ | Link | Điều kiện nghiệm thu tính điểm 360 độ. |
|  | ISTQB Certified Tester Foundation Level v4.0 | Link | Điều kiện bắt đầu, kết thúc UAT. |
| 18.3. Đo lường và phân tích | BABOK v3 – Kỹ thuật Metrics and KPIs (10.28) | Link | Cách xác định nguồn dữ liệu và tần suất đo. |
|  | Bảng tiến độ làm việc của nhóm (mục Database) | — | Tệp nội bộ; danh sách nhóm dữ liệu của hệ thống. |
| 19.1. Quản lý thay đổi tổ chức | BABOK v3 – Tác vụ Define Change Strategy (6.4) | Link | Kế hoạch hỗ trợ các bên liên quan. |
| 19.2. Quy trình quản lý thay đổi trong BRD | Mẫu BRD tham khảo | Link | Khung phiếu và nhật ký yêu cầu thay đổi. |
|  | Chia task thiết kế mô hình đánh giá con người | Link | Căn cứ cho thay đổi về khung đánh giá. |
|  | Thang đo 31 Tiêu chís Final | Link | Nội dung khung đánh giá sau khi chuẩn hóa. |
|  | BRD – Vibe Mapping (bảng yêu cầu chức năng) | — | Tệp nội bộ, chưa có link chia sẻ; nguồn của CR-007. |
| 20. Thuật ngữ | BABOK v3 – Kỹ thuật Glossary (10.23) | Link | Cách xây dựng bảng thuật ngữ. |
|  | [CĐS] Tài liệu đặc tả tính năng & yêu cầu của hệ thống | Link | Thuật ngữ nghiệp vụ của hệ thống. |

# Phụ lục A. Các nội dung chưa chốt (Open items)

Phụ lục này tập hợp các nội dung chưa được Product Owner xác nhận tại thời điểm lập tài liệu. Các nội dung này chưa được dùng cho kết quả chính thức; khi được xác nhận, nội dung tương ứng ở mục 10 và các mục liên quan sẽ được cập nhật.

A.1. Công thức RIASEC Match (R05): công thức tính mức khớp RIASEC Match của nhóm G6 và dạng dữ liệu đầu vào từ bài Holland chưa được Product Owner cung cấp; nhóm G6 hiện chỉ chạy ở chế độ thử nghiệm.

A.2. Công thức chấm EA, SOLO và Carkhuff (R02B): hệ thống chấm ba chỉ số này bằng công thức riêng nhưng công thức chưa được cung cấp; riêng EA cần so sánh câu trả lời của người đánh giá với câu trả lời của chính học sinh. Chưa chốt cách quy đổi ba chỉ số về phần trăm, quy tắc kiểm soát chất lượng và việc ghi nhật ký khi hệ thống chấm.

A.3. Trọng số người đánh giá (R02B): với công thức TH% = (TH − 3) ÷ 9 × 100, người đánh giá có TH bằng 3 điểm thì TH% bằng 0 và trọng số bằng 0; cần Product Owner xác nhận cách xử lý trường hợp này.

A.4. Trọng số tiêu chí (R04, P36): việc các tiêu chí trong cùng nhóm có trọng số bằng nhau là giả định của nhóm dự án, chưa được Product Owner duyệt; sau khi duyệt, hệ thống lưu trạng thái trọng số là Đã chốt.

A.5. Ngưỡng Gap và mức ưu tiên (R07, P40 đến P44): chưa chốt P40 và P41 tính theo Gap tuyệt đối hay tương đối (Gap chia Required Level); các ngưỡng P42, P43 và P44 đang là số đặt tạm để chạy thử.

A.6. Nghề gần đạt và nhóm Người khác: ngưỡng nghề gần đạt 40% (P25, R20) và số bài tối thiểu của nhóm Người khác sau khi gộp (P27, R02B, R21) chưa được Product Owner xác nhận.

A.7. Dữ liệu nghề (R16): số JD tối thiểu mỗi nghề (P16 = 20) chưa được xác nhận; ở các nhóm G3 đến G6, mức Required Level đang trùng với cấp độ nghề của JD nên JD cấp L1 và L2 cho mức yêu cầu 1 đến 2 ở mọi tiêu chí; cần nhóm JD ghi mức yêu cầu theo từng tiêu chí hoặc chuyên gia đặt lại mức yêu cầu.

A.8. Thời hạn hiệu lực và lưu trữ (R17): thời hạn hiệu lực kết quả 12 tháng hoặc sang năm học mới (P17), thời hạn ẩn danh tài khoản không hoạt động 24 tháng (P21) và thời hạn lưu nhật ký chưa chốt thống nhất: BR-034 ghi lưu vĩnh viễn, trong khi NFR-SEC-004 và BR-M03-012 ghi 12 tháng.

A.9. Tham số mức Demo: các tham số P05 đến P13 (R14), ngưỡng P22 (R18), bộ nhãn P35 và các ngưỡng Coverage P37, P38 (R11) đang là số đặt tạm để chạy thử, chưa có căn cứ, chờ chuyên gia hoặc Product Owner duyệt trước khi dùng cho kết quả chính thức.

A.10. Giải thích kết quả tầng 3 (R19): mức phí của báo cáo chuyên sâu tầng 3 thuộc Phase 2 chưa được xác định.

A.11. Đánh số quy tắc nghiệp vụ: các mã BR-041 đến BR-044 là mã tạm; Ma trận 360 độ đang dùng trùng mã BR-036 và BR-037 cho hai quy tắc khác nhau. Cần Product Owner xác nhận đánh số chính thức.